L I G J

Nr.8761, datë 2.4.2001

PËR MIRATIMIN E “MARRËVESHJES SË KONCESIONIT TË FORMËS “BOT” NDËRMJET MINISTRISË SË EKONOMISË PUBLIKE DHE PRIVATIZIMIT DHE SHOQËRISË SË TË DREJTËS TURKE “BER-ONER” PËR DISA OBJEKTE TË INDUSTRISË SË BAKRIT DHE TË KROMIT, SI DHE PËR DHËNIEN E DISA STIMUJVE DHE  GARANCIVE PËR KONCESIONARIN E KËSAJ MARRËVESHJEJE”

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1, 121 dhe 155 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

K UV E N D I

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

V E N D O S I:

Neni 1

Miratohet “Marrëveshja e koncesionit të formës “BOT” ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit dhe shoqërisë së të drejtës turke “Ber-Oner Madencilik San.Ve.Tic.A.S.” për disa objekte të industrisë së bakrit dhe të kromit”.

Lista e objekteve të industrisë së bakrit dhe të kromit, që jepen në koncesion, është përfshirë në këtë Marrëveshje që i bashkëlidhet këtij ligji.

Neni 2

Shoqëria koncesionare (tregtare), e themeluar prej palës koncesionare, përjashtohet:

a) nga detyrimet për pagimin e taksave doganore dhe të TVSH-së për makineritë, linjat dhe pajisjet që do të përdoren për investime për një afat 5-vjeçar;

b) nga detyrimi për pagimin e tatim-fitimit për pesë vite të plota ushtrimore, pas vitit të tretë;

c) nga detyrimi për pagimin e taksës doganore dhe të TVSH-së për makineritë, pajisjet dhe lëndën djegëse, që do të përdorë për prodhimin e energjisë elektrike, të nevojshme për objektet e koncesionit, pas 5 viteve të para, në rast se koncesionari do të kërkojë ta prodhojë vetë këtë energji elektrike.

Neni 3

Me hyrjen në fuqi të kësaj Marrëveshjeje të koncesionit, Këshilli i Ministrave të trajtojë detyrimet ndaj shtetit dhe ndaj të tretëve që ka shoqëria tregtare “Albbakër” sh.a., Tiranë për objektet që jepen në koncesion.

Neni 4

Me hyrjen në fuqi të kësaj Marrëveshjeje të koncesionit, punonjësit që do të shkurtohen si rezultat i zbatimit të Marrëveshjes, të trajtohen në bazë të legjislacionit në fuqi.

Neni 5

Ligji nr.8565, datë 22.12.1999 “Për miratimin e “Marrëveshjes së koncesionit të formës “BOT” në industrinë e bakrit, ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit dhe Shoqërisë së të Drejtës së Shtetit Utah të Shteteve të Bashkuara të Amerikës “The Metal Research Group Corp”, si dhe dhënies së disa stimujve dhe garancive për koncesionarin e kësaj marrëveshjeje”” shfuqizohet.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.2964, datë 9.4.2001 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Rexhep Meidani

MARRËVESHJE KONCESIONI

E lidhur midis:

Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit, më poshtë e quajtur OSHA, e përfaqësuar nga zoti Pajtim Bello, me detyrë Zëvendësministër, Ministër i Ekonomisë Publike dhe Privatizimit, i pajisur me autorizimin Nr. 689, datë 18.1.2001, të Ministrit të kësaj Ministrie.

dhe

Kompanisë aksionere sipas së drejtës turke të emërtuar: “BER-ONER Madencilik Sanayi. ve Ticaret A.Ş.” me seli në Büyükdere Cad. Noramin Iş Merkezi. No: 55 K: 3 D : 304 MASLAK-ISTANBUL, Turkey, e regjistruar me Nr.237240 – 184807, datë January 13, 1993, më poshtë referuar si “ koncesionari” i përfaqësuar për qëllimin e negociimeve dhe nënshkrimin e kësaj Marrëveshjeje Koncesioni, nga inxhinier. Hasan Berkpinar, me detyrë president i Kompanisë dhe ing. Ayhan Cetiner, me detyrë koordinator, në bazë të prokurës së lëshuar me 15.1.2001 nga inxhinier. Hasan Berkpinar në cilësinë e presidentit të Kompanisë “BER-ONER Madencilik Sanayi. ve Ticaret A.Ş.” dhe Erol Kohen si anëtar i bordit, që i bashkëngjitet kësaj Marreveshjeje Koncesioni.

Meqenëse egzistojne këto kushte paraprake:

Në kuadrin e zhvillimit të ekonomisë së vendit, qeveria shqiptare i ka dhënë një rol prioritar zhvillimit të industrisë minerare.

Koncesionari është i interesuar të investojë në industrinë minerare për rehabilitimin dhe vënien në funksionim të industrisë së bakrit dhe dy minierave të kromit në zonën e Hasit, sipas kushteve e afateve të paraqitura në studim (projekt) dhe të miratuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë (më poshtë “Projekti”).

Palët kanë rënë dakort dhe marrin përsipër të bashkëpunojnë me njëra tjetrën, për realizimin e plotë të Projektit.

Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, në bazë të nenit 7 të ligjit nr. 7973, datë 26.7.1995 “Për koncesionet dhe pjesëmarrjen e sektorit privat në shërbimet publike dhe infrastrukturë” (ndryshuar me akte të tjera ligjore) ka shqyrtuar dhe miratuar propozimin (studimin dhe/ose Projektin) e paraqitur nga Kompania “BER-ONER Madencilik Sanayi. ve Ticaret A.Ş.” dhe me vendimin nr.602, datë 17.11.2000, i ka dhënë Kompanisë “BER-ONER Madencilik Sanayi. ve Ticaret A.Ş.”, të drejtën për të marrë në koncesion të formës “BOT” objektet e përcaktuara në Aneksin 1.

Këshilli i Ministrave i ka besuar Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit negocimin dhe nënshkrimin e kësaj Marreveshjeje koncesioni.

Palët kanë rënë dakort sa më poshtë:

Neni 1

Përkufizime

Për zbatimin dhe interpretimin e kësaj Marrveshjeje koncesioni, do të zbatohen përkufizimet e mëposhtme:

| Marrëveshje koncesioni: | Ky dokument dhe anekset e tij; |
| --- | --- |
| Koncesionare: | Kompania aksionere e së drejtës turke, e emërtuar “BER-ONER Madencilik Sanayi. ve Ticaret A.Ş.” me seli në, Büyükdere Cad. Noramin Iş Merkezi. No: 55 K: 3 D : 304 MASLAK-ISTANBUL, Turkey, e përfaqësuar për qëllimin e negocimeve dhe nënshkrimin e kësaj Marrëveshjeje koncesioni nga inxhinier. Hasan BERKPINAR dhe ing. Ayhan CETINER, me detyrë koordinator në bazë të prokurës së lëshuar më 15.1.2001 nga inxhinier. Hasan BERKPINAR dhe Erol KOHEN në emër të kompanisë “BER-ONER Madencilik Sanayi. ve Ticaret A.Ş”. |
| Kontratat: | Të gjitha kontratat e përfunduara për të siguruar shërbimet, pajisjet dhe gjithçka tjetër të nevojshme për realizimin e Projektit; |
| Sipërmarrës: | Të gjithë nënkontraktorët dhe furnizuesit për zbatimin, ndërtimin, furnizimin e bazës materiale dhe të pajisjeve teknologjike të nevojshme për Projektin; |
| Ndryshimi i ligjit: | Do të thotë çdo akt ligjor i miratuar nga organet kompetente të Republikës së Shqipërisë që ka hyrë në fuqi pas nënshkrimit të kësaj Marrëveshjeje koncesioni; |
| Objekti i Marrëveshjes BOT: | Objektet e industrisë së bakrit dhe të kromit të specifikuara ne Aneksin 1; |
| Organi Shtëtëror i Autorizuar (OSHA): | Ministria e Ekonomisë Publike dhe Privatizimit të Republikës së Shqipërisë (ose Ministria që do të mbulojë aktivitetin minerar); |
| Palët: | Janë OSHA dhe Koncesionari; |
| Lejet: | Lejet, licencat dhe autorizimet që mund të kërkohen për zbatimin e plotë të Projektit; |
| Periudha e koncesionit: | Është 30 vjet që nga momenti i hyrjes në fuqi të Marrëveshjes së koncesionit; |
| Projekt: | Projekti (studimi) i paraqitur për marrjen e koncesionit dhe i përmbledhur në Aneksin 2, që ka për objekt rehabilitimin, modernizimin, financimin, administrimin dhe shfrytëzimin e objektit të Marrëveshjes së Koncesionit; |
| Shoqëria Koncesionare: | Shoqëria tregtare e krijuar nga Koncesionari, në përputhje me legjislacionin e Republikës së Shqipërisë; |
| Asete: | Inventari i objekteve prodhuese, ndihmëse e administrative, të përfshira në koncesion, dhe që gjendet në filialet e Allbakrit e të Albbkromit, (përfshirë dhe objektet ndihmëse e administrative në Tiranë për Albbakrin), me gjendjen aktuale në ditën e nënshkrimit të kësaj Marvëshjeje koncesioni. |

Neni 2

Objekti i Marrëveshjes

Kjo Marrëveshje ka për objekt dhënien në koncesion të objekteve të përcaktuara në Aneksin 1, që OSHA (Organi Shtetëror i Autorizuar nga Këshilli i Ministrave), ia beson Koncesionarit, për të realizuar rehabilitimin, modernizimin, financimin, administrimin dhe shfrytëzimin e këtij Objekti;

Neni 3

Kriteret specifike të punimeve

Kriteret specifike të punimeve do të jenë si më poshtë:

Në objektet e koncesionit do të investohen gjate tre fazave të ndërvarura nga njëra tjetra (e dyta nga e para dhe e treta nga e dyta), gjithsej 19 811 500 USD;

Në fazën e parë do të investohen 3 735 000 USD për:

rikonstruksionin e punimeve ekzistuese dhe hapjen e punimeve të tjera minerare në minierën e Vlahnes, me vleftë 100 000 USD;

rikonstruksionin e punimeve ekzistuese dhe hapjen e punimeve të tjera minerare në minierën e Perollajt, me vleftë 30 000 USD;

investime për minierën e Vlahnes dhe të Perollajt, me vleftë 		180 000 USD;

ndërtim montime për minierën Vlahen e Perollaj, me vleftë		60 000 USD;

studime e projektime për Vlahen dhe Perollaj, me vleftë 	  		50 000 USD;

Gjithsej  faza e parë investime në krom 					 420 000 USD.

rehabilitimin e minierës së Lak-Roshit, me vleftë 		 	200 000 Usd;

hapjen e pjesshme të vendburimit të Munellës (traverbangjeve +675 m dhe +725 m) dhe

kryerjen e punimeve të shpimeve nëntokësore për verifikimin e rezervave të dhëna nga Shërbimi

Gjeologjik Shqiptar, do të investohen 					795 000 USD;

investime për minierën e Lak Roshit, në vlerën 				190 000 USD;

investime për minierën e Munellës, në vlerën 	         			1 300 000 USD;

Për kërkime të reja gjeologjike, në vlerën 		 		100 000 USD;

studime në vlerën 					 		100 000 USD;

investime të ndryshme, kryesisht për bakrin, në vlerën 			630 000 USD;

Gjithsej faza e parë e investimeve në baker 				3 315 000 USD.

Këto investime do të kryhen sipas Projektit të paraqitur në Aneksin 2.

Në rast se pas kryerjes së këtyre investimeve, që kanë për qëllim verifikimin e rezevave gjeologjike në krom e në bakër, si dhe marrjen e rezultateve ekonomikisht të pranueshme nga studimet teknologjike të përpunimit të këtyre mineraleve, do të vazhdojnë investimet e fazës së dytë.

Në rast rezultatesh negative, veçanërisht në vërtetimin e rezervave gjeologjike në sasi e në cilësi, Koncesionari do të tërhiqet në mënyrë te njëanëshme nga sektori i kromit apo sektori i bakrit apo nga e gjithë kjo Marveshje koncesioni.

Në fazën e dytë do të investohen 					11 926 500 USD

Kryerjen e të gjitha punimeve të paraqitura në Aneksin 2, si më poshtë:

Për minierën Vlahen 							575 000 USD;

Për minierën Perollaj 	           						225 000 USD;

Për Fabrikën e pasurimit të mineraleve të kromit  			1 810 000 USD;

Për studime e projektime        						20 000 USD;

Shuma për kromin            						2 630 000 USD.

Për minierën Munellë 	     						2 305 000 USD;

Për minierën Lak - Roshi     						 970 000 USD;

Për fabrikën Fushë Arrëz   						3 265 000 USD;

Për kërkime gjeologjike        						400 000 USD;

Për studime e projektime      						500 000 USD;

Për investime të ndryshme dhe të paparashikuara 			1 856 500 USD;

Shuma për bakrin 							9 296 500 USD.

Në fazën e tretë do të investohen 4 150 000 USD     për:

ndërtimin e linjës së briketimit të koncetrateve të bakrit në Rubik, me vlerë 2 400 000 USD;

përmirësimin e kushteve të punës në Metalurgjinë e Rubikut e në Fabrikën e rafinimit të bakrit, me vlerë 500 000 USD;

rikonstruksione të ndryshme në Fabrikën e rafinimit të bakrit në Rubik, me vlerë 300 000 USD;

hapjen e pusit kryesor në Vllahen 650 000 USD;

fondin rezervë dhe fondin për investimet të ndryshme, me vlerë 300 000 USD;

Këto investime do të bëhen sipas Projektit të paraqitur në Aneksin 2, vetëm atëherë kur për kromin do të vërtetohen rezervat e dhëna nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, me kushtet e sotme të pasqyruara në Projekt, për thellësinë e vendburimit Vlahen; ndërsa për Uzinën e Rubikut, si pasoje e zhvillimit të punimeve minerare në Munellë dhe në Lak -Rosh, të jetë verifikuar sasia dhe cilësia e mjaftueshme e rezevave gjeologjike, të cilat do të mbështesin programin e prodhimit, investimit, të ardhurave dhe shpenzimeve të paraqitur në Aneksin 3.

Kryerja e investimit në Uzinën e Rubikut (Metalurgjia dhe Fabrika e rafinimit) dhe në impiantin e fraksionimit të skorjeve të bakrit në Shëngjin, është e kushtëzuar edhe me detyrimet për zhdëmtimin e dëmeve që mund t’i shkaktohen ambjentit nga hedhja në atmosferë e gazeve të shkrirjes së mineraleve dhe koncentrateve të bakrit, si dhe përpunimit të bakrit blistër e nënprodukteve të tij. Vendimi për fillimin e investimeve do të merret nga koncesionari dhe OSHA-ja, pas vënies në punë të Uzinës, me teknologjinë ekzistuese, matjes së parametrave të ndikimit të ndotjes së ambjentit, si dhe nxjerrjes së efektivitetit ekonomik.

Për një periudhë 18-mujore, duke filluar nga data e marrjes në dorëzim të objekteve të tjera të koncesionit, Uzina e bakrit Rubik (Metalurgjia dhe Fabrika e rafinimit) dhe impianti i fraksionimit të skorjeve të bakrit në Shëngjin, do të jenë objekt i kësaj Marrëveshjeje koncesioni dhe do të mbahen në konservim.

Administrimi dhe shpenzimet e konservimit do të jenë të përbashkëta, OSHA-ja dhe Koncesionari, 50 % me 50 %.

Në fazën e dorëzimit të objekteve të tjera të koncesionit, për sa i përket Uzinës së bakrit Rubik (Metalurgjia dhe Fabrika e rafinimit) dhe impiantit të fraksionimit të skorjeve të bakrit në Shëngjin, do të hartohet Marrëveshja e Përbashkët midis Palëve, për realizimin e konservimit.

Në këtë fazë mund të investohen edhe 4 821 000 USD për:

hapjen dhe vënien në shfrytëzim të minierës së Karmës dhe rikonstruktimit të Fabrikës së Mjedës, me vlerë 4 571 000 USD;

fondin rezervë dhe të investime të ndryshme, me vlerë 250 000 USD;

Ky investim do të vendoset të bëhet në Marrëveshje ndërmjet OSHA-së dhe Koncesionarit dhe vetëm atëherë kur do të zbulohen rezerva të reja në Karmë, të cilat për nga sasia dhe cilësia do të justifikojnë këtë investim.

Për rastin më të mirë, investimet në fazën e tretë do të jenë  8 971 000 USD, dhe, në total, për të tre fazat së bashku, 24 632 500 USD.

Neni 4

Koha e fillimit të punimeve

Koncesionari do të fillojë punimet, sipas specifikimeve të përcaktuara në nenin 3, brenda 60 ditëve pas datës së marrjes në dorëzim nga OSHA-ja të dokumentacioneve teknike dhe ekonomiko-financiare të Objekteve të Koncesionit, si dhe të datës së marrjes në dorëzim të këtyre objekteve.

Koncesionari do të paraqitet për marrjen në dorëzim të dokumentacionit teknik dhe ekonomoko-financiar të objekteve, si dhe të vetë objekteve, brenda 30 ditëve pas hyrjes në fuqi të kësaj Kontrate koncesioni.

Dorëzimi i dokumentacionit duhet të përfundojë brenda 20 ditëve dhe, vetëm pas marrjes në dorëzim të këtij dokumentacioni (veçanërisht atij gjeologjik me gjendje punimesh deri 31.12.2000), do të fillojë procedura e marrjes në dorëzim nga Koncesionari i objekteve të dhëna në koncesion.

Neni 5

Detyrimet e Koncesionarit

| 5.1 | Koncesionari brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kësaj Marëveshjeje do të formojë shoqëri koncesionare dhe do të bëjë regjistrimet e nevojshme për të lejuar shoqërinë të zhvillojë veprimtari në Shqipëri dhe do t’i nënshtrohet të gjitha dispozitave ligjore që rregullojnë veprimtarinë e shoqërive tregtare. |
| --- | --- |
| 5.2. | Koncesionari merr persipër të kryejë gjithçka që nevojitet për realizimin e objektit të Marrëveshjes që i është besuar në koncesion, në kushtet dhe afatet e përcaktuara në këtë Marrëveshje. |
| 5.3 | Të respektojë të drejtën e OSHA-së për ruajtjen e pronësisë të mjeteve kryesore, të dhëna në koncesion, për sa kohë që ato nuk do të transformohen nga koncesionari. |
| 5.4 | Të respektojë të drejtën e ndërhyrjes së OSHA-së, deri në marrjen në dorë të Projektit përkohësisht, në rastet kur konstatohen shkelje të rënda (me përjashtim të forcës madhore dhe rasteve kur OSHA-ja dhe Koncensionari bien dakort midis tyre), si: a. braktisje punimesh; b. tërheqje arbitrare dhe pa shkaqet e ligjëruara në këtë Marrëveshje. |
| 5.5 | Në mënyrë të veçantë Koncesionari merr përsipër: |

të realizojë Projektin me mjetet e veta finaciare, sipas specifikimeve të nenit 3;

të mbledhë të gjitha të dhënat dhe informacionet e nevojshme për Projektin që do të zbatojë, të cilat do t’i marrë nga OSHA-ja;

të marrë masa me qëllim që çdo punim i besuar në sipërmarrje të realizohet në përputhje me këtë Marrëveshje dhe Projektin;

të ruajë dhe të administrojë Objektin e Marrëveshjes gjatë gjithë periudhës së koncesionit, në përputhje me specifikimet e kësaj Marrëveshjeje;

të respektojë dhe të kërkojë që të respektohen të gjitha dispozitat ligjore në fushën e marrëdhënieve të punës;

të shmangë dëmet ndaj pronës publike dhe private dhe të respektojë legjislacionin në fuqi dhe dispozitat e karakterit të përgjithshëm teknik, për të parandaluar çdo dëm dhe fatkeqësi në punë;

për pasurinë e dhënë në koncesion, të lidhë kontrata sigurimi konform legjislacionit në fuqi;

Koncesionari detyrohet që, me përfundimin e Periudhës së Koncesionit, t’i transferojë OSHA-së të rehabilituar Objektet e marra në koncesion.

5.6       Brenda 30 ditëve pas miratimit të Marrëveshjes së Koncesionit nga Këshilli i Ministrave,

Koncesionari do të japë një garanci bankare për OSHA-në në shumën prej 300 000 USD nga        Banka Turke nëpërmjet Bankës në Shqipëri. Shuma e garancisë bankare do të pakësohet automatikisht në proporcion me sasinë e investimit të realizuar.

i) Në rast se Koncesionari tërhiqet nga Marrëveshja, shuma prej 300 000 USD, e ngurtësuar si garanci për OSHA-në, kalon për llogari të OSHA-së. Në rast se kjo Marrëveshje koncesioni nuk ratifikohet nga Kuvendi Shqiptar, kjo garanci zhbllokohet menjëherë.

Neni 6

Të drejtat e koncesionarit

Nuk përgjigjet për detyrimet që mund të kenë kompanitë shtetërore “Albbakër” dhe “Albkrom” ndaj Shtetit dhe të tretëve gjatë ushtrimit të aktivitetit të mëparshëm të tyre në objektet që përfshihen në këtë Marrëveshje koncesioni, si dhe për pretendimet e të tretëve për pronësi mbi tokën apo mbi objektet e marra në koncesion.

Ka të drejtë ekskluzive të kryejë aktivitet ekonomik në objektet që i janë dhënë në koncesion.

Në mbështetje të nenit 12 të ligjit nr. 7973, datë 26.07.1995, ka të drejtë të:

eksportojë të gjitha llojet e mineraleve që prodhon dhe që janë të tregtueshëm, si dhe të gjitha produktet e nënproduktet e përpunimit të këtyre mineraleve, pa kufizuar shkallën e përpunimit të tyre, përfshi këtu edhe të drejtën e eksportimit të metaleve të çmuara.

importojë pa kufizim pajisje, makineri dhe materiale të ndryshme që do të nevojiten për procesin e prodhimit, duke përfshirë edhe lëndët eksplozive, konform legjislacionit në fuqi.

Në mbështetje të nenit 7 të ligjit nr.7764, datë 02.11.1993 “Për investimet e huaja”, ka të drejtë të transferojë jashtë territorit të Republikës së  Shqipërisë kontributet financiare të tij.

Në çdo kohë, që objekte të veçantë të objektit të  koncesionit që ka marrë në dorëzim, të cilët do të rezultojnë pa efektivitet ekonomik, t’ia rikthejë OSHA-së, mbi bazën e dokumentacionit të nevojshëm tekniko-ekonomik.

Koncesionari ka të drejtë të përcaktojë numrin e punonjësve dhe të bëjë përzgjedhjen e tyre për realizimin e qëllimit të kësaj Marrëveshjeje koncensioni.

Për rastet e forcës madhore, përfiton të drejtën që i jep neni 6 dhe neni 9 pika 2 e ligjit nr. 7764, datë 02.11.1993, “Për investimet e huaja”.

Neni 7

Detyrimet e Organit Shtetëror të Autorizuar

Organi Shtetëror i Autorizuar (OSHA) merr përsipër detyrimet e mëposhtme:

Të verë në dispozicion të Koncesionarit asetet (inventarin sipas përcaktimit në nenin 1) e Objektit të Koncesionit, të përcaktuara në nenin 2 dhe Aneksin 1, në gjendjen në të cilën ndodhen ditën e nënshkrimit të kësaj Marrëveshjeje koncesioni.

T’i dorëzojë Koncesionarit, brenda 45 ditëve pas dorëzimit të dokumentacionit teknik dhe atij ekonomiko-financiar, asetet e objektit të koncesionit, sipas kërkesave dhe nevojave të tij, duke hartuar në fund të këtij proçesi dorëzimi, proçesverbalet përkatëse, të cilat do të firmosen nga të dy palët.

Të ndihmojë dhe të japë asistencën e nevojshme për të organizuar sigurimin fizik të objekteve të koncesionit nga Koncesionari në përputhje me legjislacionin shqiptar.

Të ndihmojë dhe të asistojë Koncesionarin në nxjerrjen e të gjitha autorizimeve të nevojshme, lejet e punës dhe leje qëndrimi për specialistët e huaj, lejet e punimeve, lejet e ndërtimeve dhe ato të mbrojtjes së mjedisit etj., sipas kërkesave të bëra nga Koncesionari, me kusht që kërkesat e bëra të jenë të përpiluara në formën që kërkon ligji.

Të ndihmojë dhe të asistojë Koncesionarin për realizimin e Projektit të tij pranë çdo organi, autoriteti shqiptar e t’i garantojë Koncesionarit dhe/ose Shoqërisë Koncesionare ekskluzivitetin për realizimin e Projektit, për objektet e dhëna në koncesion gjatë periudhës së koncesionit.

Të ruajë nivelin e çmimit aktual të energjisë elektrike prej 4,5 lekë për kwh, të përcaktuar në vendimin e Këshillit të Ministrave nr.564 datë 23.10.2000, për industrinë e bakrit dhe kromit për një periudhë 5 vjeçare. Pas 5 vjetëve, për energjinë që mund të dojë të prodhojë vetë Koncesionari, të përjashtohet nga taksat doganore dhe TVSH-ja, për makineritë, pajisjet dhe lëndën djegëse që do të duhen për prodhimin e kësaj energjije elektrike; si dhe të ndihmojë Koncesionarin për marrjen e licencës së prodhimit të energjisë elektrike.

Të garantojë Koncesionarin për 5 vjet për një furnizim normal dhe pa ndërprerje me energji elektrike, duke i krijuar të gjitha kushtet lehtësuese për sigurimin e sasisë së energjisë elektrike të nevojshme për realizimin e Projektit dhe prodhimeve të planifikuara në këtë Marrëveshje koncesioni.

Të mbledhë dhe t’i dorëzojë Koncesionarit, brenda 30 ditëve pas hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeje, të gjithë dokumentacionin teknik dhe ekonomiko-financiar, për objektet që do të jepen në koncesion dhe veçanërisht dokumentacionin gjeologjik me gjendjen e punimeve të kryera deri më 31.12.2000.

Të krijojë kushte për fillimin e punës në Uzinën e bakrit Rubik, për shkrirjen e mineraleve dhe koncentrateve të bakrit, si dhe për përpunimin e bakrit blister e nënprodukteve të tij, për një periudhë disa mujore për Koncesionarin, si dhe duke u angazhuar me të për nxjerrjen e treguesve që ndikojnë në ndotjen e ambjentit dhe në marrjen e vendimit për fillimin e investimit.

Të sigurojë Koncesionarin edhe me cilësinë e përfaqësuesit të pronarit Shtet në industrinë minerare, se legjislacioni në përputhje me të cilin është lidhur kjo Marrëveshjeje do të zbatohet gjatë gjithë periudhës së koncesionit. Ndryshimet në këtë legjislacion, përfshirë këtu edhe hyrjen në fuqi të ligjeve të reja, nuk do të jenë të zbatueshme, me përjashtim të rastit kur këto ndryshime ligjesh ose ligje të reja që hyjnë në fuqi, favorizojnë Koncesionarin.

Të bëjë propozimet përkatëse dhe mbrojtjen e nevojshme, në organet kompetente shqiptare, për të realizuar mbështetjen për Projektin sipas nenit 11 të kësaj Marrëveshje.

Të marrë përsipër zgjidhjen e çdo problemi që lidhet me pretendimet e personave të ndryshëm për pronësi mbi tokën dhe objektet e dhëna në koncesion, si dhe pretendimet e të tretëve për borxhet që mund të kenë objektet e kësaj Marrëveshjeje gjatë ushtrimit të aktiviteve të mëparshme.

Konform legjislacionit në fuqi, të lirojë objektet, veçanërisht ato ndihmëse, si magazina, ofiçina, laboratore, menca, fjetore etj., të objektit të koncesionit, të cilat janë zënë arbitrarisht nga persona privatë.

Të marrë përsipër zgjidhjen e problemeve sociale që do të krijohen nga shkurtimet dhe zëvendësimet e punonjësve, si pasojë e kalimit nga  aktiviteti konservues që ushtron sot “Albbakri” në objektet e përfshira në koncesion, në aktivitet ndërtues dhe pjesërisht konservues që do të fillojë të ushtrojë Koncesionari.

Të marrë përsipër të mbajë të lira rrugëkalimet dhe hyrjet në objektet e koncesionit.

Të ndihmojë dhe të asistojë Koncesionarin për zgjidhjen e konflikteve nga pretendimet e padrejta të të tretëve ndaj tij, lidhur me problemet e mbrojtjes së mjedisit, apo edhe për pretendime të tjera të pa drejta nga të tretet për zhdëmtime të natyrave të ndryshme.

Të marrë në dorëzim nga Koncesionari objekte të veçanta të objektit të koncesionit, të cilët në përputhje me nenin 6, gërma 6.5, do të rezultojnë pa efektivitet ekonomik.

Neni 8

Vlerësimi i investimit

| 8.1 | Investimi i përgjithshëm i Koncesionarit do të jetë me kushtet dhe sa është parashikuar nga Projekti, sipas specifikimeve të nenit 3, të paraqitura në Aneksin 2. |
| --- | --- |
| 8.2 | Ndryshime në Projekt të bëhen me pëlqimin e të dy palëve dhe vlera e uljes të mos jetë më shumë se 10% e vlerës së përgjithëshme të investimit të specifikuar në nenin 3 dhe paraqitur në Aneksin 2. |
| 8.3 | Nuk konsiderohen ulje investimesh, rastet, kur investimet për çdo objekt të parashikuar në programin e investimeve (Projekt), realizohen me fonde investimesh më të vogla, ose anasjelltas. |

Neni 9

Periudha e koncesionit

| 9.1 | Në bazë të kësaj Marrëveshje, OSHA-ja i beson Koncesionarit të shfrytëzojë në mënyrë efektive për 30 vjet objektet e përcaktuara në nenin 2 të Marrëveshjes. |
| --- | --- |
| 9.2 | Periudha prej 30 vjetësh fillon nga data e hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeje, siç është parashikuar nga neni 20. |
| 9.3 | Periudha e përcaktuar në pikën 9.1 mund të ulet, kur zgjidhet Marrëveshja për njërin nga rastet e përcaktuara në këtë Marrëveshje, ose të zgjatet, në rastin kur verifikohet një ngjarje e forcës madhore. |

Neni 10

Detyrim për koncesionarin

Koncesionari detyrohet që me përfundimin e periudhës së koncesionit, t’i transferojë OSHA-së të reabilituar objektet e marra në koncesion.

Neni 11

Mbështetja për Projektin

Për afatin 5 vjeçar të periudhës së investimit, Shoqëria Koncesionare do të përjashtohet nga detyrimet e pagesës së taksave doganore dhe TVSH-së, për makineritë, linjat e pajisjet që do të përdoren për investime, sipas specifikimeve në Projekt.

Shoqëria Koncesionare do të përjashtohet nga taksa e fitimit për pesë vite të plota ushtrimore, pas vitit të tretë, duke filluar llogaritja e viteve, 90 ditë pas hyrjes në fuqi të kësaj Marreveshjeje dhe në përputhje me bilancin e paraqitur në Aneksin 3.

Përjashtimin e Shoqërisë Koncesionare nga taksat doganore dhe TVSH-ja, për makineritë, paisjet dhe lëndën djegëse që do të përdorë për prodhimin e energjisë elektrike të nevojshme për objektet e koncesionit pas 5 viteve të para, në rast se Koncesionari do të kërkojë ta prodhojë vetë këtë energji elektrike.

Neni 12

Zgjidhja e Marrëveshjes së koncesionit

OSHA-ja ka të drejtë të fillojë procedurën e prishjes së Marrëveshjes, për rastet kur konstaton shkelje të detyrimeve të marra përsipër nga Koncesionari.

Në qoftë se nga ana e OSHA-së konstatohen rastet e përmendura në paragrafin e parë, ato menjëherë do t’u bëhen të ditura palës tjetër dhe do të presë për një periudhë 30 ditore përgjigjen me shkrim të Koncesionarit me argumentet përkatëse. Mbi bazën e këtyre përgjigjeve, OSHA-ja do të vendosë për të filluar ose jo proçedurën për zgjidhjen e Marrëveshjes.

Në qoftë se OSHA-ja do të vonohet në plotësimin e detyrimeve të saj, Koncesionari ka të drejtë të fillojë procedurën për zgjidhjen e Marrëveshjes sipas përcaktimeve të paragrafit të dytë.

OSHA-ja ka të drejtë të tërhiqet në mënyrë të njëanëshme nga Marrëveshja e Koncesionit, në rast se Koncesionari, brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e kësaj Marrëveshjeje, pa shkak dhe jo për faj të mosrespektimit të detyrimeve të OSHA-së, nuk paraqitet për të realizuar detyrimet e tij kontraktuale.

Neni 13

Paraqitja e bilanceve ekonomiko-financiar

Bilancet ekonomiko-financiare do të mbahen dhe do të paraqiten pranë organeve shtetërore shqiptare për efekt detyrimesh fiskale, etj., në lekë për të gjithë aktivitetin ekonomiko-financiar të Koncesionarit në të tërë sektorët e Objektit të Koncesionit të marra së bashku, e jo e ndarë për aktivitete ekonomoko-financiare të veçanta të sektorëve të ndryshëm të objektit të koncesionit.

Neni 14

Kontratat

Koncesionari ka të drejtë që të përdorë nënkontraktorë për realizimin e Projektit.

Në të gjitha kontratat që do të lidhë Koncesionari me të tretët, ai duhet të respektojë ligjet në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe nenet e kësaj Marreveshjeje.

Koncesionari do të jetë përgjegjësi i vetëm kundrejt OSHA-së për zbatimin e përpiktë të Projektit, pavarësisht nga kontratat që do të lidhen me të tretët.

OSHA-ja nuk ka asnjë detyrim kundrejt të tretëve që lidhen me Koncesionarin dhe me këtë Marrëveshje.

Neni 15

Sigurimet

Koncesionari, për të gjithë periudhën e koncesionit dhe me shpenzimet e veta, do të sigurojë objektin e kësaj Marrëveshjeje, në institucionet përkatëse të sigurimit.

Koncesionari pajis OSHA-në me kopjet e dokumentacionit përkatës për sigurimet e bëra.

Në rast se objekti i siguruar shkatërrohet ose dëmtohet për shkak të rreziqeve për të cilat është siguruar, zhdëmtimet në para të marra nga Koncesionari për këtë qëllim, do të përdoren për të rindërtuar, riparuar, risistemuar dhe për të rikthyer objektin në gjendje funksionuese në parametrat e Projektit.

Neni 16

Riparimi dhe Mirëmbajtja

Gjatë periudhës së Koncesionit, Koncesionari do të kryejë me shpenzimet e veta të gjithë riparimet dhe mirëmbajtjet e nevojshme, të zakonshme e të jashtëzakonshme, të aseteve që do të merren në dorëzim nga ana e tij, në përputhje me gërmën “b” të nenit 7.

Neni 17

Kontrolli dhe inspektimet

OSHA-ja ruan të gjitha të drejtat kontrolluese mbi Koncesionarin të parashikuara në nenin 13 të ligjit “Për koncesionet” nr. 7973, datë 26.07.1995.

OSHA-ja nëpërmjet personave të autorizuar, ushtron kontroll për verifikimin e ecurisë së punimeve, në përputhje me programin e përgjithshëm të realizimit të Projektit të Koncesionit, të paktën dy herë në vit dhe për probleme të veçanta, sa herë të jetë e nevojshme. Për këtë qëllim, palët duhet të bien dakord për mënyrën e përshtatshme të kontrollit dhe veprimtaritë kontrolluese të OSHA-së nuk duhet të përmbajnë ndërhyrje të paarsyeshme në zbatim të Projektit e të Marrëveshjes, si dhe ndërhyrje në punët e brendshme të Koncesionarit.

Koncesionari nuk duhet të kufizojë në kontroll personat e autorizuar të OSHA-së. Ai duhet t’u japë atyre të gjitha sqarimet përkatëse.

Për të gjitha shkeljet e konstatuara nga Koncesionari gjatë inspektimit në objekt, OSHA-ja  do të njoftojë me shkrim Koncesionarin, i cili do të marrë masa për riparimin e tyre dhe mospërsëritjen në të ardhmen.

Neni 18

Legjislacioni i zbatueshëm

Zbatimi dhe interpretimi i kësaj Marrëveshjeje do të bazohet në legjislacionin shqiptar në fuqi, në momentin e nënshkrimit të saj.

Neni 19

Forca Madhore

Në formë shembulli dhe jo kufizues, konsiderohen ngjarje të forcës madhore katastrofat e natyrës dhe ngjarje të jashtëzakonëshme politike, ku përfshihen lufta, ndërhyrjet e të tretëve që kanë forcën e ligjit, si dhe ngjarje të barazvlefëshme me to e që ndikojnë në objektin e kësaj Marrëveshjeje.

Palët nuk mund të jenë përgjegjës në rast mospërmbushjeje të detyrimeve të tyre, të parashikuara nga kjo Marrëveshje, si pasojë e ndodhjes së njërës prej ngjarjeve të forcës madhore.

Në rastin kur një detyrim i parashikuar nga kjo Marrëveshje vonohet ose bëhet i pamundur nga një ngjarje e forcës madhore, Pala e dëmtuar është e detyruar të njoftojë me shkrim menjëherë Palën tjetër, duke treguar motivet e pamundësisë ose vonesës dhe masat e marra për të evituar pasojat.

Gjatë zbatimit të Marrëveshjes, në rast se verifikohen ndodhi të forcës madhore, vonesa të mundshme ose mosrespektime të detyrimeve të Palëve, ato nuk mund të jenë motiv për kërkesa reciproke për zhdëmtim.

Periudha e ndërprerjes dhe shtyrja e afateve të parashikuara për përmbushjen e detyrimeve përkatëse, konfirmohet me një procesverbal të përpiluar nga Palët.

Periudha e Koncesionit do të zgjatet me një periudhë të barabartë me atë të kohëzgjatjes së ngjarjes së forcës madhore edhe për një periudhë kohe të mëtejshme të nevojshme, që Palët bien dakord për të eleminuar pasojat dhe për të rifilluar punimet.

Neni 20

Hyrja në fuqi e Marrëveshjes së koncesionit

Kjo Marrëveshje koncesioni do të hyjë në fuqi kur të jetë firmosur nga Palët; të jetë ratifikuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë,në përputhje me lgjin “Për koncesionet” nr. 7973, datë 26.07.1995 (ndryshuar me akte të tjera ligjore).

Neni 21

Anekset

Anekset 1, 2 dhe 3 janë pjesë përbërëse e kësaj Marrëveshjeje.

Neni 22

Dispozita të Përgjithshme

Kjo Marrëveshje, së bashku me të gjitha dokumentet dhe Anekset, hartohet në gjuhët shqip dhe anglisht. Për çdo problem që mund të dalin, në lidhje me interpretimin dhe zbatimin e kësaj Marrëveshjeje, si gjuhë reference do të jetë gjuha angleze dhe varianti në gjuhën angleze do të konsiderohet ligjërisht i detyrueshëm.

Kjo Marrëveshje është hartuar dhe nënshkruar në 5 (pesë) kopje origjinale, 2 (dy) nga të cilat në dispozicion të OSHA-së dhe 3 (tre) në dispozicion të Koncesionarit.

Neni 23

Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

Asnjë problem ose mosmarrëveshje midis Palëve në lidhje me zbatimin dhe interpretimin e kësaj Marrëveshjeje, nuk do të ndërpresë zbatimin e detyrimeve të Palëve sipas kësaj Marrëveshjeje.

Palët marrin përsipër në parim të zgjidhin në mirëkuptim çdo tip mosmarrëveshjeje.

Në qoftë se palët nuk janë në gjendje të zgjidhin konfliktet gjatë periudhës së pajtimit ndërmjet tyre, atëherë rregullat e gjykimit nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregëtisë në Paris do bëhet nëpërmjet caktimit të tre arbitrave, një arbitër do të caktohet nga OSHA-ja dhe një do të caktohet nga Koncesionari, kurse arbitri i tretë caktohet bashkërisht nga dy arbitrat. Gjuha e arbitrimit do të jetë gjuha angleze e Marrëveshjes së koncesionit.

Neni 24

Bashkëpunimi midis OSHA–së dhe Koncesionarit

OSHA-ja dhe koncesionari marrin përsipër reciprokisht të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin, me qëllim që të garantohet zbatimi i çdo pjese të Projektit.

Me përjashtim të rastit kur Palët me shkrim kanë rënë dakort ndryshe, e gjithë korrespodenca do t’u dërgohet me shkrim personave të poshtëshënuar në gjuhën angleze, me anë të një letre të dorëzuar dorazi, ose me letër të regjistruar, telegram ose faksimile.

Adresat dhe numrat e fax–ve zyrtare që do të përdoren gjatë zbatimit të kësaj Marrëveshjeje janë:

Për OSHA-në:

Ministria e Ekonomisë Publike dhe Privatizimit

Sheshi Skënderbej 2

Tirana, ALBANIA

Për dijeni: Irakli Premti

FAX: 00 355 4 226 143

Për Koncesionarin :

“BER-ONER Madencilik Sanayi. ve Ticaret A.Ş.”

Büyükdere Cad. Noramin Is Merkezi. No: 55 K: 3D: 304 MASLAK-ISTANBUL, Turkey

Për dijeni:BERTAN BERKPINAR dhe AYHAN CETINER

FAX:00 90 212 286 7464

Palët marrin përsipër të ruajnë karakterin konfidencial të kësaj Marrëveshjeje dhe të gjithë informacionit teknik dhe tregtar që lidhet në një mënyrë apo në një tjetër me këtë Marrëveshje. Kjo klauzolë do të qëndrojë detyrimisht në fuqi për të gjithë periudhën e koncesionit dhe për 6 muaj pas përfundimit të tij.

Asnjë ndryshim i kësaj Marrëveshjeje nuk do të konsiderohet i vlefshëm në rast se nuk është pranuar me shkrim nga të dyja Palët.

Tiranë më 18.1.2001

| PËR OSHA | PËR KONCESIONARIN |
| --- | --- |
| Ministria e Ekonomisë Publike dhe Privatizimit ZV/MINISTRI | BER-ONER Madencilik PRESIDENTI KOORDINATORI |
| Pajtim Bello | Hasan Berkpinar Ayhan Cetiner |

ANEKSI NR.1

Objektet e koncesionit

Miniera e bakrit Munellë

Miniera e bakrit Lak-Rosh

Miniera e bakrit Karmë

Fabrika e pasurimit të bakrit Fush-Arrëz

Fabrika e pasurimit të bakrit Mjedë

Uzina e bakrit Rubik (Metalurgjia dhe Fabrika e rafinimit)

Impianti i fraksionimit të skorjeve të bakrit në Shëngjin

Miniera e kromit Vlahen

Miniera e kromit Perollaj

Fabrika e pasurimit të bakrit në Golaj

Për sa i përket objekteve kryesore të mësipërme, përfshirë të gjithë mjetet ndihmëse dhe asetet që mund të nevojiten për operacionin e suksesshëm të projektit, koncesionit në degët korresponduese, si dhe në Tiranë në sh.a Albbakër.

KOORDINATAT E OBJEKTEVE PËR SHFRYTËZIM

| OBJEKTET DHE KOORDINATAT E PIKAVE PËR SHFRYTËZIM | Veri (X) | Lindje (Y) |
| --- | --- | --- |
| VENDBURIMI MUNELLË |  |  |
| Pika numër 1 | 46 49 750 | 44 23 800 |
| Pika numër 2 | 46 49 750 | 44 24 000 |
| Pika numër 3 | 46 49 350 | 44 24 350 |
| Pika numër 4 | 46 49 000 | 44 24 350 |
| Pika numër 5 | 46 48 550 | 44 23 900 |
| Pika numër 6 | 46 48 550 | 44 23 450 |
| Pika numër 7 | 46 49 350 | 44 23 800 |
| VENDBURIMI LAK ROSHI |  |  |
| Pika numër 1 | 46 57 848 | 44 24 956 |
| Pika numër 2 | 46 58 137 | 44 24 897 |
| Pika numër 3 | 46 58 180 | 44 25 115 |
| Pika numër 4 | 46 57 896 | 44 25 175 |
| VENDBURIMI VLAHEN |  |  |
| Pika numër 1 | 46 76 900 | 44 56 960 |
| Pika numër 2 | 46 77 166 | 44 57 030 |
| Pika numër 3 | 46 77 166 | 44 57 118 |
| Pika numër 4 | 46 77 260 | 44 57 118 |
| Pika numër 5 | 46 77 350 | 44 56 930 |
| Pika numër 6 | 46 77 420 | 44 56 930 |
| Pika numër 7 | 46 77 720 | 44 56 850 |
| Pika numër 8 | 46 77 720 | 44 57 020 |
| Pika numër 9 | 46 77 950 | 44 57 010 |
| Pika numër 10 | 46 77 970 | 44 56 920 |
| Pika numër 11 | 46 78 226 | 44 56 820 |
| Pika numër 12 | 46 78 226 | 44 56 790 |
| Pika numër 13 | 46 77 974 | 44 56 822 |
| Pika numër 14 | 46 77 920 | 44 56 822 |
| Pika numër 15 | 46 77 732 | 44 56 964 |
| Pika numër 16 | 46 77 760 | 44 56 772 |
| Pika numër 17 | 46 77 610 | 44 56 754 |
| Pika numër 18 | 46 77 326 | 44 56 854 |
| Pika numër 19 | 46 77 250 | 44 57 020 |
| Pika numër 20 S=0.195 km2 | 46 76 900 | 44 56 880 |
| Pika numër GAL | 46 77 250 | 44 56 450 |
| Pika numër 21* | 46 77 400 | 44 56 625 |
| Pika numër 23 | 46 77 200 | 44 56 425 |
| Pika numër 22 | 46 77 800 | 44 56 175 |
| Pika numër 23 | 46 77 700 | 44 56 000 |

* - zonë në sipërfaqe, e objektit për depozitimin e sterileve.

| VENDBURIMI PEROLLAJ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pika numër 1 | 46 81 995 | 44 46 295 |
| Pika numër 2 | 46 81 826 | 44 46 384 |
| Pika numër 3 | 46 81 973 | 44 46 366 |
| Pika numër 4 | 46 82 073 | 44 46 417 |
| Pika numër 5 | 46 82 100 | 44 46 400 |
| Pika numër 6 | 46 82 248 | 44 46 514 |
| Pika numër 7 | 46 82 371 | 44 46 544 |
| Pika numër 8 | 46 82 380 | 44 46 755 |
| Pika numër 9 | 46 82 380 | 44 46 950 |
| Pika numër 10 | 46 82 250 | 44 46 950 |
| Pika numër 11 | 46 82 210 | 44 46 700 |
| Pika numër 12 | 46 82 150 | 44 46 550 |

| VENDBURIMI KARMË |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pika numër 1 | 46 61 005 | 44 00 440 |
| Pika numër 2 | 46 61 140 | 44 00 300 |
| Pika numër 3 | 46 60 740 | 43 99 410 |
| Pika numër 4 | 46 60 600 | 43 99 590 |

KOORDINATAT E ZONAVE PËR KËRKIM-ZBULIM

| OBJEKTET DHE KOORDINATAT E PIKAVE ZONAT PËR KËRKIM-ZBULIM | Veri (X) | Lindje (Y) |
| --- | --- | --- |
| Zona e Brezit të MiRditës QEndrore, Qaf Mali, Lak Roshi, Tuç, Qaf-Bari, Munellë, Gurth Spaç, Rënjollë dhe Perlat. |  |  |  |
| Pika numër 1 |  | 46 62 000 | 44 24 625 |
| Pika umër 2 |  | 46 59 000 | 44 24 000 |
| Pika numër 3 |  | 46 54 400 | 44 24 000 |
| Pika numër 4 |  | 46 52 150 | 44 22 900 |
| Pika numër 5 |  | 46 47 275 | 44 22 000 |
| Pika numër 6 |  | 46 43 000 | 44 21 700 |
| Pika numër 7 |  | 46 42 400 | 44 21 700 |
| Pika numër 8 |  | 46 41 650 | 44 20 900 |
| Pika numër 9 |  | 46 38 200 | 44 19 300 |
| Pika numër 10 |  | 46 35 600 | 44 16 800 |
| Pika numër 11 |  | 46 30 300 | 44 15 700 |
| Pika numër 12 |  | 46 29 600 | 44 11 400 |
| Pika numër 13 |  | 46 27 000 | 44 11 400 |
| Pika numër 14 |  | 46 21 500 | 44 15 000 |
| Pika numër 15 |  | 46 24 400 | 44 22 000 |
| Pika numër 16 |  | 46 26 000 | 44 23 000 |
| Pika numër 17 |  | 46 29 650 | 44 24 000 |
| Pika numër 18 |  | 46 34 000 | 44 18 300 |
| Pika numër 19 |  | 46 35 150 | 44 18 300 |
| Pika numër 20 |  | 46 38 800 | 44 23 500 |
| Pika numër 21 |  | 46 42 000 | 44 24 000 |
| Pika numër 22 |  | 46 43 000 | 44 24 000 |
| Pika numër 23 |  | 46 49 750 | 44 25 500 |
| Pika numër 24 |  | 46 52 500 | 44 26 625 |
| Pika numër 25 |  | 46 55 000 | 44 27 000 |
| Pika numër 26 |  | 46 58 000 | 44 28 000 |
| Pika numër 27 |  | 46 62 000 | 44 28 000 |

ZoNa e karmës

| Pika numër 1 | 46 62 500 | 44 01 500 |
| --- | --- | --- |
| Pika numër 2 | 46 61 800 | 44 01 750 |
| Pika numër 3 | 46 60 450 | 43 99 700 |
| Pika numër 4 | 46 56 350 | 44 00 575 |
| Pika numër 5 | 46 58 625 | 43 97 575 |
| Pika numër 6 | 46 61 250 | 43 98 200 |

Zona e Brezit Lindor prej Gjegjanit

(Kukës) deri në Lurë (Peshkopi)

| Pika numër 1 | 46 67 100 | 44 61 700 |
| --- | --- | --- |
| Pika numër 2 | 46 52 200 | 44 53 000 |
| Pika numër 3 | 46 49 500 | 44 46 500 |
| Pika numër 4 | 46 41 500 | 44 45 000 |
| Pika numër 5 | 46 36 000 | 44 38 000 |
| Pika numër 6 | 46 35 000 | 44 37 000 |
| Pika numër 7 | 46 35 000 | 44 34 000 |
| Pika numër 8 | 46 40 000 | 44 41 000 |
| Pika numër 9 | 46 48 500 | 44 42 500 |
| Pika numër 10 | 46 54 500 | 44 46 500 |
| Pika numër 11 | 46 54 500 | 44 52 000 |
| Pika numër 12 | 46 68 000 | 44 60 000 |

| Zona e VlahEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pika A | 46 79 000 | 44 54 000 |
| Pika B | 46 79 000 | 44 58 000 |
| Pika C | 46 74 000 | 44 58 000 |
| Pika D | 46 74 000 | 44 54 000 |

Zona  pErollaj

| Pika 1 | 46 81 000 | 44 43 000 |
| --- | --- | --- |
| Pika 2 | 46 84 000 | 44 44 000 |
| Pika 3 | 46 84 000 | 44 50 000 |
| Pika 4 | 46 81 000 | 44 50 000 |

| ANEKSI 2 F.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INVESTIMET PËR INDUSTRINË E KROMIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EMËRTIMI I PUNIMEVE | Njësıa | Shuma | Vıtı I | Vıtı II | Vıtı III | Vıtı IV | Vıtı V | Vıtı VI | Vıtı VII |
|  | KU DO TË INVESTOHET | Matjes | Gjithsej | i punës | i punës | i punës | i punës | i punës | i punës | i punës |
| I. | PËR MINIERAT E KROMIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | PUNIME MINERARE KAPITALE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Punime kapitale minerare VLAHNA | USD | 885000 | 100000 | 70000 | 20000 | 95000 | 100000 | 200000 | 300000 |
| 2 | Punime kapitale minerare PEROLLAJ | USD | 55000 | 30000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SHUMA PUNIME MINERARE KAPITALE | USD | 940000 | 130000 | 95000 | 20000 | 95000 | 100000 | 200000 | 300000 |
| B. | MAKINERI E PAISJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Për minierën e Vlahnës | USD | 520000 | 80000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Për minierën e Perollajt | USD | 300000 | 100000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SHUMA MAKINERI E PAISJE | USD | 820000 | 180000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. | NDËRTIM MONTIME | USD | 110000 | 60000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. | STUDIME E PROJEKTIME | USD | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SHUMA MINIERAT E KROMIT (A+B+C+D) | USD | 1890000 | 390000 | 785000 | 20000 | 95000 | 100000 | 200000 | 300000 |
| II. | PËR FABRIKËN E PASURIMIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | MAKINERI E PAISJE | USD | 1150000 | 0 | 375000 | 775000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. | NDËRTIM MONTIME | USD | 610000 | 0 | 0 | 405000 | 205000 | 0 | 0 | 0 |
| C. | STUDIME E PROJEKTIME | USD | 50000 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHUMA FABRIKA E PASURIMIT (A+B+C) |  | USD | 1810000 | 30000 | 395000 | 1180000 | 205000 | 0 | 0 | 0 |
| Në vartësı të vërtetësısë së rrezervave të mıneralıt të kromıt në sası e cılësı për vendburımet Vlahën e Perollaj, të dhëna nga shërbımı gjeollogjık Shqıptar, sı dhe në vartësı të rezultateve të studımeve të pasurımıt, tregut, etj., ınvestımet e mësıpërme mund të ndryshojnë ose mund të ndërpriten, pas vitit të parë të punës. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL INVESTIME PËR KROMIN | USD | 3700000 | 420000 | 1180000 | 1200000 | 300000 | 100000 | 200000 | 300000 |

| ANEKSI 2 F.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTIMET PËR INDUSTINË E BAKRIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMËRTIMI I PUNIMEVE |  |  |  |  |  |  |  | Njësia |  | Shuma |  | Viti 1 |  | Viti 2 |  | Viti 3 |  |  |  | Viti 4 |  |  | Viti 5 |  |  | Viti 6 |  |  | Viti 7 |  |
| KU DO TË INVESTOHET |  |  |  |  |  |  |  | Matjes |  | Gjithsj |  | i punës |  | i punës |  | i punës |  |  |  | i punës |  |  | i punës |  |  | i punës |  |  | i punës |  |
| I. PËR MINIERAT E BAKRIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/1. PUNIME MINERARE KAPITALE FAZA E PARË |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | '995'000 |  | '580'000 |  | '415'000 |  | ''0 |  |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |
| 1. Për minierën e Munellës |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | '795'000 |  | '380'000 |  | '415'000 |  | ''0 |  |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |
| 2. Për minierën e Lak-Roshit |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | '200'000 |  | '200'000 |  | ''0 |  | ''0 |  |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |
| A/2. PUNIME MINERARE KAPITALE FAZA E DYTË |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | '941'500 |  | '76'000 |  | '322'500 |  | '527'000 |  |  |  | '16'000 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |
| 1. Për minierën e Munellës |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | '657'500 |  | ''0 |  | '182'500 |  | '475'000 |  |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |
| 2. Për minierën e Lak-Roshit |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | '284'000 |  | '76'000 |  | '140'000 |  | '52'000 |  |  |  | '16'000 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |
| A/3. PUNIME MINERARE KAPITALE FAZA E TRETË |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | 1'321'000 |  | ''0 |  | ''0 |  | '139'200 |  |  |  | '315'800 |  |  | '347'000 |  |  | '305'000 |  |  | '214'000 |  |
| 1. Për minierën e Karmës |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | 1'321'000 |  | ''0 |  | ''0 |  | '139'200 |  |  |  | '315'800 |  |  | '347'000 |  |  | '305'000 |  |  | '214'000 |  |
| A. SHUMA INVESTIME PËR PUNIME MINERARE KAPITALE |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | 3'257'500 |  | '656'000 |  | '737'500 |  | '666'200 |  |  |  | '331'800 |  |  | '347'000 |  |  | '305'000 |  |  | '214'000 |  |
| B/1. MAKINERI E PAISJE PËR MINIERAT FAZA E PARË |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | 1'490'000 |  | 1'490'000 |  | ''0 |  | ''0 |  |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |
| 1. Për minierën e Munellës |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | 1'300'000 |  | 1'300'000 |  | ''0 |  | ''0 |  |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |
| 2. Për minierën e Lak-Roshit |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | '190'000 |  | '190'000 |  | ''0 |  | ''0 |  |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |
| B/2. MAKINERI E PAISJE PËR MINIERAT FAZA E DYTË |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | 2'460'000 |  | ''0 |  | 1'760'000 |  | '700'000 |  |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |
| 1. Për minierën e Munellës |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | 1'700'000 |  | ''0 |  | 1'000'000 |  | '700'000 |  |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |
| 2. Për minierën e Lak-Roshit |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | '760'000 |  | ''0 |  | '760'000 |  | ''0 |  |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |
| B/3. MAKINERI E PAISJE PËR MINIERAT FAZA E TRETË |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | '950'000 |  | ''0 |  | ''0 |  | '400'000 |  |  |  | '400'000 |  |  | '150'000 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |
| 1. Për minierën e Karmës |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | '950'000 |  | ''0 |  | ''0 |  | '400'000 |  |  |  | '400'000 |  |  | '150'000 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |
| B. SHUMA INVESTIME MAKINERI E PAISJE PËR MINIERAT |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | 4'900'000 |  | 1'490'000 |  | 1'760'000 |  | 1'100'000 |  |  |  | '400'000 |  |  | '150'000 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |
| SHUMA INVESTIME PËR MINIERAT E BAKRIT |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | 8'157'500 |  | 2'146'000 |  | 2'497'500 |  | 1'766'200 |  |  |  | '731'800 |  |  | '497'000 |  |  | '305'000 |  |  | '214'000 |  |
| II. PËR FABRIKAT E PASURIMIT (FAZA E DYTË DHE E TRETË) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FABRIKA E FUSH-ARRËZIT, FAZA E DYTË |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | 3'265'000 |  | ''0 |  | 1'255'000 |  | 2'010'000 |  |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |
| 1. Ndërtim montime |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | '500'000 |  | ''0 |  | '250'000 |  | '250'000 |  |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |
| 2. Makineri e paisje |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | 2'765'000 |  | ''0 |  | 1'005'000 |  | 1'760'000 |  |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |
| FABRIKA E MJEDES, FAZA E TRETE |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | 2'300'000 |  | ''0 |  | ''0 |  | ''0 |  |  |  | 1'200'000 |  |  | 1'100'000 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |
| ANEKSI 2 F.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ndërtim montime |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | '300'000 |  | ''0 |  | ''0 |  | ''0 |  |  | '200'000 |  |  | '100'000 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  |
| 2. Makineri e paisje |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | 2'000'000 |  | ''0 |  | ''0 |  | ''0 |  |  | 1'000'000 |  |  | 1'000'000 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  |
| SHUMA INVESTIME PËR FABRIKAT, (PËR TË DY FAZAT) |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | 5'565'000 |  | ''0 |  | 1'255'000 |  | 2'010'000 |  |  | 1'200'000 |  |  | 1'100'000 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  |
| III. PËR UZINËN E BAKRIT RUBIK (FAZA E TRETË) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ndertim montime e makineri e paisje për impiantin e briketimit |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | 2'400'000 |  | ''0 |  | ''0 |  | '800'000 |  |  | 1'400'000 |  |  | '200'000 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  |
| 2. Riparime, mekanizime, përmirësim kushte pune etj. |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | '800'000 |  | ''0 |  | ''0 |  | ''0 |  |  | '200'000 |  |  | '600'000 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  |
| SHUMA INVESTIME PËR RUBIKUN (FAZA E TRETË) |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | 3'200'000 |  | ''0 |  | ''0 |  | '800'000 |  |  | 1'600'000 |  |  | '800'000 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  |
| IV. INVESTIME PËR KËRKIME GJEOLLOGJIKE |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | '500'000 |  | '100'000 |  | '100'000 |  | '100'000 |  |  | '50'000 |  |  | '50'000 |  |  | '50'000 |  |  | '50'000 |  |  |
| V. INVESTIME PËR STUDIME |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | '600'000 |  | '100'000 |  | '400'000 |  | '100'000 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  |
| VI. INVESTIME TË NDRYSHME |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | 1'910'000 |  | '630'000 |  | '750'000 |  | '260'000 |  |  | '130'000 |  |  | '80'000 |  |  | '30'000 |  |  | '30'000 |  |  |
| VII. INVESTIME TË PA PARASHIKUARA |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | 1'000'000 |  | '200'000 |  | '200'000 |  | '200'000 |  |  | '200'000 |  |  | '100'000 |  |  | '50'000 |  |  | '50'000 |  |  |
| SHUMA INVESTIME FAZA E PARË |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | 3'315'000 |  | 3'100'000 |  | '215'000 |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  | ''0 |  |  |
| SHUMA INVESTIME FAZA E DYTË |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | 9'296'500 |  | '76'000 |  | 4'987'500 |  | 3'597'000 |  |  | '246'000 |  |  | '130'000 |  |  | '130'000 |  |  | '130'000 |  |  |
| SHUMA INVESTIME FAZA E TRETË |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | 8'321'000 |  | ''0 |  | ''0 |  | 1'639'200 |  |  | 3'665'800 |  |  | 2'497'000 |  |  | '305'000 |  |  | '214'000 |  |  |
| TOTAL INVESTIME NË INDUSTRINË E BAKRIT |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | 20'932'500 |  | 3'176'000 |  | 5'202'500 |  | 5'236'200 |  |  | 3'911'800 |  |  | 2'627'000 |  |  | '435'000 |  |  | '344'000 |  |  |
| SHENIM 1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Në fazën e parë do të investohet vetëm për të hapur minierën e Munellës nëpërmjet traverbangjeve 675 e 725, për të rehabilituar minierën e Lakut të Roshit, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| për të bërë shpimet në të dy këto miniera me qëllim verifikimin e pjesëshëm në sasi e cilësi të rrezervave të dhëna nga shërbimi gjeollogjik Shqiptar dhe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| për të marrë provën teknollogjike e për të bërë studimet e pasurimit të mineraleve të Munellës e të Lak-Roshit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza e dytë e investimeve do të zbatohet në rast se rezultatet e fazës së parë do të mbështesin ekonomikisht investimet e fazës së dytë. Në këtë fazë do të |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rikonstruktohet fabrika e pasurimit të bakrit në Fush-Arrëz për kapacitet 240 mij ton mineral në vit, si dhe do të vazhdojë përgatitja për prodhim e minierave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| të Munellës e të Lak-Roshit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza e tretë e investimeve do të zbatohet në rast se rezervat e minierave të Lak-Roshit dhe të Munellës do të mbështesin investimin në Rubik ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dhe për minierën e Karmës e fabrikën e Mjedës, në rast se do të zbulohen rrezerva të reja, që gjithashtu do të mbështesin investimet në Karme e në Mjedë. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pesa i përket Rubikut, përveç sa më sipër, investimi është i kondicjonuar edhe me ndotjen e ambjentit dhe me ç`demtimet e dëmeve që mund të shkaktohen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nga hedhja në atmosferë e gazeve të shkrirjes së mineraleve e koncentrateve të bakrit dhe të përpunimit të bakrit blister e nënprodukteve të tij. Kompanija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BER-ONER nuk mund të jetë objekt i penalizimeve për ç`dëmtimin e këtyre dëmeve. Investimi në Rubik do të vendoset pas vënjes në punë me teknollogjinë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ekzistuese të uzinës së Rubikut (për disa muaj) dhe pas matjes së shkallës së ndotjes së ambjentit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANEKSI 3 F.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANI I PËRGJITHSHËM I PRODHIMEVE, INVESTIMEVE, TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE PËR OBJEKTET E BAKRIT DHE KROMIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QË KËRKOHET TE MIRREN NË KONCESION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMËRTIMI | Njësia |  | Shuma |  | Viti 1 |  | Viti 2 |  | Viti 3 |  | Viti 4 |  | Viti 5 |  | Viti 6 |  |  | Viti 7 |  |  | Viti 8 |  |  | Viti 9 |  |  | Viti 10 |  |  |
| Prodhim mineral bakri gjithsej | ton |  | 1,780,000 |  | 0 |  | 0 |  | 100,000 |  | 240,000 |  | 240,000 |  | 240,000 |  |  | 240,000 |  |  | 240,000 |  |  | 240,000 |  |  | 240,000 |  |  |
| Prodhim koncentrat bakri për shkri. | ton |  | 133,106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25810 |  | 25810 |  |  | 25851 |  |  | 24178 |  |  | 15728 |  |  | 15728 |  |  |
| Prodhim koncentrat bakri për eksp. | ton |  | 39,939 |  | 0 |  | 0 |  | 14129 |  | 25810 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Prodhim koncentrat zinku eksp. | ton |  | 35,952 |  | 0 |  | 0 |  | 3387 |  | 5403 |  | 5403 |  | 5403 |  |  | 5403 |  |  | 4462 |  |  | 3246 |  |  | 3246 |  |  |
| Pasurim mineral bakri | ton |  | 1780000 |  | 0 |  | 0 |  | 100000 |  | 240000 |  | 240000 |  | 240000 |  |  | 240000 |  |  | 240000 |  |  | 240000 |  |  | 240000 |  |  |
| Prodhim bakër blister | ton |  | 24940 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4836 |  | 4836 |  |  | 4844 |  |  | 4530 |  |  | 2947 |  |  | 2947 |  |  |
| Prodhim mineral kromi gjithsej | ton |  | 845,000 |  | 10,000 |  | 24,000 |  | 41,000 |  | 110,000 |  | 110,000 |  | 110,000 |  |  | 110,000 |  |  | 110,000 |  |  | 110,000 |  |  | 110,000 |  |  |
| Nga ky koker për eksport | ton |  | 235,000 |  | 4,000 |  | 8,000 |  | 13,000 |  | 30,000 |  | 30,000 |  | 30,000 |  |  | 30,000 |  |  | 30,000 |  |  | 30,000 |  |  | 30,000 |  |  |
| Nga ky për pasurim | ton |  | 610,000 |  | 6,000 |  | 16,000 |  | 28,000 |  | 80,000 |  | 80,000 |  | 80,000 |  |  | 80,000 |  |  | 80,000 |  |  | 80,000 |  |  | 80,000 |  |  |
| Pasurim mineral kromi | ton |  | 610,000 |  | 0 |  | 0 |  | 36,000 |  | 82,000 |  | 82,000 |  | 82,000 |  |  | 82,000 |  |  | 82,000 |  |  | 82,000 |  |  | 82,000 |  |  |
| Prodhim koncentrat kromi | ton |  | 255,721 |  | 0 |  | 0 |  | 15,092 |  | 34,376 |  | 34,376 |  | 34,376 |  |  | 34,376 |  |  | 34,376 |  |  | 34,376 |  |  | 34,376 |  |  |
| Prodhime për eksport : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koncentrat bakri | ton |  | 39939 |  | 0 |  | 0 |  | 14129 |  | 25810 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Prodhim bakër katodik | ton |  | 24355.2 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 4722.6 |  | 4722.6 |  |  | 4730.1 |  |  | 4424.0 |  |  | 2877.9 |  |  | 2877.9 |  |  |
| Prodhim koncentrat zinku | ton |  | 35952 |  | 0 |  | 0 |  | 3387 |  | 5403 |  | 5403 |  | 5403 |  |  | 5403 |  |  | 4462 |  |  | 3246 |  |  | 3246 |  |  |
| Prodhim Au | kg |  | 628.690 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 114.566 |  | 114.566 |  |  | 114.566 |  |  | 105.494 |  |  | 89.748 |  |  | 89.748 |  |  |
| Prodhim Ag | kg |  | 8598.67 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 1578.46 |  | 1578.46 |  |  | 1578.46 |  |  | 1423.08 |  |  | 1220.10 |  |  | 1220.10 |  |  |
| Prodhim sulfat bakri | ton |  | 748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 145 |  | 145 |  |  | 145 |  |  | 136 |  |  | 88 |  |  | 88 |  |  |
| Prodhim skorje të granuluar | ton |  | 133106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25810 |  | 25810 |  |  | 25851 |  |  | 24178 |  |  | 15728 |  |  | 15728 |  |  |
| Prodhim mineral kromi për eksport | ton |  | 235,000 |  | 4,000 |  | 8,000 |  | 13,000 |  | 30,000 |  | 30,000 |  | 30,000 |  |  | 30,000 |  |  | 30,000 |  |  | 30,000 |  |  | 30,000 |  |  |
| Prodhim koncentrat kromi, eksport | ton |  | 255,721 |  | 0 |  | 0 |  | 15,092 |  | 34,376 |  | 34,376 |  | 34,376 |  |  | 34,376 |  |  | 34,376 |  |  | 34,376 |  |  | 34,376 |  |  |
| Shuma të ardhura nga bakri | USD |  | 72782324 |  | 0 |  | 0 |  | 4421725 |  | 7776122 |  | 11714122 |  | 11714122 |  |  | 11727596 |  |  | 10737819 |  |  | 7345408 |  |  | 7345408 |  |  |
| Të ardhura nga kromi | USD |  | 39672141 |  | 240000 |  | 480000 |  | 2289176 |  | 5237566 |  | 5237566 |  | 5237566 |  |  | 5237566 |  |  | 5237566 |  |  | 5237566 |  |  | 5237566 |  |  |
| Gjitsej të ardhura | USD |  | 112454465 |  | 240000 |  | 480000 |  | 6710901 |  | 13013689 |  | 16951689 |  | 16951689 |  |  | 16965163 |  |  | 15975385 |  |  | 12582974 |  |  | 12582974 |  |  |
| ANEKSI 3 F.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investime në bakër | USD |  | 15985000 |  | 3066500 |  | 5030000 |  | 4643000 |  | 1976500 |  | 1018000 |  | 125500 |  | 125500 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Investime në krom | USD |  | 3700000 |  | 420000 |  | 1180000 |  | 1200000 |  | 300000 |  | 100000 |  | 200000 |  | 300000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Shto investime për blerje gjenerator | USD |  | 600000 |  | 0 |  | 0 |  | 200000 |  | 400000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Gjithsej investime | USD |  | 20285000 |  | 3486500 |  | 6210000 |  | 6043000 |  | 2676500 |  | 1118000 |  | 325500 |  | 425500 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Shuma shpenz. operative në bakër | USD |  | 47162025 |  | 0 |  | 0 |  | 1908504 |  | 4526482 |  | 7314464 |  | 7314464 |  | 7318697 |  |  |  | 7113420 |  |  | 5832997 |  |  | 5832997 |  |  |
| Shuma shpenz. operative në krom | USD |  | 32531078 |  | 176000 |  | 352000 |  | 1881637 |  | 4303063 |  | 4303063 |  | 4303063 |  | 4303063 |  |  |  | 4303063 |  |  | 4303063 |  |  | 4303063 |  |  |
| Shto shpenz.ritje cmimi energji Elekt. | USD |  | 1030000 |  | 20000 |  | 40000 |  | 95000 |  | 125000 |  | 125000 |  | 125000 |  | 125000 |  |  |  | 125000 |  |  | 125000 |  |  | 125000 |  |  |
| Shto shpenz. prodh.10% energ. elekt. | USD |  | 500000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 30000 |  | 40000 |  | 70000 |  | 70000 |  | 70000 |  |  |  | 70000 |  |  | 70000 |  |  | 70000 |  |  |
| Gjithsej shpenzime operative | USD |  | 81223103 |  | 201000 |  | 397000 |  | 3915142 |  | 8994545 |  | 11812527 |  | 11812527 |  | 11816759 |  |  |  | 11611483 |  |  | 10331060 |  |  | 10331060 |  |  |
| Amortizimi (mesatarisht 13 % në vit) | USD |  | 20285000 |  | 44000 |  | 88000 |  | 2046135 |  | 2394080 |  | 2539420 |  | 2581735 |  | 2637050 |  |  |  | 2637050 |  |  | 2637050 |  |  | 2680480 |  |  |
| Shpenzimet e plota (Kosto e plotë) | USD |  | 101508103 |  | 245000 |  | 485000 |  | 5961277 |  | 11388625 |  | 14351947 |  | 14394262 |  | 14453809 |  |  |  | 14248533 |  |  | 12968110 |  |  | 13011540 |  |  |
| Gjithsej fitimi para taksave | USD |  | 10946362 |  | -5000 |  | -5000 |  | 749624 |  | 1625064 |  | 2599742 |  | 2557427 |  | 2511353 |  |  |  | 1726853 |  |  | -385136 |  |  | -428566 |  |  |
| BILANCI EKONOMIK , DUKE PËRJASHTUAR TAKSËN MBI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FITIMIN PËR 5 VITE PRODHIM, SIC PARAQITET NË KËTË BILANC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gjithsej fitimi para taksave |  | USD |  | 10946362 |  | -5000 | -5000 |  | 749624 |  | 1625064 |  | 2599742 |  | 2557427 |  | 2511353 |  |  |  | 1726853 |  |  | -385136 |  |  | -428566 |  |  |
| Taksa mbi fitimin (25%) |  | USD |  | 431713 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 431713 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fitimi neto i llogaritur |  | USD |  | 10514649 |  | -5000 | -5000 |  | 749624 |  | 1625064 |  | 2599742 |  | 2557427 |  | 2511353 |  |  |  | 1295139 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CASH FLOË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Shkalla e interesave vjetore |  |  |  | 0.07 |  | 0.07 | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.07 |  |  | 0.07 |  |  |
| Fitimi operativ minus investimet |  | USD |  | 10946362 |  | -3447500 | -6127000 |  | -3247241 |  | 1342644 |  | 4021162 |  | 4813662 |  | 4722903 |  |  |  | 4363903 |  |  | 2251914 |  |  | 2251914 |  |  |
| Taksa mbi fitimin (25%) |  | USD |  | 431713 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 431713 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Shuma fitim operativ-investime-taks |  | USD |  | 10514649 |  | -3447500 | -6127000 |  | -3247241 |  | 1342644 |  | 4021162 |  | 4813662 |  | 4722903 |  |  |  | 3932189 |  |  | 2251914 |  |  | 2251914 |  |  |
| Interesat |  | USD |  | -4113263 |  | -241325 | -687107.8 |  | -962512 |  | -935903 |  | -719935 |  | -433374 |  | -133107 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Cash floë vjetor |  | USD |  | 6401385 |  | -3688825 | -6814108 |  | -4209753 |  | 406741 |  | 3301227 |  | 4380288 |  | 4589797 |  |  |  | 3932189 |  |  | 2251914 |  |  | 2251914 |  |  |
| Cash floë kumulativ |  | USD |  |  |  | -3688825 | -10502933 |  | -14712686 |  | -14305945 |  | -11004718 |  | -6624430 |  | -2034633 |  |  |  | 1897556 |  |  | 4149471 |  |  | 6401385 |  |  |
| Fitimi neto rreal (Cash-Floë as Equiti) |  | USD |  | 6401385 |  | -3688825 | -6814108 |  | -4209753 |  | 406741 |  | 3301227 |  | 4380288 |  | 4589797 |  |  |  | 3932189 |  |  | 2251914 |  |  | 2251914 |  |  |
| Shenim : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultati negativ i vitit të 9 e 10 prej 385136 + 428566 = 813702 USD, pas amortizimit të investimeve, mbartet si borxh në vitin e 11. Sa më sipër për periudhën 10 vjecare të marrë në |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kalkulim, fitimi neto real është 6 401385 + 0.25 x (813 702) = 6 604810 USD, me ndryshimin se shuma 203425 USD nuk do të merret në vitin e 9 e të 10, por do të merret në vitin e 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |