LIGJ
Nr.9813, datë 1.10.2007

PËR MIRATIMIN E “MARRËVESHJES MINERARE TË SHFRYTËZIMIT NDËRMJET MINISTRISË SË EKONOMISË, TREGTISË DHE ENERGJETIKËS DHE SHOQËRISË “ANTEA CEMENT” SHA”

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, 

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Neni 1

Miratohet “Marrëveshja minerare e shfrytëzimit ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe Shoqërisë “Antea Cement” sha”, miratuar me vendimin nr.519, datë 25.7.2007 të Këshillit të Ministrave.


Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.5490, datë 10.10.2007 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi

MARRëVESHJE MINERARE E SHFRYTËZIMit

E lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, e përfaqësuar nga Ministri, z.Genc Ruli dhe 
Antea Cement SHA, shoqëri e themeluar në bazë të legjislacionit shqiptar me vendimin nr.36120, datë 7.7.2006, me seli në Rr. “Luigj Gurakuqi”, pallati 89, seksioni A, kati 10, Tiranë,  e përfaqësuar ligjërisht për negociimin dhe nënshkrimin e kësaj Marrëveshjeje nga z.Eleftherios Gkaris, Drejtor i  Përgjithshëm,
duke pasur parasysh që: 
- Në kuadrin e zhvillimit ekonomik të vendit, Qeveria Shqiptare i ka dhënë prioritet zhvillimit të zonave industriale lidhur me aktivitetin minerar; 
- Legjislacioni në fuqi, rregullon aktivitetet minerare dhe marrëdhëniet ndërmjet shtetit dhe personave juridikë që synojnë të përfitojnë nga legjislacioni minerar. Të gjitha të drejtat minerare të siguruara në përputhje me ligjin “Ligji minerar i Shqipërisë” nr.7796, datë 17.2.1994, të ndryshuar,dhe ushtrimi i çdo aktiviteti minerar në Shqipëri bazohen në legjislacionin shqiptar dhe do të ushtrohen në përputhje me të; 
- Qeveria e Shqipërisë mirëpret investitorët vendas dhe të huaj për shfrytëzimin e çdo vendburimi minerar, me çfarëdolloj mënyre, me qëllim nxjerrjen e mineraleve duke përfshirë kërkimin, shfrytëzimin dhe zbulimin brenda një trupi minerar; 
- Qeveria e Shqipërisë është deklaruar për një politikë të tërheqjes dhe të mbështetjes së investimeve të huaja. Në zbatim të këtyre politikave ajo është e angazhuar t’i inkurajojë dhe mbështesë ata sa më gjerësisht që të jetë e mundur nëpërmjet sigurimit të bashkëpunimit të të gjitha autoriteteve shtetërore apo institucioneve të tjera nën kontrollin e saj, veçanërisht që të ushtrojnë përgjegjësitë e tyre duke iu përgjigjur brenda një kohe sa më të shkurtër kërkesave të personave juridikë sipas legjislacionit në fuqi në Republikën e Shqipërisë. Ajo angazhohet që të bëjë të mundur që këto organe shtetërore dhe institucione të tjera të mos vonojnë në mënyrë të paarsyeshme aprovimin e tyre, për të siguruar zhvillimin e infrastrukturës së duhur nga Zotëruesi i lejes së shfrytëzimit, për të mundësuar investimin për ngritjen dhe vënien në funksionim të një fabrike për prodhimin e çimentos; 
- Qeveria e Shqipërisë njeh si të vlefshme lejen minerare, e cila jepet nga Ministri që mbulon veprimtarinë minerare duke bërë të mundur zhvillimin e aktivitetit minerar që lidhet me kërkimin, zbulimin dhe shfrytëzimin e mineraleve;
- “Ligji minerar i Shqipërisë” nr.7796, datë 17.2.1994, i ndryshuar, përcakton marrëdhënien ndërmjet shtetit shqiptar dhe personave juridikë që synojnë të përfitojnë të drejta në bazë të dispozitave të tij dhe të kryejnë aktivitete minerare; 
- Ministri është i autorizuar të negociojë për nënshkrimin e një marrëveshjeje lehtësuese për investimin e lartpërmendur me Zotëruesin e lejes minerare, Marrëveshje, e cila miratohet nga Këshilli i Ministrave dhe në vijim nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. 
Ministri negocion Marrëveshjen me Zotëruesin e lejes minerare. 
Zotëruesi i lejes minerare: 
- Është seriozisht i interesuar të ushtrojë aktivitetin minerar dhe për përdorimin e produkteve minerale për qëllime industriale si lëndë të para për prodhimin e çimentos; 
- Ka ndërmarrë studimin tekniko-ekonomik për shfrytëzimin e mineraleve të grupit të katërt (siç përcaktohet në ligjin minerar të sipërpërmendur), dhe ndërtimin e fabrikës për prodhimin e çimentos për qëllime industriale; 
- Në përputhje me dispozitat e kësaj Marrëveshjeje do të ndërmarrë ndërtimin dhe vënien në funksionim të fabrikës për prodhimin e çimentos dhe zhvillimin e infrastrukturës  së lidhur me të, duke investuar një shumë prej rreth 200 milionë dollarë amerikanë.
Palët: 
Bien dakord që të bashkëpunojnë për shfrytëzimin e materialeve ndërtimore (gëlqeror dhe argjila) në zonën e Borizanës, në përputhje me lejet minerare të shfrytëzimit me të cilat është pajisur shoqëria e sipërpërmendur, Zotëruese e lejes minerare dhe sipas dispozitave të kësaj Marrëveshjeje. 

Neni 1 
Përkufizime 

Kudo ku janë përdorur termat e mëposhtme në këtë Marrëveshje, respektivisht ato do të kenë kuptimet si vijon: 
- Marrëveshje minerare e shfrytëzimit: Kjo Marrëveshje me të gjitha shtojcat që përbën pjesën integrale të saj;
- Zotëruesi i lejes minerare: Shoqëria “Antea Cement” sh.a. Tiranë;
- Periudha e shfrytëzimit minerar: Periudha kohore e shfrytëzimit të mineraleve në zonën minerare për 99 vjet; 
- Zona minerare: Sipërfaqet e kërkuara nga Zotëruesi i lejes minerare për shfrytëzimin e mineraleve të grupit të katërt, në zonën e Borizanës, siç përcaktohet në aneksin 1;
- Projekt: Studimi tekniko-ekonomik për shfrytëzimin minerar. 

Neni 2 
Objekti i Marrëveshjes 

Objekti i kësaj Marrëveshjeje do të jetë dhënia Zotëruesit e të drejtës për të ushtruar aktivitet minerar në zonën minerare gjatë periudhës së shfrytëzimit minerar dhe, gjithashtu përcaktimi i të drejtave dhe detyrimeve të Palëve për përmbushjen e kësaj Marrëveshjeje, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi. 

Neni 3 
Kritere specifike të punimeve 

Plani i investimit do të zbatohet nga Zotëruesi i lejes minerare për një kohëzgjatje maksimale prej 4 (katër) vitesh, të cilat do të ndahen në 2 (dy) faza, plus dhe një fazë të tretë të mirëmbajtjes deri në fund të periudhës së shfrytëzimit minerar. 
Faza e parë 
Punimet përgatitore për hapjen e karrierave të gëlqerorit dhe flish/argjilave në Borizanë do të kryhen gjatë një periudhe prej 3 vitesh, me investime në vitin e parë prej rreth 300 000 $, në vitin e dytë 150 000 $ dhe në vitin e tretë 100 000 $. Studimet teknike, projektimi dhe punimet përgatitore (shpimet gjeologjike dhe gjeoteknike, rrugët e hyrjes etj.) për hapjen e karrierave dhe ndërtimin e fabrikës për prodhimin e çimentos kanë filluar aktualisht dhe pritet që të përfundojnë brenda një viti pas hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeje.
Faza e dytë 
Ndërtimi i fabrikës për prodhimin e çimentos do të bëhet paralelisht me fazën e parë dhe gjatë një periudhe totale prej 4 vitesh, me një investim total prej rreth 200 milionë $, duke përfshirë edhe vlerën e pajisjeve dhe makinerive punuese në karriera.
Investimet që lidhen me karrierat do të kryhen paralelisht dhe do të përfundojnë jo më vonë se përfundimi i fabrikës për prodhimin e çimentos.
Investimet gjatë kësaj faze të dytë do të ndjekin radhën e treguar në tabelën në vijim: 


	Viti
	Aktivitetet
	Shuma në milionë dollarë amerikanë

	2007 
	Përfundimi i Marrëveshjes për ndërtimin me çelsa në dorë të fabrikës për prodhimin e çimentos, parapagimi i kontraktorit.
Përfundimi i projektit të rrugëve që lidhin karrierat me fabrikën dhe fabrikën me autostradën, dorëzimi i kërkesës për lejet përkatëse dhe dhënia e lejeve.
Projektimi i pjesës më të madhe të strukturave (prej betoni dhe çeliku) dorëzimi i kërkesës për lejet përkatëse tek autoritetet dhe dhënia e lejeve.
Shpimet për ujë.
	20 

	2008
	Përfundimi i projektimit të strukturave (prej betoni dhe çeliku), dorëzimi tek autoritetet i kërkesës për lejet përkatëse dhe dhënia e lejeve.
Punime dherash në zonën e fabrikës ndërtimi i rrugëve, punime dherash paraprake për zhvillimin e karrierave.
Mobilizimi i kampit për punëtorët e huaj.
Ndërtimi i sistemit të rrugëve të brendshme,
ndërtimi i disa bazamenteve betoni dhe montimi i 20 % të strukturës prej çeliku.
	40 

	2009 
	Projektimi i ndërtesave joprodhuese, dorëzimi i kërkesës për lejet përkatëse tek autoritete dhe dhënia e lejeve.
Ndërtimi i strukturave prej betoni dhe montimi i disa strukturave prej çeliku dhe pajisjeve. 
	60 

	2010 
	Përfundimi i ndërtimit të strukturave prej betoni dhe montimi i strukturave prej çeliku dhe pajisjeve. 
Instalimi elektrik, elektronik dhe lidhjet.
Ndërtimi i disa ndërtesave joprodhuese.

	40

	2011
	Përfundimi i ndërtesave joprodhuese.
Përfundimi i të gjitha instalimeve.
Prova në boshllëk dhe teste prodhimi.
Fillimi i prodhimit.
Çmobilizimi i kampit të punëtorëve të huaj.
	40



Faza e tretë 
Punimet për mirëmbajtjen dhe investimet për rrugët e brendshme të karrierave të gëlqerorit dhe flish/argjilave të Borizanës do të bëhen gjatë periudhës së mbetur deri në fund të shfrytëzimit minerar sipas nevojës. 
Vlera e mirëmbajtjes dhe investimeve gjatë kësaj faze të tretë llogaritet mbi shumën prej 200 milionë dollarë amerikanë që i referohet ndërtimit të fabrikës për prodhimin e çimentos. 
Bilancet vjetore do të përdoren si dokumente bazë për monitorimin e investimit. 

Neni 4 
Fillimi i ndërtimit 

Zotëruesi i lejes minerare duhet të fillojë ndërtimin e fabrikës për prodhimin e çimentos brenda 9 muajsh pas hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeje. Një fillim i tillë do të kushtëzohet nga disponueshmëria e tokës për qëllimet e ndërtimit të fabrikës për kohëzgjatjen e këtij koncesioni minerar të zgjatur, si dhe dhënien e të gjitha lejeve dhe licencave të nevojshme për ndërtimin e fabrikës për prodhimin e çimentos nga të gjitha autoritetet kompetente.

Neni 5 
Detyrimet dhe të drejtat e Zotëruesit të lejes minerare 

Zotëruesi i lejes minerare është i detyruar: 
- Të zbatojë punimet për shfrytëzimin e karrierave, në përputhje me projektin e investimit, sipas dispozitave të nenit 3, nëse autoritetet shtetërore kompetente nuk e kanë refuzuar padrejtësisht dhënien e të gjitha licencave dhe lejeve të nevojshme si për karrierat, ashtu edhe për fabrikën për prodhimin e çimentos; 
-  Të sigurojë ecurinë normale dhe drejtimin e punimeve, ndërsa do të mbajë Ministrinë vazhdimisht të informuar përsa i përket procesit minerar, në përputhje me kërkesat e legjislacionit minerar në fuqi. 
Zotëruesi i lejes minerare ka të drejtë: 
Në përputhje me nenin 69 të ligjit nr.7796, datë 17.2.1994, i ndryshuar, Palët me qëllim që  të sigurojnë një zhvillim të mirëbalancuar të aktivitetit minerar të shfrytëzimit në Shqipëri (hapjen e një karriere për minerale apo materiale ndërtimi) dhe mbrojtjen në mënyrë të përshtatshme të investimit të Zotëruesit të lejes minerare dhe aktivitetin e Zotëruesit të lejes minerare në kuadër të investimit për ndërtimin dhe vënien në funksionim të një fabrike për prodhimin e çimentos, bien dakord që Zotëruesi i lejes minerare për një periudhë prej 99 vitesh pas firmosjes së kësaj Marrëveshjeje dhe aprovimit të saj nga Kuvendi i Shqipërisë, do të ketë të drejtën ekskluzive të ushtrojë këtë aktivitet shfrytëzimi minerar në zonën minerare, sipas përcaktimeve të mësipërme. 

Neni 6 
Të drejtat dhe detyrimet e Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës 

- Ministria garanton se ajo ka kompetenca dhe autoritet ligjor të plotë për të firmosur këtë Marrëveshje; 
- Ministria garanton përdorim të pacenuar dhe të papenguar të sipërfaqeve të tokës, objekt i kësaj Marrëveshjeje, për periudhën e vlefshmërisë së kësaj Marrëveshjeje;
- Ministria garanton që sipërfaqet e karrierave do të jenë të lira nga pretendime të palëve të treta për ndonjë peng, pengese apo barrë të çfarëdolloji;
- Ministria merr përsipër që të ndihmojë Zotëruesin e lejes minerare për marrjen në rrugë ligjore të të gjitha lejeve dhe licencave për ndërtimin dhe vënien në funksionim të fabrikës për prodhimin e çimentos dhe të lidhjes rrugore të saj me karrierat dhe tregun, nga autoritetet shtetërore apo institucione të tjera nën kontrollin e tyre të drejtpërdrejtë dhe të ndihmojë që këto leje të jepen në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

Neni 7 
Kohëzgjatja e shfrytëzimit minerar 

Ministria i garanton Zotëruesit të lejes minerare të drejtën e shfrytëzimit të mineraleve në zonën minerare për një kohëzgjatje prej 99 vitesh. Kjo periudhë kohore do të fillojë nga data e hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeje pas nënshkrimit të saj, aprovimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe botimit në Fletoren Zyrtare.

Neni 8 
Programi i punimeve 

Zotëruesi i lejes minerare garanton se do të kryejë investimet e parashikuara në planin e ndërtimit dhe të shfrytëzimit, me qëllim realizimin e objektit të kësaj Marrëveshjeje. Projekti do të zbatohet sipas nenit 3 të kësaj Marrëveshjeje dhe sipas planit përkatës të investimit të paraqitur. (Aneksi 2)

Neni 9 
Përfundimi i Marrëveshjes së shfrytëzimit minerar 

Ministria mund ta zgjidhë këtë Marrëveshje kur ajo gjykon se kanë ndodhur shkelje të vazhdueshme të detyrimeve të ndërmarra nga Zotëruesi i lejes minerare, të tilla që mund të bëjnë të pamundur vijimin e punimeve sipas parashikimit në planin e shfrytëzimit minerar. 
Kur vihen re shkelje që mund të çojnë në pamundësi të vijimit të punimeve, Ministria duhet të njoftojë Zotëruesin e lejes minerare rreth këtyre shkeljeve dhe të presë 30 ditë për një përgjigje shpjeguese. 
Mosplotësimi i ndonjërit nga detyrimet sipas kësaj Marrëveshjeje nuk duhet të konsiderohet që është një shkelje e kësaj Marrëveshjeje përsa kohë që kjo mospërmbushje vjen si pasojë e një ngjarjeje që konsiderohet si forcë madhore, dhe kur është provuar se Pala e prekur nga kjo ngjarje a) ka marrë të gjitha masat parandaluese të arsyeshme, si dhe të gjitha hapat e nevojshme për të zbatuar termat dhe konditat e kësaj Marrëveshjeje; dhe b) ka informuar menjëherë Palën tjetër për ndodhinë e kësaj ngjarjeje. 
“Një ngjarje forcë madhore” do të thotë çdo ngjarje ose rrethanë apo kombinim i tyre që pengon plotësisht apo pjesërisht secilën nga Palët për plotësimin e detyrimeve sipas kësaj Marrëveshjeje, vetëm nëse dhe në atë masë që një ngjarje apo rrethanë e tillë është përtej kontrollit të arsyeshëm direkt apo indirekt të Palës së prekur nuk është shkaktuar nga një shkelje apo paaftësi e saj, dhe nuk mund të ishte parandaluar nga çfarëdo masë e arsyeshme që kjo Palë mund të kishte ndërmarrë. 
Ngjarja forcë madhore përfshin ngjarjet në vijim, por nuk kufizohet me to, me konditën që ato të plotësojnë termat e sipërpërmendura: 
i) Çdo akt lufte (i deklaruar apo jo), luftë civile, pushtim, konflikt i armatosur apo veprim i armikut të jashtëm, kryengritje apo terrorizëm, që përfshijnë apo ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në Republikën e Shqipërisë; 
ii) Revolucion, protesta, rebelim ose çdo lloj revolte civile, akte terrorizmi apo sabotazhi, të cilat në çdo rast përfshijnë apo ndikojnë direkt Republikën e Shqipërisë; 
iii) Greva të shpërndara gjerësisht dhe/ose në shkallë, politike, kombëtare; 
iv) Kontaminim bërthamor, kimik ose biologjik, të cilat direkt apo indirekt ndikojnë sipërfaqen objekt të kësaj Marrëveshjeje, përveç rasteve kur shkaku i këtij kontaminimi vjen si rezultat i veprimeve të shoqërisë ose kontraktorëve të saj; 
v) Epidemitë ose infeksionet, të cilat direkt ose indirekt ndikojnë në zonën e lejes minerare dhe ushtrimit të aktivitetit të prodhimit të çimentos.
Në raste vonesash të shkaktuara nga Ministria ose nga ndonjë organ tjetër shtetëror, i cili kryen funksionet e tij në lidhje të drejtpërdrejtë me lëshimin e licencave dhe lejeve të tjera ndërtimore të nevojshme për ndërtimin dhe vënien në funksionim të fabrikës për prodhimin e çimentos ose vonesa të pajustifikuara të shkaktuara nga organe të tjera qeveritare gjatë kryerjes së funksioneve që lidhen me këtë Marrëveshjeje dhe që nuk janë nën kontrollin e shoqërisë, periudha e vonesës nuk do të llogaritet në kuadrin e afateve kohore të vendosura më sipër. 
Në rastet e forcës madhore, afatet kohore të përmendura në nenin 3 të mësipërm për Zotëruesin e lejes minerare do të shtyhen në përputhje me të, por në asnjë rast kjo nuk do të ndikojë në zgjatjen e periudhës së shfrytëzimit minerar, e cila mund të shtyhet vetëm sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi. 

Neni 10 
Kontrolli dhe investimi 

Ministria ka të drejtën dhe detyrimin që të kontrollojë rregullisht zbatimin e Marrëveshjes sipas kushteve të parashikuara në të dhe në përputhje me detyrimet e saj që  rrjedhin nga “Ligji minerar i Shqipërisë” nr.7796, datë 17.2.1994. 
Ministria dhe Zotëruesi i lejes minerare do të përcaktojnë së bashku mënyrën më të mirë të kontrollit, duke siguruar në të gjitha rastet që ky aktivitet nuk do të paraqesë ndërhyrje të paarsyeshme në zbatimin e projektit. Zotëruesi i lejes minerare do të japë çdo shpjegim teknik që kërkohet. 
Zotëruesi i lejes minerare do të vërë në dispozicion të Ministrisë pasqyrat financiare vjetore të tij, të hartuara në përputhje me standardet e kontabilitetit, për qëllimine verifikimit të zbatimit të investimit sipas kësaj Marrëveshjeje. 
Në çdo rast kur Ministria identifikon shkelje, ajo do t’ia komunikojë me shkrim, në mënyrë mjaftueshmërisht të hollësishme, vërejtjet dhe gjetjet e saj Zotëruesit të lejes minerare, me kërkesën që  punimet duhet të vazhdohen sipas objektit të kësaj Marrëveshjeje, vënë në dispozicion kohën e mjaftueshme për ndreqjen e tyre sipas rastit. 

Neni 11 
Ligji i aplikueshëm 

Kjo Marrëveshje rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi. 
Ministria garanton se të drejtat e Zotëruesit të lejes minerare sipas kësaj Marrëveshjeje që lidhen me shfrytëzimin e karrierave për një periudhë prej 99 vitesh dhe përdorimi i tokës për një periudhë prej 99 vitesh do të zgjasin dhe do të vijojnë të qëndrojnë në fuqi, pavarësisht çdo ndryshimi të dispozitave ligjore që lidhen me to, të aplikueshme në Shqipëri që do të hyjnë në fuqi pas hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeje. 

Neni 12 
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve 

Në rastin e ndonjë mosmarrëveshjeje, e cila mund të ngrihet nga dhe në lidhje me këtë Marrëveshje gjatë zbatimit të saj, e cila nuk mund të zgjidhet me mirëkuptim reciprok ndërmjet Palëve do të zgjidhet përfundimisht nëpërmjet arbitrazhit ndërkombëtar, në përputhje me rregullat e arbitrazhit të Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë (ICC), nga një apo tre arbitra, që do të emërohen sipas rregullave të sipërpërmendura. 
Vendi i arbitrazhit do të jetë në Paris, Francë dhe gjuha e arbitrazhit do të jetë anglishtja. 

Neni 13 
Bashkëpunimi 

Ministria dhe Zotëruesi i lejes minerare bien dakord që të bashkëpunojnë me qëllimin për të garantuar zbatimin e projektit, siç është përcaktuar në këtë Marrëveshje. 
Njoftimet dhe komunikimet e tjera ndërmjet Palëve duhet të dërgohen në adresat respektive të Palëve. 

Neni 14 
Hyrja në fuqi 

Kjo Marrëveshje do të hyjë në fuqi pas firmosjes së saj nga Palët, dhe pasi ajo të miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave dhe më pas të miratohet nga Kuvendi i Shqipërisë, në përputhje me ligjin nr.7796, datë 17.2.1994, i ndryshuar. 

	
NË EMËR TË MINISTRISË SË  EKONOMISË, TREGTISË DHE ENERGJETIKËS
Drejtor i Përgjithshëm
Kristo Rodi
	
NË EMËR TË SHOQËRISË “ANTEA CEMENT” SHA 
Drejtor i Përgjithshëm 
Eheftherios Gkaris


					
					
ANEKSI 1

Sipërfaqet (të shprehura në koordinata) e kërkuara nga Zotëruesi i lejes minerare për shfrytëzimin e mineraleve të grupit të katërt në zonën e Borizanës, siç përcaktohet në nenin 1 “Përkufizimi, zona minerare” të Marrëveshjes minerare të shfrytëzimit lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe shoqërisë “Antea Cement” sh.a.
1. Koordinatat që përcaktojnë sipërfaqen e karrierës së gëlqerorëve

	Koordinatat e karrierës së gëlqerorëve

	Pika
	Y (lindje)
	X (veri)

	QA
	4.393.863.4820
	4.602.687.9150

	QB
	4.393.896.8120
	4.602.857.8360

	QC
	4.394.403.3310
	4.603.137.7070

	QD
	4.394.716.5770
	4.602.561.3050

	QE
	4.394.793.2290
	4.602.411.3740

	QF
	4.395.073.1460
	4.601.658.3910

	QG
	4.394.477.8470
	4.601.449.6500

	QN
	4.394.560.2800
	4.601.744.6410

	QP
	4.394.685.0580
	4.601.769.4360

	QR
	4.394.908.6200
	4.601.593.2770

	QH
	4.394.155.3110
	4.602.104.8080

	Sipërfaqja = 997557.00 m2 (99.76 ha)










2. Koordinatat që përcaktojnë sipërfaqen e karrierës flish-argjilave

	Koordinatat e karrierës së flish-argjilave

	Pika
	Y (lindje)
	X (veri)

	A
	4.396.052.7710
	4.602.602.6200

	B
	4.396.521.3780
	4.603.117.9410

	C
	4.397.157.3440
	4.602.638.3130

	D
	4.396.619.5620
	4.602.053.8370

	Sipërfaqja = 589441.997 m2 (58.95 ha)
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