UDHËZIM

Nr. 8, datë 11.10.2024

PËR MIRATIMIN E METODOLOGJISË, KRITEREVE DHE PROCEDURAT, PËR VLERËSIMIN DHE PRIORITIZIMIN E FONDEVE BUXHETORE TË INVESTIMEVE PUBLIKE, PËR OFRUESIT E SHËRBIMEVE NË SEKTORIN E UJËSJELLËS-KANALIZIMEVE

Në zbatim të pikës 4, të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të ligjit nr. 25/2023, “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për Programin Kombëtar të Modernizimit të Sektorit të Ujësjellës-Kanalizimeve në Shqipëri”,

UDHËZOJ:

KREU I

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Objekti

Objekt i këtij udhëzimi është përcaktimi i metodologjisë, kritereve dhe procedurave për vlerësimin dhe prioritizimin e fondeve buxhetore të investimeve publike, të cilat përfitohen nga ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizimeve në Republikën e Shqipërisë.

Neni 2

Qëllimi

1. Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i rregullave, i procedurave dhe afateve që duhet të ndiqen në procesin e planifikimit dhe zbatimit të buxhetit nga Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-Kanalizime në kuadër të përmirësimit të planifikimit, zbatimit, si dhe të rritjes së transparencës së përdorimit të fondeve buxhetore, me financim të brendshëm, në lidhje me Programin Buxhetor 06370 “Furnizimi me ujë dhe kanalizime”.

2. Udhëzimi përcakton kriteret dhe procedurën e vlerësimit të projekteve, si dhe metodologjinë e prioritizimit të tyre, në bazë vlerësimi, me qëllim të përmirësojë performancën operative dhe financiare të tyre duke inkurajuar efikasitetin më të mirë operacional përmes stimujve.

Neni 3

Përcaktimi i politikave brenda Programit Buxhetor

1. Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-Kanalizimeve (AKUK) është përgjegjëse për vlerësimin dhe prioritizimin e projekteve, që do të financohen nga Programi Buxhetor.

2. Politikat që janë objekt i këtij udhëzimi janë:

i. rritja e aksesit në ofrimin e shërbimit të furnizimit me ujë cilësor dhe të menaxhuar në mënyrë të sigurt;

ii. rritja e aksesit në ofrimin e shërbimeve me kanalizime dhe impiante të trajtimit të ujërave të ndotura;

iii. rritja e eficiencës në shërbimet e furnizimit me ujë;

iv. forcimi i kapaciteteve dhe modernizimi i ofruesve të shërbimeve në sektorin ujësjellës-kanalizime.

3. Projektet që do të vlerësohen, prioritizohen dhe financohen do të detajohen si produkte brenda një prej politikave nga “i” deri “iv” të parashikuara në pikën 2 të këtij neni.

4. Ofruesit e shërbimeve në sektorin ujësjellës-kanalizime mund të aplikojnë për fonde sipas dispozitave të këtij udhëzimi për Programin Buxhetor 06370 “Furnizimi me ujë dhe kanalizime”, financim i brendshëm.

Neni 4

Subjektet përfituese

1. Subjektet që mund të aplikojnë për të përfituar nga një, ose disa prej politikave të programit buxhetor, janë:

a) ofruesit e shërbimeve në sektorin ujësjellës-kanalizime;

b) bashkitë mund të aplikojnë për projekte nëpërmjet ofruesve të shërbimeve në sektorin ujësjellës-kanalizime.

2. AKUK-ja mund të jetë autoritet kontraktor në rastet, kur:

a) janë investime prioritare të qeverisë;

b) janë investime që shtrihen në territorin e më shumë se një bashkie ose shoqërie;

c) janë investime të iniciuara nga vetë AKUK-ja;

d) projekti i zbatimit është përgatitur nga vetë AKUK-ja;

e) vlerësohet se shoqëritë nuk kanë kapacitetet e nevojshme për prokurimin dhe ndjekjen e zbatimit të investimit.

Neni 5

Buxheti, vlera financiare dhe periudha

1. Financimi i projekteve të investimeve publike bëhet në përputhje me metodologjinë e përgatitjes së buxhetit, miratuar nga ministria përgjegjëse për financat, në udhëzimet standarde dhe vjetore të përgatitjes së buxhetit.

2. AKUK-ja përllogarit ndarjen e fondeve për një periudhë tre vjeçare duke prioritizuar zhvillimin e politikave bazuar në Strategjinë Kombëtare dhe Buxhetin Afatmesëm të njoftuar nga Ministria e Financave. Përpara secilit cikël të aplikimeve, në janar dhe në shtator të çdo viti, i bën me dije ofruesve të shërbimeve në sektorin ujësjellës-kanalizime vlerën e fondeve të disponueshme për secilën politikë.

3. Fondet për investimet e planifikuara nga buxheti i shtetit për ofruesit e shërbimit në sektorin ujësjellës-kanalizime mund të përdoren për shlyerjen e vlerës nominale të aksioneve të MIE-s në shoqëritë rajonale të ujësjellës-kanalizime sipas përcaktimeve të VKM-së nr. 302, datë 11.5.2022, për t’i mbështetur në përmbushjen e qëndrueshmërisë së tyre financiare, duke ofruar akses universal në shërbimet e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve dhe për të zbutur ndikimin e investimeve kapitale në tarifat që u faturohen konsumatorëve.

KREU II

METODOLOGJIA E PËRFITIMIT TË FONDEVE

Neni 6

Kriteret e përgjithshme të përfitimit të fondeve për investime

1. Ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime mund të aplikojnë në AKUK për fonde sipas dispozitave të këtij udhëzimi.

2. Ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime do të kualifikohen për të aplikuar për fonde nëse plotësojnë të gjitha kërkesat e mëposhtme:

a) paraqet marrëveshjen e performancës, të nënshkruar nga AKUK-ja dhe shoqëritë, dhe ka përmbushur të paktën 50% të objektivave të përcaktuar në marrëveshjen e performancës. Për shoqëritë që kanë nënshkruar rishtazi marrëveshjen e performancës përjashtohen nga përmbushja e kërkesës së 50% të objektivave të përcaktuar në marrëveshje vetëm për periudhën vjetore në të cilën është nënshkruar marrëveshja;

b) nënshkruan letrën e pranimit, se pajtohet me formatin dhe periodicitetin e kërkesave të raportimit të AKUK-së;

c) përmbush kërkesat e qeverisjes qendrore dhe angazhimit qytetar, të tilla si, por pa u kufizuar në, përbërja e Këshillit Mbikëqyrës, monitorimi dhe mbikëqyrja financiare, kontabiliteti dhe raportimi financiar dhe raportimi dhe publikimi i treguesve kryesorë të performancës;

ç) ka një mekanizëm të qëndrueshëm dhe funksional për zgjidhjen e ankesave/sistemit të menaxhimit të ankesave dhe përdor portalin e shërbimit të klientit (www.shuk.al);

d) ka miratuar ose është në proces miratimin të Planit të Biznesit të vitit financiar përkatës.

3. Duke qenë se fondet do të përdoren për të mbështetur përfituesit në një ose më shumë prej 4 politikave të programit buxhetor të përcaktuara në nenin 3, pika 2, të këtij udhëzimi, për secilën fushë do të ketë 4 (katër) procedura aplikimi, forma financimi dhe shpenzime specifike të veçanta për përfitimin e fondeve sipas secilës prej politikave të parashikuara në këtë udhëzim.

Neni 7

Vlerësimi për përfitimin e fondeve për politikën “Rritja e aksesit në ofrimin e shërbimit të furnizimit me ujë cilësor dhe të menaxhuar në mënyrë të sigurt”

1. Objektivi i përgjithshëm i politikës “Rritja e aksesit në ofrimin e shërbimit të furnizimit me ujë cilësor dhe të menaxhuar në mënyrë të sigurt” është të zgjerojë dhe përmirësojë aksesin në furnizimin me ujë të sigurt dhe cilësor për popullatën, duke përfshirë familjet në nevojë, përmes zgjerimit dhe rehabilitimit të rrjeteve, lidhjeve shtëpiake dhe aseteve të tjera përkatëse (si rezervuarët, stacionet e pompimit dhe impiantet e trajtimit të ujit etj.).

2. Objektivi specifik është të ofrojë metodologjinë për vlerësimin e projekteve të investimeve kapitale dhe ndarjen e fondeve për të rritur aksesin e popullatës në sistemet e furnizimit me ujë të sigurt.

3. Ndërsa qëllimi specifik i projekteve të politikës “Rritja e aksesit në ofrimin e shërbimit të furnizimit me ujë cilësor dhe të menaxhuar në mënyrë të sigurt” është të mbështesë ofruesit e shërbimeve në sektorin ujësjellës-kanalizime në arritjen e qëndrueshmërisë financiare duke përmirësuar kapacitetin e tyre në sektorin e furnizimit me ujë dhe të zbusë ndikimin e investimeve kapitale në tarifat që u faturohen konsumatorëve.

4. Politika “Rritja e aksesit në ofrimin e shërbimit të furnizimit me ujë cilësor dhe të menaxhuar në mënyrë të sigurt” përfshin dy linja fondesh për të zgjeruar dhe përmirësuar aksesin në furnizimin me ujë të sigurt dhe cilësor për popullatën që janë:

a) projektet që kanë në fokus kryesor lidhjet e reja të ujit;

b) projektet që kanë në fokus kryesor rritjen dhe përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë.

5. Projektet që synojnë lidhjet e reja të ujit, do të konsiderojmë projektet që adresojnë shtimin e lidhjeve të reja funksionale të shërbimit të furnizimit më ujë me cilësi dhe sasi për familjet në nevojë, zonat pa sistem shërbimi të furnizimit me ujë, zonat periferike urbane dhe/ose rurale.

6. Projektet që synojnë rritjen dhe përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë përfshijnë investime me fokus në të paktën një nga pikat e mëposhtme:

a) zgjerimi dhe rehabilitimi i sistemit të sigurimit të ujit (burime, puse, sigurimi i ujërave sipërfaqësore, kaptazhet);

b) zgjerimi dhe rehabilitimi i objekteve të trajtimit dhe dezinfektimit të ujit (p.sh. klorinimi);

c) zgjerimi dhe rehabilitimi i rrjetit të shpërndarjes dhe rrjetit të transmetimit;

d) rehabilitimi/zëvendësimi i lidhjeve të shërbimit të furnizimit me ujë;

e) zgjerimi dhe rehabilitimi i stacioneve të pompimit;

f) zgjerimi dhe rehabilitimi i rezervuarëve të ujit;

g) ndërrimi i matësve të ujit në prodhim dhe të konsumatorit.

7. Projektet që kanë në fokus rritjen dhe përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë mund të përfshijnë edhe investime në të paktën një nga pikat e mëposhtme:

a) automjete për operim dhe mirëmbajtje;

b) pajisjet për operim dhe mirëmbajtje;

c) ndërtesat e administratës;

d) ndërtesat për operim dhe mirëmbajtje (garazh, punishte, magazina etj.).

Neni 8

Procedura e vlerësimit të përfituesve për fonde për politikën “Rritja e aksesit në ofrimin e shërbimit të furnizimit me ujë cilësor dhe të menaxhuar në mënyrë të sigurt”

1. Ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime kualifikohen vetëm nëse ato përmbushin kriteret e përgjithshme të kualifikimit përcaktuar në nenin 6, kreu II “Metodologjia e përfitimit të fondeve”, më sipër.

2. Ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime duhet të dorëzojnë një aplikim të nënshkruar dhe të plotë që përmban dokumentet dhe formularët në përputhje me aneksin 1, bashkëlidhur këtij udhëzimi, thënë ndryshe formularët e dorëzimit. Dorëzimi mund të bëhet me postë ose në protokollin e AKUK-së. Gjithashtu, ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime kanë mundësinë e paraqitjes së aplikimit në mënyrë elektronike.

3. Aplikimet duhet të dorëzohen gjatë periudhës së dorëzimit të aplikimeve, e cila zgjat çdo vit, nga 1 mars deri më 30 qershor – periudha e parë – dhe nga 1 tetori deri më 30 nëntor – periudha e dytë.

Neni 9

Metodologjia e vlerësimit të përfitimit të fondeve për politikën “Rritja e aksesit në ofrimin e shërbimit të furnizimit me ujë cilësor dhe të menaxhuar në mënyrë të sigurt”

1. Metodologjia për vlerësimin dhe renditjen e projekteve sipas prioriteteve të politikës “Rritja e aksesit në ofrimin e shërbimit të furnizimit me ujë cilësor dhe të menaxhuar në mënyrë të sigurt” bazohet në një qasje me dy hapa:

a) Hapi i 1-rë: Shqyrtimi i përputhshmërisë;

b) Hapi i 2-të: Vlerësimi dhe prioritizimi.

2. Hapi i 1-rë: Shqyrtimi i përputhshmërisë konsiston në vlerësimin e kërkesave të përcaktuara në nenin 7.2 të kreut II “Procedura e vlerësimit të përfituesve të fondeve”, më sipër.

3. Hapi i 2-të: Vlerësimi dhe prioritizimi i aplikimeve të projekteve bazohet në kriteret e mëposhtme:

a) Projektet që kanë në fokus shtimin e lidhjeve të reja të ujit do të vlerësohen me formulën e mëposhtme të pikëzimit:

PS 3.1 = A + B + C + D

Ku:

“PS 3.1” do të thotë rezultati i Projektit sipas politikës “Rritja e aksesit në ofrimin e shërbimit të furnizimit me ujë cilësor dhe të menaxhuar në mënyrë të sigurt”, që janë projektet me fokus në lidhjet e reja të ujit;

“A” nënkupton kriteret strategjike – përafrimi me Strategjinë Kombëtare të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2023–2030

A = A.1 x 0,1

“B” nënkupton kriterin “Tipi i projektit” – ndikimi në shërbimet e furnizimit me ujë

B = B.1 x 0,1 + B.2 x 0,1

“C” nënkupton kriteret specifike për projektet që synojnë lidhjet e reja të ujit:

C = C.1.1 x 0.1 + C.1.2 x 0.1 + C.2.1 x 0.05 + C.2.2 x 0.05 + C.3.1 x 0.05 + C.4.1 x 0,05

“D” nënkupton kriteret e bashkëfinancimit

D = D.1 x 0,3

b) Projektet që trajtojnë rritjen dhe përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë do të vlerësohen me formulën e mëposhtme të pikëzimit:

PS 3.2 = A + B + C + D

Ku:

“PS 3.2” nënkupton totalin e pikëve gjithsej të projektit sipas politikës “Rritja e aksesit në ofrimin e shërbimit të furnizimit me ujë cilësor dhe të menaxhuar në mënyrë të sigurt”, që janë, Projekti që synon rritjen dhe përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë, ku:

“A” nënkupton kriteret strategjike – përafrimi me Strategjinë Kombëtare të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2023–2030

A = A.1 x 0,1 + A.2 x 0,1

“B” nënkupton kriterin “Tipi i projektit” – ndikimi në shërbimet e furnizimit me ujë

B = B.1 x 0.05 + B.2 x 0.05

“C” nënkupton kriteret specifike për projektet që trajtojnë rritjen dhe përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë

C = C.1.1 x 0.2 + C.1.2 x 0.05 + C.2.1 x 0.05 + C.2.2 x 0.05 + C.2.3 x 0.05 + C.3.1 x 0,05 + C.3.2 x 0.05 + C.4.1 x 0.05 + C.4.2 x 0.05

“D” nënkupton kriteret e bashkëfinancimit

D = D.1 x 0,1

c) Përshkrimi i detajuar i kritereve është në aneksin II – tabelat e vlerësimit.

4. Vlerësimi i aplikimeve bëhet nga AKUK-ja, i cili do t’i renditë aplikimet e dorëzuara për projekt sipas pikëve gjithsej të tyre. Aplikimet që nuk plotësojnë kërkesat e përcaktuara në nenin 8 të kreut II, më sipër nuk do të përzgjidhen.

5. Projektet që nuk marrin një minimum prej 40% sipas formulës së parashikuar në nenin 9, pika 3, më sipër specifikisht në hapin e 2-të, nuk do të përzgjidhet.

6. Pavarësisht nga pikët minimale të përcaktuara më lart, nëse vlera gjithsej e projekteve është mbi fondin gjithsej në dispozicion, projektet do të zgjidhen nëpërmjet prioritizimit, duke filluar nga projekti me pikët më të larta, deri në më të ulëtin brenda financimit total të disponueshëm.

Neni 10

Vlerësimi për përfitimin e fondeve për politikën “Rritja e aksesit në ofrimin e shërbimeve me kanalizime dhe impiante të trajtimit të ujërave të ndotura”

1. Objektivi i përgjithshëm i politikës “Rritja e aksesit në ofrimin e shërbimeve me kanalizime dhe impiante të trajtimit të ujërave të ndotura” është të zgjerojë dhe përmirësojë aksesin në shërbime të sigurta dhe cilësore të kanalizimeve dhe impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura për popullatën duke përfshirë familjet në nevojë, përmes zgjerimit dhe rehabilitimit të rrjeteve, lidhjeve shtëpiake dhe aseteve të tjera përkatëse (stacionet e pompimit dhe impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura).

2. Objektivi specifik është të ofrojë metodologjinë për vlerësimin e projekteve të investimeve kapitale dhe ndarjen e granteve për të rritur aksesin e popullatës në sistemet e sigurta të kanalizimeve dhe trajtimit të ujërave të ndotura.

3. Ndërsa qëllimi specifik i projekteve të politikës “Rritja e aksesit në ofrimin e shërbimeve me kanalizime dhe impiante të trajtimit të ujërave të ndotura” është të mbështesë ofruesit e shërbimeve në sektorin ujësjellës-kanalizime në arritjen e qëndrueshmërisë financiare duke përmirësuar kapacitetin e tyre në ofrimin e shërbimeve në kanalizime dhe impiante të trajtimit të ujërave të ndotura, si dhe të zbusë ndikimin e investimeve kapitale në tarifat që u faturohen konsumatorëve.

4. Politika “Rritja e aksesit në ofrimin e shërbimeve me kanalizime dhe impiante të trajtimit të ujërave të ndotura” ofron fonde për të rritur aksesin në shërbimet e kanalizimeve të menaxhuara në mënyrë të sigurt duke mbështetur projekte që mbulojnë, të paktën, një nga pikat e mëposhtme:

a) zgjerimi dhe rehabilitimi i rrjeteve të kanalizimeve;

b) zgjerimi dhe rehabilitimi i kolektorëve kryesorë të ujërave të ndotura;

c) zgjerimi dhe rehabilitimi i stacioneve të pompimit të ujërave të ndotura;

d) zgjerimi dhe rehabilitimi i lidhjeve të shërbimit të ujërave të ndotura;

e) zgjerimi dhe rehabilitimi i impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura;

f) shtimi dhe rehabilitimi i aseteve të nevojshme për menaxhimin e llumit të ujërave të ndotura.

5. Projektet mund të mbulojnë edhe sistemet individuale të vogla të trajtimit të ujërave të ndotura.

6. Projektet që synojnë rritjen dhe përmirësimin e sistemeve të ujërave të ndotura mund të përfshijnë edhe investime në të paktën një nga pikat e mëposhtme:

a) automjete për operim dhe mirëmbajtje;

b) pajisje për operim dhe mirëmbajtje;

c) ndërtesat e administratës;

d) ndërtesat për operim dhe mirëmbajtje (garazh, punishte, magazina etj.).

Neni 11

Procedura e vlerësimit të përfituesve për fonde për politikën “Rritja e aksesit në ofrimin e shërbimeve me kanalizime dhe impiante të trajtimit të ujërave të ndotura

1. Ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime kualifikohen vetëm nëse ato përmbushin kriteret e përgjithshme të kualifikimit përcaktuar në nenin 6, kreu II “Metodologjia e përfitimit të fondeve”, më sipër.

2. Ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime duhet të dorëzojnë një aplikim të nënshkruar dhe të plotë që përmban dokumentet dhe formularët në përputhje me aneksin 1, bashkëlidhur këtij udhëzimi, thënë ndryshe – formularët e dorëzimit. Dorëzimi mund të bëhet me postë ose në protokollin e AKUK-së. Gjithashtu, ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime kanë mundësinë e paraqitjes së aplikimit në mënyrë elektronike.

3. Aplikimet duhet të dorëzohen gjatë periudhës së dorëzimit të aplikimeve, e cila zgjat çdo vit, nga 1 mars deri më 30 qershor – periudha e parë – dhe nga 1 tetori deri më 30 nëntor – periudha e dytë.

Neni 12

Metodologjia e vlerësimit të përfitimit të fondeve për politikën “Rritja e aksesit në ofrimin e shërbimeve me kanalizime dhe impiante të trajtimit të ujërave të ndotura

1. Metodologjia për vlerësimin dhe renditjen sipas prioritetit e projekteve të politikës “Rritja e aksesit në ofrimin e shërbimeve me kanalizime dhe impiante të trajtimit të ujërave të ndotura” bazohet në një qasje me dy hapa:

a) Hapi i 1-rë: Shqyrtimi i përputhshmërisë;

b) Hapi i 2-të: Vlerësimi dhe prioritizimi.

2. Hapi i 1-rë: Shqyrtimi i përputhshmërisë konsiston në vlerësimin e kërkesave të përcaktuara në nenin 11 të kreut II më sipër.

3. Hapi i 2-të: Vlerësimi dhe prioritizimi i aplikimeve bazohet në kriteret e mëposhtme:

PS 4 = A + B + C + D

Ku:

“PS 4” do të thotë totali pikëve të Projektit për politikën “Rritja e aksesit në ofrimin e shërbimeve me kanalizime dhe impiante të trajtimit të ujërave të ndotura”, ku bëjnë pjesë projektet që synojnë rritjen dhe përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve, dhe impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura;

“A” nënkupton kriteret strategjike – përafrimi me Strategjinë Kombëtare të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2023–2030

A = A.1 x 0,1 + A.2 x 0,1

“B” nënkupton kriterin e “Tipi i projektit” – ndikimi në shërbimet sanitare

B = B.1 x 0,05 + B.2 x 0,05

“C” nënkupton kriteret specifike për projektet që synojnë rritjen dhe përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve, impianteve trajtimit të ujërave të ndotura:

C = C.1.1 x 0.2 + C.1.2 x 0.05 + C.2.1 x 0.05 + C.2.2 x 0.05 + C.2.3 x 0.05 + C.3.1 x 0,05 + C.3.2 x 0.05 + C.4.1 x 0.05 + C.4.2 x 0.05

“D” nënkupton kriteret e bashkëfinancimit

D = D.1 x 0,1

4. Përshkrimi i detajuar i kritereve është dhënë në aneksin II – tabelat e vlerësimit

5. Vlerësimi i aplikimeve bëhet nga AKUK-ja, i cili do të bëjë prioritizimin duke renditur aplikimet sipas pikëve totale. Aplikimet që nuk plotësojnë kërkesat e përcaktuara në nenin 11 të kreu II, më sipër nuk do të përzgjidhen.

6. Projektet që nuk marrin një minimum prej 40% sipas formulës së parashikuar në nenin 12, më sipër specifikisht në hapin e 2-të, nuk do të përzgjidhen.

Neni 13

Politika “Rritja e eficiencës në shërbimet e furnizimit me ujë”

1. Fondet që do të mbulojë kjo politikë kanë si objektiv të përgjithshëm mbështetjen dhe përmirësimin e eficiencës operacionale të shoqërive, konkretisht përmes menaxhimit efikas të burimeve, duke përfshirë kontrollin dhe reduktimin e humbjeve dhe përmirësimin e eficiencës së energjisë.

2. Objektivi specifik është të ofrojë metodologjinë për vlerësimin e projekteve të investimeve kapitale dhe ndarjen e fondeve, për të përmirësuar performancën operative dhe financiare të ofruesve të shërbimit në sektorin ujësjellës-kanalizime dhe nxitur drejt efikasitetit më të mirë operacional përmes stimujve.

3. Ndërsa qëllimi specifik i projekteve të politikës “Rritja e eficiencës në shërbimet e furnizimit me ujë” është të mbështesë ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime në arritjen e qëndrueshmërisë financiare dhe të zbusë ndikimin e investimeve kapitale në tarifat që u faturohen konsumatorëve.

Neni 14

Vlerësimi për përfitimin e fondeve për politikën “Rritja e eficiencës në shërbimet e furnizimit me ujë”

1. Politika e qeverisë shqiptare në rritjen e efikasitetit të shërbimeve të furnizimit me ujë përfshin tre linja fondesh, për:

a) projektet që synojnë në reduktimin e ujit pa të ardhura;

b) projektet që synojnë në përmirësimin e eficiencës së energjisë;

c) projektet që synojnë në reduktimin e ujit pa të ardhura dhe përmirësimin e eficiencës së energjisë, së bashku.

2. Projektet që synojnë në reduktimin e ujit pa të ardhura vlerësohen të pranueshme për përfitimin e fondeve nëse lidhen me përmirësimet e infrastrukturës që synojnë përmirësimin e vazhdimësisë së furnizimit me ujë me fokus të veçantë në zonat urbane, zonat turistike dhe/ose zonat bregdetare, dhe përfshijnë investime në, të paktën, një nga zërat e mëposhtëm:

a) reduktimi i humbjeve në linjat e transmetimit ose shpërndarjes;

b) reduktimi i humbjeve dhe tejmbushjeve në rezervuarë (depot e ujit);

c) reduktimi i humbjeve në rrjetin shpërndarës;

d) vendosja e matësve në nënzona dhe krijimi i District Metered Area (DMA);

e) zbatimi i strategjive dhe zgjidhjeve për menaxhimin e presionit;

f) blerja dhe instalimi i matësve të ujit në prodhim dhe për konsumatorët fundorë;

g) implementimi i sistemeve, pajisjeve dhe mjeteve të monitorimit të humbjeve.

3. Projektet që synojnë përmirësimin e eficiencës së energjisë vlerësohen të pranueshme për përfitimin e fondeve nëse përfshijnë investime në, të paktën, në një nga pikat e mëposhtme:

a) vendosja e pompave të ujit me eficiencë energjie;

b) të jetë pjesë e të paktën 10 shoqërive UK me konsumin më të lartë të energjisë dhe të ketë arritur të paktën 20% kursime të energjisë në sistemet e saj të furnizimit me ujë në momentin e aplikimit;

c) të synojë prodhimin e energjisë së rinovueshme nëpërmjet energjisë diellore ose eolike.

4. Projektet që synojnë në reduktimin e ujit pa të ardhura dhe përmirësimin e eficiencës së energjisë, së bashku, vlerësohen të pranueshme për përfitimin e fondeve nëse përmbushin kërkesat parashikuara në pikat 2 dhe 3 të këtij neni.

Neni 15

Procedura e vlerësimit të përfituesve për fonde për politikën “Rritja e eficiencës në shërbimet e furnizimit me ujë”

1. Ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime kualifikohen vetëm nëse ato përmbushin kriteret e përgjithshme të kualifikimit përcaktuar në nenin 6, kreu II “Metodologjia e përfitimit të fondeve”, të këtij udhëzimi.

2. Për projektet që trajtojnë eficiencën e energjisë, ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime duhet të paraqesin dëshmi se kanë kryer Auditim të Eficiencës së Energjisë.

3. Projektet investimit të kombinuara që synojnë reduktimin e ujit pa të ardhura dhe përmirësimin e eficiencës së energjisë duhet të përmbajnë investimet në të dyja pikat.

4. Ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime duhet të dorëzojnë një aplikim të nënshkruar dhe të plotë që përmban dokumentet dhe formularët në përputhje me aneksin 1, bashkëlidhur këtij udhëzimi, thënë ndryshe – formularët e dorëzimit. Dorëzimi mund të bëhet me postë ose në protokollin e AKUK-së. Gjithashtu, ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime kanë mundësinë e paraqitjes së aplikimit në mënyrë elektronike.

5. Aplikimet duhet të dorëzohen gjatë periudhës së dorëzimit të aplikimeve, e cila zgjat çdo vit, nga 1 mars deri më 30 qershor – periudha e parë – dhe nga 1 tetori deri më 30 nëntor – periudha e dytë.

Neni 16

Metodologjia e vlerësimit të përfitimit të fondeve

1. Metodologjia për vlerësimin dhe prioritizimin e projekteve të politikës “Rritja e eficiencës në shërbimet e furnizimit me ujë” bazohet në një qasje me dy hapa:

a) Hapi i 1-rë: Shqyrtimi i përshtatshmërisë;

b) Hapi i 2-të: Vlerësimi dhe prioritizimi.

2. Hapi i 1-rë: shqyrtimi i përshtatshmërisë konsiston në vlerësimin e kërkesave të përcaktuara në nenin 9, pika 2, të kreut II “Procedura e vlerësimit të përfituesve të fondeve”, më sipër.

3. Hapi i 2-të: vlerësimi dhe renditja e aplikimeve bazohet në kriteret e prioritizimit më poshtë:

a) Projektet që synojnë reduktimin e ujit pa të ardhura do të vlerësohen me formulën e mëposhtme të pikëzimit:

PS 1.1 = A + B + C + D

Ku:

“PS1.1” nënkupton rezultatin e projektit për politikën “Rritja e eficiencës në shërbimet e furnizimit me ujë”, pra projektet që synojnë reduktimin e ujit pa të ardhura;

“A” nënkupton kriteret strategjike - përafrimi me Strategjinë Kombëtare të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2023–2030

A = A.1 x 0,1

“B” nënkupton kriterin e “Tipi i projektit” – ndikimi në shërbimet e furnizimit me ujë

B = B.1 x 0,1 + B.2 x 0,1

“C” nënkupton kriteret specifike për projektet që synojnë reduktimin e ujit pa të ardhura

C = C.1.1 x 0.05 + C.1.2 x 0.05 + C.1.3 x 0.05 + C.1.4 x 0.05 + C.2.1 x 0.15 + C.2.2 x 0.05 + C.3.1 x 0.05 + C.3.2 x 0.05 + C.4.1 x 0.05 + C.4.2 x 0.05

“D” nënkupton Kriteret e Bashkëfinancimit

D = D.1 x 0,1

b) Projektet që synojnë përmirësimin e eficiencën të energjisë do të vlerësohen me formulën e mëposhtme të pikëzimit:

PS 1.2 = A + B + C + D

Ku:

“PS1.2” nënkupton totalin e pikëve gjithsej të Projektit për Politikën “Rritja e eficiencës në shërbimet e furnizimit me ujë”, projektet që synojnë përmirësimin e eficiencës së energjisë;

“A” nënkupton kriteret strategjike – përafrimi me Strategjinë Kombëtare të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2023–2030

A = A.1 x 0,1

“B” nënkupton kriteret – lloji i masës – ndikimi në shërbimet e furnizimit me ujë

B = B.1 x 0.05 + B.2 x 0.05

“C” nënkupton kriteret specifike për projektet që synojnë përmirësimin e eficiencën të energjisë

C = C.1.1 x 0.1 + C.1.2 x 0.05 + C.1.3 x 0.05 + C.2.1 x 0.1 + C.2.2 x 0.05 + C.3.1 x 0,05 + C.3.2 x 0.05 + C.3.3 x 0.05 + C.4.1 x 0.05 + C.4.2 x 0.1 + C.5.1 x 0.05

“D” nënkupton kriteret e bashkëfinancimit

D = D.1 x 0,1

c) Projektet e kombinuara që synojnë reduktimin e ujit pa të ardhura dhe përmirësimin e eficiencës së energjisë do të rriten me 10% në pikët e tyre, duke rezultuar në formulën e mëposhtme të pikëzimit:

PS 1,3 = ([PS1,1]*1.1 + [PS1,2]*1.1) /2

Ku:

“PS 1.3” do të thotë totali i pikëve gjithsej i Projektit për projektet që synojnë reduktimin e ujit pa të ardhura dhe përmirësimin e eficiencën të energjisë, të kombinuara.

4. Përshkrimi i detajuar i kritereve është në aneksin II, bashkëlidhur me këtë udhëzim – tabelat e vlerësimit.

5. Vlerësimi i aplikimeve bëhet nga AKUK-ja, i cili do të rendisë aplikimet e dorëzuara sipas totalit të pikëve të tyre. Aplikimet që nuk plotësojnë kërkesat e përcaktuara në nenin 15 të kreut II, më sipër nuk do të përzgjidhen.

6. Projektet që nuk marrin një minimum prej 40% të pikëve sipas formulës së parashikuar në nenin 16, më sipër specifikisht në hapin e 2-të, nuk do të përzgjidhen.

7. Pavarësisht nga pikët minimale të përcaktuara në numrin e mëparshëm, nëse vlera gjithsej e projekteve është mbi fondin gjithsej në dispozicion, projektet do të zgjidhen nëpërmjet prioritizimit, duke filluar nga projekti me pikët më të larta, deri në më të ulëtin brenda financimit total të disponueshëm.

## Neni 17

## Vlerësimi për përfitimin e fondeve për politikën “Forcimi i kapaciteteve dhe modernizimi i ofruesve të shërbimeve në sektorin ujësjellës-kanalizime”

1. Sipas VKM-së nr. 302, datë 11.5.2022, “Për politikat kombëtare për riorganizimin e furnizimit me ujë dhe largimin, trajtimin dhe përpunimin e ujërave të ndotura”, qeveria angazhohet të garantojë qëndrueshmërinë e ofruesve të shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime dhe përballueshmërinë e shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizime. Fondet që do të mbulojnë politikën “Forcimi i kapaciteteve dhe modernizimi i ofruesve të shërbimeve në sektorin ujësjellës-kanalizime” kanë si objektiv të përgjithshëm mbështetjen e ofruesve të shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime në konsolidimin e suksesshëm të procesit të rajonalizimit me synimin për të nxitur transformimin e qëndrueshëm të shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, për të udhëhequr ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime në procesin e përmirësimit të kapaciteteve të tyre teknike, operacionale dhe menaxhuese.

2. Objektivi specifik është ofrimi dhe zbatimi i metodologjisë për vlerësimin e projekteve dhe ndarjen e fondeve për përmirësimin e performancës operative dhe financiare të ofruesve të shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime.

3. Ndërsa qëllimi specifik i projekteve të politikës “Forcimi i kapaciteteve dhe modernizimi i ofruesve të shërbimeve në sektorin ujësjellës-kanalizime” është të mbështesë ofruesit e shërbimeve në sektorin ujësjellës-kanalizime në arritjen e qëndrueshmërisë financiare dhe përmirësimin e kapacitetit të tyre dhe të zbusë ndikimin e investimeve kapitale në tarifat që u faturohen konsumatorëve.

4. Politika për forcimin e kapaciteteve dhe modernizimin e ofruesve të shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime mbështet projekte që mbulojnë, të paktën, një nga pikat e mëposhtme:

a) përmirësimi i funksionimit operacional dhe organizativ të ofruesve të shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime;

b) forcimi i proceseve kyçe të ofruesve të shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime;

c) optimizimi i burimeve të ofruesve të shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime;

d) përmirësimi i standardeve të cilësisë së operacioneve;

e) ofrimi i shërbimeve të besueshme, të sigurta, gjithëpërfshirëse, transparente dhe të përgjegjshme, duke u fokusuar në:

i. sigurimin me furnizim të vazhdueshëm 24/7;

ii. respektimin e standarteve të cilësisë;

iii. mospërjashtimin e asnjë grupi nga ofrimi i shërbimit dhe/ose brenda ofruesve të shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime;

iv. forcimin e transparencës duke publikuar informacione të qarta dhe të sakta financiare, operacionale dhe të performancës;

v. forcimin e kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime duke u ofruar konsumatorëve përgjigje në kohë, zgjidhje cilësore të problematikave dhe me fokus kënaqësinë e klientit;

f) Integrimi dhe uniformizimi i sistemeve dhe i proceseve të ish-shoqërive në SHRUK;

g) Forcimi dhe modernizimi i organizatës dhe fokusimi në:

i. strategjinë e biznesit dhe mjetet e menaxhimit;

ii. monitorimi dhe raportimi;

iii. efikasiteti dhe vazhdimësia;

iv. aftësitë menaxheriale;

v. qeverisja korporative dhe organizative;

h) Forcimi dhe modernizimi i menaxhimit tregtar, duke u fokusuar në:

i. menaxhim i marrëdhënieve me konsumatorët;

ii. shërbimi ndaj klientit;

iii. matjen;

iv. faturimi;

v. mbledhja e të ardhurave;

i) Forcimi dhe modernizimi i operacioneve teknike, duke u fokusuar në:

i. planifikimi i zgjerimit dhe rehabilitimit;

ii. mjetet e menaxhimit të aseteve (p.sh.: GIS, MIS, NIS, modelimi hidraulik);

iii. proceset e operacioneve teknike;

iv. pajisjet elektronike të ruajtjes së informacionit në zyrë (kompjuterë etj.);

v. trajtimi dhe cilësia e ujit;

vi. menaxhimin e ujërave të ndotura dhe llumit fekal;

j) Forcimi dhe modernizimi i menaxhimit financiar, duke u fokusuar në:

i. strategjinë dhe menaxhimin;

ii. planifikimi dhe buxhetimi;

iii. kontabiliteti dhe raportimi financiar;

iv. kontrollin financiar dhe transparencën;

v. modelimi dhe parashikimi financiar;

k) Forcimi dhe modernizimi i menaxhimit të burimeve njerëzore, duke u fokusuar në:

i. menaxhimin e burimeve njerëzore;

ii. rekrutimin;

iii. trajnimin dhe zhvillimin;

iv. menaxhimin e performancës;

v. shpërblimin nëpërmjet kompensimit, përfitimeve dhe mbajtjes në punë;

vi. kulturën dhe vlerat;

vii. diversitetin;

l) Ngritja e laboratorëve rajonalë për monitorimin e cilësisë së ujit;

m) Vendosja e sistemeve automatike për dezinfektimin e ujit (klorinimin);

n) Adresimi i barazisë gjinore, duke kryer një studim për të kuptuar barrierat dhe për të vendosur objektiva, udhëheqje dhe programe trajnimi me akses të barabartë për femrat dhe mbështetje për rrjetet profesionale të grave në këtë sektor.

Neni 18

Procedura e vlerësimit të përfituesve për fonde për politikën “Forcimi i kapaciteteve dhe modernizimi i ofruesve të shërbimeve në sektorin ujësjellës-kanalizime”

1. Ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime kualifikohen vetëm nëse ato përmbushin kriteret e përgjithshme të kualifikimit përcaktuar në nenin 6, kreu II “Metodologjia e Përfitimit të Fondeve”, më sipër.

2. Ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime duhet të dorëzojnë një aplikim të nënshkruar dhe të plotë që përmban dokumentet dhe formularët në përputhje me aneksin 1, bashkëlidhur këtij udhëzimi – formularët e dorëzimit. Dorëzimi mund të bëhet me postë ose në protokollin e AKUK-së. Gjithashtu, ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizime kanë mundësinë e paraqitjes së aplikimit në mënyrë elektronike.

3. Aplikimet duhet të dorëzohen gjatë periudhës së dorëzimit të aplikimeve, e cila zgjat çdo vit, nga 1 mars deri më 30 qershor – periudha e parë – dhe nga 1 tetori deri më 30 nëntor – periudha e dytë.

Neni 19

Metodologjia e vlerësimit të përfitimit të Fondeve për politikën “Forcimi i kapaciteteve dhe modernizimi i ofruesve të shërbimeve në sektorin ujësjellës-kanalizime”

1. Metodologjia për vlerësimin dhe prioritizimin e projekteve për politikën “Forcimi i kapaciteteve dhe modernizimi i ofruesve të shërbimeve në sektorin ujësjellës-kanalizime” bazohet në një qasje me dy hapa:

a) Hapi i 1-rë: shqyrtimi i përshtatshmërisë;

b) Hapi i 2-të: vlerësimi dhe prioritizimi.

2. Hapi i 1-rë: shqyrtimi i përshtatshmërisë konsiston në vlerësimin e kërkesave të përcaktuara në nenin 10.2 të kreut II “Procedura e vlerësimit të përfituesve të fondeve”, më sipër.

3. Hapi i 2-të: vlerësimi dhe renditja e aplikimeve bazohet në kriteret e prioritizimit më poshtë:

PS2 = A + B + C + D + E

Ku:

“PS2” do të thotë totali i pikëve të Projektit për politikën “Forcimi i kapaciteteve dhe modernizimi i ofruesve të shërbimeve në sektorin ujësjellës-kanalizime”;

“A” nënkupton kriteret strategjike – përafrimi me Strategjinë Kombëtare të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2023–2030

A = A,1 x 0,05 + A,2 x 0,05 + A,3 x 0,05 + A,4 x 0,05

“B” nënkupton kriterin e “Tipi i projektit” – ndikimi në shërbimet e furnizimit me ujë

B = B,1 x 0,05 + B,2 x 0,05 + B,3 x 0,05

“C” do të thotë kriteret specifike për projektet që synojnë forcimin e kapaciteteve dhe modernizimin e ofruesve të shërbimeve në sektorin ujësjellës-kanalizime

C = C,1 x 0,05 + C,2 x 0,05 + C,3 x 0,05 + C,4 x 0,05 + C,5 x 0,05 + C,6 x 0,05 + C.7 x 0,05

“D” do të thotë Kritere të Tjera Specifike

D = D,1 x 0,05 + D,2 x 0,05 + D,3 x 0,05 + D,4 x 0,05 + D,5 x 0,05

“E” nënkupton kriteret e bashkëfinancimit E = E.1 x 0,05

4. Përshkrimi i detajuar i kritereve është në aneksin II – tabelat e vlerësimit.

5. Vlerësimi i aplikimeve bëhet nga AKUK-ja, i cili do të rendisë aplikimet e dorëzuara sipas pikëve totale të tyre. Aplikimet që nuk plotësojnë kërkesat e përcaktuara në nenin 18 të kreut II, më sipër nuk do të përzgjidhen.

6. Projektet që nuk marrin një minimum prej 40% sipas formulës së parashikuar në nenin 19, më sipër specifikisht në hapin e 2-të, nuk do të përzgjidhen.

7. Pavarësisht nga pikët minimale të përcaktuara më lart, nëse vlera totale e projekteve është mbi fondin total në dispozicion, projektet do të zgjidhen nëpërmjet prioritizimit, duke filluar nga projekti me pikët më të larta, deri në më të ulëtin brenda financimit total të disponueshëm.

Neni 20

Shpenzimet e pranueshme

1. Fondet e përfituara sipas një prej politikave nga “i” deri “iv” të cituara në nenin 3, pika 2, të këtij udhëzimi do të përdoren ekskluzivisht për investimet e përcaktuara në nenet 7, 10, 14, 17 të këtij udhëzimi. Fondet disbursohen nëpërmjet sistemit të thesarit vetëm nëpërmjet dorëzimit të faturave dhe dokumenteve të tjera provuese, sipas kërkesave të menaxhimit të thesarit.

2. AKUK-ja, në çdo kohë, mund të kërkojë dokumentacion teknik dhe financiar për të monitoruar përdorimin e fondeve dhe ecurinë fizike të investimeve.

Neni 21

Forma e financimit

1. Projektet që do të vlerësohen, prioritizohen dhe financohen si produkte brenda një prej politikave nga “i” deri “iv” të cituara në nenin 3, pika 2 të këtij udhëzimi mund të bashkëfinancohen nga bashkitë, ofruesit e shërbimeve në sektorin ujësjellës-kanalizime, ose donatorë.

2. Projektet e investimit nën shumën minimale të investimit nuk do të vlerësohen sipas këtij udhëzimi. Shuma minimale e investimit është 10 milionë lekë për koston totale të projektit (përfshirë projektimin, inxhinierinë, furnizim vendosjen, punimet e zbatimit dhe fondin rezervë sipas projektit nëse është i aplikueshëm).

Neni 22

Procedura e monitorimit

1. Aplikimet e miratuara dhe subjektet përfituese janë subjekt i monitorimit, kontrollit dhe auditimit që do të kryhen nga AKUK-ja dhe MIE-ja, si dhe nga autoritetet kombëtare përgjegjëse për certifikimin, auditimin dhe kontrollin e fondeve.

2. Fondet i nënshtrohen monitorimit dhe kontrollit të përdorimit të tij bazuar në legjislacionin në fuqi.

3. Shoqëritë përfituese të fondeve janë të detyruara të dorëzojnë raporte mujore me të dhënat informative që konsistojnë në:

a) ecurinë e zbatimit të kontratës;

b) numrin e familjeve që përfitojnë nga investimi, duke specifikuar më vete shtresat vulnerabël;

4. AKUK-ja, në çdo kohë, mund të kryejë mbikëqyrje ose auditime për të vlerësuar ecurinë e investimeve.

KREU III

KOMUNIKIMI DHE NDRYSHIMI I FONDEVE

Neni 23

Komunikimi

1. AKUK-ja dhe shoqëritë përfituese në mbështetje, duhet të:

a) bëjnë publike disponueshmërinë e fondeve;

b) nxisin aktivitete vjetore ndërgjegjësuese për të nxitur sjelljet drejt kursimit të ujit, ndalimin e lidhjeve të paligjshme dhe pagesën në kohë të faturave të ujit.

c) për projektet e miratuara sipas përcaktimeve ligjore të këtij udhëzimi, neni 7 më sipër që i referohen politikës “Rritja e aksesit në ofrimin e shërbimit të furnizimit me ujë cilësor dhe të menaxhuar në mënyrë të sigurt” dhe neni 10 më sipër që i referohen politikës “Rritja e aksesit në ofrimin e shërbimeve me kanalizime dhe impiante të trajtimit të ujërave të ndotura”, çdo projekt duhet të shoqërohet nga një plan i fokusuar në fushatat e informimit, edukimit dhe komunikimit (FIEK) dhe komunikimit rreth ndryshimit të sjelljes konsumatore (KNS) me familjet e minoriteteve rome dhe grupe të tjera në nevojë për shtrirjen dhe aksesin në ujë dhe kanalizimet.

2. AKUK-ja dhe ofruesit e shërbimeve në sektorin ujësjellës-kanalizime përfituese të fondeve sipas projekteve të përcaktuara për politikat I deri IV parashikuara në nenin 3, të këtij udhëzimi, kanë koordinator informimi në organigramën e tyre që do të jetë person përgjegjës për komunikimin ndërmjet aktorëve përfshirës për menaxhimin e fondeve.

3. AKUK-ja ka të drejtë t’i kërkojë personit përgjegjës të ofruesve të shërbimeve në sektorin ujësjellës-kanalizime në çdo kohë informacione dhe sqarime për të vlerësuar ecurinë e investimeve.

Neni 24

Pakësimi ose heqja e fondeve

1. Në rast të mospërmbushjes së detyrimeve të përfituesit, nëse nga verifikimi rezulton mungesa ose humbja e përputhshmërisë së njërit prej kërkesave të specifikuara në nenet 9, 12, 16, 19 të kreut II më sipër mund të rezultojë në reduktimin ose revokimin e projektit.

2. Situatat e mëposhtme përbëjnë arsye të mjaftueshme për të përcaktuar pakësimin e mbështetjes për Projektin ose shpenzimet e tij:

a) mospërmbushje, tërësore ose e pjesshme, e detyrimeve të përfituesit, përfshirë rezultatet e kontraktuara;

b) kryerja e shpenzimeve që nuk lidhen me realizimin e Projektit ose të pajustifikuara nëpërmjet faturave, apo dokumenteve të tjera të detyrueshme;

c) mosrespektimi i standardeve në lidhje me komunikimin;

d) mosrespektimi i legjislacionit kombëtar dhe rregulloreve specifike veçanërisht në çështjet e prokurimit publik dhe menaxhimit financiar;

e) mosrespektimi i detyrimit për regjistrimin e shpenzimeve dhe të ardhurave të Projektit në sistemin e kontabilitetit, në përputhje me ligjet në fuqi;

f) zbatimi i Projektit të miratuar nuk ka filluar sipas parashikimeve ligjore në kuadrin rregullues të prokurimit publik në Republikën e Shqipërisë, përveç rastit kur ekziston një arsye e justifikuar, e paraqitur nga përfituesi dhe e pranuar nga AKUK-ja;

3. Pakësimi i financimit për investimin do të jetë në përpjesëtim me shkallën e mospërputhjes, sipas termave dhe kushteve që do të përcaktohen nga AKUK-ja.

4. Nëse situatat e sipërpërmendura vazhdojnë, mund të zbatohet revokimi i investimit.

5. Situatat e mëposhtme përbëjnë arsye për të përcaktuar revokimin e mbështetjes për investimin:

a) mosrespektimi i objektivave thelbësorë të përcaktuar në aplikimin e Projektit;

b) dështimi për të ekzekutuar plotësisht investimin sipas kushteve në të cilat është miratuar;

c) mosrespektimi i rregullave të përcaktuara në nenet 9, 12, 16, 19 të kreut II;

d) ndërprerja e paautorizuar e investimit për një periudhë më të gjatë se 120 ditë;

e) refuzimi, nga ana e përfituesve, për të dorëzuar raportimet periodike, ose për të dhënë informacion për grupet e monitorimit, kontrollit dhe auditimit të cilit i nënshtrohen ligjërisht;

f) dhënia e deklaratave të rreme që ndikojnë në mënyrë thelbësore në justifikimin e mbështetjes së marrë ose që do të merret.

KREU IV

DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 25

Dispozitat kalimtare dhe të fundit

1. Për çdo paqartësi apo element tjetër që nuk është përfshirë në këtë udhëzim do të zbatohet legjislacioni në fuqi për ndarjen e fondeve buxhetore dhe financimin publik.

2. Të gjitha kërkesat për projekte, të bëra përpara hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi, do të vlerësohen sipas dispozitave në fuqi përpara hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi.

3. Dispozitat e këtij udhëzimi do të zbatohen për të gjitha kërkesat që do të bëhen nga subjektet përfituese, nga data 1.1.2025.

Neni 26

Institucionet që ngarkohen për zbatim

Për zbatimin e këtij udhëzimi ngarkohet Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-Kanalizime dhe të gjithë ofruesit e shërbimeve në sektorin ujësjellës-kanalizime.

Neni 27

Hyrja në fuqi

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

DHE MINISTËR I INFRASTRUKTURËS

## DHE ENERGJISË

Belinda Balluku

ANEKSI 1

FORMULARI I DORËZIMIT

| Seksioni 1: Informacion i përgjithshëm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Emri i aplikuesit |  |  |  |  |
| 1.2 | Fusha e aplikimit |  |  |  |  |
| 1.3 | Titulli i Projektit |  |  |  |  |
| 1.4 | Investimi i pritshëm [vlera përfshirë TVSH-në] |  |  |  |  |
| 1.5 | Data e paraqitjes së aplikimit |  |  |  |  |
| 1.6 | Informacioni i personit të kontaktit | Emri: E-mail: Telefoni: |  |  |  |
| Seksioni 2. Kriteret e përgjithshme/përshtatshmëria |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Marrëveshja e performancës e nënshkruar nga AKUK-ja dhe ofruesve të shërbimeve në sektorin ujësjellës-kanalizime | PO | Marrëveshja nr. _________ prot., Datë: |  |  |
| 2.2 | Niveli i përmbushjes së objektivave të performancës të përcaktuar në marrëveshjen e performancës (viti paraardhës) | Përqindje ___________ % |  |  |  |
| 2.3 | Letër pranimi që pajtohet me formatin dhe periodicitetin e kërkesave të raportimit të AKUK-së (bashkëngjitur) | PO | Letra nr. __________ prot., Datë: |  |  |
| 2.4 | Niveli i pajtueshmërinë me kërkesat e menaxhimit financiar dhe angazhimit qytetar | Përqindje ___________ % |  |  |  |
| 2.5 | Funksionaliteti i mekanizmit të zgjidhjes së ankesave/sistemi i menaxhimit të ankesave dhe portali i shërbimit ndaj klientit (www.shuk.al) | PO |  | Nr. ______________ |  |
| 2.6 | Miratimi dhe ose parashikimi i miratimit të Plan Biznesit | PO JO |  | Plan Biznesi nr. ________ Parashikuar për miratim me datë _____________ |  |
| 2.7 | jepni arsyen/shpjegimin përkatës për çdo rast ku përgjigja është JO |  |  |  |  |
| Seksioni 3. Dokumentacioni i Projektit |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Projekti i detajuar |  |  |  |  |
| 3.2 | Në rast kur projekti nuk është i detajuar plotësisht jepni arsyen/shpjegimin përkatës |  |  |  |  |
| Seksioni 4. Bashkëfinancimi i Projektit |  |  |  |  |  |
| 4.1 | A është projekti i bashkëfinancuar nga aplikanti | PO JO |  |  | % e Bashkinvestimit _____________ |

## ANEKSI II

## TABELAT E VLERËSIMIT

### POLITIKA. Rritja e aksesit në ofrimin e shërbimit të furnizimit me ujë cilësor dhe të menaxhuar në mënyrë të sigurt

#### LLOJI I PROJEKTIT: 1.1. Projektet që adresojnë lidhjet e reja të ujit

| Referenca | Kriteret e përzgjedhjes | Kriteret e vlerësimit | Peshimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kriteret | Nënkriteret |
| A | Kriteret strategjike - Përafrimi me Strategjinë Kombëtare të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2023–2030 |  | 10% |  |
| A.1 | Rezultati i projektit kontribuon në objektivat e përcaktuar në Strategjinë Kombëtare të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2023–2030 | Projekti është në përputhje me qëllimin e përgjithshëm të politikës I: Zgjerimi dhe përmirësimi i aksesit në sistemet e furnizimit me ujë për popullsinë dhe me OBJEKTIVIN SPECIFIK 1.1 Rritja e aksesit të popullsisë në sistemet e furnizimit me ujë të sigurt: Po:.....1.0 Pjesërisht:. ....0,5 Jo:.....0,0 |  | 10% |
| B | Lloji i vlerësimit të kritereve - Ndikimi në shërbimet e furnizimit me ujë |  | 20% |  |
| B.1 | Projekti kontribuon në zgjerimin dhe/ose përmirësimin e shërbimeve të furnizimit me ujë në zonat e pashërbyera, zonat periurbane dhe/ose rurale. | Po, me fokus të veçantë në zonat e pashërbyera, zonat periurbane dhe/ose rurale:…..1,0 Po, por jo me fokus të veçantë në zonat e pashërbyera, zonat periurbane dhe/ose rurale:…..0,5 Jo: …..0,0 |  | 10% |
| B.2 | Projekti kontribuon në zgjerimin e aksesit në ujë | Popullsia e mbuluar nga Projekti që do të përfitojë nga rezultatet e tij është: Mbi 20 000…..1,00 Midis 20 000 dhe 5 000…..0,8 Midis 5 000 dhe 2 500….. 0,6 Midis 2 500 dhe 500….. 0,4 Nën 500….. 0,2 Pa zgjatje:.....0,0 |  | 10% |
| C | Kriteret specifike |  | 40% |  |
| C.1 | Fushëveprimi 3.1 Kriteret |  |  |  |
| C.1.1 | Projekti synon instalimin e lidhjeve të reja funksionale që ofrojnë shërbime të sigurta dhe të besueshme të ujit në familjet në nevojë | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 10% |
| C.1.2 | Projekti synon t'u ofrojë femrave akses në burime të përmirësuara ujore | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 10% |
| C.2. | Kriteret teknike |  |  |  |
| C.2.1 | Projekti përmban standarde ndërtimi që trajtojnë rrezikun e rrëshqitjes së dheut | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.2.2 | Projekti shoqërohet nga një plan i fokusuar në fushatat e informimit, aksesit në ujë dhe higjienës (IEC) dhe komunikimit të ndryshimit të sjelljes (BCC) me familjet e pakicave rome dhe grupe të tjera të cenueshme. | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,1 |  | 5% |
| C.3 | Kritere të tjera teknike |  |  |  |
| C.3.1 | Projekti tashmë është përgatitur (gatishmëri dhe pjekuri) | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.4 | Kriteret financiare/ekonomike |  |  |  |
| C.4.1 | Projekti përmban një vlerësim financiar që fokusohet në analizimin e kostos së shërbimit dhe implikimeve tarifore dhe një vlerësim se si të mbulohet kostoja e funksionimit të sistemeve, në përputhje me kuadrin ligjor përkatës. | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| D | Bashkëfinancim |  | 30% |  |
| D.1 | Projekti bashkëfinancohet nga Bashkia ose nga SHRUK | Projekti është i bashkëfinancuar në përqindjet e mëposhtme: Mbi 20%…..1,00 Midis 20% dhe 15%…..0,8 Ndërmjet 15% dhe 10%….. 0,6 Midis 10% dhe 5% ….. 0,4 Nën 5%….. 0,2 I pabashkëfinancuar:…..0,0 |  | 30% |
| TOTALI |  |  | 100% | 100% |

Pikëzimi i projektit 3.1 = A + B + C + D

Ku:

A = A.1 x 0,1

B = B.1 x 0,1 + B.2 x 0,1

C = C.1.1 x 0,1 + C.1.2 x 0,1 + C.2.1 x 0,05 + C.2.2 x 0,05 + C.3.1 x 0,05 +  C.4.1 x 0,05

D = D.1 x 0,3

#### 1.2 Projekti që adreson rritjen dhe përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë

| Referenca | Kriteret e përzgjedhjes | Kriteret e vlerësimit | Peshimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kriteret | Nënkriteret |
| A | Kriteret strategjike - Përafrimi me Strategjinë Kombëtare të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2023–2030 |  | 20% |  |
| A.1 | Rezultati i projektit kontribuon në objektivat e përcaktuar në Strategjinë Kombëtare të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2023–2030, dhe është në përputhje me qëllimin e përgjithshëm të politikës I: Zgjerimi dhe përmirësimi i aksesit në sistemet e furnizimit me ujë për popullsinë. | Projekti është në përputhje me OBJEKTIVIN SPECIFIK 1.1 Rritja e aksesit të popullsisë në sistemet e furnizimit me ujë të sigurt: Po:.....1.0 Pjesërisht:.....0,5 Jo:.....0,0 |  | 10% |
| A.2 | Rezultati i projektit kontribuon në objektivat e përcaktuar në Strategjinë Kombëtare të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2023–2030, dhe është në përputhje me qëllimin e përgjithshëm të politikës I: Zgjerimi dhe përmirësimi i aksesit në sistemet e furnizimit me ujë për popullsinë. | Projekti është në përputhje me OBJEKTIVIN SPECIFIK 1.2 Rritja e orëve të furnizimit me ujë të popullsisë në të gjithë zonën e shërbimit: Po:.....1.0 Pjesërisht:.....0,5 Jo:.....0, 0 |  | 10% |
| B | Lloji i vlerësimit të kritereve – ndikimi në shërbimet e furnizimit me ujë |  | 10% |  |
| B.1 | Projekti kontribuon në përmirësimin e vazhdimësisë së furnizimit me ujë | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| B.2 | Projekti kontribuon në lidhje të reja funksionale që ofrojnë ujë të sigurt dhe cilësor | Numri i lidhjeve të reja të mbuluara nga Projekti është: Mbi 5 000…..1,00 Midis 5 000 dhe 2 000…..0,8 Midis 2 000 dhe 1 000….. 0,6 Midis 1 000 dhe 500… .. 0,4 Nën 500….. 0,2 Nuk ka lidhje të reja…..0 |  | 5% |
| C | Kriteret specifike |  | 60% |  |
| C.1 | Fushëveprimi 3.2 Kriteret |  |  |  |
| C.1.1 | Projekti trajton rritjen dhe përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë investimet në, të paktën, në një nga pikat e mëposhtme: |  |  |  |
|  | a. Zgjerimi dhe rehabilitimi i ujëmarrësve (burimet, puset, ujërat sipërfaqësore); b. Zgjerimi dhe rehabilitimi i objekteve të trajtimit dhe dezinfektimit të ujit (p.sh. klorinimi); c. Zgjerimi dhe rehabilitimi i rrjetit të shpërndarjes dhe rrjetit të transmetimit; d. Rehabilitimi/ zëvendësimi i lidhjeve të shërbimit; e. Zgjerimi dhe rehabilitimi i stacioneve të pompimit; f. Zgjerimi dhe rehabilitimi i rezervuarëve të ujit; g. Ndërrimi i matësve të ujit me shumicë dhe konsumatorit. | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 20% |
| C.1.2 | Projektet që trajtojnë rritjen dhe përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë mund të përfshijnë gjithashtu investime në të paktën një nga pikat e mëposhtme: |  |  |  |
|  | a. Automjete për operim dhe mirëmbajtje; b. Pajisjet për operim dhe mirëmbajtje; c. Ndërtesat administrative. Ndërtesat O&M (garazh, punishte, magazina etj.). | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.2 | Kriteret teknike |  |  |  |
| C.2.1 | Projekti përfshin teknologji të reja | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.2.2 | Projekti tashmë është përgatitur (gatishmëri dhe pjekuri) | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.2.3 | Projekti është i përgjegjshëm ose elastik ndaj ndryshimeve klimatike dhe përshtatjes | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.3 | Kriteret financiare/ekonomike |  |  |  |
| C.3.1 | Projekti përmban një analizë kosto-përfitim | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.3.2 | Projekti kontribuon në qëndrueshmërinë financiare të shoqërisë | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.4 | Kriteret mjedisore |  |  |  |
| C.4.1 | Projekti është në përputhje me të gjitha politikat dhe rregulloret kombëtare mjedisore | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.4.2 | Projekti propozon masa për ruajtjen e ujit dhe masat për mbrojtjen e burimeve | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| D | Bashkëfinancim |  | 10% |  |
| D.1 | Projekti bashkëfinancohet nga bashkia ose nga SHRUK-ja | Projekti është i bashkëfinancuar në përqindjet e mëposhtme: Mbi 20%…..1,00 Midis 20% dhe 15%…..0,8 Ndërmjet 15% dhe 10%….. 0,6 Midis 10% dhe 5% ….. 0,4 Nën 5%….. 0,2 I pabashkëfinancuar:…..0,0 |  | 10% |
| TOTALI |  |  | 100% | 100% |

Pikëzimi i projektit 1.1 = A + B + C + D

Ku:

A = A.1 x 0,1 + A.2 x 0,1

B = B.1 x 0,05 + B.2 x 0,05

C = C.1.1 x 0,2 + C.1.2 x 0,05 + C.2.1 x 0,05 + C.2.2 x 0,05 + C.2.3 x 0,05 + C.3.1 x 0,05 + C.3.2 x 0,05 + C.4.1 x 0,05 + C.4.2 x 0,05

D = D.1 x 0,1

### - POLITIKA. Rritja e aksesit në ofrimin e shërbimeve me kanalizime dhe impiante të trajtimit të ujërave të ndotura të menaxhuara në mënyrë të sigurt

#### Lloji i projektit:  2.1 Zgjerimi dhe përmirësimi i aksesit në sistemet e kanalizimeve dhe impianteve trajtimit të ujerave të ndotura

| Referenca | Kriteret e përzgjedhjes | Kriteret e vlerësimit | Peshimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kriteret | Nënkriteret |
| A | Kriteret strategjike - Përafrimi me Strategjinë Kombëtare të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2023–2030 |  | 20% |  |
| A.1 | Rezultati i projektit kontribuon në objektivat e përcaktuar në Strategjinë Kombëtare të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2023–2030 dhe është në përputhje me qëllimin e përgjithshëm të politikës II: Zgjerimi dhe përmirësimi i aksesit në sistemet e kanalizimeve dhe impianteve trajtimit të ujërave të ndotura për popullatë | Projekti është në përputhje me OBJEKTIVIN SPECIFIK 2.1 Rritja e aksesit të popullsisë në lidhje me kanalizimet dhe impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura: Po:.....1.0 Pjesërisht:.....0,5 Jo:.....0 ,0 |  | 10% |
| A.2 | Rezultati i projektit kontribuon në objektivat e përcaktuar në Strategjinë Kombëtare të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2023–2030 dhe është në përputhje me qëllimin e përgjithshëm të politikës II: Zgjerimi dhe përmirësimi i aksesit në sistemet e kanalizimeve dhe impianteve trajtimit të ujerave të ndotura | Projekti është në përputhje me OBJEKTIVIN SPECIFIK 2.2 Rritja e mbulimit të trajtimit të kanalizimeve dhe impianteve trajtimit të ujërave të ndotura: Po:.....1.0 Pjesërisht:.....0,5 Jo:.....0,0 |  | 10% |
| B | Lloji i vlerësimit të kritereve - Ndikimi në shërbimet sanitare |  | 10% |  |
| B.1 | Projekti kontribuon në përmirësimin e sistemit të kanalizimeve dhe impianteve trajtimit të ujërave të ndotura | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| B.2 | Projekti kontribuon në zgjerimin e aksesit në sistemit të kanalizimeve dhe impianteve trajtimit të ujërave të ndotura | Popullsia e mbuluar nga Projekti që do të përfitojë nga rezultatet e tij është: Mbi 20 000…..1,00 Midis 20 000 dhe 5 000…..0,8 Midis 5 000 dhe 2 500….. 0,6 Midis 2 500 dhe 500….. 0,4 nën 500….. 0,2 Pa zgjatje:.....0,0 |  | 5% |
| C | Kriteret specifike |  | 60% |  |
| C.1 | Kriteret e fushëveprimit 4 |  |  |  |
| C.1.1 | Projekti trajton rritjen dhe përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve dhe impianteve trajtimit të ujërave të ndotura duke përfshirë investimet në, të paktën, në një nga pikat e mëposhtme: |  |  |  |
|  | a) Zgjerimi dhe rehabilitimi i rrjeteve të kanalizimeve b) Zgjerimi dhe rehabilitimi i kolektorëve kryesorë të kanalizimeve c) Zgjerimi dhe rehabilitimi i stacioneve të pompimit të ujërave të ndotura d) Zgjerimi dhe rehabilitimi i rrjetit të ujërave të rrëmbyeshëm g) Zgjerimi dhe rehabilitimi i lidhjeve të shërbimit të kanalizimeve f) Zgjerimi dhe rehabilitimi i impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura e) Rehabilitimi i impiantit të trajtimit të ujërave industrial k) Zgjerimi dhe rehabilitimi i menaxhimit të llumit të ujërave të ndotura | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 20% |
| C.1.2 | Projektet që trajtojnë rritjen dhe përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve mund të përfshijnë gjithashtu investime në të paktën një nga pikat e mëposhtme: |  |  |  |
|  | a) Gropat septike b) Tualetet (në përputhje me rregulloret) c) Sistemet individuale të trajtimit të vegjël (p.sh. filtrat e shtratit të kallamit) | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.2 | Kriteret teknike |  |  |  |
| C.2.1 | Projekti përfshin teknologji të reja | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.2.2 | Projekti tashmë është përgatitur (gatishmëri dhe pjekuri) | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.2.3 | Projekti është i përgjegjshëm ose elastik ndaj ndryshimeve klimatike dhe përshtatjes | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.3 | Kriteret financiare/ekonomike |  |  |  |
| C.3.1 | Projekti përmban një analizë kosto-përfitim | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.3.2 | Projekti kontribuon në qëndrueshmërinë financiare të Shoqërisë | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.4 | Kriteret mjedisore |  |  |  |
| C.4.1 | Projekti është në përputhje me të gjitha politikat dhe rregulloret kombëtare mjedisore | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.4.2 | Projekti propozon masa për ruajtjen e ujit dhe masat për mbrojtjen e burimeve | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| D | Bashkëfinancim |  | 10% |  |
| D.1 | Projekti bashkëfinancohet nga Bashkia ose nga ofruesit e shërbimeve në sektorin ujësjellës-kanalizime | Projekti është i bashkëfinancuar në përqindjet e mëposhtme: Mbi 20%…..1,00 Midis 20% dhe 15%…..0,8 Ndërmjet 15% dhe 10%….. 0,6 Midis 10% dhe 5% ….. 0,4 Nën 5%….. 0,2 I pabashkëfinancuar:…..0,0 |  | 10% |
| TOTALI |  |  | 100% | 100% |

Pikëzimi i projektit 1.1 = A + B + C + D

Ku:

A = A.1 x 0,1 + A.2 x 0,1

B = B.1 x 0,05 + B.2 x 0,05

C = C.1.1 x 0,2 + C.1.2 x 0,05 + C.2.1 x 0,05 + C.2.2 x 0,05 + C.2.3 x 0,05 + C.3.1 x 0,05 + C.3.2 x 0,05 + C.4.1 x 0,05 + C.4.2 x 0,05

D = D.1 x 0,1

## POLITIKA – Rritja e eficiencës në shërbimet e furnizimit me ujë

Lloji i Projektit: 3.1. Projektet që adresojnë reduktimin e ujit pa të ardhura

| Referenca | Kriteret e përzgjedhjes | Kriteret e vlerësimit | Peshimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kriteret | Nënkriteret |
| A | Kriteret strategjike - Përafrimi me Strategjinë Kombëtare të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2023–2030 |  | 10% |  |
| A.1 | Rezultati i projektit kontribuon në objektivat e përcaktuar në Strategjinë Kombëtare të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2023–2030 | Projekti është në përputhje me qëllimin e përgjithshëm të politikës I: Zgjerimi dhe përmirësimi i aksesit në sistemet e furnizimit me ujë për popullatën dhe me OBJEKTIVIN SPECIFIK 1.4 Ulja e nivelit të ujit pa të ardhura: Po:.....1.0 Pjesërisht:.....0,5 Jo:.....0,0" |  | 10% |
| B | Lloji i vlerësimit të kritereve – ndikimi në shërbimet e furnizimit me ujë |  | 20% |  |
| B.1 | Projekti kontribuon në përmirësimin e vazhdimësisë së furnizimit me ujë | Po, me fokus të veçantë në zonat urbane, zonat turistike dhe/ose zonat bregdetare: .....1,0 Po, por jo me fokus të veçantë në zonat urbane, zonat turistike dhe ose zonat bregdetare: …..0,5 Jo: …..0,0 |  | 10% |
| B.2 | Projekti kontribuon në zgjerimin e aksesit në ujë | Popullsia e mbuluar nga Projekti që do të përfitojë nga rezultatet e tij është: Mbi 20 000 …..1,00 Midis 20 000 dhe 5 000 …..0,8 Midis 5 000 dhe 2 500 ….. 0,6 Midis 2 500 dhe 500 ….. 0,4 Nën 500 ….. 0,2 Pa zgjatje: .....0,0 |  | 10% |
| C | Kriteret specifike |  | 60% |  |
| C.1 | Fushëveprimi 1.1 Kriteret |  |  |  |
| C.1.1 | Projekti mbështetet nga një plan strategjik i shëndoshë për reduktimin e UPA-së | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.1.2 | Projekti kontribuon në përmirësimin e njohurive për komponentët e balancimit të ujit | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.1.3 | Masat e Projektit synojnë të reduktojnë humbjet reale të ujit | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.1.4 | Masat e Projektit synojnë të reduktojnë humbjet e dukshme të ujit | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.2 | Kriteret teknike |  |  |  |
| C.2.1 | Projekti synon të zbatojë, të paktën, një nga masat e mëposhtme: |  |  |  |
|  | a) Rregullimi i humbjeve në tubacionet e transmetimit ose të shpërndarjes | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 15% |
|  | b) Rregullimi i humbjeve dhe tejmbushjeve në rezervuarët e magazinimit |  |  |  |
|  | c) Rregullimi i humbjeve në lidhjet e shërbimit |  |  |  |
|  | d) Vendosja e zonave matëse të qarkut e) Zbatimi i strategjive dhe zgjidhjeve të menaxhimit të presionit f) Blerja dhe instalimi i matësve të ujit (matësit me shumicë dhe të konsumatorëve) g) Prezantimi i sistemeve, pajisjeve dhe mjeteve të monitorimit të rrjedhjeve |  |  |  |
| C.2.2 | Projekti synon rritjen e normës së matjes së klientit | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.3 | Kritere të tjera teknike |  |  |  |
| C.3.1 | Projekti përfshin teknologji të reja | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.3.2 | Projekti tashmë është përgatitur (gatishmëri dhe pjekuri) | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.4 | Kriteret financiare/ekonomike |  |  |  |
| C.4.1 | Projekti përmban një analizë kosto-përfitim | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.4.2 | Projekti kontribuon në qëndrueshmërinë financiare të Shoqërisë | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| D | Bashkëfinancim |  | 10% |  |
| D.1 | Projekti bashkëfinancohet nga Bashkia ose nga SHRUK | Projekti është i bashkëfinancuar në përqindjet e mëposhtme: Mbi 20%…..1,00 Midis 20% dhe 15%…..0,8 Ndërmjet 15% dhe 10%….. 0,6 Midis 10% dhe 5% ….. 0,4 Nën 5%….. 0,2 I pabashkëfinancuar:…..0,0 |  | 10% |
| TOTALI |  |  | 100% | 100% |

Pikëzimi i projekteve 1.1 = A + B + C + D

Ku:

A = A.1 x 0,1

B = B.1 x 0,1 + B.2 x 0,1

C = C.1.1 x 0,05 + C.1.2 x 0,05 + C.1.3 x 0,05 + C.1.4 x 0,05 + C.2.1 x 0,15 + C.2.2 x 0,05 + C.3.1 x 0,05 + C.3.2 x 0,05 + C.4.1 x 0,05 + C.4.2 x 0,05

D = D.1 x 0,1

#### 3.2 Projektet që adresojnë përmirësimin e eficiencës së energjisë

| Referenca | Kriteret e përzgjedhjes | Kriteret e vlerësimit | Peshimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kriteret | Nënkriteret |
| A | Kriteret strategjike - Përafrimi me Strategjinë Kombëtare të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2023–2030 |  | 10% |  |
| A.1 | Rezultati i projektit kontribuon në objektivat e përcaktuar në Strategjinë Kombëtare të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2023–2030 | Projekti është në përputhje me qëllimin e përgjithshëm të politikës IV: Forcimi i qëndrueshmërisë financiare dhe përballueshmërisë së shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve bazuar në parimet e rikuperimit të plotë të kostove të funksionimit dhe me OBJEKTIVIN SPECIFIK 4.6 Zbatimi i një qasjeje të re në investimet sektoriale drejt uljes së konsumit të energjisë: Po:.....1.0 Pjesërisht:.....0,5 Jo:.....0,0 |  | 10% |
| B | Lloji i vlerësimit të kritereve - Ndikimi në shërbimet e furnizimit me ujë |  | 10% |  |
| B.1 | Projekti kontribuon në përmirësimin e vazhdimësisë së furnizimit me ujë | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| B.2 | Projekti kontribuon në zgjerimin e aksesit në ujë | Popullsia e mbuluar nga Projekti që do të përfitojë nga rezultatet e tij është: Mbi 20 000…..1,00 Midis 20 000 dhe 5 000…..0,8 Midis 5 000 dhe 2 500….. 0,6 Midis 2 500 dhe 500….. 0,4 nën 500….. 0,2 Pa zgjatje…..0,0 |  | 5% |
| C | Kriteret specifike |  | 70% |  |
| C.1 | Fushëveprimi 1.2 Kriteret |  |  |  |
| C.1.1 | Projekti mbështetet nga një plan strategjik i shëndoshë për eficiencën e energjisë | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 10% |
| C.1.2 | Projekti kontribuon në reduktimin e konsumit të energjisë në rrjet | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.1.3 | Projekti kontribuon në rritjen e prodhimit të energjisë së rinovueshme | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.2 | Kriteret teknike |  |  |  |
| C.2.1 | Projekti synon të adresojë përmirësimin e efikasitetit të energjisë në, të paktën, një nga pikat e mëposhtme: |  |  |  |
|  | a) Miratimi i pompave të ujit me eficiencë energjie me kosto më të ulët | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 10% |
|  | b) Synimi i të paktën një bashkie nga 10 konsumatorët më të mëdhenj të energjisë me të paktën 20% kursime energjie në sistemet e tyre të ujit |  |  |  |
|  | c) Synimi i zbatimit të prodhimit të energjisë së rinovueshme nëpërmjet energjisë diellore ose eolike. |  |  |  |
| C.2.2 | Projekti përfshin instalimin e pompave sipas kritereve të BE-së dhe instalimin e programit SCADA që rrit efektivitetin e tyre. | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.3 | Kritere të tjera teknike |  |  |  |
| C.3.1 | Projekti përfshin teknologji të reja | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.3.2 | Projekti tashmë është përgatitur (gatishmëri dhe pjekuri) | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.3.3 | Projekti është i përgjegjshëm ose elastik ndaj ndryshimeve klimatike dhe përshtatjes | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.4 | Kriteret financiare/ekonomike |  |  |  |
| C.4.1 | Projekti përmban një analizë kosto-përfitim | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.4.2 | Projekti kontribuon në qëndrueshmërinë financiare të ofruesve të shërbimit në sektorin ujësjellës-kanalizime | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 10% |
| C.5 | Kriteret mjedisore |  |  |  |
| C.5.1 | Projekti është në përputhje me të gjitha politikat dhe rregulloret kombëtare mjedisore | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| D | Bashkëfinancim |  | 10% |  |
| D.1 | Projekti bashkëfinancohet nga Bashkia ose nga ofruesit e shërbimeve në sektorin ujësjellës-kanalizime | Projekti është i bashkëfinancuar në përqindjet e mëposhtme: Mbi 20%…..1,00 Midis 20% dhe 15%…..0,8 Ndërmjet 15% dhe 10%….. 0,6 Midis 10% dhe 5% ….. 0,4 Nën 5%….. 0,2 I pabashkëfinancuar:…..0,0 |  | 10% |
| TOTALI |  |  | 100% | 100% |

Pikëzimi i projektit 1.2 = A + B + C + D

Ku:

A = A.1 x 0,1

B = B.1 x 0,05 + B.2 x 0,05

C = C.1.1 x 0,1 + C.1.2 x 0,05 + C.1.3 x 0,05 + C.2.1 x 0,1 + C.2.2 x 0,05 + C.3.1 x 0,05 + C.3.2 x 0,05 + C.3.3 x 0,05 + C.4.1 x 0,05 + C.4.2 x 0,1 + C.5.1 x 0,05

D = D.1 x 0,1

### - POLITIKA. Forcimi i kapaciteteve dhe modernizimi i ofruesve të shërbimit në sektorin ujësjellës-kanalizime

#### Lloji i projektit:  4.1. Transformim i qëndrueshëm i shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve

| Referenca | Kriteret e përzgjedhjes | Kriteret e vlerësimit | Peshimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kriteret | Nënkriteret |
| A | Kriteret strategjike - Përafrimi me Strategjinë Kombëtare të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2023–2030 |  | 20% |  |
| A.1 | Rezultati i projektit kontribuon në objektivat e përcaktuar në Strategjinë Kombëtare të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2023–2030 | Projekti synon objektivin specifik të mëposhtëm: 3.2 Riorganizimi radikal dhe ristrukturimi i institucioneve qendrore me qëllim implementimin e programit për riorganizimin e shërbimeve ujësjellës-kanalizime dhe impianteve të trajtimit të ujerave të ndotura për popullatën në rang rajonal: Po:.....1.0 Pjesërisht:.. ...0,5 Jo:.....0,0 |  | 5 % |
| A.2 | Projekti është në përputhje me qëllimin e përgjithshëm të politikës IV: Forcimi i qëndrueshmërisë financiare dhe përballueshmërisë së shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve bazuar në parimet e rikuperimit të plotë të kostove të funksionimit. | Projekti synon, të paktën, një nga OBJEKTIVAT SPECIFIKË të mëposhtëm: 4.3 Rritja e nivelit të grumbullimit, duke synuar praktikat më të mira ndërkombëtare 4.4 Përmirësimi i sistemit të faturimit dhe instalimi i sistemit të pagesave online për konsumatorët 4.5 Hartimi dhe zbatimi efektiv i një sistemi të unifikuar të menaxhimit dhe mirëmbajtjes së aseteve Po:.....1.0 Pjesërisht:.....0,5 Jo:.....0,0" |  | 5 % |
| A.3 | Projekti është në linjë me qëllimin e përgjithshëm të politikës V: Ngritja e kapaciteteve dhe miradministrimi i shërbimeve të furnizimit me ujë, kanalizime dhe impianteve të trajtimit të ujerave të ndotura. | Projekti synon, të paktën, një nga OBJEKTIVAT SPECIFIKË të mëposhtëm: 5.4 Zbatimi i një strukture të re efikase të unifikuar për SHRUK 5.5 Hartimi dhe zbatimi i një plani të detajuar për transformimin digjital dhe një qasje e integruar ndaj sigurisë kibernetike për administrimin e shërbimeve të furnizimit me ujë, kanalizimeve dhe impianteve trajtimit të ujerave të ndotura. Po:.....1.0 Pjesërisht:.....0,5 Jo:.....0,0” |  | 5 % |
| A.4 | Projekti është në linjë me qëllimin e përgjithshëm të politikës V: Ngritja e kapaciteteve dhe miradministrimi i shërbimeve të furnizimit me ujë, kanalizime dhe impianteve të trajtimit të ujerave të ndotura. | Projekti synon, të paktën, një nga OBJEKTIVAT SPECIFIKË të mëposhtëm: 6.4 Hartimi dhe zbatimi i paketave sensibilizuese dhe informuese për qytetarët. 6.5 Zbatimi i mekanizmave për forcimin dhe përfshirjen gjinore, si dhe pjesëmarrjen e komuniteteve lokale, në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të furnizimit me ujë, kanalizimeve dhe impianteve e trajtimit të ujërave të ndotura. Po:.....1.0 Pjesërisht:.....0,5 Jo:.....0,0" |  | 5 % |
| B | Lloji i vlerësimit të kritereve – ndikimi në shërbimet e furnizimit me ujë |  | 15% |  |
| B.1 | Projekti kontribuon në përmirësimin e funksionimit adekuat operacional dhe organizativ të ofruesve të shërbimit në sektorin ujësjellës-kanalizime | Po:.....1.0 Pjesërisht:.....0,5 Jo:.....0,0" |  | 5 % |
| B.2 | Projekti kontribuon në forcimin e proceseve kyçe dhe përmirësimin e standardeve të cilësisë së funksionimit të ofruesve të shërbimit në sektorin ujësjellës-kanalizime | Po:.....1.0 Pjesërisht:.....0,5 Jo:.....0,0" |  | 5 % |
| B.3 | Projekti kontribuon në optimizimin e burimeve të ofruesve të shërbimit në sektorin ujësjellës-kanalizime | Po:.....1.0 Pjesërisht:.....0,5 Jo:.....0,0" |  | 5 % |
| C | Kriteret specifike |  | 35% |  |
| C.1 | Projekti ofron shërbime të besueshme, të sigurta, gjithëpërfshirëse, transparente dhe të përgjegjshme | Projekti fokusohet në: sigurimin e furnizimit të vazhdueshëm 24/7; respektimi i standardeve të cilësisë; mos përjashtimi i asnjë palë ose grupi nga ofrimi i shërbimit dhe/ose brenda ofruesve të shërbimit në sektorin ujësjellës-kanalizime; forcimi i transparencës duke shpalosur qartë dhe saktë rezultatet financiare, operacionale dhe performancën ose; të forcojë kapacitetin e ofruesve të shërbimit në sektorin ujësjellës-kanalizime duke u ofruar klientëve përgjigje cilësore dhe në kohë duke kënaqur klientin në pritshmërinë e tij. Po:.....1.0 Pjesërisht:.....0,5 Jo:.....0,0" |  | 5% |
| C.2 | Projekti synon të integrojë dhe të uniformizojë sistemet dhe proceset e ish-ndërmarrjeve UK në SHRUK. | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.3 | Projekti synon forcimin dhe modernizimin e organizatës | Projekti bazohet në: strategjinë e biznesit dhe mjetet e menaxhimit; monitorimin dhe raportimin; efikasitetin dhe vazhdimësinë; aftësitë menaxheriale ose; qeverisja qendrore dhe organizative të ofruesve të shërbimit në sektorin ujësjellës-kanalizime Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.4 | Projekti synon forcimin dhe modernizimin e menaxhimit komercial | Projekti fokusohet në: menaxhimin e marrëdhënieve me klientët; shërbimin ndaj klientit; matje; faturim dhe arkëtim Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| C.5 | Projektet synojnë forcimin dhe modernizimin e operacioneve teknike | Projekti fokusohet në: planifikimin e zgjerimit dhe rehabilitimit; menaxhimin e aseteve; proceset e operacioneve teknike; trajtimin dhe cilësinë e ujit; shpërndarjen dhe reduktimin e ujit pa të ardhura, ose; menaxhimin e kanalizimeve dhe impianteve trajtimit të ujerave të ndotura. Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0" |  | 5% |
| C.6 | Projekti synon forcimin dhe modernizimin e menaxhimit financiar | Projekti fokusohet në: strategjinë dhe menaxhimin; planifikimin dhe buxhetimin; kontabilitetin dhe raportimin financiar; kontrollin financiar dhe transparencën, dhe; modelimin dhe parashikimin financiar Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0" |  | 5% |
| C.7 | Projekti synon forcimin dhe modernizimin e menaxhimit të burimeve njerëzore | Projekti fokusohet në: menaxhimin e burimeve njerëzore; rekrutimin; trajnimin dhe zhvillimin; menaxhimin e performancës; shpërblimin përmes kompensimit, përfitimeve dhe mbajtjes, kulturës dhe vlerave, ose; diversitetit Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| D | Kritere të tjera specifike |  | 25 % |  |
| D.1 | Projekti bashkëfinancohet nga Bashkia ose nga SHRUK | Projekti është i bashkëfinancuar në përqindjet e mëposhtme: Mbi 20%…..1,00 Midis 20% dhe 15%…..0,8 Ndërmjet 15% dhe 10%….. 0,6 Midis 10% dhe 5% ….. 0,4 Nën 5%….. 0,2 I pabashkëfinancuar:…..0,0 |  | 10% |
| D.1 | Projekti tashmë është përgatitur (gatishmëri dhe pjekuri) | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| D.2 | Projekti kontribuon në qëndrueshmërinë financiare të ofruesve të shërbimit në sektorin ujësjellës-kanalizime | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| D.3 | Projekti synon ngritjen e laboratorëve rajonalë për monitorimin e cilësisë së ujit | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| D.4 | Projekti synon ngritjen e sistemeve automatike për dezinfektimin e ujit | Po:..... 1,0 Jo:….. 0,0 |  | 5% |
| E Bashkëfinancimi |  |  | 5% |  |
| E.1 | Projekti bashkëfinancohet nga Bashkia ose nga SHRUK-u | Projekti është i bashkëfinancuar në përqindjet e mëposhtme: Mbi 20%…..1,00 Midis 20% dhe 15%…..0,8 Ndërmjet 15% dhe 10%….. 0,6 Midis 10% dhe 5% ….. 0,4 Nën 5%….. 0,2 I pabashkëfinancuar:…..0,0 |  | 5% |
| TOTALI |  |  | 100% | 100% |

Pikëzimi i Projektit = A + B + C + D + E

Ku:

A = A.1 x 0,05 + A.2 x 0,05 + A.3 x 0,05 + A.4 x 0,05

B = B.1 x 0,05 + B.2 x 0,05 + B.3 x 0,05

C = C.1 x 0,05 + C.2 x 0,05 + C.3 x 0,05 + C.4 x 0,05 + C.5 x 0,05 + C.6 x 0,05 + C.7 x 0,05

D = D.1 x 0,05 + D.2 x 0,05 + D.3 x 0,05 + D.4 x 0,05 + D.5 x 0,05

E = E.1 x 0,05