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URDHËR
Nr. 137, datë 11.5.2017

PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË VEPRIMIT PËR RUAJTJEN E PELIKANIT KAÇURREL (Pelecanus crispus) NË SHQIPËRI

Në bazë të nenit 102 të Kushtetutës  dhe të pikës 1 të nenit 26 të ligjit nr. 9587, datë 20.7.2006 “Për mbrojtjen e biodiversitetit”,

URDHËROJ:

si pjesë integrale e tij.
2. Për zbatimin e këtij urdhëri ngarkohet Drejtoria e Biodiversitetit dhe Zonave të Mbrojtura, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura dhe Agjencia Kombëtare e Mjedisit.
3. Ngarkohet Drejtoria Juridike, Komunikimit dhe Prokurimeve për publikimin e këtij Plani Veprimi në faqen zyrtare të internetit të Ministrisë së Mjedisit.
Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.


1. Miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Ruajtjen e pelikanit kaçurrel (Pelecanus crispus) për periudhën 2016-2021, bashkëlidhur këtij urdhëri
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1. Hyrje

1.1Pershkrimi i llojit

Pelikanikac;:urrel(Pe/ecanus crispus) eshte nje nga speciet mete medha ne bote te shpendeve fluturues dhe llojime i madh nderpelikanet. Puplimigjate folezimit eshte ne ngjyre te argjendte ne te bardhe ne pjesen e siperme,i ngjyrosur me gri ne siperfaqen e barkut,me pulle te verdhe te zbehte ne pjesen e poshtme te qafes. Shume te medhenj; ne pjesen e poshtme te kraheve mungon ngjyra e e zeze e theksuare pendeve primare dhe dytesore qe shihen ne pelikanin e madh te bardhe. Kemba ne ngjyre gri-plumb. Therret dhe pershperit tinguj te fuqishem. Te rinjte  ne vjeshten e pare thuhet se jane te padallueshem nga te rriturit,te cilet jane tejet gri per shkak te nderrimit te puplave.



1.2 Statusi aktual i ruajtjes
Perpjekjet per ruajtjen e llojit  kane reduktuar ndikimin e kercenimeve kryesore ne Evrope (Crivelli et al.
1997, Barov & Derhe 2011,Onmus et al. 2011, Birdlife International 2012a, Catsadorakis et al. 2015). Megjithate Pelikani kac;:urrelaktualisht eshteklasifikuarnga Unioni Nderkombetar per Ruajtjen e Natyres (IUCN) si lloj  ne gjendje  te brishte (VU). Ne Shqiperi Pelikani Kac;:urrel konsiderohet si nje specie e Rrezikuar ne Menyre Kritike  (Urdher i Ministrit Nr. 146 dated 08.05.2007 as amended) per shkak te numrit te vogel te c;:ifteve riprodhuese dhe shperhapjes minimalete vendeve te folezimit.Speda ne fjale ka pesuar nje renie te ndjeshme ne numer me nje humbje prej 8QO/o te cifteve riprodhuese qe prej vitit
1960 ne Lagunen e Karavastase. Zhdukja e tyre graduale eshte rezultat i drejtperdrejte i gjuetise se paligjshme,shqetesimit me natyre njerezore, humbjes se habitateve te folezimit dhe ushqimit si dhe mbishfrytezimit e degradimit te burimeve natyrore.



1.3 Justifikimi i Planit te Veprimit
Ruajtja e Pelikanit  kac;:urrel ne Shqiperi eshte  e domosdoshme sepse Pelikani eshte nje specie e rrezikuar,ne nivelglobal dhe kombetardhe nje lloj simbol i shpendeve ne Shqiperi dhe me gjere.Kjo e ngarkon Shqiperine me nje detyrim te rendesishem per te mbrojtur Pelikanin kac;:urrel.

Nga ana tjeter,Dokumentii Politikave Strategjike per Mbrojtjen e Biodiversitetit (2016-2020) thekson se Ministriae Mjedisit inkurajon hartimin e planevete veprimit per llojet e rrezikuara.Ne kete kuptim, edhe per Pelikani kacurrel  inkurajohet hartimi  i Planit  te Veprimit  per ruajtjen  e tij nga faktoret kercenues.

Pervec;: sa me siper,Pelikani kacurrel eshte lloj i Aneksit te I-re te Direktives Europiane te Shpendeve (Direktiva  2009/147/EC e Parlamentit Europian dhe e Keshillit te  30 Nentorit  2009 Per Ruajtjen e Shpendevete Eger.Ky Aneks jep listen e llojeve qe duhette jene subjekti masave te vec;:anta te ruajtjes, per sa itakon habitateve te tyre,ne menyre qe te sigurohet mbijetesa dhe riprodhimi ne zonen e tyre te perhapjes.
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Gjithashtu,perpjekjet e ndryshme per ruajtjen e llojit ne Shqiperi,te nisura qe prej vitit 2000,duket se nuk kane qene te mjaftueshme per te siguruar rritjen e qendrueshme te tij. Megjithe mbrojtjen e shumices se zonave te perhapjes dhe masave te tjera te konservimit te ndermarra,kercenimetjane ende te pranishme, ve<;anerisht ne lidhje me shqetesimin njerezor gjate sezonit te ripradhimit nga peshkatare ilegale apo turiste te rastit, ndryshimet hidrologjike qe <;ojne ne erozion te ishullit te folezimit dhe permbytje te kolonise,eutrofikim ne rritje te ekosistemeve ligatinore si dhe humbje e habitatit per ushqim dhe riprodhim.

Bazuar ne sa me siper, Plani aktual i Veprimit, eshte nje prioritet kombetar dhe zbatimi i tij dote permiresoje statusin e ruajtjes se llojit ne Shqiperi dhe ne zonen e shperndarjes  se llojit.

2. Pelikani Ka urrel ne Shqiperi
Pelikani  ka<;urrel (Pelecanus crispus)  eshte specie e perhershme ne Shqiperi, me shperndarje te reduktuar tashme si pasaje e humbjes se habitateve  jetike.

2.1. Shperndarja e meparshme
Pelikanikacurrel ka qene mjaftiperhapur ne Shqiperiderine fundin e viteve 50'.Zonate tij te dimerimit perfshinin ish-kenetat e Durresit (Ticehurst dhe Whistler 1932),Terbufi afer Lushnje s (Bernatzik 1930), grykededhjen e lumit Mat (Thorpe et al. 1936 Kattinger 1958) dhe Liqenin  e Shkodres (Ticehurstdhe Whistler 1932). Burime te tjera kane konfirmuar pranine e tij ne pjesen tjeterte ligatinave bregdetare te Shqiperise,si dhe ne liqenet e Shkodres, Ohrit dhe Prespes.


I Harta mbi zonate dimerimit



Vezhgimetgjate sezonit te folezimit kane raportuardhe konfirmuar riprodhimin e Pelikanit kacurrel ne Lagunen  e Karavastase (Lodge  1908, Bernardzik  1930, Thorpe et a/. 1936)  ish-kenetat e Maliqit (Bernardzik 1930,Thorpe et al.1936). Burimetlokale,te cituara nga autore te ndryshem,kane sugjeruar folezimin te mundshem ne grykederdhjen e lumit Mat,keneten e Terbufit dhe lagunen e Nartes,por keto te dhena nukjane konfirmuar nga burime te tjera.


I Harta mbi zonate riprodhimit



Te gjitha ligatinat e permendura me siper kane qene gjate viteve 1950-1970subjekt i programeve te medha te kullimit dhe kthimitne taka bujqesore,.Keneta e Maliqit dhe kenetat e Durresit dhe Terbufit u thane platesisht.Pjesete vagia jane kthyer ne taka bujqesare edhe ne Patak (Grykederdhja e Matit) dhe Karavasta. Si rrjedhoje, numri i Pelikaneve u reduktua ne mase te madhe. Vendet e vetme te mbetura ku falezimivazhdante ende,cilesisht Karavastaja dhe Prespa e Vogel (Proka pers. obs.), kane qene subjekt i metejshem idegradimitte habitateve, shqetesimit njerezar dhe gjuetise se paligjshme.



Kolonia e Pre spes se Vogel u braktis gjate viteve  1990 (Malltezi 2001,A. Proko pers. obs.). Ka shumete ngjare qe braktisja  te jete  shkaktuar kryesisht  nga shqetesimi njerezor  por edhe faktore te tjere  si thatesira dhe grabitqaret.



2.2.Evolucioni i kolonise ekzistuese
Te dhenate para mbishpendet riprodhues ne Karavasta jane ofruar  nga Lodge (1908). Autori raporton
250 fole me veze dhe zogj ne tre ishuj ranorne lagune.Vendii folezimit eshte i njejte me vendndodhjen e sotme te kolonise,i njohur nga vendasit si "lshulli i Bazhorrit" ose "lshulli i Pelikaneve".

Lamani (1989) ne vitet 60' veren pothuajse  te njejtin numer <;iftesh riprodhuese dhe shenon 2()()-250 fole duke treguar  se deri ne ate kohe kolonia  e Pelikanit kacurrel ne Divjake-Karavasta ka qene pak a shume e stabilizuar.




Figure 1. Evolucioni i kolonise se Pelecanus crispus ne Divjake­ Karavasta (1905-2016)
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Te dhenat  nga 1984 deri  me  sot  jane  me  te  rregullta. Ato  tregojne  se kolonia  ishte  ne renie  te vazhdueshme (Fig.1) deri ne vitin  2003. Ne pranveren  e vitit 1984,Vangeluee et al. (1996) ka raportuar
81fole. Ky numer  paraprihet nga nje  fushate  e sektorit  te  peshkimit, ne fillim te viteve  80', per
shkaterrimin e foleve, thyerjen e vezeve dhe eliminimin e te vegje lve. Asokohe politikat e peshkimit konsideronin Pelikanin si konkurrentte peshkimit.

Crockford & Sutherland vezhguan ne vitin 1991nje numer prej 52 folesh,te ndara ne disa nenkoloni te vogla. Gjate 1992-1996, numri i riprodhuesve luhatej midis 52dhe 62  ifteve folezuese (Peja et al. 1996, Bino 2003 dhe M. Stefi pers.com.) duke mos treguarasnje trend te qenesishem.Pas vitit 1997,verehet nje ulje prej gati50"/o e numrit te foleve,besojme e lidhur kryesisht me vrasjen e te rriturve nga gjuetia  e
paligjshme.Kjo tendence gjuetiedhe e renies se numrit eshte ndjekur per nje numervitesh duke arritur
nivelin mete ulet ne vitet 2001-2003 me vetem 19 ifte riprodhuese.

Qe prej vitit 2003 e me pas,kolonia ka shenuar nje tendence ne rritje,e cila arrin kulmin e saj ne vitin
2016 me  52  ifte riprodhuese. Trendi  i fundit mbeshtetet ne perpjekjet per ruajtjen e species te ndermarra qe prej filiimit te viteve 2000 por ve anerisht qe nga viti 2014 kur kolonia eshte menaxhuar dhe ruajtur ne menyre te vazhdueshme duke rezultuar keshtu ne nje ulje te ndjeshme te shqetesimit me natyre njerezore.



2.3. Shperndarja ekzistuese pergjate sezonit te dimrit
Kompleksiligatinor Divjake-Karavasta eshtezona kryesore e dimerimit te Pelikanit kacurrel ne Shqiperi me mesatarisht 140 shpend dimerues.Nde rka q,efektivat dimeruese ne Shqiperi Iuhaten nga 82 ne 260 me nje mesatare shumevjecare prej 156 individesh.
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Figura 2. P. crispus dimerues ne Shqiperi dhe Divjake-Karavasta
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Zonate tjera te rendesishme per dimerimin e tij ne Shqiperi jane, sipas rendesise,  Liqeni i Thanes
(Berat), laguna dhe Kriporet e Nartes (VIore) si dhe liqenet Prespe e Madhe dhe Prespe e Vogel.



3. Biologjia e riprodhimit te Pelikanit ka urrel

3.1. Riprodhimi
Sjelljajoshese filion zakonisht ne janar. Te rriturit formojne kolonine  ne gjysmen e dyte te janarit dhe fillim te shkurtit. Vezet depozitohen  zakonisht 10 dite me vone.Sipas Crivellit et al. (1997) shpendet depozitojne deri ne tre veze, ndersa mesatarja eshte 1.8 veze per fole.lnkubimi zgjat 31deri ne 32 dite dhe fluturimii te vegjelve (fluturak) arrihet 11deri ne 12 jave pas <;eljes se vezeve. Suksesii<;eljes varion
nga 35% deri ne 700/o te vezeve.Suksesii riprodhimit (llogaritur si numri i fluturakeve/numrin e foleve) eshte shume i ndyshue shem. Ne kolonite e ruajtura mire suksesii riprodhimit eshte mbi nje zog per fole deri ne nje maksimumprej 1.5 (Catsadorakis & Crivelli 2001). Edhe ne Karavastasa suksesi i riprodhimit ka qene subjekt i luhatjeve shumete larta nga 0.21ne 1996 (Peja et al 1996;. M.Stefi kom. pers.) ne
1.17 fluturake  perfole ne vitin 1999.

Sipas Crivellit (1994), suksesi i riprodhimit prej 0.8fluturakeve per tole duhet te jete i mjaftueshem per te mbajtur nje koloni ne gjendje te qendrueshme,ndersa nje shkalle suksesi mbi nje fluturak perfole duhet te siguroje nje populiate ne rritje.



3.2. Dimerimi
Zonat kryesore te dimerimit te Pelikanit  kaurrel jane te vendosura ne zonat bregdetare te Detit Mesdhe, Detit Kaspik si dhe ne Gjirin Persik (Crivelli 1994). Ne Shqiperi, zona me e rendesishme e dimerimiteshte Kompleksi i Karavastase,me rreth vitit 9CPA> te individeve dimerues (Bino i pabotuar).

Unazimet kane treguar se shpendet qe riprodhohen  ne Shqiperi mund te dimerojne gjithashtu ne Kriporet e Ulqinit  (Mali i Zi) dhe ne deltat e lumit Kallamas dhe Gjirin e Ambrakise ne Greqine jug­ perendimore (Saveljic& Rubinic2009).

3.3. Ushqimi
Pelikanet kacurrel te rritur hane vetem peshk dhe ushqehen vetem ose ne grupe (Crivelli et al. 1991). Perberja e dietes se tij eshte studiuar ne detaje ne kolonine  e Karavastase (Peja et 1996). Ngjala (Anguilla  anguilla), Qefulli (Mugil sp.) dhe Burdullaku (Gobius bucchichl) jane preja kryesore. Lloje te tjera,perfshire Levrekun (Dicentrarchus labrax), Kocen (Sparus aurata), Shpalcen (Pagrus pagrus)  dhe Gaforren e zakonshme (Carcinus aestuarii), konsumohen por me rralle.

Dieta e te vegjelve eshte pak me e ndryshme nga te rriturit.Te pakten gjate diteve te para te jetes se tyre, te vegjlit  ushqehen me karkaleca deti (vrojtim personal Bino). Dieta ndryshon me moshen e te voglit.Ngjalat dhe qefujt e vegjelmbizoterojne deri ne 1-2jave pas eljes se vezeve. Pas kesaj periudhe dieta behet e ngjashme me ate tete rriturve.

3.4. Kerkesat per habitat
Pelikani ka urrel ka nevoje per vende te sigurta riprodhimi, fjetje  dhe qendrimi. Keto vende jane te rrethuara me uje dhe ne kete menyre te izoluara teresisht nga toka per te shmangur grabitqaret si dhelprat,  akejte, qente  dhe macet rrugae si dhe nderhyrjet e njeriut (Crivelli 1987). Mungesa e vendeve te pershtatshme per fjetje  dhe qendrim ben qe pelikani te mos e perdore nje siperfaqe te caktuar ne do kohe te vitit.

Regjimi hidrologjik i ligatinave eshte nje tjeter  faktor i rendesishem per suksesin e te ushqyerit dhe riprodhimit. Sipas Catsadorakis eta/. (1996) efektet e thatesires ne liqenin e Prespes se Vogellejuan nderhyrjen e grabitqarevedhe kane patur nje efekt negativ ne suksesin e riprodhimit te pelikaneve te vendosur prane kufirit shqiptar.
Sipas Crivelli(1994),transparenca e ujit dhe thellesia nukjane faktore te rendesishem per nje kerkim te
suksesshem te ushqimit.



4. Kercenimet ndaj Pelikanit kacurrel


Ne bazete  vleresimeve te ndryshme,rapertevedhe publikimeve perPelikanetkacurrel ne rajen dhe ne
Shqiperi  {Crivelli et al.,1988;1991;1998;Catsaderakis et al. 2001;Bine 2003;Munari et al., 2009;Bine
et al. 2010; Kallfa 2010;Catsaderakis et al.,2015) kercenimet kryesere per Pelikanin ne Shqiperi jane:

•	Shqetesimi nga njeriu

•	Gjuajtja e te rriturve, shkaterrimi i feleve

•	Humbja ape degradimi i habitateve ushquese

•	Humbja dhe degradimi i zenave te felezimit

•	Stuhite dhe permbytjet per shkak te situatave ekstreme te met it

•	Ndetja nga metalet e renda dhe pesticidet

•	Ndikime nga Ndryshimi i Klimes Glebale

•	Perplasja me linjat e energjise elektrike



4.1Shqetesimi i njeriu

Rendesia: Kritike
Shqetesimi,qe ndedh pergjithesisht gjate sezonit te ripredhimit dhe vjen nga peshkatare dhe gjuetare te paligjshem,turiste dhe fetegrafe,ka qene kensideruar deri ne vitet e fundit si fakteri kryeser kufizues per  Pelikanin kat;urrel ne  Karavasta dhe  Shqiperi. Kolonia ne Karavasta shqetesohet kryesisht gjate nates, nga peshkataret  e paligjshem qe kane si qellim peshkimin ne rrethinat e lshullit te Pelikanit. Shqetesimi ndedh edhe gjate dites,per ne raste shumete kufizuara.

Megjithe rendesine  kritike, duket se shqetesimi ka shenja te rendesishme te reduktimit per shkak te ruajtjes se kelenise gjate nates. Nga ana tjeter,perpjekjet e derisetme per ndergjegjesim publik pe japin tashme rezultatet e tyre pasi vendasit kane f illuarte kuptejne se prania e Pelikanit ka urrel eshte nje aset shume i rendesishem turistik perte gjithe zenen e Divjake-Karavastase.



4.2 Gjuatja e te rriturrve dhe juvenilve,shkaterrimiifoleve,eleminimiite vegjelve,thyerja e vezeve
Rendesia: Mesatare

Shkaterrimii vezevedhefoleveka qene dukuri e zakonshme derine fundin e viteve 1990',pavaresisht mbrojtjes ligjore te Pelikanit kacurrel dhe faktit se Karavastasja eshte caktuar Zone Ramsar qe nevitin
1994.

Gjuajtja e te rriturrve te Pelikanit ka urrel eshte reduktuar ndjeshem gjate viteve te fundit si rezultat i zbatimitte rrepte te ndalimitte gju,etise qe rrjedh nga l egjislacioni perZonat e Mbrojtura dhe Zonate Rendesishme teoShpendeve.Ne perputhje me legjislacionin e permendur me larte,gjuetia nuk eshte e lejuar ne Zonate  Mbrojtura, si dhe ne Zonate Rendesi shme perShpendet (Neni11"Zonat ku gjuetia eshte e ndaluar" te ligjit  nr 10253,  date 11.3.2012  "Per gjuetine"  dhe Urdhri i Ministrit Nr 283, date
10.04.2013 "Permiratimin e ligatinave bregdetare qe sherbejne si habitate pershpendetshtegtare"

Shkaterrimiiqellimshemifoleve,eleminimiitevegjel ve,thyerjae vezeve kandodhur rendom ne vitet
1980', por sot ky fenomen nuk ekziston me.Perkundrazi,autoritetiiAdministrates Rajonale per Zonate Mbrojtura  (ARZM) Qarku Fier, te mbeshtetura  nga projekti  "Menaxhimi i Ligatinave dhe Ruajtja e Pelikanit Ka<;urrel ne Pellgun e Mesdheut",kane ndertuar sot platforma artificiale te folezimit dhe po mbeshtet folezimin e Pelikanit nepermjet ndihmes me material folezues te perbere nga dege pishe (Pinus sp.) dhe kripthi(Salicornia sp.).

4.3.Humbja dhe degradimiihabitateve te ushqimit

Rendesia: Kritike
Humbja e habitatit ka qene faktorime ispikatur deri ne fundin e viteve 1960',pergjegjes per pakesimin e Pelikanit ka urrelne Shqiperi. Kjo pasishume ligatina u thane apo u drenazhuan perte krijuar toka te reja bujqesore. Perpasojeshume prejPelikaneve humben zonate medha te dimerimit dhe fol ezimit.
Edhe sot humbja dhe degradimi ihabitateve ligatinore mbetet nje faktor kritik.

Ekosistemi ligatinor i Karavastase po kercenohet  se fundmi  nga disa projekte zhvillimi qe synojne zhvillimin e turizmit  ne  Zonat Qendrore  te  Parkut Kombetar  te  Dijake-Karavastase dhe  qe nuk respektojne  statusin e Zones se Mbrojtur dhe kuadrin ligjor kombetar te Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis. Pervec kesaj nderhyrjet rrezikojne  te sjellin ndryshime ne hidrologjine dhe limnologjine e lagunes me pasoje rritjen e eutrofikimit dhe demtimin  e biodiversitetit ujor.

Laguna e Nartes,nje tjeterzone erendesishme per dimerimin e Pelikanit kacurrel ne Shqiperi,eshte e kercenuar nga zhvillimii industrise se naftes.
Nderhyrjet hidrologjike ne Liqenin e Prespes se Vogelkane rritursedimentimin e te gjithe ekosistemit te liqenit.Pjesa shqiptare e liqenit,ne afersite fshatit Zagradec(Buzeliqenas) eshte thuajse e humbur dhe nje pjese e saj eshte kthyer ne toke bujqesore. Sedimentimi i lidhur me thatesiren e shkaktuar prej ndryshimit  te kl imes ka favorizuar aksesin e grabitqareve tokesore dhe se bashku me shqetesimin e rritur nga aktivitetet njerezore,permbytjet e forta te vitit 1991dhe shfaqjes se zonave shume
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produktive te ushqimit ne bashkimin  e dy liqeneve  te Prespes, jane ndoshta shkaku i dikurshem i braktisjes se kolonise afer kufirit greko-shqiptar.

Shume  prej  ekosiste meve  bregdetare  lagunore kane ne menyre  te  vazhdueshme  komunikim te reduktuar  me detin  dhe per pasoje rritje te niveleve te eutrofikimit. Te tilIa jane sidomos rastet e LagUJnes se Karavastase dhe Lagunes se Nartes ku ka pasur shpesh ngordhje masive te peshkut dhe per pasoje reduktim te burimeve ushqimore perPelikanin.



4.4. Humbja dhe degradimi izonave te folezimit

Rendesia: Kritike
Catsadorakis  dhe Crivelli  (2001) duke  u perpjekur  per  te kuptuar  faktoret qe kufizojne  numrin e Pelikaneve folezues,gjetentregues te forte perte provuarse cilesia,disponueshmeria dhe shperndarja hapesinore e ishujve te folezimit kane ndikuar ne performancen e tyre te pergjithshme te riprodhimit.
I njejti fenomen duket se shfaqet dhe ne Shqiperi. Keneta e Maliqit (Korce) se bashku me territoret e riprodhimitte PelikanitKacurrel,humbisirezultat itharjesse kenetes pertu kthyer ne toke bujqesore. Vendet  e mundshme  te  folezimit  ne  Prespen e  Vogel humben  permes  ndryshimeve  te regjimit hidrologjik dhe djegies se kallamishteve.Per me teper,djegiet me qellim ringjalljen e kallamit te ri,dalin shpesh jashte kontrollit dhe mund te shkaterrojne habitate potenciale  te riprodhimit per Pelikanet.

Nderkohe,ishujt e perdorur per folezim ne ligatinat bregdetare te Karavastase vuajne nga degradimi i lidhur me ndryshimet  e regjimit natyror  te  sedimentimit, erozioni  si pasoje e vete aktivitetit te shpendeve,perdorimii bimesise pernd,ertimin e foleve dhe efektet ekstreme te motit,sikunderstuhite, ndoshta te perforcuara nga ndryshimi klimes.



4.5. Permbytjet e vendeve te folezimit per shkak te situatave ekstreme te motit
Rendesia: Kritike

Permbytja e ishullit te riprodhimit te Pelikanit ne Karavasta eshte nje ngjarje e shpeshte qe ndodh zakonisht nje ose dy here ne sezonin e riprodhimit dhe shkakton zakonisht permbytjen e foleve te vendosura shume afer me ujin.Permbyitjet mund te shkaterrojnefolete ose te vrasin embrionet ne veze
apo te vegjlit ne moshe fare te re.

Permbytjet ndodhin zakonisht gjate ngjarjeve ekstreme te motit sistuhitee,shirat e rrembyer qe vijne nga jugu.Nese e gjithe kjo kombinohet me batice te larte,efektiipermbytjeveeshte edhe me i theksuar dhe mund te jete shkaterrimtar per kolonine sepse disa prej cifteve te Pelikaneve mund te deshtojne teresisht ne shumimine tyre.Rasti me i fundit eshte aiivitit 2014 kur kolonia qendroi per nje kohe te gjate e permbyturdhe nje pjese e mire e pjelljeve humben sipasoje e lagies se vezeve (Bino pers. obs.).



Bazuar ne sa me siper duket se shmangia e efektit te permbytjeve eshte nje faktor i rendesishem per suksesin e riprodhimit.

4.6. Ndotja  nga metalet e renda dhe  pesticidet
Rendesia: Mesatare

Ndotja nga pesticidet ka shkaktuar uljen e trashesisese levozhges se vezes ne Prespe n e Vogel (Crivelli eta/.1989) ndonese dhjete vjet me vane eshte vene re nje renie shumete madhe e ndotesve (Crivelli et a/1999). Prania e metaleve  te renda ne hidrokarburet e klorinuar eshte edhe shkaku i nje suksesi te vogel te eljes ne kolonite e shpendeve ne Detin Aral (Poslavsky & Chernov 1994).

Studime mbi pranine e pesticideve dhe metaleve te renda ne vezet e Pelikanit ka urrel ne Karavasta kane treguar se perqendrimet mbeten te ulta (Koci eta/.1998,Marku et al. 2002).

Gjate viteve  te fundit nuk kate dhena mbi sasine e pesticideve te perdorura nga fermeret lokale por mendohet qe ka rritje sipasoje e intensifikimit te aktivitetit bujqesor ne pergjithesi e sidomos ne zonen e Divjakes ne vecanti.

Ndonese nuk ka shkarkime  industriale ne lagunen e Karavastase,verehet se rivenia ne funksionim e kanaleve kulluese dhe permiresimiilid hjes se tyre me Lagunen e Karavastase rrezikon te rrise pranine e perqendrimeve te metaleve  te renda dhe ndotesve  te tjere  ne ujera dhe me pas ne permbajtjen e levozhges se vezes dhe te vete vezes.


4.7.Ndikime nga Ndryshimi i Klimes Globale

Rendesia: Mesata r e
Ngrohja  globale mund te kete nje ndikim negativ mbi Pelikanet  ne bregdetin shqiptar. Me rritjen e nivelitte ujit,vendete pershtatshme perfolezim dote jete me siguri ne rrezik. Ata dote jene subjekt  i permbytjeve dhe erozionit. Erozioni i vendeve te folezimit eshte tashme nje problem i madh pert'u menaxhuar  per Shqiperine (observim personal Sino.). Ky problem eshte edhe  me i prekshem  per shpendet folezues te medhenj qe kane nevoje  per vende folezimi shumete qendrueshme.
Ne te kaluaren ishulli i Pelikanit ne Karavastaka qene objekt i permbytjeve gjate shirave te dendur. Ngrohja globale dote rrise me sigurirrezikun e permbytjeve.Pormund te kete dhe efekte pozitive sepse dimri i ngrohte mund te zvogeloje vdekshmerine gjate dimrit te pelikaneve dhe te rrise mbijetesen e tyre.
 (
Viti
 
2017-
 
Nwnr
i
 
120
) (
Fletorja
 
Zyrtare
)



4.8.Dem:timet nga semundjet,perplasja me linjat e energjise elektrike dhefaktore te tjere

Rendesia: E panjohur

Ka disa raste te raportuara te gjetjes se pelikaneve te demtuar si pasoje e semundjeve apo dhe faktore te tjere  ende te panjohur. Ne dy rastet e vitit 2016,duket se individet e gjeturvuanin nga botulizmi. Ndonese  ne mungese  te nje qendre  te vecante rehabilitimi te dy rastet  u rikuperuan  si pasoje e perkujdesjes se stafit te ARZM Fier.

Vee kesaj ka raportime dhe te perplasjes se pelikaneve me linjat elektrike ndonese efekti i plate i tyre mbetet ende i panjohur per shkak te mungeses se hulumtimeve te detajuara.

Megjithate mendohet qe linjat  elektrike ne Divjake dhe ne kriporet e Nartes mund te jene vertet vrastare per Pelikanet qe perdorin keto territore.Rasti me i fundit eshte aii nje Pelikani te plagosur nga perplasja ne veren e vonet te 2015. Keto raste mund te shtohen ne numer nese planet per rinovimin e linjave  elektrike nuk perfshijme masa per  kalimin  e tyre  nentokesor  apo aplikacione  teknike  qe perjashtojne mundesite  e perplases se shpendeve me linjat elektrike.

Gjithashtu  gjetjet dhe rekuperimi i pelikaneve te demtuar  shtrojne  nevojen per ngritjen ne parkun Kombetar Divjake-Karavasta te nje qendre rehabilitimi  te shpendeve qe do ti sherbente dhe rasteve te tjera te rekuperimit te shpendeve ne Shqiperi.



5. Masat aktuale te ruajtjes
Masa te ndryshme te ruajtjes jane ndermarre gjate dy dekadave te fundit. Ato kane perfshire  rritjen e kapaciteteve institucionale dhe njerezore permbrojtjen e natyres dhe biodivesitetit, mbrojtjen e zonave kryesore te perhapjes se llojit etj.

Pervec tyre, ne saje te Programit "Menaxhimi i Ligatinave dhe Ruajtja e Pelikanit ka urrel ne Basenin Mesdhetar » te  zbatuar qe prej  vitit 2014 dhe i drejtuar nga Fondacioni NOE Conservation, Parku Kombetari Divjake-Karavastase eshte perzgjedhur sizone pilot ne te cilenjane ndermarre disa aktivitete menaxhuesedhe konservuese ne bashkepunimte ngushte me institucionet kombetare,administrataten e Parkut Kombetar,autoritetetvendore,PPNEA,INCA dhe organizata te tjera partnere kombetare dhe nderkombetare.

Aktivitetet e ndermarra nga ky program perfshijne mbrojtjen e kolonise  se Pelikanit  kacurrel, permiresimin e njohurive mbi llojin dhe habitatet e perdorura  prej tij,menaxhimin e vendeve  te folezimit te llojit dhe angazhimin e komuniteteve vendore ne zhvillimin e qendrueshem.



5 1.Rritja e kapaciteteve institucionael per mbrojtjen e natyres dhe biodvi ersitetit
Krijimi, ne vitin  2014, i Agjencise Kombetare te Zonave te Mbrojtura  (duke vepruar ne ni vel rajonal nepermjet administratave te saj rajonale) eshte nje hap irendesishem perruajtjen e natyres poredhe te habitateve kritike per Pelikaninkacurrel,pasiper nje kohe·te gjate zonate mbrojtura jane perballur me nevojen e sovranitetit ne funksionimin dhe administrimine zonave tendryshme.



5.2.Mbrojtja e zonave kye te shperndarjes
a)   Laguna e Karavastase,zonae vetme e folezimit te Pelikanit kacurrel ne Shqiperi eshte shpallur
Zone Ramsar apo Ligatine e Rendesise Nderkombetare qe prej vitit 1995 sidhe eshte qe prej
2007 eshte pjese e Parkut Kombetar Divjake-Karavasta me Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr.
687 date 19/10/2007 «Per shpalljen,me siperfaqe te zgjeruar,te ekosistemit natyror Divjake­ Karavasta «Park Kombetar».

b)   Liqenet e Prespes jane shpallur Park Kombetar ne vitin 1999. Ne vitin 2013,zona u percaktua edhe si Zone Ramsar.

c)   Butrintieshte shpallur Park Kombetar qe prejvitit 2005,pas emertimitte tij zone Ramsar ne vitn
2003.

d)   Nevitin 2005 p]esa Shqiptare e Iiqenit te Shkodres,rrjedha e lumit Buna,delta e saj dhe zonat bregdetare,si dhe pjesa e saj ne bregdetin  Adriatik,jane shpallur pjese e Zones se Peisazhti te Mbrojtur (Vendimii Keshillit te Ministrave nr. 682, date 02.11.2005).Me pas,ne vitin 2006,keto zona u perfshine gjithashtu ne rrjetin e Zonave Ramsar.

e)   Pjesa me e madhe  habitateve te perhapjes se Pelikanit kacurrel jane tashme pjese  e rrjetit kombetarte Zonave te Rendesishme per Shpendet {IBAs).

f)   Ne total,mbi90% e zonave kyc;:e te ruajtjes se Pelikanit kac;:urrel ne Shqiperi,kane nje status te
mbrojtur,por shkalla e zbatimit te kesaj mbrojtje· ligjore varion gjeresisht ne varesite zonave.

g)   Ndalim ligjor i gjuetise per periudhen 2014-2021. Parlamenti miratoi fillimisht nje ndalim dy vjecar (2014-2016) qe u pasua nga nje ndalim tjeter per periudhen 2016-2021.



5.3.Mbrojtje e kolonsi e se Pelikanit kacurrel
a)   Ruajtje e koloni se se Pelikanit kacurrelme nje sistem prej 3-5 rojesh gjate periudhes janar-maj.

b)   Krijimi i zones me akses te kufizuar ne nje distance prej 200 metrash prej ishullit. Vendosje bovash sinjalizlllese dhe tabela te medha informimine zonen e ndaluar.

c)    Kontroll per te eliminuar rastet e gjuetise se paligjshme.
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5.4. Njohje me e mire e Pelikanit ka urrel dhe habiteteve te perdorur prej tij per mbrojtje me te mire te llojit dhe te ligatinave ku ai gjendet.
a)   Monitorimi i duhur dhe vleresim i suksesit te riprodhimit per kolonine e Pelikanit ka urrel ne
Parkun Kombetar Divjake-Karavasta.

b)  Raportim i vazhdueshem i te dhenave ne lidhje  me kolonine e Pelikanit kac;urrel dhe ndarje e informacionit me partnere te tjere.
c)   Studim i gjendjes ekologjike te lagunes se Karavastase dhe Godulles se Jashtme. d)  Studimi i stokut te peshkut ne lagunen e Karavastase


5.5. Permiresimin e kapaciteteve njerezore per nje mbrojtje mete mire te llojit

d)   Organizim i vizitave shkembyese ne vende partnere per te njohur dhe ndare praktikat mete mira te ruajtjes se Pelikanit kac;urrel dhe menaxhimit te ligatinave.

e)   Ndertim  i strukturave  artificiale  te  folezimit per Pelikanin Kac;urrel. Strukturat  perfshijne platforma artificiale per folezim dhe furnizim te pervitshem te ishullit te folezimit ne Divjake­
Karavasta me materiale  folezuese (dege, shkarpa dhe  mbulese  bimore)  per  te lehtesuar
folezimin dhe shmangur permbytjet.


5.6. Angazhimi i komuniteteve dhe autoriteteve lokale ne zhvillimin e qendrueshem

a)   Promovim i praktikave mete mira te peshkimit ne lagunen e Karavastase.

b)  Ndertim  i pese kullave  te vezhgimit te shpendeve ne Parkun Kombetar Divjake-Karavasta.
Ndertimi i tyre i sherben promovimit te turizmit  te qendrueshem  te bazuar ne vrojtimin e shpendeve.
c)   Trainim iguidave eko-turistike perte shoqeruar turistet qe vizitojne Parkun Kombetar Divjake­ Karavasta.
d)  Trainim i vezhgueseve te rinj perte rritur kapacitetet ne lidhje me identifikimin e shpendeve. e)   Organizimi   i "Dites  se  Pelikanit"   ne  Parkun  Kombetar  Divjake-Karavasta  me  qellim
ndergjegjesimin e komunitetit lokal, autoriteteve relevante  dhe aktoreve te ndryshem per
ruajtjen e Pelikanit ka urrel dhe biodiversitetit.

f) 	Pergatitje  nje Planit  e menaxhimit te Mbetjeve  te Ngurta i cili po zbatohet nga Bashkia e
Divjakes.

g)   Ndihmese  nga komunitetit te grave me aktivitete te bujqesise organike ne zonen e Parkut
Kombetar Divjake-Karavasta.

h)  Hartimi dhe shperndarja e nje Kodite Sjelljes pervizitorete Parkut KombetarDivjake-Karavasta.
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6. Qellimi dhe Objektivat e Ruajtjes

Plani kombetar  i veprimit per ruajtjen  e Pelikanit  ka urrel (pelecanus crispus)  ne Shqiperi ka nje jetegjatesi Svjecare nga koha e miratimit te tij nga institucionet pergjegjese ndersa rishikimi i tij pritet te kryhet vitin  e trete  te zbatimit. Plani ka tre synime ne shkalle kohore te ndryshme perfshire afat­ shkurter, afat-mesme  dhe afat-gjate. Per do qellim  jane dhene objektivat e menaxhimit, arritja e te cilave dote kerkoje nje seri veprimesh te pershkruara me poshte.

6.1.  Qellimi
Qellimi kryesor per planin  e veprimit eshte te ruaje dhe te permiresoje  habitatet  e folezimit dhe dimerimit me qellim rritjen e populates se Pelikanit kacurrel ne Shqiperi ne nivelet e viteve 1960'.

6.2. Objektivat
01. Te rrise popullaten folezuese te Pelikanit kat;urrel ne Karavasta.

Arsyetimi: Popullatate Pelikanit ka urrel folezues ne Shqiperikane qene te paqendrueshme ne 25 vitet e fundit me luhatje te forta te verejtura ne lagunen e Karavastase. Shtimi i popullates  ne ditet e sotme eshte lokalizuar  vetem  ne lagunen e Karavastase dhe numri i saj prej 52 c;:iftesh ne vitin  2016 eshte thuajse i njejte me fillimin e viteve 1990' por shume me i paket sesa fillimi i viteve 1960'.


02. Te mbroje dhe te ruaje habitatet kritike te Pelikanit kacurrel ne Shqiperi dhe te siguroje n}e shtese te vendeve tefolezimit aty ku kjo eshte e mundur.

Arsyetimi: Mbrojta dhe ruajta e habitateve kritike eshte shumee rendesishme perte rritur popullsine e Pelikanit ka urrelne Shqiperi.Konvertimi i Prespes se Vogel nga vetem zone aktuale ushqimi edhe ne vend riprodhimi, sikurse para viteve 1990' eshte gjithashtu  e rendesishme per shtimin e species ne Shqiperi.Ndersa disa nga zonat nuk mund te mbeshtesin me pranine e Pelikanit (ish-kenetat e Maliqit, Durresitdhe Terbufit). krijimii kolonive te reja dhe ruajtja e habitateve  qe perdoren nga specia ne fjale dukettejete nje kerkese per te gjithe ekosistemet e tjera ku Pelikani ka qene i pranishem.Ky process duhet te shoqerohet domosdoshmerisht me ruajtje te vendeve te mundshme te folezimit.



7. Veprimet per Mbrojtjen e Species dhe te Habitateve Kritike
Veprimet konservueseqe dote ndermerren jane grupuar ne gjashte nendarj e kryesore,duke perfshire:

•	Permiresimin e politikave dhe te legjislacionit,

•	Menaxhimin e llojit dhe ruajtjen e habitateve,

•	Monitorimin e efektivave te pelikanit kacurrel,

•	Nxitjen e edukimit dhe trainimit per ruajtjen e metejshme te Pelikanit kacurrel,



•  Nxi tjen e aktiviteteve ndihmuese e te qendrueshme dhe

•  Bashkepunim i Administrates se Zonave te Mbrojtura me subjektet e tjera.



A. Permiresim i politikave dhe legjislacionit

A. l.Permiresim i ligjit dhe zbatim i plote i tij
Legjislacioni ekzistues duhet  te permiresohet perte siguruar rua]tjen e te gjitha habitateve kritike te Pelikanit kacurrelne Shqiperi.Palet pergjegjesedhe ato te interesuara duhet te sigurojne zbatimin e tij te plote.Trainimiistafit te AR ZM-s dha aktoreve te tjere ne terren ne lidhje me zbatimin e ligjit eshte i domosdoshem.

Aktivitete:

a. 	Vendosje e rojeve per te mundesuar nje regjim te rrepte kontrollimbi vendndodhjen e zones se folezimit ne Di vjake-Karavasta per periudhenJanar-Korrik te cdo viti. Rojet nu k duhet te lejojne hyrjen e turisteve, peshkatareve dhe vizitoreve te tjere brenda zones se shenuar me bova.Ky ndalim perjashton vizitat per qellime strikt studimore,te autorizuara nga Autoritetet e Parkut dhe autoritetet kombetare pergjegjese per menaxhimin dhe ruajtjen e biodiversitetit.
b. 	Kontroll i shtuar i aksesit te njeriut ne zonat me rendesi per Pelikanin kacurrel ne Shqiperi e sidomos ne Parkun Kombetar Divjake-Karavasta,Parkun Kombetarte Prespes,vet;:anerisht ne Liqenin e Prespes se Vogel,Liqenin e Shkodres,Rezervuarin e Thanes,Kune-Vain dhe kompleksin lagunorte Nartes me qeIlim krijimine nje mjedisite pashqetesuar per pelikanet dhe llojet e tjera te shpendeve.

c. 	Ndalim  i prerjeve/djegieve  te  kallami shteve  ne  zonat  kyt;:e: Liqeni  i Shkodres  (ne  anen veriIindore),Kune-Vain (delta e Orinit) dhe Liqenin e Prespes se Vogel.


Prioriteti: The/besor

Pergjegjesia:Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura (AKZM); Administratat Rajonale te Zonave te Mbrojtura (ARZM) te Fierit,Kort;:es,Lezhes,Shkodres,Beratitand VIores;Drej toria e Biodiversitetit dhe Zonave te Mbrojtura (MoE).

Palet  e tjera te interesura:  Ministria  e Mjedisit, Bashkite  e Divjakes, Pustecit, Lezhes, Shkodres, Lushnjes, Kucoves  dhe  Vlores, insti tucionet  lokale, ndermarrjet  e  peshkimit apo  komuniteti  i peshkatareve ne zone,organizatat lokale,insitucionet shkencore etj.

Koheveprimi: I menjehershem dhe ne vazhdim.
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A.2. Promovim i zhvillimit te qendrueshem ne ligatina
Duhet te promovohet  nje qasje e integruar per ruajtjen e ligatinave nga kudo te perfitoje ruajtja e llojeve te tjera.Nje qasje e tille dote mbroje zonat nga zhvillimiipaqendrueshem shoqeruar me ndotje, degradim dhe humbje  te  habitateve. Njekohesisht do te rrise te ardhurat per komunitetet lokale. Perfshirja e tyre ne ruajtjen dhe menaxhimin e species dhe te habitateve kritike eshte e rendesie se vecante.


Aktivitete:

a.   Promovimi i konceptit te zonimit,miratuar tashme permes Planeve te Menaxhimit te Parkut Kombetar Divjake-Karavasta, Parkut Kombetarte Prespes ku zona kufitare e Shqiperise eshte percaktuar si "Zone ku ndalohet  gjuetia  e peshkut", Rezerves Natyrore te Menaxhuar te Shkodres,Kune-Vainit,Patokut dhe Zones se Pejzazhit te Mbrojtur Vjose-Narte.

b.   Promovim iruajtjes dhe perfitimitte ndersjelle me peshkataret lokale ne Divjake -Karavasta dhe Liqenin  e  Prespes se Vogel per  rimekembjen e kolonive  folezuese  te Pelikanit  aty  ku pershtatshmeria e habitateve e lejon ate.
c.   Lobim kunder pianeve perzhvillim te turizmit te shoqeruara me tjetersimin te habitatevekritike apo zonave qendore te Parkut Kombetar Divjake -Karavasta.

d.   Lobim kunder instalimitte infrastruktures se shpimitte naftes ne lagunen e Nartes me qellimin e ruajtjes se habitatit dhe specieve.


Prioriteti: Thelbesor

Pergjegjesia:  AKZM (AKZM); ARZM-te e Fierit, Kort;es, Lezhes, Shkodres and Vlores; Drejtoria e
Biodiversitetit dhe Zonave te Mbrojtura (MoE).

Palet e tjera te interesura: Ministria e Mjedisit, Bashkite e Divjakes,Pustecit, Le zhes,Shkodres dhe
VIores,institucionet lokale,organizatat lokale dhe shoqeria civile,etj.

Koheveprimi: Imenjehershem dhe ne vazhdim



A.3. Forcim i bashkepunimit nderkombetar
Pelikanet ndajne habitate nderkufitare  ose shtegtojne ne vende te ndryshme ndaj edhe studimet dhe veprimet  e ruajtjes se tyre duhet te koordinohen mete gjitha autoritetet pergjegjese ne vendet ku strehohen Pelikanet kacurrel folezues apo i pranishem ne Shqiperi.
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Aktivitete:

a.   Permiresim i bashkepunimit me autoritetet e ruajtjes se biodiversitetit ne vendet fqinje  si Greqia,MaliiZi dhe Maqedonia nepermjettakimeveperiodike te pervitshme midis autoriteteve pergjegjese,institucioneve shkencore dhe OJF-ve te specializuara.

•  Greqi (Prespa e Vogel,Prespa e Madhe,Amvrakikos)

•	Mali i Zi (Liqeni i Shkodres,Kriporet e Ulqinit)

•	Maqedoni (Prespa e Madhe)

b.   Rritje e bashkepunimit ndermjet institucioneve shkencore tete kater vendeve ne mbrojtje te biodiversitetit te ligatinave ky ;e,ve ;anerisht ne vendet trans-kufitare.

c.   Promovim ipunes se perbashket ekipore. hartimin dhe zbatimin e protokolleve te perbashkette  grumbullimit te te dhenave dhe shkembimin e informac'ionit.

d.  Permiresim i bashkepunimi t mes OJF-ve nga te katervendet.


Prioriteti: Imesem

Pergjegjesia:Drejtoria e Biodiversitetit dhe Zonave te Mbrojtura  (MoE).AKZM; Administratat Rajonale te Zonave te Mbrojtura (ARZM) e Fierit, Kor ;es,Shkodres and Vlores;
Palet e tjera te interesura:  Ministria e Mjedisit, Bashkite e Divjakes, Pustecit,Shkodres dhe VIores, institucionet lokale,organizatat lokale,institucionet shkencore etj..

Koheveprimi: Imesem dhe ne vazhdim



A.4. Studim i aspekteve  socio-ekologjike dhe pedorimi i analizave  kosto-perfitim ne procesin e vendimmarrjes
 (
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Pelikanikacurrelka qene ne te shkuaren subjekt i demtimeve te qellimshme nga sektoriipeshkmi

it duke

qene se konsiderohej konkurrent  per aktivitetin e peshkimit.  Ky konflikt eshte reduktuar tashme ndjeshem porstudimi iaspektevete tjera te mundshme te konfliktualitetit mbetet ende i rendesishem.
Nderkaq,Pelikani ka padyshim vlera ekonomike qe lidhen kryesi sht me pamjen e tij dhe faktin qe sot konsiderohet gjeresisht si symbol i ekoturizmit ne Divjake-Karavasta.
Aktivitete:

a.   Ndermarrja e studimeve  socio-ekologjike  ne zonat ky ;e te Peli kanit  Ka ;urrel, me  qellim identifikimin e konflikteve ekzistuese ose te mundshme mes njerezve dhe pelikaneve.
b.  Ndermarrja e nje analize kosto-perfitim per te identifikuar dhe per te promovuar perfitimet ekonomike qe rrjedhin nga ruajtjen e Pelikanit ka ;urrel.



c.   Realizimii nje studimi mbisherbimetqe ofron ekosistemi per te identifikuarvleren e sakte dhe te ardhurat dhe metoden e pershtatshme.


Prioriteti: I mesem

Pergjegjesia:  ARZM-te e  Fierit, Vlores, Beratit, Shkodres dhe  Lezhes, institucionet pergjegjese shkencore,shoqeria civile.
Palet e tjera  te interesura: Ministria e Mjedisit,AKZM,Pushteti Vendor insitucionet lo kale,shoqatat e gjuetareve etj.
Koheveprimi: I mesem




B.Menaxhim dhe ruajtje e habitateve

B.l. Stabilizim ihabitateve te folezimit, te fjetoreve dhe vendeve te qendrimit
Erozioni historik  i shkaktuar nga valet, rrymat ujore  dhe zhvillimet ne bregdet ka rritur shkallen e erozionit te  vendeve te  folezimit, te  fjetoreve  apo vendeve te qendrimit te Pelikani kacurrel ne Karavasta por edhe zonate tjera.Prej ketu lind nevoja per nderhyrje ne dobite stabilizimit te ishujve te folezimit,sidomos ne Lagunen e Karavastase ku nga tre ishuj te perdorur dikur perfolezim sot mbetet vetem nje i tille.Aktivitetet ne terren perstabilizimin e ishujve mund te amortizojne energjine e valeve dhe te minimizojne demet e shkaktuara nga ngjarjet ekstreme te motit dhe rritja e nivelit te ujerave.

Aktivitete:

a.   Kryerja e studimit  nderdisiplinor per projektimin teknik te strukturave te stabilizimit dhe instalimeve perfshire  modelimin e efektit te valeve dhe rrymave ne erodimin  e ishujve te folezimit.

b.  Zbatimi i skemes pilot te stabilizimit ne lagunen e Karavastase.


Prioriteti: I mesem

Pergjegjesia: AKZM {AKZM); Administrata Rajonale e Zonave te Mbrojtura  {ARZM) e Fierit; Drejtoria e
Biodiversitetit dhe Zonave te Mbrojtura (MoE).

Palet e tjera te interesura: Ministria  e Mjedisit, insitucionet lokale, organizatat lokale,institucionet shkencore,etj.
Koheveprimi: I mesem dhe ne vazhdim.
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8.2. Nxitje e folezimit nepikmjet perdorimit te strukturave artificilale
Behet fjale per ndihmesen e kolonise ekzistuese dhe atyre te pritshme  me struktura (platformalapo materiale artificiale.Ndertimi i P'latformave ka rezultuar i suksesshem ne plot raste ne rajon.Ndersa perdorimi imjeteveartificiale ika ardhurshume ne ndihme kolonise se Pelikanitkacurrelne Karavasta e sidomos gjate viteve  2015 dhe 2016.Administrata  e zones se mbrojtur,e mbeshtetur nga organizata lokale,ka derguarne ishull dege pishash,shkarpa sidhe degeza te kripthit (Salicornia sp.) qe me pas jane perdorurnga pelikanetsistruktura apo materiale fol ezimi. Perdorimii tyre ka ndihmuarse tepermine reduktimin e demeve te mundshme nga permbytjet.

Aktivitete:

a.   Furnizimme dege,shkarpa dhe kripth iishullit te folezimit ne Divjake-Karavasta ne periudhen 15
Nentor- 15 Dhjetorte cdo viti.

b.   Kur eshte e pershtatshme dhe ne zonat plotesisht te mbrojtura te tilla si Shkodra dhe Prespa e Vogel, te  siguroje  struktura  te  pershtatshme  artificiale (platformal ose materiale  per te lehtesuar riprodhiminose qendrimin.


Prioriteti: TheIbesor

Pergjegjesia: Ministria e Mjedisit., AKZM,ARZM-te Fier,Shkoderdhe Korce,shoqata mjedisore.

Paler e interesuara:  Ministria e Mjedisit, Drejtoria e Peshkimit (Ministria e Bujqesisel,Ndermarrjet lokale te peshkimit,institucionet lokale,shoqatat lokale,shoqatat e gjuetareve,Institucionet shke ncore, etj.

Koheveprimi: I nnenjehershem dhe ne vijim



8.3.Zbutje dhe ndalim ieutrofikimit dhe efekteve te tij
Cilesia e miree habitateve ushqyese perPelikanin kacurrel varet nga hyrja dhe dalja e rregullt e ujit ne lagune.Me kete lidhet dhe normalizimii kripesise,oksigjenit te tretur ne uje etj.Kjo dote shmangte dhe krizat e mundshme distrofikeqe kane qene subjekt 1 shpeshte ne te kaluaren e sidomos ne Narte,dhe Karavasta.

Per me teper,futja dhe perhapja e bimesise invazive po degradon me tej habitatin dhe renien  e popullsise  per shume lloje indikatore bimore  dhe sidomos per ichtiofaunen qe perben dhe bazen ushqimore te Pelikanit kacurrel.Zhvillimiirasteve bregdetare si Ficopomatus enigmaticus,mund te  oje ne kolaps totalte cektinave ligatinore,perhapjen e IIojeve ekzotike dhe mbizoterimin e bimeve te huaja mbi bimesise vendase.
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Ne menyre qete siguroje ushqimte pershtatshem dhe habitateshumimi,rehabilitimieshte inevojshem perte mbeshtetur(a) fluksin e rregulltte ujit ne hyrje dhe dalje dhe (ii) bimesine vendase dhe kufizimin e rritjes dhe perhapjes te llojeve te huaja.
Aktivitete:

a.   Kontrolli/Harmonizimiiskemesse ujitne hyrje dhe dalje ne kanalet e komunikimit ne lagunen
Karavastase (si detare dhe kontinentale)

b.   Kryerja e studimeve P'ervleresimin e gjendjes ekologjike te trupave ujore dhe burimete ndotjes qe ndikojne ne integritetin e ekosistemeve ujore

c.   Bashkepunimime autoritetet qeveritare perngritjen e sistemeve te trajtimit te ujerave te zeza dhe te bardha


Prioriteti: I mesem

Pergjegjesia: AKZM (AKZM); ARZM-te (ARZM) te  Fierit, Kor es,Shkodres  dhe  Vl ores; Drejtoria e
Biodiversitetit dhe Zonave te Mbrojtura (MoE).

Polet e tjera te interesura: Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore, institucionet lokale, Organizatat e menaxhimit te peshkimit (OMP),institucionet shkencore, Ministria e Bujqesise, KeshilliKombetar i Ujerave.
Koheveprimi: I mesem


C.Monitorim iefektivave te Pelikanit kacurrelne Shqiperidhe habitateve k.ritike te tij

C.l.Monitorim i pelikaneve riprodhues,dimerues apo te perhershem
Monitorimi eshte i nevojshem per te vleresuar madhesine aktuale te kolonise dhe suksesin e tyre ne shumim. Kjo dote mase tendencen e kolonise dhe dote vleresoje suksesin e masave te ruajtjes  te ndermarra_
Shkalla e mbijeteses se llojeve varet shume nga faktoret qe ndodhinne vendet e dimerimin te pelikanit Ka urrel.  Per pasoje, monitorimi i shpendeve  dimerues dhe zonat e tyre  te qendrimit ne  zonat e dimerimit eshte shume i nevojshem per konservimin e suksesshem te llojeve.

Pervecsa me sipermonitorimine nje koloni me numerte reduktuar,sikurse ajo e Divjake-Karavastase duhe te perfshije dhe rastet e semundjeve dhe ngordhjeve,te cilat ndonese te pakta duhen studiuar per shkak te impaktit te mundshem ne kolonine riprodhuese.


Aktivitete:                             1\ll      l:I IK I A C.  .1\'ljC. Ul :lll
a.   Monitorim ipervitshem ievolucionit te numritteifteve riprodhuesedhe suksesitte riprodhimit te kolonise ekzistuese dhe kolonive te tjera te mundshme.

Monitorimi mund  te  perfshije maksi malisht dy vizita ne ishullin e folezimit gjate kohes  se riprodhimit por pa vendosur ne rrezik shpendet e rritur,te vegjlit,vezet dhe pa ndikuarsuksesin e riprodhimit te kolonise. Vizita  e pare duhet te kryhet ne fund te javes se trete te kolonizimit
perUpatur nje ide te sakte te numritte cifteve riprodhues dhe te vete suksesit te riprodhimit. Vi zita e dyte duhet te kryhet ne fund te sezonit te fol ezimit per nje evidentim tqe te plote te numri tte foleve,suksesit te riprodhimit,vdekjeve te mundshme etj.Gjithe vizitat e tjera gjate sezonit  te riprodhimit duhet  te kryhen  ne distance,me qellim shmangien  dhe reduktimin maksimal te shqetesi mit te shpendeve folezues.

b.   MonitorimiiPelikanevedimerues,mundesisht ne zonate fjetjes apo te qendrimit ne secilen IBA (Zone e Rendesishme perShpendet). Monitorimi duhet perseriturtre here:fillim dhe fund te muajit Dhjetor dhe mesi i muajit Janar.
c.    Monitorimi i pelikaneve te semure apo te ngordhurdhe identifikimi i shkaqeve te ngordhjes. d.   Matja e perqendrimit te pesticideve dhe metaleve te renda tek vezet e Pelikaneve
e.   Ngritje e nje qendre rehabilitimi per individet e semure  te Pelikanit kacurrel  ne Divjake· Karavasta.


Prioriteti: Thelbesor

Pergjegjesia: ARZM-te, lnstitucionet  pergjegjese  shkencore, OJF te  speciali zuara  ne mbrojtjen  e shpendeve.
Polet e tjera te interesura: Mi nistria e Mjedisit,AKZM,institucionet lokale,shoqeria civile,institucionet shkencore etj.

Koheveprimi: I menjehershem dhe ne vazhdim



C.2. Monitorimicilesise se habitatit jetik per Pelikanin kacurrel
Monitorimi icilesise se habitatit duhet te marre ne konsiderate parametratjo-biologjike  dhe biologjike dhe dote mundesoje vleresimin e cilesise se sasise se ujitdhe me tej te ndihmoje dhe keshilloje aty ku cilesia e ujit eshte e dobet,me qellim permiresimin e kushteve per Pelikanin ka urrel.
Monitorimiduhet te mbeshtetet nga te dhenat aktuale statistikore te ofruara nga sektori i peshkimit te cilat,per arsye te ndryshme,kane mangesi serioze.Megjithate,perfshirja e peshkimit ne praktikat e
zakonshme te monitorimit (qasjet sipas Direktives Evropiane per Ujin) do ta mbushe kete boshliek.


Aktivitete:                                MI N ISTRIA  E MJEDI SIT

a.   Monitorimin periodik (te pakten nje here ne tre muaj) icilesise se ujit ne Divjake-Karavasta nga Agjencia  Kombetare  te Mjedisit ne perputhje me Direktiven Evropiane te  Ujit. Monitor imi perfshin variablat e integruar biologjike dhe jo-biologjike perfshie metalet e renda.

b.   Monitorimi i kapjes se peshkut ne zonat kyc;: te Pelikanit kac;:urrel (Karavasta,Narte,Shkoder, Kune-Vain, Patak,Thane, Butrinti etj) nepermjet nje programi specific te monitorimit dhe ne bashkepunim me sherbimet zyrtare pergjegjese  per mbledhjen e te dhenave.

c.   Monitorim icilesise se habitateve ujore nepermjet bioindikatoreve si Lunderza (Lutra lutra) etj.


Prioriteti: Imesem

Pergjegjesia: AKZM, ARZM-te e Fierit, Korc;:es, Shkodres and Vlores; Drejtoria e Biodiversitetit  dhe
Zonave te Mbrojtura (MoE).

Polet e tjera te interesura: Ministria e Mjedisit,Ministria e Bujqesise,ndermarrjet lokale  te peshkimit, insitucionet lokale,shoqeria civile,institucionet shkencore etj.

Koheveprimi: Imesem dhe ne vazhdim



D. Edukim dhe Trainim

D..l Edukim dhe rritje e ndergjegjesimit te publikut

Edukimidhe ndergjegjesimimjedisor i ndermarre ne 20 vitet e fundit duket se po jep frytet e veta por ka ende nevoje qe ruajtja e Pelikanit kacurrel te rrenjosetjo vetem ne komunitetin vendor por edhe ate kombetar.

Aktivitete:

a.   lnformimiigjere iperdorueseve te burimeve ujore,grupeve te ndryshme te interesit ne nivel lokaldhe nderkombetar mbirendesine e rujajtjes dhe permiresimet e nevojshm e per Pelikanin kac;:urrel.
b.   Organizmiifushatave ndergjegjesuese publike me gjuetaret,peshkataret,komunitetet lokale, operatoret turistike,institucionet qeveritare qe jane pjese e mbrojtjes se Pelikanit kacurrel.

c.    Pergatitja  e publikimeve si (fletpalosje, broshura, postera, etj.) mbi rendesine e zonave ne kontekstin kombetar dhe nderkombetar.

d.   Pergatitja e nje filmi dokumentar mbi situaten  aktuale te Pelikanit Kac;:urrel dhe nevojes per permiresim.
Prioriteti: Imesem

Pergjegjesi: AKZM,Drejtoria e Biodiversitetit (Ministria e Mjedisit)
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Palet e tjera te interesura:  Organizatat e Menaxhimit te Peshkimit  dhe komuniteti i peshkatareve, Ministria e Arsimit,lnstitucionet lokale,OJF lokale.
Koheveprimi; Imesem dhe ne vazhdim



0.2.Trainim imetejshemistafti te ARZM-ve pergjegjese,administrates vendore dhe grupeve te tjera te interesit
Menaxhimi i mire i popullates se Pelikanit kacurrel ka nevoje per stat administrativ me, kapacitetet e duhura teknike dhe njohurite e nevojshme per administrimin e taunes dhe te habitateve kritike.Ne keto kushte eshte e nevojshem trainimi ne vazhdimesi istatit dhe i paleve te interest.

Aktivitete

a.   Trainim  i statit  te  ARZM-ve ne lidhje me edukimin mjedisor, ruajtjen dhe nnenaxhimin e shpendeve,jetes se eger ne pergj ithesi dhe ligatinat.

b.   Trainimi i OJF-ve dhe grupeve te tjera te interesit per ruajtjen e natyres duke u perqendruar vec;anerisht ne ruajtjen e Pelikanit kacurrel.

c.   Zhvillimiinje moduli trainimiperstatin ARZM-s pergjegjes, perzbatimin e ligjit mbirregullat dhe rregulloret qe lidhen me mbrojtjen e Pelikanit Kac;urrel.

d.   Rritja e kapaciteteve teknike te punonjesve te zonave te mbrojtura mbi:

•  mo,nitorimin e shpendeve.

•  Pajisjet e menaxhimit te cillatjane te rendesishme per ruajtjen e Pelikanit Kac;urrel

•  Kontrollin e grabitqareve

•  Minimizimin e nderhyrjeve nga njerezit dhe shqetesimeve te tjera te vec;anta

• Stabilizimin e aktiviteteve bregdetare.

e.   Pergatitja e programeve specifike te trainimit per anetarete OMP-ve mbi rritjen e kapaciteteve ne menaxhimin
Prioriteti: Imesem

Pergjegjesi: AKZM, ARZM-te e Fierit,Korc;es, Lezhes,Shkodres dhe VIores

Paler e tjera te interesuara: Ministria e Mjedisit,OMP-te,Ministria e Arsimit,Bashkia Divjake,Pustee, Lezhe,Shkoder dhe Vlore,lnstitucionet lokale,OJF-te lokale etj.

Koheveprimi: Imesem
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E. Nxitje e aktiviteteve te qendrueshme te turizmit natyror
Turizminatyroreshte nje mundesiekonomike ne rritje per nje numer te madh te zonave te mbrojtura e sidomos te atyre qe strehojne Pelikanin kacurrel. Kete e verteton  numri ne rritje  i vizitoreve te specializuar perfshire  profesioniste  apo amatore  te  apasionuar pas natyres dhe elementeve  te biodiversitetit ku futen kryesisht shpendet,lulet,fluturat etj.

Porky interes ne rritje duhet menaxhuarne menyren mete mire perte qene jo vetem i kontrolluar por edhe qe ti sherbeje me se miri administrimit te Zonave te Mbrojtura apo Llojeve te vecanta.

Aktivitete:

a.   Organizimi i trainimeve mbi guidat turistike dhe sigurimi me informacion te nevojshem mbi edukimin mjedisor.
b.  Sigurimi i tureve te organizuara nga te pakten 10 operatore turistik te specializuar ne turizmin e bates se eger.

c.    Hartimi dhe botimi i nje manuali "Si te sillemi ne zonat ku jeton Pelikani Ka urrel"


Prioriteti: Imesem

Pergjegjesi: AKZM,Ministria e Mjedisit

Paler e tjera te interesura: Ministria pergjegjese perturizmin,OMP-te,Ministriae Arsimit,institucionet loka le,OJF-te lokale.

Koheveprimi: Imesem



F.  . Bashkepunim i Administrates se Zonave te Mbrojtura me organizatat partnere

Stafi i zonave te mbrojtura duhet te vazhdoje te bashkepunoje me: (i) Organizatat e Menaxhimit te Peshkimit; (ii)  Operatoret turistike  rajonale apo kombetar;(iii)  Autoritetet vendore; (iv) Muzeun e Shkencave Natyrore; (v) Zyrat Rajonale te Bujqesise - Sesioni i Veterinarise dhe (vi) Organizatat jo Fitimprurese te specializuara per te mbledhur te dhena mbi pelikanin duke perfshire demtimet dhe vdekshmerine.Ky bashkepunim dote lehtesonteshperndarjen e informacionit mbiaspekte te ndryshrne si:demtimet nga aktivitetinjerezor dhe situatave rastesore te vdekshmerise nga eventet e ndryshme.


Shperndarja e informacionitdo te ndihmoje stafin e zonave te mbrojtura dhe biologet perte kuptuar me mire trendin dhe kerkesat per ruatje.
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Aktivitete :
a.   Bashkepunim i ngushte me partneret per te promovuar turizmin natyror dhe ndergjegjesimin permbrojtjen e Pelikanit kacurrel per efektet pozitive te ketij simboli ne rritjen ekonomike  te zonave ku ai ndodhet.
b.   Bashkepunimi me sherbimin e veterinarise  duhet  qe te mbahet ne menyre efektive  per te siguruarnje pergjigje ne kohe mbi do rast per rehabilitimin e shpendeve dhe klinikat duhet te inkurajohen qe te raportojne rastet e semundjeve te shpendeve.


Prioriteti: Thelbesor

Pergjegjesi: AKZM; ARZM-te Fier,Kor e,Lezhe, Shkoder dhe VIore

Palet e tjera te interesuara: Ministria e Mjedisit,institucionet shkencore,OJF te specializuara etj.

Koheveprimi: I menjehershem



8. Kushtet paraprake per zbatim te planit

Zbatimiiketij pianikerkon domosdoshmerisht ruajtjen ne gjendjen ekzistuese te habitateve kritike  te Pelikanit  kacurrel ne Shqiperi. Kjo dote thote  ndalim te planeve te mundshme per tjetersimin te habitateve jetike ne zonat qendrore te Zonave te Mbrojtura dhe kthimin e tyre ne troje ndertimi, zona pernxjerrjen e naftes apo zona perzhvillimin e turizmit masiv.Gjithashtu,kusht tjeter thelbesor eshte pjesemarrja aktive e te gjithe grupeve te interest.Kjo e fundit dote garantonte zbatimin me sukses tete gjitha aktivitetet e parashikuara ne planin e veprimit.



9. Problemet e pritshme gjate implementimit
Zbatimi i pia nit mund te shbehet nese ka tjetersim te habitatit per zhvillime  turistike,per nxjerrje  te hidrokarbureve apo per aktivitete te turizmit masiv qe perkeqesojne cilesine dhe gjendjen e habitatit jetike,zonave qendrore te Zonave te Mbrojtura dhe te llojeve bimore apo shtazore.

Gjithashtu,sikurse dhe plane te tjera te mbeshtetura ne ekologjine  e aplikuar,plani ka disa rreziqe qe jane te lidhura me katastrofat  ekologjike  natyrore  apo me aktivitetin njerezor te pakontrolluar  te shfaqur ne formen e shqetesimit te papritur te kolonise.



9.1. Katastrofat Ekologjike  Natyrore
•  Kushtet e ashpra te motit (mot me stuhi,shi i forte,ere e forte,temperatura shumete larta ose te ulta,permbytje te zonave te folezimit, etj.)

•  Epidemite  ose semundje te shpendeve



9.2. lmpaktinjerezor
Eshte tashme e njohur  qe faktori njerezor i shprehur si shqetesimi njerezor influencon fortesisht komunitetin e shpendeve  ne Shqiperi. Nese gjuetia nuk kontrollohet, shpendet e persekutuar dote largohen nga Karavastaja per te gjeturvende mete qeta.Nese kolonite vizitohen ose keqtrajtohen nga njerezit atehere  numri i riprodhimit te shpendeve  dote zvogelohet, suksesii riprodhimit dote jete shume i ulet  dhe ne terma afatgjate  rezultatido te jete  nje reduktim i numrit te Pelikanit ka urrel ne Shqiperi.

Njekohesisht ndikimi i faktorit njerezor eshte nje  nga me te veshtiret per t'u mature kontrolluar. Menyra evetme ne terma afatshkurter perte parandaluar impaktinnegativeshtembrojtja e vendevete riprodhimit nepermjet rojeve.Metoda afatgjate eshte te rritet ndergjegjesimii publikut per te krijuar bindjen se PelikaniKacurreleshte nje vieremjaftte rendesishme ekonomikeper zhvillimin e ekonomise· lokale.



10.Shtrirja ne kohe e aktiviteteve konservuese

Aktivitetet per ruajtjen e llojit shtri hen gjate gjithe kohes se zbatimitte planit,pra ne periudhen kohore
2016-2021. Por,aktivitetette cilesuara sithelbesore dhe me efekt te me njehershemjane parashikuar te zbatohen qe ne vitin e pare te planit. Nderkaq,aktivitetet e tjera dote zbatohen  ne vitet ne vijim
{Tab.l).


Tabela 1. Shtrirja ne kohe e aktiviteteve konservuese

	Nr.
	Aktivitetet
	Periudha

	
	Mbeshtetje per administraten zbatuese dhe  OJF-te lokale
-	Kompjuter dhe softeare

-	GPS
-	Pajisje te tjera terreni

"	Mjete transporti(varka dhe motocikleta)
	Viti1-2

	
	Permiresim i politikave dhe legjislacionit
	

	.1.
	Permiresim i ligjit dhe zbatim iplote i tij
	

	.1.a.
	Kontrollstrikt i zones se folezimit ne lagunen e Karavastase
	Muaji Janar-Korrilk per cdo vit
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	ft\.l.b.
	Kontrollishtuari aksesitte njeriut ne zonat me rendesiper Pelikanin kacurrel ne  Shqiperi  e  sidomos   ne  Parkun  Kombetar Divjake -Karavasta, Parkun Kombetar te Prespes,ve anerisht ne Liqenin  e Prespes se Vogel,Liqenin e Shkodres,Rezervuarin e Thanes,Kune-Vain dhe kompleksin lagunor te Nartes
me qellim krijimin e· nje mjedisi te pashqetesuar per pelikanet dhe llojet e
tjera te shpendeve.
	Gjate gji the kohes

	fA.l.c.
	Ndalim i prerjes/dje.gies se kallamishteve ne zonat kye te shperndarjes se Pelikanit kacurrel  (ana  verilindore  e Liqenit te  Shkodres, Kune -Vain dhe Liqenin e Prespes se Vogel.)
	Gjate gji the kohes

	.2
	.Promovim izhvillimit te qendrueshem ne Iigatni a
	

	ft\.2.a.
	Promovimi  i konceptit te  zonimit te  Parkut  Kombetar Divjake -Karava ta, Parkut Kombetar te IPrespes,Rezerves  Natyrore te Menaxhuar te Shkodres, Kune-Vainit,Patokut dhe Zones se Pejzazhit te MbrojturVjose-Narte.
	Gjate gji the kohe

	ft\.2.b.
	Promovim i ruajtjes dhe  perfitimit te ndihsjelle me peshkatariHlokale ne Divjake-Karavasta dhe Liqenin e Prespes se Vogelperrimekembjene kolonive folezuese te PelikanHt kacurrel.
	Gjate gjithe kohes

	fA.2.c.
	Lobim kunderplaneve per zhvillimte turizmitte shoqeruara me tjetersimin te habitateve kritike apo zonave qendore te Parkut Kombetar Divjake-Karavasta
	VitiiI-re

	fA.2.d.
	Lobim kunder instalimit te infrastruktures se shpimit te naftes ne lagunen e
Nartes me qellimin e ruajtjes se habitatit dhe specieve.
	VitiiI-re

	f.\.3.
	Forcim ibashkepunimit nderkombetar
	

	fA.3.a.
	Permiresim i bashkepunimit me autoritetet e ruajtjes  se biodiversitetit te Greqise, Malit te  Zi dhe  Maqedonise nepermjet  takimeve  periodike te pervitshme midis autoriteteve pergjegjese,i nstitucioneveshkenco re dhe OJF ve te specializuara.
	VitiI-re e ne vazhdim

	ft\.3.b.
	Rritje e bashkepunimit ndermjet institucioneve shkencore tete katervendeve
ne mbrojtje te biodiversitetit te Iigatinave ky ;e,ve!;anerisht ne vendet trans- kufitare
	VitiI-re e ne vazhdim

	fA.3.c.
	Promovimi i punes se perbashkiHdhe shkembim te informacionit
	Viti11-te e· ne vazhdim

	ft\.3.d.
	Permiresimiibashkepunimitmes OJQ-ve nga te kater vendet (Shqiperi,Mali
Zi,Maqedoni dhe Greqi)
	VitiI-re e ne vazhdim

	ft\.4.
	Studim iaspekteve socio-ekologjike dhe pedorimi i analizave kosto-perfitim ne procesin e vendimmarrjes
	





	fA.4.a.
	Ndermarrja e studimeve socio-ekologjike ne zonate rendesis.hme te Pelikanit ka urr,el,   ne  menyre  qe  te  identifikohen  konfiktet  ekzistuese  ose  te mundshme midis njerezve dhe pelikaneve
	Viti 2-3

	fA.4.b.
	Ndermarrja  e  nje  analize  kosto-perfitim  me  qellim   identifikimin  dhe
promovimin e perfitimeve ekonomike qe burojne nga mbrojtja e Pelikanit kacurr,el
	Viti 3 4

	.4.c.
	Realizimiinje studimimbisherbi met qe ofron ekosistemi perte identi fikuar vleren e sakte dhe te ardhurat dhe metoden e pershtatshme
	Viti 3-4

	B.
	Menaxhim dhe ruajtje e habitateve
	

	B.l.
	
Stabilizimi habitatevete folezimit,te fjetoreve dhe vendeve te qendrimit
	

	B.l.a.
	Kryerja e studimit  nderdisiplinor per projektimin teknik t€  strukturave te stabilizimit dhe instali meve  perfshire  modelimin e efektit te  valeve dhe rrymave ne erodimin e ishujve te folezimi t.
	Viti 2·3

	B.l.b.
	Zbatimi i skemes pilot te stabilizimit ne lagunen e Karavastase.
	Viti 3-4

	B.Z.
	Nxitje e folezimit nepennjet perdorimit te strukturave artifdcilale
	

	B.2.a.
	Furnizm i me dege, shkarpa dhe kripth   i ishullit te folezimit ne Divjake- Karavasta.
	15 Nentor- 15 Dhjetor te cdo viti

	B.2.b.
	Sigurim istrukturave te pershtatshme artificiale ose materiale perte lehtesuar riprodlhimin ose qendrimin(ne Shkoder,Prespe e Vogel,Kune -Vain) ne varesi te nevojes dhe mundesive per riprodhim te Pelikaneve
	Viti 2·4

	8.3.
	Zbutje dhe ndalim i eutrofikimit dhe efekteve te tij
	

	B.3.a.
	Kontrolli/Harmonizimi  i skemes se ujit  ne hyrje  dhe dalje  ne kanalet e komunikimit ne lagunen Karavastase (si detare dhe kontinentale)
	Viti 2-5

	B.3.b.
	Kryerja e studimeve pervleresimin e gjendjes ekologjike te trupave ujore dhe burimet e ndotjes qe ndikojne ne integritetin e ekosistemeve ujore
	Viti 2·4

	B.3.c.
	Bashkepunim  i strukturave   menaxhuese   te  zonave  te mbrojtura  me autoritetet qeveritare per te arritur vendosjen e nje sistemi te integruarte trajtimit te ujerave te zeza dhe menaxhimit te mbetjeve te ngurta
	Viti 2-4

	c.
	Monitorim  i efektivave te  Pelikanit   kacurrel  ne   Shqiperi  dhe habitateve kritike te tij
	

	.1.
	Monitorim i Pelikaneve riprodhues,dimerues apo te perhershem
	





	C.l.a.
	Monitorim i pervitshem i evolucionit te numrit te  ifteve riprodhuese  dhe suksesit te riprodhimit te kolonise ekzistuese dhe kolonive  te tjera te mundshme.
	Janar-Korrik i cdo viti

	C.l.b.
	Monitorim i Pelikaneve  dimerues, mundesisht  ne  zonat e fjetjes  apo te qendrimit ne secilen IBA
	Fillim Dhjetor,fund
Dhjetor dhe mes Janar

	C.cl .
	Monitorim i Pelikaneve te semure apote ngordhurdhe identifikimii shkaqeve te ngordhjes.
	Gjate gjithe kohes

	C.l.d.
	Matja  e perqendrimit te  pesticideve  dhe metaleve  te  renda tek vezet e
Pelikaneve
	Viti 2-5

	C.l.e.
	Ngritje e nje qendre rehabilitimi per individet e semure te Pelikanit kacurrel
ne Divjake-Karavasta.
	Viti 2-3

	C.2.
	Monitorim i cilesise se habitatitjetik per Pelikanin kacurrel
	

	C.2.a.
	Monitorimin periodik i cilesise se ujit nga Agjencia Kombetare te Mjedisit ne perputhje me Direktiven Evropiane te Ujit
	Cdo trimester- Viti1-5

	C.2.b.
	Monitorimi i kapjes se peshkut ne zonat kype Pelikanit ka urrel(Karavasta, Narte, Shkoder,Kune- Vain, Patak,Thane, Butrinti etj).
	Viti 2-5

	C.2.c.
	Monitorim i cilesise se habitateve ujore nepermjet bioindikatoreve siLunderza
(Lutra lutra) etj.
	Viti 2-5

	D.
	Edukim dhe Trainim
	

	D.l.
	Edukim dhe rritje e ndergjegjesimit te publikut
	

	D.l.a.
	lnformimi i gjere i perdoruesve  te burimeve ujore,grupeve te interesit ne nivel lokal dhe kombetar, rreth  rendesise  se ruajtjes dhe rimekembjes se Pelikanit kacurrel
	Viti 3-5

	D.l.b.
	Organizmi i fushatave ndergjegjesuese publike me gjuetaret, peshkataret, komunitetet lokale,operatoretturistike,institucionet qeveritare qe jane pjese e mbrojtjes se Pelikanit kacurrel
	Viti 3-5

	D.l.c.
	Pergatitja  e publikimeve (fletpalosje, broshurave,  posterave, etj.)  rreth rendesise  kombetare  dhe  nderkombetare te  zonave te  shperndarjes  se Pelikanit kacurrel
	Viti 2-5

	D.l.d.
	Pergatitja e nje filmi dokumentar rreth situates aktuale te Pelikanit ka urrel dhe nevojes per permiresim
	Viti 2-3
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	0.2.
	Trainim imetejshemi stafit te ARZM-ve pergjegjese, administrates vendore dhe grupeve te tjera te interest
	

	D.2.a.
	Trainim i stafit  te ARZM-ve ne lidhje me edukimin mjedisor,ruajtjen dhe menaxhimin e shpendeve,jetes se eger ne pergjithesi dhe ligatinat
	Viti 2-4

	D.2.b.
	TrainimiiOJF-ve dhe grupeve tiHjera te interesit perruajtjen e natyres dukeu perqendruar ve anerisht ne ruajtjen e Pelikanit kacurrel
	Viti 2-4

	D.2.c.
	Zhvillimi i nje modulitrainimiperstafin ARZM-s pergjegjes perzbatimin e ligjit mbi rregullat dhe rregulloret qe lidhen me mbrojtjen e Pelikanit Ka urrel.
	Viti 2-3

	D.2.d.
	Rritja  e kapaciteteve teknike  te  punonjesve  te  zonave  te mbrojtura mbi monitorimin e shpendeve,pajisjet e menaxhimit te rendesishme  per ruajtjen e Pelikanit ka urrel,kontrollin e grabitqareve,minimizimin e nderhyrjeve nga njerezit dhe shqetesimeve te tjera te ve anta dhe stabilizimin e aktiviteteve bregdetare.
	Viti 2-3

	D.2.e.
	Pergatitja  e programeve  specifike  te trainimit per anetaret  e OMP-ve mbi rritjen e kapaciteteve ne menaxhimin
	Viti 2-5

	E.
	Nxitje  e aktiviteteve te qendrueshme te turizmit natyror
	

	E.l.a.
	Organizimi i trainimit te guidave natyrore dhe sigurimi me informacionin te nevojshem peredukimin mjedisor
	Viti 2-4

	E.l.b.
	Sigurimi  i tureve  te  organizuara  nga  te  pakten  10 operatore turistik te specializuar ne turizmin e botes se eger
	Viti 2-5

	E.l.c.
	Hartimi dhe botimi i nje manuali "Si te sillemi ne zonat ku jeton  Pelikani ka urrel"
	Viti 2-3

	F.
	Bashkepunim i Administrates se Zonave te Mbrojtura me organizatat partnere
	

	F.l.a.
	Bashkepunim ingushte me partneret per te promovuar turizmin natyror dhe ndergjegjesimin permbrojtjen e Pelikanit kacurrelperefektet pozitive te ketij simboli ne rritjen ekonomike te zonave ku ai ndodhet.
	Viti 2-5

	F.l.b.
	Bashkepunimiefektiv me sherbimin e veterinarise perte sigurua rnje pergjigje ne kohe mbi identifikimin e semundjeve dhe rehabilitimin e shpendeve.
	Viti 2-5





11. Monitorimii Planit te Veprimi t

<;do projekt ka nevoje per monitorim te thelle ne menyre  qe suksesi i Planit te Veprimit te behet i matshem.Monitorimiduhette fokusohet ne permbushjen e qellimeve te Planit te Veprimit. Ne rastin tone monitorimi duhet:

•  te kontrolloj suksesin e riprodhimit te kolonise  se Pelikanit  Ka urrel

•  te kontrolloj madhesine e popullates se Pelik anit Ka urrel

•  te kontrolloj nivelin e ndergjegjesimit publik n,epermjet intervistave me perfaqesues ose jo te zones

•  te kontrolloj numrin e publikimeve kerkimore  qe permendin Pelikanin Ka urrel


Dy kerkesat  e para kane lidhje direkte me  zbatimin  e Planit te Veprimit sepse varet  nga faktore afatshkurter.Kerkesat e tjera varen nga faktore afatgjate dhe monitorimi ityre duhet te fill<oje vitine 3- te te zbatimit te planit te veprimit.



12. Buxheti per zbatimin e planit
Zbatimi i ketij  Plani Veprimi dote kete  nevoje per nje shume totale  prej  755,100Dollar,esh. Buxheti eshte i ndare ne shtate pjese ne perputhje me strukturen e aktiviteteve te paraqitura.Por duke pasur parasysh se realizimi i aktiviteteve kerkon  njekohesisht nje administrate te mirepajisur, ne zerat buxhetore eshte  shtuar  dhe  ai i mbeshtetjes se strukturave   administrative dhe  OJQ-ve lokale. Veprimtaria e tyre  ka qene  shume domethenese per  rimekembjen e Pelikanit  kacurrel ne Parkun Kombetar Divjake-Karavasta ndaj dhe mbeshtetja ndaj ketyre strukturave duhet te vijoje.

Mbeshtetja  e  strukturave   administrative  dhe  OJF-ve  lokale perfshin  blerjen   e  disa  pajisjeve administrative,mjete transportidhe varka pernjesine administrative.Buxheti ka parashikuar gjithashtu trainimin e stafit drejtues te administrates ne eshtjeit qe lidhen me menaxhimin.
Buxhetiperzerat e tjere eshte dhene ne menyrete permbledhur nderkohe qe detajet jane te paraqitura ne Aneksin 1ne fund te ketij materiali.

Zerat buxhetore te investimeve direkte,perkatesishtaktivitetet nen zerat Permiresim ipolitikave dhe legjislacionit dhe Menaxhim  dhe ruajtje  e habitateve, kane dhe peshen kryesore te buxhetit. Nderkaq zerat e tjere kane nje peshe mete ulet (shih Aneks 1per me shume detaje).
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Tabela 2. Buxheti (ne Dollar)

	
Nr.
	
Aktlvltetet
	BuxhetiTotal
(ne 000 Euro)

	1
	Mbeshtetje per administraten zbatuese dhe OJF-te lokale
	34

	
	Kompjuter dhe softeare
	3.5

	
	GPS
	0.5

	
	Pajisje te tjera terreni
	6

	
	Mjete transporti (varka dhe motocikleta)
	24

	A
	Permiresim ipolitikave dhe  legjislacionit
	158.5

	A.l.
	Permiresim i ligjitdhe zbatim i plote i tij
	85

	A.2.
	Promovim i zhvillimit te qendrueshem ne ligatina
	13.5

	A.3.
	Forcim i bashkepunimit nderkombetar
	35

	
A.4.
	Studim i aspekteve socio-ekologjikedhe pedorimiianalizave kosto- perfitim ne procesin e vendimmarrjes
	
25

	B.
	Menaxhim dhe ruajtje e habitateve
	195.6

	
B.l.
	Stabilizim i habitateve te folezimit,te fjetorevedhe vendevete qendrimit
	
90

	
B.2.
	
Nxitje e folezimit nepermjet perdorimit te strukturave artificilale
	
20

	B.3.
	Zbutje dhe ndalim i eutrofikimitdhe efekteve te tij
	85.6

	c.
	Monitorim iefektivave te Pelikanit kacurrelne Shqiperidhe habitateve kritike te tij
	
277

	
C.l.
	
Monitorim i Pelikaneve riprodhues,dimerues apo te perhershem
	
247

	C.2.
	Monitorim i cilesise se habitatit jetik per Pelikanin kacurrel
	30

	D.
	Edukim dhe Trainim
	66

	D.l.
	Edukim dhe rritje e ndergjegjesimit te publikut
	29

	
0.2.
	Trainim imi!tejshem istafitte ARZM-ve pergjegjese,administrates vendore dhe grupeve te tjera te interesit
	
37

	E.
	Nxitje e aktiviteteve te qendrueshme te turizmit natyror
	16

	
F.
	Bashkepunim i Administrates se Zonave  te  Mbrojtura me organizatat partnere
	
8

	
	TOTAL
	755.1
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PLANI KOMBETAR I VEPRIMIT PER RUAJTJEN E PELIKANIT
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