### VENDIM

### Nr. 209, datë 28.12.2017

### PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2017 PËR SHOQËRINË OSHEE SHA

Në mbështetje të neneve 16 dhe 20, germat “a” dhe “e”; të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, si dhe nenit 15, të rregullores “Për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin nr. 96, datë 17.6.2016; neneve 6; 7; 8; 10; 11; 12 dhe 13, të rregullores “Për procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga të licencuarit në sektorin e energjisë elektrike”; miratuar me vendimin nr. 62, datë 15.9.2009; Bordi i Entit Rregullator të Energjisë (ERE), në mbledhjen e tij të datës 28.12.2017, mbasi shqyrtoi relacionin për miratimin e planit të investimeve për vitin 2017, për kompaninë OSHEE sh.a., të përgatitur nga Drejtoria e Licencimit, Monitorimit të Tregut; Drejtoria e Çmimit dhe Tarifave dhe Drejtoria Juridike dhe e Mbrojtjes së Konsumatorit,

konstatoi se:

- “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike” sh.a., në shkresën me nr. 23480 prot., datë 14.10.2016, ka paraqitur pranë ERE-s, një studim lidhur me “Planin ekonomiko-financiar për vitin 2017”.

- Grupi i punës i ngritur me urdhrin nr. 62, datë 2.11.2016 të kryetarit të ERE-s, shqyrtoi dokumentacionin e dërguar nga kompania, nëpërmjet shkresës së sipërcituar dhe konstatoi që ajo nuk mund të konsiderohej kërkesë për miratimin e planit të investimeve për vitin 2017 (konform nenit 11, të rregullores “Për procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga të licencuarit në sektorin e energjisë elektrike”).

- ERE me anë të shkresës nr. 726/1, datë 3.11.2006 drejtuar OSHEE sh.a., i kërkoi kësaj të fundit, paraqitjen e kërkesës për miratimin e planit të investimeve për vitin 2017, në përputhje me nenin 11, të rregullores “Për procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga të licencuarit në sektorin e energjisë elektrike”, të miratuar me vendimin nr. 62, datë 15.9.2009, të bordit të ERE-s.

- Me anë të shkresës nr. 1106 prot., datë 30.1.2017, OSHEE sh.a. ka paraqitur informacion lidhur me planin e investimeve që pritet të realizohet në periudhën 2017–2021.

- Gjithashtu, në kuadër të aplikimit për përcaktimin e tarifës për nivel tensioni, janë kërkuar sqarime lidhur me vlerën totale të “Planit të investimeve 2017”, me anë të shkresës nr. 23 prot., datë 13.1.2017, pasi vlera e investimeve ishte më e lartë në aplikimin për tarifën sipas tensioneve.

- OSHEE sh.a., në shkresën e saj me nr. 1106/1 prot., datë 30.1.2017, përcakton se: Paraqitja e planit të investimeve me anë të shkresës nr. 23480 prot., datë 14.10.2016, është vetëm një draft dhe plani i ndryshuar i investimeve ndodhet bashkëlidhur.

- Grupi i punës konstatoi se ajo që paraqitet bashkëlidhur kësaj shkrese, është relacion mbi ndryshime të bëra, duke sqaruar edhe arsyet duke u paraqitur si ndryshime të planifikimit ekonomiko-financiar. Vlera e investimeve të parashikuara paraqitet me një shtesë për vitin 2017 me 1 615 174 076 lekë.

- ERE, me anë të shkresës nr. 274, datë 30.3.2017, i ka rikërkuar OSHEE sh.a. paraqitjen për miratim të planit të investimeve, në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi.

- Bordi i ERE-s, në vendimit nr. 91, datë 4.7.2017, vendosi: Fillimin e procedurave për miratimin e “Planit të investimeve për vitin 2017 të OSHEE sh.a”.

- Me anë të shkresës me nr. 503 prot., datë 12.7.2017, ERE kërkoi paraqitjen për miratim të planit të përditësuar pas ndryshimeve të ndodhura në kuadrin ligjor dhe ndryshimeve të mundshme për shkak të emergjencave.

- Nga ana e OSHEE sh.a. nuk u morën masa për paraqitjen e planit të përditësuar dhe ERE, me anë të shkresës nr. 725 prot., datë 8.11.2017, kërkoi edhe një herë dërgimin për miratim të planit të investimeve, brenda datës 15.11.2017 dhe në të kundërt njoftoi se do të nisin procedurat për masa administrative sipas parashikimeve të nenit 107, germa “g”, të ligjit 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”.

- Me anë të shkresës nr. 26937 prot., datë 15.12.2017, OSHEE sh.a. ka dërguar “Kërkesë për miratimin e planit të investimeve për vitin 2017”.

Për gjithë sa më sipër, bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Miratimin e “Planit të investimeve të OSHEE sh.a. për vitin 2017” në vlerën 12 555 266 570 lekë, me fondet e veta dhe 3 467 648

000 lekë me huan e Bankës Botërore.

2. OSHEE sh.a. duhet të paraqesë planin e përditësuar të investimeve për vitin 2018 dhe atë të zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes për pesë vitet e ardhshme kalendarike, sipas përcaktimeve të nenit 75, te ligjit 43/2015 dhe “Rregullores së procedurave të paraqitjes dhe të miratimit të planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike”, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s, nr. 135, datë 6.9.2017.

3. Drejtoria Juridike dhe e Mbrojtjes së Konsumatorëve të njoftojë aplikuesin për vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative Tiranë brenda 30 ditëve kalendarike nga botimi në Fletoren Zyrtare.

KRYETARI

Petrit Ahmeti

| PLANI I INVESTIMEVE, VITI 2017, OSHEE SHA (LEKË) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Emërtimi i investimit | Me fonde të OSHEE sh.a. | Hua nga Banka Botërore |
| I | Ndërtim/rikonstruksion elektrik për nënstacionet | 833,635,887 | 1,019,280,000 |
| 1 | Rikonstruksioni i nënstacionit Gjirokastër | 125,000,000 |  |
| 2 | Fuqizimi i nënstacionit të Selitës | 250,000,000 |  |
| 3 | Shtesë kontrate në “Fuqizimi i nënstacionit të Selitës” | 55,000,000 |  |
| 4 | Ndërtimi i nënstacionit të ri Dhërmi 35/20/10 kV | 10,000,000 |  |
| 5 | Fuqizim i nënstacionit të Traktorëve 110/35/20/6 | 80,000,000 |  |
| 8 | Spostimi i nënstacionit të Farkës 110/20/10 kV | 29,735,887 |  |
| 9 | Rikonstruksion i nënstacionit të Zogu të Zi (kthimi nga 35/6 kV në 35/20 kV) | 83,900,000 |  |
| 12 | Nënstacionit lëvizës 110/20 kV (TR 40 MVA) | 200,000,000 |  |
| 13 | Furnizim dhe instalim në nënstacion (Tirana Kombinat) |  | 411,000,000 |
| 14 | Furnizim dhe instalim në nënstacion (Tirana Qendër 1) |  | 608,280,000 |
| II | Ndërtim/Rikonstruksion linjash të TL-së | 476,828,204 | 0 |
| 1 | Rikonstruksionin i linjës 35 kV Bistricë -Sarandë | 30,000,000 |  |
| 2 | Ndërtim i linjës dyfishe 20 kV (shfrytëzim me një qark) Himarë – Qeparo –Borsh – Bunec, ndërtimi i kabinave elektrike, si dhe rrjet TU me përcjellës ABC | 147,000,000 |  |
| 3 | Rikonstruksion i rrjetit kabllor 35 kV i furnizimit të nënstacionit të Kongreseve | 80,000,000 |  |
| 4 | Furnizimi i ri me 110/20 kV i Velipojës dhe ndërtimi i pikës shpërndarëse 110/20 kV | 40,000,000 |  |
| 5 | Salla baterish për nënstacionet e tensionit të lartë | 160,000,000 |  |
| 6 | Rikonstruksioni i nënstacionit Lezhë | 19,828,204 |  |
| III | Blerje pajisje makinerish për nënstacionet dhe likuidim avarish | 200,000,000 | 516,851,000 |
| 1 | Blerje makineri pajisje për nënstacione | 20,000,000 |  |
| 2 | Transformator fuqie për nënstacione | 70,000,000 |  |
| 3 | Çela për nënstacione | 90,000,000 |  |
| 4 | Pajisje testuese | 20,000,000 |  |
| 5 | Shtylla betoni për linjat TU (10,000 copë) |  | 81,652,000 |
| 6 | Blerje kablloje të tensionit të mesëm dhe tensionit të ulët |  | 435,199,000 |
| IV | Ndërtim rrjeti TM | 78,233,000 |  |
| 1 | Inspektimi dhe konformiteti për pajisjet dhe instalimet elektrike Mbikëqyrja e fushës elektromagnetike në nënstacione dhe kabina elektrike | 78,233,000 |  |
| V | Ndërtim/rikonstruksion rrjeti TM/TU | 6,795,838,054 | 0 |
| 1 | Rikonstruksioni i linjës TM, kabllo elektrike dhe rrjet ABC fideri, Dropulli i Sipërm, Gjirokastër | 100,000,000 |  |
| 2 | Ndërtimi i linjës TM, për furnizimin e Stacionit të Policisë Kufitare Sopik | 7,528,984 |  |
| 3 | Ndërtim rrjeti TU me kabllo ABC, kabinat e fiderit nr. 7 (10 kV), nënstacioni Kuçovë | 36,000,000 |  |
| 4 | Ndërtimi i rrjetit TU me kabllo ABC fideri nr. 8 (10 kV), nënstacioni Kuçovë | 21,122,048 |  |
| 5 | Investime rrjet TM/TU loti I, Lushnjë (lista analirike mars 2017) | 21,947,271 |  |
| 6 | Ndërtimi i fiderit A5 20 kV Berat dhe kabinave dhe rrjetit TU me kabllo ABC | 27,633,255 |  |
| 7 | Zhvillimi i rrjetit 20 kV kabinave 20/0.4 kV dhe i rrjetit ABC, në zonën e Bushatit | 450,608,256 |  |
| 8 | Projekti “Lidhja unazore e fiderave 20 kV 12, Shkodra 1 me 12, Shkodra 2/nënstacioni 110/35/20/6 kV Shkodra 2” | 13,836,685 |  |
| 9 | Ndërtim i linjës kabllore dhe kabinës “Box stacioni i pompave”, F-6, Velipojë | 13,133,704 |  |
| 10 | Ndërtim rrjeti TM/TU me kabllo me vetëmbajtje ABC, Shkodër | 18,000,000 |  |
| 11 | Ndërtim rrjeti TM 20 kV, ndërtim kabinash elektrike, si dhe rrjet TU me përcjellës ABC, Tamarë | 5,000,000 |  |
| 12 | Ndërtim i linjës TM/TU, si dhe i kabinës “Box Murgesha”, F-12, SH-1, Shkodër | 4,000,000 |  |
| 13 | Ndërtim i linjës TM/TU, si dhe i kabinës shtyllore “Velipojë 15”, F-6, nënstacioni Velipojë, Shkodër | 3,000,000 |  |
| 14 | Rikonstruksion i kabinës murore dhe rrjetit TM/TU “Grumbullimi”, fideri i qytetit Pukë | 5,291,723 |  |
| 15 | Rikonstruksion i rrjetit TU me kabllo ABC në disa kabina të fiderave 20 kV nënstacioni Bogic, Koplik, Shkodër | 19,373,164 |  |
| 16 | Linjë TM/TU me kabllo 20 kV XLPE,Al 3x1x195 mm2, Box i ri “Gjuraj 1”, “Murore Koplik i Sipërm 1” | 42,946,665 |  |
| 17 | Ndërtimi i rrjetit TM 20 kV, si dhe kabina e re “Box Prefektura”, rikonstruksion i rrjetit TU dhe i kabinës ZVRPP, Lezhë | 10,675,132 |  |
| 18 | Zgjatimi i fiderit 7, Sallmone, segmenti nga “Lura-2” deri te “Primavera”, si dhe ndërtimi i kabinave elektrike me daljet e para | 32,918,548 |  |
| 19 | Zgjerim rrjeti 20 kV në Sektor Rinia me dalje të re F.16 Sp. nga nënstacioni Spitallë, me linjë kabllore nëntokësore me kabina të reja 20 kV dhe rrjeti TU | 226,111,000 |  |
| 20 | Zgjerim rrjeti 20 kV në Kodër-Arapaj me dalje të re F.55S nga nënstacioni Shkozet, me linjë kabllore nëntokësore me kabina të reja 20 kV dhe rrjeti TU | 204,400,000 |  |
| 21 | Përmirësimi i shpërndarjes së fuqisë në fiderat e zonës së plazhit, duke ndërtuar dy fidera të rinj F.56, 57 nga nënstacioni Shkozet | 60,000,000 |  |
| 22 | Zgjerimi i rrjetit 20 kV në Vërrinë me kabina të reja dhe rrjet TU | 110,000,000 |  |
| 23 | Zhvillimi i rrjetit 20 kV në Shkëmbin e Kavajës me kabina të reja dhe rrjet TU | 95,000,000 |  |
| 24 | Zgjatimi i fiderit 20 kV, F.7 Sp. dhe bërja e tij unazë me fiderin F.2 Sp., si dhe rikonstruksioni i rrjetit TU për kabinat 20 kV K.151/4, K.151/5 | 30,000,000 |  |
| 25 | Demontimi i kabinave “ishull” 6 kV në fiderat 20 kV nr. 2 Sp., nr. 4 Sp. dhe nr. 10 Sp., nënstacioni Spitallë | 54,000,000 |  |
| 26 | Ndërtimi i degëzimit të F.45 të nënstacionit Shkozet dhe ndërtimi i 4 kabinave elektrike dhe i rrjetit TU | 90,000,000 |  |
| 27 | Zgjatim fideri 20 kV për në zonën industriale me linjë kabllore nëntokësore, ndërtim kabina të reja tip Box si dhe ndërtim rrjeti TU-Kavajë | 39,400,000 |  |
| 28 | Rikonstruksion kabina elektrike dhe rrjeti TU në Agjencinë Kavajë | 165,500,000 |  |
| 29 | Ndërtim i kabinave të reja 10/6 kV me rrjetin TU të tipit ABC për Agjencinë Kavajë | 31,000,000 |  |
| 30 | Rikonstruksion, zgjerim në rrjetin 20 kV në fiderat e nënstacionit Sallmone, si dhe ndërtim rrjeti TU me përcjellës ABC | 175,000,000 |  |
| 31 | Rikonstruksion i kabinave dhe ndërtim rrjeti TU në fiderat e nënstacionit 35/10 kV Manëz | 65,895,359 |  |
| 32 | Rikonstruksion i kabinave dhe ndërtim rrjeti TU në fiderat e nënstacionit 35/6 kV Rreth | 50,000,000 |  |
| 33 | Zgjatim i fiderit 20 kV nr. 3, Sallmone në drejtim të Xhafzotaj | 145,000,000 |  |
| 34 | Kthimi në linjë kabllore nëntokësore 20 kV i fiderit 44 nënstacioni Shkozet 110/20 kV për në zonën e Vilës së Zogut | 10,327,651 |  |
| 35 | Zhvillimi i fiderave 20 kV të nënstacionit Selitë | 270,000,000 |  |
| 36 | Ndërtimi i rrjetit shpërndarës TM/TU i fiderit 336,20 kV (segmenti nga pika A deri te kab. e Izraelit 2), nënstacioni Selitë | 110,000,000 |  |
| 37 | Rikonstruksion i kabinave 6 kV dhe kthimi në 20 kV, linja kabllore TM dhe kabina të reja tip Box, 20 kV | 140,000,000 |  |
| 38 | Zhvillimi i rrjetit 20 kV TM/TU për fiderat E7, E8 dhe E9, nënstacioni Farkë 110/20/10 kV | 137,025,443 |  |
| 39 | Zhvillimi i rrjetit 20 kV TM/TU për fiderat C16, C17 dhe C18, nënstacioni Traktora 110/20/6 kV | 108,422,711 |  |
| 40 | Ndërtim rrjeti shpërndarës TM/TU, fideri 355 20 kV, nënstacioni rajonal 220/110/20 kV | 160,000,000 |  |
| 41 | Ndërtimi i fiderit të ri Fabrika e Tullave 2, nënstacioni Lezhë | 66,840,448 |  |
| 42 | Ndërtim i fiderit 340, 20 kV dhe lidhja ne unazë me Fiderin 333 20 kV, nënstacioni Selitë | 33,199,265 |  |
| 43 | Rikonstruksioni i një segmenti të Fiderit 323,20 kV, Selitë (kthimi nga rrjet ajror në kabllor) | 40,000,000 |  |
| 44 | Ndërtimi i fiderit 356, 20 kV, nënstacioni rajonal | 54,000,000 |  |
| 45 | Projektim-zbatim i monitorimit të plotë të tunelit të kabllove në nënstacionin qendër | 48,000,000 |  |
| 46 | Studimi, analiza e furnizimit të pandërprerë me energji elektrike dhe rritja e shkallës së sigurisë së rrjetit të Tiranës | 65,000,000 |  |
| 47 | Studimi i zhvillimit të rrjetit inxhinierik për furnizimin me energji elektrike në qendër të Tiranës, në përputhje me zhvillimin urban të Bashkisë Tiranë | 55,000,000 |  |
| 48 | Rikonfigurimi i rrjetit 20 kV i zonës së Zogut të Zi, nënstacioni qendër dhe rajonal | 40,000,000 |  |
| 49 | Rikonstruksion i kanaleve kabllore të nënstacioneve elektrike (1500 ml) | 35,000,000 |  |
| 50 | Rikonstruksioni i fiderave të linjave 20 kV (Fideri 29 dhe 30) në zonën e Bregut të Lumit | 17,000,000 |  |
| 51 | Rikonstruksion I I rrjetit kabllor 6 kV në nivelin 20 kV për objektet qeveritare | 40,000,000 |  |
| 52 | Ndërtim kabine të re shtyllore, LTM, LTU me ABC - “Kab. Zarranik 2” | 1,878,146 |  |
| 53 | Spostimi i kabinës së Ministrisë së Rendit (pajisje makineri tev. kabinës+montimi) | 11,998,000 |  |
| 54 | Spostimi i kabinës së Ministrisë së Rendit (punimet civile + linja TM, TU dhe lidhja me rrjetin ekzistues) | 10,791,962 |  |
| 55 | Rrjeti TM 20 kV, fideri E-10 nga nënstacioni Farkë 110/20/10 kV | 38,363,000 |  |
| 56 | Rikonstruksion në rrjetin TM - TU në fiderat F1-F2 Shijak | 42,730,000 |  |
| 57 | Rikonstruksion në rrjetin TM - TU në fiderat F3 -F4 si dhe fiderat 6 kV Shijak | 17,270,000 |  |
| 58 | Ndërtim i unazës së fiderave Shkozet F 50-51 | 293,000,000 |  |
| 59 | Ndërtim i unazës së fiderave Shkozet F 52-53 | 265,701,682 |  |
| 60 | Rrjeti elektrik shpërndarës i nënstacionit 110/20 kV Golem, Fideri F1 dhe F2, Durrës | 171,057,354 |  |
| 61 | Zhvillimi i rrjetit 20 kV TM/TU në qytetin e Fushë-Krujës | 189,172,154 |  |
| 62 | Zgjatim i fiderit 55S me linjë kabllore nëntokësore, kabina të reja dhe rrjet TU të ri | 34,800,000 |  |
| 63 | Zgjerimi i rrjetit 20 kV nga F.53 nënstacioni Shkozet, kabina të reja dhe rrjet TU, për zonën Kantina e Verës, Tuneli i Trenit-Laboratori i Rrashbullit | 100,650,000 |  |
| 64 | Kalimi i linjës ajrore 20 kV të fiderit 42-44, nënstacioni Shkozet, në linjë kabllore nëntokësore, segmenti Shkozet – Durrës | 42,956,000 |  |
| 65 | Zgjatimi i fiderit 20 kV, nr. 11, nga pika e shpërndarjes nënstacioni Rreth në drejtim të Romanatit, ndërtimi i kabinave dhe rrjet TU i ri | 188,380,000 |  |
| 66 | Zgjatimi i Fiderit 20 kV, nr. 10, nga pika e shpërndarjes nënstacioni Rreth dhe bërja e tij unazë me fiderin 3, nënstacioni Sallmone. Ndërtimi i kabinave dhe rrjet TU i ri | 115,845,000 |  |
| 67 | Rikonstruksion kabinash dhe rrjet TU ABC në Këlcyrë | 55,000,000 |  |
| 68 | Rikonstruksion kabinash dhe rrjet TU ABC, fideri Kardhiq, Gjirokastër | 45,000,000 |  |
| 69 | Rikonstruksion kabinash dhe rrjet TU ABC, Dropull i Poshtëm, Gjirokastër | 45,000,000 |  |
| 70 | Rikonstruksion kabinash dhe rrjet TU ABC në qytetin e Tepelenës | 35,000,000 |  |
| 71 | Rikonstruksion kabinash dhe rrjet TU ABC në qytetin e Memeliajt | 35,000,000 |  |
| 72 | Zhvillimi i rrjetit shpërndarës 20 kV nga nënstacioni 110/20 kV Fier F1, F2, F8 dhe F9 | 326,674,353 |  |
| 73 | Rrjeti shpërndarës 20 kV nga nënstacioni 110/20 kV, pjesa e tretë | 150,000,000 |  |
| 74 | Rrjeti shpërndarës 20 kV, TU dhe kabina nga nënstacioni nr. 2, Drenovë | 38,397,979 |  |
| 75 | Ndërtim rrjeti TM, 20 kV, si dhe kabinave dhe rrjet TU me ABC në zonën Shëlq, Fier, nënstacioni Fier | 50,000,000 |  |
| 76 | Projektit të rikualifikimit të zonës urbane pranë qendrës së qytetit të Vlorës | 30,000,000 |  |
| 77 | Sistemim rrjeti shpërndarës 20 kV dhe 6 kV për Lungomaren | 40,000,000 |  |
| 78 | Fideri nr. 6 VJ6, nënstacioni Vlora 2; 110/20 kV | 45,574,616 |  |
| 79 | Rikonstruksion kabine dhe rrjet TU me kabllo ABC “Sera 2”, Fideri J5 nënstacioni 110/35/20/3 kV | 1,388,074 |  |
| 80 | Rikonstruksion TM/TU i kabinës Xhenjo, Orikum,Vlorë | 7,000,000 |  |
| 81 | Ndërtimi i rrjetit të ri elektrik në autostradën Laç – Mamurras | 116,393,261 |  |
| 82 | Rikonstruksion rrjet TM 6 kV, Fideri 5, Fan, nënstacioni Reps | 28,538,630 |  |
| 83 | Ndërtim kabinash TM/TU, rikonstruksion linja TU me përcjellës ABC Agjencia Burrel, Mirditë (kabina shtyllore Bardhaj nr. 2, kabina shtyllore Shkallë nr. 3, kabina shtyllore Unjatë nr. 2, Kabina shtyllore Bel nr. 3, kabina shtyllore Zall Bershi nr. 2, Kabina shtyllore Batër e Vogël nr. 3, kabina shtyllore Blat) | 10,000,000 |  |
| 84 | Rikonstruksion rrjeti TM ajror, fideri nr. 5, nënstacioni Reps 110/6 kV | 29,000,000 |  |
| 85 | Rikonstruksion rrjeti TM ajror, fideri nr. 3, nënstacioni Kurbnesh 110/6 kV | 11,000,000 |  |
| 86 | Rikonstruksion rrjeti TM ajror, fideri hekurudha nënstacioni Laç 1, 110/6 kV | 12,700,000 |  |
| 87 | Ndërtim i kabinës elektrike Gjanë, fideri 3, nënstacioni Rexhepaj | 1,265,689 |  |
| 88 | Ndërtim i linjës TM, fideri 3, nënstacioni Rexhepaj (drejtimi Bushtricë) | 3,355,153 |  |
| 89 | Rikonstruksion rrjeti ajror TM Fajanca–Voskopojë | 10,005,045 |  |
| 90 | Rikonstruksion rrjeti TU me kabllo ABC në zonën e Peqinit (lista analirike, mars 2017) | 65,814,644 |  |
| 91 | Zhvillimi i rrjetit shpërndarës 20 kVTM/TU në Agjencinë e Elbasanit | 275,000,000 |  |
| VI | Ndërtim/rikonstruksion kabinash elektrike | 1,163,205,727 | 848,304,000 |
| 1 | Rikonstruksion ndërtimor i kabinave elektrike në Tiranë | 1,364,149 |  |
| 2 | Rikonstruksion rrjeti TM 20 kV (8 lote) | 150,000,000 |  |
| 3 | Rikonstruksion i kabinave elektrike (ndërtimor dhe elektrik) | 255,000,000 |  |
| 4 | Rikonstruksion ndërtimor i kabinave elektrike Durrës | 32,712,417 |  |
| 5 | Rikonstruksion i kabinave elektrike me çela RMU të motorizuara në Agjencinë Durrës | 67,000,000 |  |
| 6 | Rikonstruksion i kabinës elektrike me çela RMU të motorizuara në F. 45, nënstacioni Shkozet | 30,000,000 |  |
| 7 | Rikonstruksioni i magazinave M1.M2; M3 për ndërtesën e zyrave të rajoni Durrës | 50,475,000 |  |
| 8 | Shtesë kontrate për ndërtesën e OSHEE-së | 85,888,727 |  |
| 9 | F.V. ashensor elektrik | 6,000,000 |  |
| 10 | F.V. motor gjenerator | 8,000,000 |  |
| 11 | Mobilimi i zyrave (godina e re OSHEE) | 190,000,000 |  |
| 12 | Ndërtimi i zyrave të rajonit Durrës | 100,000,000 |  |
| 13 | Rikonstruksioni i zyrave te njësia Kavajë | 3,000,000 |  |
| 14 | Rikonstruksioni i zyrave, rajoni Korçë | 65,000,000 |  |
| 15 | Rikonstruksioni i zyrave të rajonit Vlorë | 40,000,000 |  |
| 16 | Rikonstruksioni i zyrave dhe magazinave në rajonin Shkodër | 65,000,000 |  |
| 17 | Rikonstruksion i zyrave dhe magazinave në Drejtorinë Rajonale Tiranë | 13,765,434 |  |
| 18 | Blerje transformatorësh |  | 848,304,000 |
| VII | INVESTIMET PRIORITARE (RRJET TU - ABC LINES) | 775,937,126 | 0 |
| 1 | Rikonstruksion rrjetit TU të Agjencisë Durrës | 30,000,000 |  |
| 2 | Zhvillim rrjeti TM në zonën urbane Fushë-Mbret, lagjja “Skënderbej” | 12,000,000 |  |
| 3 | Furnizim me burim të dytë me TU i Ambasadës Kineze | 1,565,061 |  |
| 4 | Rikonstruksioni I I linjave TU me ABC I I fiderit 2 IBE+E5 | 48,000,000 |  |
| 5 | Ndërtim rrjeti TU me përcjellës Al me vetëmbajtje të tipit ABC, kabina 1/14 | 20,842,000 |  |
| 6 | Ndërtim Rrjeti TU me përcjellës Al me vetëmbajtje të tipit ABC, kabina Germej 2 | 27,000,000 |  |
| 7 | Rikonstruksion rrjeti TM-TU në agjencinë Fushë-Krujë | 190,300,000 |  |
| 8 | Linjë TU me përcjellës ABC kabina Bulgarec 1, 2, 3, 4 dhe kabina “Stacioni pompave Bulgarec” dhe rikonstruksion i kabinave | 10,000,000 |  |
| 9 | Linjë TU me përcjellës ABC kabina në qytetin Maliq | 10,000,000 |  |
| 10 | Rikonstruksion rrjet TU me kabllo ABC me vetëmbajte, fshati Pojan | 13,884,329 |  |
| 11 | Rikonstruksion rrjet TU me kabllo ABC me vetëmbajtje, qyteti Bilisht | 10,746,637 |  |
| 12 | Ndërtimi i rrjetit TU me kabllo ABC, kabinave të fiderit nr. 2, nënstacioni 35/10, Ciflik, Berat | 78,097,883 |  |
| 13 | Rrjeti TU ABC fideri nr. 6, nënstacion plastmase 110/20 kV | 23,875,818 |  |
| 14 | Projekti “Ndërtim rrjeti TU me kabllo me vetëmbajtje ABC për kabinat: Kuman 1, 2, 3, 4, 5, 6; Luar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13; Jagodinë 2; Kurjan 5; Vidhisht 1, 2, 3, 4, 6; Marinëz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Roskovec Oficina”, fideri 2 FK, nënstacioni Jagodinë | 88,020,476 |  |
| 15 | Projekti “Ndërtim rrjeti TU me kabllo me vetëmbajtje ABC për kabinat: Sturm 8, Sturm 3, Sturm 4, Sturm 7, Sturm 11, Velmish 8, Velmish 3”, fideri Strum, nënstacioni Matkë | 13,480,187 |  |
| 16 | Zhvillim rrjeti TM/TU në zonën Tragjas | 16,000,000 |  |
| 17 | Ndërtim i fiderit të ri nënstacioni Mifol, për zonën Novoselë-Akerni-Bishan, si dhe rrjet TU me ABC | 39,922,221 |  |
| 18 | Rikonstruksioni i rrjetit TU 0.4 kV Burrel (lista analitike) | 51,787,807 |  |
| 19 | Ndërtim rrjeti TU 0.4 kV (lista analitike mars 2017) | 65,946,745 |  |
| 20 | Rikonstruksion linja TU, njësia Peshkopi (kabina Tomin, kabina Pollozhan, kabina Pilafe, kabina Kuke, Kastriot, kabina Sohodoll 1, kabina Sohodoll 2) | 24,467,962 |  |
| VIII | TEKNOLOGJI MONITORIMI | 500,732,000 | 179,013,000 |
| 1 | Instalimi, montimi i sistemit të kontrollit të rrjetit të Vlorës (faza e parë) | 286,700,000 |  |
| 2 | Pajisje dhe programe për sistemin e projektimit | 5,000,000 |  |
| 3 | Investimi për sistemin SCADA | 100,000,000 |  |
| 4 | Ngritja e platformës së leximit online | 109,032,000 |  |
| 5 | Investime të sistemin Billing |  | 179,013,000 |
| IX | INVESTIME NË MATJE | 330,000,000 | 904,200,000 |
| 1 | Blerje boksesh individuale | 150,000,000 |  |
| 2 | Platforma e shitjes së energjisë | 30,000,000 |  |
| 3 | Investimi në matjen e bilancit në tensionin e ulët të kabinave dhe MDM | 150,000,000 |  |
| 4 | Blerje matësish elektrikë |  | 904,200,000 |
| X | INVESTIME NË TEKNOLOGJINË E INFORMACIONIT | 439,000,000 |  |
|  | Rritja e kapaciteteve të përpunimit të të dhënave dhe shtimi i teknologjisë së virtualizmit | 60,000,000 |  |
|  | Upgrade në infrastrukturën aktuale Data Center në Primary Site dhe BCC | 90,000,000 |  |
|  | Sistem fonie, mikrofona statikë dhe të lëvizshëm, video wall për sallat e mbledhjeve dhe për evente të ndryshme | 40,000,000 |  |
|  | Blerje pajisjesh kompjuterike: Desktop; laptop; ploter për printimin e projekteve A0+etc. | 26,000,000 |  |
|  | Investim në sistemin e leximit të matësve | 63,000,000 |  |
|  | Upgrade në sistemin GIS/asete për: - modulin e menaxhimit të riparimit të defekteve në rrjetin energjetik; - integrimi me sistemin e Work Force Management; - integrimi në hartë i sistemit/të dhënave të leximeve të konsumit të abonentëve | 40,000,000 |  |
|  | Sistemi për menaxhimin e proceseve të punës në terren, duke përfshirë dhe bazën materiale sipas procedurave të brendshme (ndërlidhje online me KNK-në) | 58,000,000 |  |
|  | Blerje Videwall për godinën e OSHEE sh.a. | 55,000,000 |  |
|  | Blerje UPS | 6,500,000 |  |
| XI | Vlera 10% që do të paguhet nga OSHEE sh.a. për investimet Bankës Botërore | 214,000,000 |  |
| XII | Kostoja lokale për investimet e Bankës Botërore | 747,856,573 |  |
|  | TOTALI, VITI 2017 | 12,555,266,570 | 3,467,648,000 |
|  |  | 16,022,914,570 |  |