VENDIM

Nr. 181, datë 20.8.2018

MBI MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE TË SHOQËRISË OSHEE SHA, PËR VITIN 2018

Në mbështetje të neneve 16; 20, germat “a” dhe “e” dhe nenit 75, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”; neneve 9 dhe 10, neneve 11, 12, 13 të “Rregullores për procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike”, miratuar me vendimin e ERE-s nr. 135, datë 6.9.2017; Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 20.8.2018, mbasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga grupi i punës së ERE-s, në lidhje me miratimin e Planit të Investimeve të shoqërisë OSHEE sh.a., për vitin 2018,

konstatoi se:

- Me shkresën me nr. 808 prot., datë 15.1.2018, OSHEE sh.a. ka paraqitur pranë ERE-s “Planin e Përditësuar të Investimeve” për vitin 2018.

- Grupi i punës së ERE-s, i ngritur me urdhrin nr. 14, datë 1.2.201, të kryetarit të ERE-s, shqyrtoi aplikimin e dërguar nga shoqëria OSHEE sh.a.

- Me vendimin nr. 47, datë 7.3.2018, ERE vendosi: Fillimin e procedurës për miratimin e planit të investimeve të shoqërisë OSHEE sh.a., për vitin 2018.

- Në datën 24.4.2018, ERE organizoi seancën dëgjimore me përfaqësues të OSHEE sh.a., lidhur me mangësitë e konstatuara në planin e investimeve.

- Në shkresën me nr. 6942/1, datë 24.4.2018, shoqëria OSHEE sh.a., dërgoi planin e përditësuar të investimeve për vitin 2018 dhe planin e përditësuar 5-vjeçar (2018–2020).

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Miratimin e Planit të Investimeve të shoqërisë OSHEE sh.a., për vitin 2018, bashkëlidhur tabelës.

2. Drejtoria e Licencimit dhe e Monitorimit të Tregut të njoftojë aplikuesin për vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga botimi në Fletoren Zyrtare.

KRYETARI

Petrit Ahmeti

| Nr. | Emërtimi i investimit | TOTALI 2018 | Burimi i financimit |  | Qëllimi i realizimit të investimit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kap. vetjak (lekë) | Banka Botërore Hua (lekë) | Rritje e sigurisë | Qendr. në furnizim | Reduktim humbjeje tek. | Reduktim humbjeje jo tek. | Rritje arkëtimi |
| I | Ndërtim/rikonstruksion elektrik për nënstacionet | 839,204,488 | 128,528,375 | 710,676,113 |  |  |  |  |  |
| 1 | Fuqizim i Nënstacionit të Traktorëve 110/35/20/6 | 128,528,375 | 128,528,375 |  | x | x | x |  |  |
| 2 | Furnizim dhe instalim në nënstacion (Tirana Kombinat) | 255,114,495 | - | 255,114,495 |  |  |  |  |  |
| 3 | Furnizim dhe instalim në nënstacion (Tirana Qendër 1) | 455,561,618 | - | 455,561,618 |  |  |  |  |  |
| II | Ndërtim/rikonstruksion linjash të TL | 450,000,000 | 450,000,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rikonstruksion i rrjetit kabllor 35 kV i furnizimit N/stacionit të Kongreseve | 140,000,000 | 140,000,000 |  | x | x | x |  |  |
| 2 | Furnizimi i ri me 110/20 kV i Velipojës dhe ndërtimi i Pikës Shpërndarëse 110/20 kV | 310,000,000 | 310,000,000 |  | x | x | x |  |  |
| III | Blerje pajisje makinerie për N/Stacione dhe likuidim avarish | 2,040,567,776 | 1,320,000,000 | 720,567,776 |  |  |  |  |  |
| 1 | Makineri-pajisje për lokalizimin dhe përcaktimin e defekteve në rrjetin shpërndarës | 200,000,000 | 200,000,000 |  | x | x |  |  |  |
| 2 | Salla baterish për N/stacione | 170,000,000 | 170,000,000 |  | x | x |  |  |  |
| 3 | Nyjë transformuese për N/stacione | 200,000,000 | 200,000,000 |  | x | x |  |  |  |
| 4 | Rikonstruksion i nyjave kritike për TL-në | 200,000,000 | 200,000,000 |  | x | x |  |  |  |
| 5 | Pajisje për nyjat kritike në qarqet sekondare | 200,000,000 | 200,000,000 |  | x | x |  |  |  |
| 6 | Pajisje komutuese të tensionit të mesëm | 200,000,000 | 200,000,000 |  | x | x |  |  |  |
| 7 | Nyjë transformuese në TM | 150,000,000 | 150,000,000 |  | x | x |  |  |  |
| 8 | Shtylla betoni për linjat TU (10,000 copë) | 64,602,776 |  | 64,602,776 |  |  |  |  |  |
| 9 | Blerje kablloje të tensionit të mesëm dhe tensionit të ulët | 655,965,000 |  | 655,965,000 |  |  |  |  |  |
| IV | Ndërtim rrjeti TM | 87,991,908 | 87,991,908 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Inspektimi dhe konformiteti për pajisjet dhe instalimet elektrike. Mbikëqyrja e fushës elektromagnetike në n/stacione dhe kabina elektrike. | 87,991,908 | 87,991,908 |  | x |  |  |  |  |
| V | Ndërtim/rikonstruksion rrjeti TM /TU | 1,798,240,973 | 1,798,240,973 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ndërtimi i fiderit 356 ,20 kV, n/stacioni rajonal | 139,411,537 | 139,411,537 |  | x | x | x | x | x |
| 2 | Projektim - zbatim i monitorimit të plotë të tunelit të kabllove në n/st. qendër | 50,000,000 | 50,000,000 |  | x | x | x | x | x |
| 3 | Studimi, analiza e furnizimit të pandërprerë me energji elektrike dhe rritja e shkallës së sigurisë së rrjetit të Tiranës | 65,000,000 | 65,000,000 |  | x | x |  |  |  |
| 4 | Studimi i zhvillimit të rrjetit inxhinierik për furnizimin me energji elektrike në qendër të Tiranës në përputhje me zhvillimin urban të Bashkisë, Tiranë | 55,000,000 | 55,000,000 |  | x | x |  |  |  |
| 5 | Rikonfigurimi i rrjetit 20 kV i zonës së Zogut të Zi , n/stacioni qendër dhe rajonal | 130,000,000 | 130,000,000 |  | x | x | x | x | x |
| 6 | Miratim investimi “Linja TM 20 kV Fideri E 10, kabina tip boks, daljet e para TU dhe vendosje cele në n/stacionin Farkë” | 88,363,000 | 88,363,000 |  | x | x | x | x | x |
| 7 | Miratim investimi “Kabina tip boks ‘K1’ (Baldushk/E5 e n/stacionit Farkë dhe linja TU me kabllo ABC” | 12,311,550 | 12,311,550 |  | x | x | x | x | x |
| 8 | Miratim investimi “Lidhja unazore e fiderave 20 kV F7 dhe F8 të n/stacionit Kashar” | 3,354,359 | 3,354,359 |  | x | x |  |  |  |
| 9 | Miratim investimi “Lidhja unazore e fiderave 20 kV A7 dhe F355 të n/stacionit rajonal kab ‘Konservimi Gjakut” | 434,727 | 434,727 |  | x | x |  |  |  |
| 10 | Spostimi i kabinës boks “Shkolla Kosova” | 2,316,493 | 2,316,493 |  | x | x | x | x | x |
| 11 | Spostimi i kabinës “Amfiteatri” | 2,157,524 | 2,157,524 |  | x | x | x | x | x |
| 12 | Spostimi i kabinës boks “Mihal Duri” | 6,441,392 | 6,441,392 |  | x | x | x | x | x |
| 13 | Miratim investimi “Lidhja unazore e fiderave 20 kV F5 të n/st. Salmone dhe F-8 n/st. Kashar” | 15,009,694 | 15,009,694 |  | x | x |  |  |  |
| 14 | Kalimi nga 6 në 20 kV i kabinës Ambasada e Kosovës (Ish-OSBE) | 4,554,483 | 4,554,483 |  | x | x |  |  |  |
| 15 | Ndërtim linje TM, 6 kV, kabina shtyllore 100 kVA, shkolla Paskuqan dhe linja TU me kabllo ABC | 3,650,000 | 3,650,000 |  | x | x | x | x | x |
| 16 | Kthim nga 6 kV në 20 kV i kabinës elektrike ekzistuese “Poligrafiku” | 2,710,000 | 2,710,000 |  | x | x | x |  |  |
| 17 | Ndërtim rrjeti TM, kabinë elektrike shtyllore Rade 4, si dhe rrjeti TU, Fideri F4, n/stacioni Manzë | 6,000,000 | 6,000,000 |  | x | x | x | x | x |
| 18 | Zhvillimi i rrjetit 20 kV TM /TU në qytetin e Fushë-Krujës | 133,519,099 | 133,519,099 |  | x | x | x | x | x |
| 19 | Ndërtim rrjeti TM, 20 kV, si dhe kabinave dhe rrjet TU me ABC në zonën Shelq, Fier, n/stacioni Fier | 42,730,547 | 42,730,547 |  | x | x | x | x | x |
| 20 | Projektit të rikualifikimit të zonës urbane pranë qendrës së qytetit të Vlorës | 27,000,000 | 27,000,000 |  | x | x | x | x | x |
| 21 | Miratim investimi “Ndërtimi i rrjetit 20 TM/TU kV, si dhe kabinë e re BOX URA E KIRIT, F-10, n/st. SH2 Shkodër” | 8,263,946 | 8,263,946 |  | x | x | x | x | x |
| 22 | Ndërtim rrjeti TM me kabllo 20 kV, XLPE 3x (1x185) mm² për furnizimin e kabinës Dogana Hani i Hotit, Malësi e Madhe | 2,670,000 | 2,670,000 |  | x | x |  |  |  |
| 23 | Ndërtim i LTM-së “Spitali Rajonal”, Shkodër | 6,215,921 | 6,215,921 |  | x | x | x | x |  |
| 24 | Rikonstruksion i rrjetit TM /TU, zona Theth | 34,267,351 | 34,267,351 |  | x | x | x | x | x |
| 25 | Miratim investimi “Rikonstruksioni i Fiderit Buzëmadh 10 kV, n/stacioni 35/10/6 kV Cakran, si dhe rikonstruksioni i kabinave 10/0.4 kV dhe linjave TU të tyre” | 29,479,385 | 29,479,385 |  | x | x | x | x | x |
| 26 | Miratim investimi “Kabina e re shtyllore Kafaraj 3, Fideri nr. 26, 6 kV, n/stacioni Kafaraj 110/35/6 kV” | 2,619,739 | 2,619,739 |  | x | x | x | x | x |
| 27 | Miratim investimi “Ndërtimi i dy segmenteve TM që do të furnizojnë fiderat 1 dhe 2 nga n/stacioni i ri Qar 35/6 kV” | 5,900,000 | 5,900,000 |  | x | x | x |  |  |
| 28 | Rikonstruksion kabinave TM dhe ndërtim rrjeti TU me kabllo ABC, njësia Lushnjë | 101,100,000 | 101,100,000 |  | x | x | x | x | x |
| 29 | Miratim investimi “Ndërtim i rrjetit TM, TU dhe kabina shtyllore në agjencinë Burrel me punonjësit e OSHEE-së” | 11,341,194 | 11,341,194 |  | x | x | x | x | x |
| 30 | Rikonstruksioni i fiderit të Ujësjellësit, n/stacioni Bajram Curri (Valbonë) | 200,000,000 | 200,000,000 |  | x | x | x | x | x |
| 31 | Ndërtimi i rrjetit të ri elektrik në autostradën Laç, Mamurras | 236,095,509 | 236,095,509 |  | x | x | x | x | x |
| 32 | Rikonstruksion rrjeti TM ajror, fideri nr. 3, n/st. Kurbnesh 110/6 kV | 11,000,000 | 11,000,000 |  | x | x | x |  |  |
| 33 | Rikonstruksion rrjeti TM ajror, fideri hekurudha n/st. LAC. 1 110/6 kV | 12,043,599 | 12,043,599 |  | x | x | x |  |  |
| 34 | Rikonstruksion rrjeti TM ajror, fideri nr. 5 n/st. REPS 110/6 kV | 28,928,262 | 28,928,262 |  | x | x | x |  |  |
| 35 | Zhvillimi i rrjetit shpërndarës 20 kVTM/TU në agjencinë e Elbasanit | 318,351,662 | 318,351,662 |  | x | x | x | x | x |
| VI | Ndërtim/rikonstruksion kabinash elektrike | 918,662,433 | 500,000,000 | 418,662,433 |  |  |  |  |  |
| 1 | Rikonstruksion rrjeti TM 20 kV ( 8 lote) | 150,000,000 | 150,000,000 |  | x | x | x | x |  |
| 2 | Rikonstruksion i kabinave elektrike (ndërtimor dhe elektrik) | 250,000,000 | 250,000,000 |  | x | x | x | x |  |
| 3 | Ndërtimi i zyrave të rajonit Durrës | 100,000,000 | 100,000,000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Blerje transformatorësh | 418,662,433 | - | 418,662,433 |  |  |  |  |  |
| VII | INVESTIMET PRIORITARE (RRJET TU - ABC LINES) | 1,059,205,517 | 1,059,205,517 | - |  |  |  |  |  |
| 1 | Ndërtim i fiderit të ri n/st. Mifol për zonën Novoselë–Akerni–Bishan, si dhe rrjet TU me ABC | 66,302,329 | 66,302,329 |  | x | x | x | x | x |
| 2 | Rikonstruksion rrjeti TU me kabllo ABC në zonën e Peqinit (lista analitike mars 2017) | 89,592,613 | 89,592,613 |  | x | x | x | x | x |
| 3 | Miratim investimi “Rikonstruksion rrjeti TU me kabllo ABC në kabinën Bulkar Sipër” | 2,900,208 | 2,900,208 |  | x | x | x | x | x |
| 4 | Ndërtim linje TU me kabllo me vetëmbajtje ABC të kabinave “B5”, “B6”, “B7”, “B8”, “B9” të fiderit F-17, n/st. Kashar Tiranë | 11,250,000 | 11,250,000 |  | x | x | x | x | x |
| 5 | Ndërtim linje TU me kabllo me vetëmbajtje ABC të disa segmenteve të kabinave K-4, K-6, K-7, të fiderit A20 të n/stacionit Rajonal Tiranë | 830,000 | 830,000 |  | x | x | x | x | x |
| 6 | Ndërtim rrjeti TU 0.4 kV në rajonin Tiranë | 350,000,000 | 350,000,000 |  | x | x | x | x | x |
| 7 | Ndërtim rrjeti TU 0.4 kV (lista analitike mars 2017) | 138,330,367 | 138,330,367 |  | x | x | x | x | x |
| 8 | Ndërtim rrjeti TU 0.4 kV në rajonin Shkodër | 240,000,000 | 240,000,000 |  | x | x | x | x | x |
| 9 | Ndërtim rrjeti TU 0.4 kV në rajonin Lezhë | 160,000,000 | 160,000,000 |  | x | x | x | x | x |
| VIII | Teknologji monitorimi | 570,914,990 | 376,936,514 | 193,978,476 |  |  |  |  |  |
| 1 | Instalimi, montimi i sistemit të kontrollit të rrjetit të Vlorës (faza e parë) | 26,936,514 | 26,936,514 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Investimi për sistemin SCADA | 200,000,000 | 200,000,000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Automatizimi i komandimit në distancë (RTU ) | 150,000,000 | 150,000,000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Investime të sistemin Billing | 193,978,476 | - | 193,978,476 |  |  |  |  |  |
| IX | Investime në matje | 1,380,000,000 | 1,380,000,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Investimi në matjen e bilancit në tensionin e ulët të kabinave dhe MDM (n/stacioni Shkodra 1) | 980,000,000 | 980,000,000 |  |  |  |  | x |  |
| 2 | Matës bilanci në kabinë | 200,000,000 | 200,000,000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Blerje matësish për konsum të energjisë + materiale ndihmëse | 200,000,000 | 200,000,000 |  |  |  |  |  |  |
| X | Vlera 10% që do të paguhet nga OSHEE-ja për investimet e Bankës Botërore | 179,201,439 | 179,201,439 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vlera për investimet në rrjet | 103,022,215 | 103,022,215 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vlera për investimet e komponentit të dytë | 76,179,224 | 76,179,224 |  |  |  |  |  |  |
| XI | Kostoja lokale për investimet e Bankës Botërore | 1,347,314,549 | 1,347,314,549 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vlera për investimet në rrjet | 647,314,549 | 647,314,549 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vlera për investimet e komponentit të dytë | 700,000,000 | 700,000,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Blerje ura lidhëse kabllore TR-Panel TU, materiale, aksesore nga OSHEE-ja për 16659 kabina elektrike |  | 212,318,338 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Instalimi i zërave më sipër + punime civile për rikonstruksionin e kabinave |  | 254,888,593 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Rikonstruksioni i n/stacionit Jagodinë (faza e parë) |  | 36,000,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Rrjet TU me përcjellës ABC në Tiranë |  | 196,793,069 |  |  |  |  |  |  |
| XII | Oponencë, supervizion, kolaudim |  | 10,000,000 |  |  |  |  |  |  |
| XIII | Projektime n/stacionesh |  | 80,000,000 |  |  |  |  |  |  |
| XIV | Vlere e parashikuar për shpronësim |  | 10,000,000 |  |  |  |  |  |  |
| XV | Studime me të tretë për marrjen e lejeve të ndërtimit (topografik, gjeologjik, arkeologjik, mjedisor) |  | 10,000,000 |  |  |  |  |  |  |
| XVI | Programe inxhinierike |  | 20,000,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTALI | 10,671,304,072 | 8,757,419,274 | 2,043,884,798 |  |  |  |  |  |