VENDIM

Nr. 182, datë 20.8.2018

MBI MIRATIMIN E PLANIT TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE, PËR PERIUDHËN

5-VJEÇARE (2018–2022)

Në mbështetje të neneve 16, 20, germat “a” dhe “e” dhe nenit 75, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”; neneve 9 dhe 10, nenet 11, 12, 13, të “Rregullores për procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike”, miratuar me vendimin e ERE-s nr. 135, datë 6.9.2017, Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 20.8.2018, mbasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga grupi i punës së ERE-s, në lidhje me miratimin e Planit të Zhvillimit të Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, për periudhën 5-vjeçare (2018–2022),

konstatoi se:

- Me shkresën me nr. 808 prot., datë 15.1.2018, OSHEE sh.a. ka paraqitur pranë ERE-s “Planin e përditësuar të investimeve për periudhën 5-vjeçare (2018–2022)”.

- Grupi i punës, i ngritur me urdhrin nr. 14, datë 1.2.2018, të Kryetarit të ERE-s, shqyrtoi aplikimin e dërguar nga shoqëria OSHEE sh.a.

- Me vendimin nr. 48, datë 7.3.2018, ERE vendosi: Fillimin e procedurës për miratimin e planit të zhvillimit të Rrjetit të Shpërndarjes së energjisë elektrike, për periudhën 5-vjeçare (2018–2022).

- Në datën 24.4.2018, ERE organizoi seancën dëgjimore me përfaqësues të OSHEE sh.a., lidhur me mangësitë e konstatuara në planin e investimeve.

- Me shkresën me nr. 6942/1, datë 24.4.2018, shoqëria OSHEE sh.a., dërgoi planin e përditësuar të investimeve për vitin 2018 dhe planin e përditësuar 5-vjeçar (2018–2022).

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Të miratojë planin e zhvillimit të Rrjetit të Shpërndarjes së energjisë elektrike, për periudhën 5-vjeçare (2018–2022), sipas tabelës bashkë-lidhur.

2. Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, kur aplikon për tarifa, të paraqesë pranë ERE-s “Planin e përditësuar të investimeve”, që i korrespondon periudhës përkatëse rregullatore.

3. Drejtoria e Licencimit dhe e Monitorimit të Tregut të njoftojë OSSH-në për vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga botimi në Fletoren Zyrtare.

KRYETARI

Petrit Ahmeti

| PLANI I ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË SHPËRNDARJES PERIUDHA 2018–2022 (ME FONDET E OSHEE-së) (LEKË) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Emërtimi i investimit | Totali 2018 | Totali 2019 | Totali 2020 | Totali 2021 | Totali 2022 |
| I | Ndërtim/rikonstruksion elektrik për nënstacionet | 128,528,375 | 947,500,000 | 1,317,500,000 | 700,000,000 | 250,000,000 |
| 1 | Fuqizim i n/stacionit të Traktorëve 110/35/20/6 | 128,528,375 |  |  |  |  |
| 2 | N/stacioni 110/10 kV Leskovik |  | 200,000,000 |  |  |  |
| 3 | N/st. 110/35/10, Lozhan, Korçë |  |  | 400,000,000 |  |  |
| 4 | Ndërtimi i n/st. të ri në SHËNGJIN 110/20 kV |  |  | 600,000,000 |  |  |
| 5 | N/st. 110/35 Bulqizë 2 |  |  |  | 450,000,000 |  |
| 6 | Rikonstruksion i n/stacionit të Bunecit 35/20/10 kV 2x3.15 MVA |  | 140,000,000 |  |  |  |
| 7 | Ndërtim i n/stacionit të Livadhjasë 35/20 kV 2x3.15 MVA |  | 140,000,000 |  |  |  |
| 8 | Ndërtim i n/stacionit i ri Tamarë 35/20/10 kV |  | 250,000,000 |  |  |  |
| 9 | N/St Pogradec 110/20/35/10 kV |  |  | 100,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 |
| 10 | Furnizim me linjë të dytë 110 kV I n/stacionit Qendër |  | 217,500,000 | 217,500,000 |  |  |
| II | Ndërtim/rikonstruksion linjash të TL | 450,000,000 | 662,100,000 | 130,000,000 | 200,000,000 | - |
| 1 | Rikonstruksion i rrjetit kabllor 35 kV i furnizimit n/stacionit të Kongreseve | 140,000,000 |  |  |  |  |
| 2 | Furnizimi i ri me 110/20 kV i Velipojës dhe ndërtimi i pikës shpërndarëse 110/20 kV | 310,000,000 |  |  |  |  |
| 3 | Rikonstruksion dhe ndërtim i LINJËS 35 kV, segmenti Bunec–Sarandë |  | 60,000,000 |  |  |  |
| 4 | Rikonstruksion i linjës 35kV, n/stacioni Koplik-N/stacioni Vukpalaj |  | 25,000,000 |  |  |  |
| 5 | Rikonstruksion linja 35 kV TEC-Ndroq L 30- 3/1 |  | 81,900,000 |  |  |  |
| 6 | Rikonstruksion linja 35 kV Pukë - Koman |  | 74,200,000 |  |  |  |
| 7 | Rikonstruksion linja 35 Kv, L-30-50/1, L-30-50/2 (Shkodra 2 – Cas–Velipojë) |  | 205,000,000 |  |  |  |
| 8 | Ndërtimi i linjës 35 kV Vukpalaj–Tamarë |  | 90,000,000 |  |  |  |
| 9 | Rikonstruksion linja 35 kV degëzimi i Manzës L 30-33 |  | 46,200,000 |  |  |  |
| 10 | Linja TL për furnizimin e n/st. 110/35 Bulqizë 3 |  |  | 130,000,000 | 200,000,000 |  |
| 11 | Rikonstruksion Linja 35 kV HEC-Qafëmollë-Kinostudio L 30-15 |  | 79,800,000 |  |  |  |
| III | Ndërtim Rrjeti TM | 87,991,908 | - | - | - | - |
| 1 | Inspektimi dhe konformiteti për pajisjet dhe instalimet elektrike. Mbikëqyrja e fushës elektromagnetike në n/stacione dhe kabina elektrike. | 87,991,908 |  |  |  |  |
| IV | Blerje pajisje makineri për n/stacione dhe likuidim avarish | 1,320,000,000 | - | - | - | - |
| 1 | Makineri - pajisje për lokalizimin dhe përcaktimin e defekteve në rrjetin shpërndarës | 200,000,000 |  |  |  |  |
| 2 | Salla baterish për n/stacione | 170,000,000 |  |  |  |  |
| 3 | Nyje transformuese për n/stacione | 200,000,000 |  |  |  |  |
| 4 | Rikonstruksion i nyjave kritike për TL | 200,000,000 |  |  |  |  |
| 5 | Pajisje për nyjat kritike në qarqet sekondare | 200,000,000 |  |  |  |  |
| 6 | Pajisje komutuese të tensionit të mesëm | 200,000,000 |  |  |  |  |
| 7 | Nyje transformuese në TM | 150,000,000 |  |  |  |  |
| V | Ndërtim/rikonstruksion rrjeti TM /TU | 1,798,240,973 | 1,711,392,502 | 3,061,007,398 | 4,381,777,329 | 303,539,347 |
| 1 | Ndërtimi i fiderit 356, 20 kV, n/stacioni Rajonal | 139,411,537 |  |  |  |  |
| 2 | Projektim - zbatim i monitorimit të plotë të tunelit të kabllove në n/st. Qendër | 50,000,000 |  |  |  |  |
| 3 | Studimi, analiza e furnizimit të pandërprerë me energji elektrike dhe rritja e shkallës së sigurisë së rrjetit të Tiranës | 65,000,000 |  |  |  |  |
| 4 | Studimi i zhvillimit të rrjetit inxhinierik për furnizimin me energji elektrike në qendër të Tiranës në përputhje me zhvillimin urban të Bashkisë Tiranë | 55,000,000 |  |  |  |  |
| 5 | Rikonfigurimi i rrjetit 20 kV i zonës së Zogut të Zi, n/stacioni Qendër dhe Rajonal | 130,000,000 |  |  |  |  |
| 6 | Miratim investimi “Linja TM 20 kV Fideri E 10, kabina tip boks, daljet e para TU dhe vendosje cele në n/stacionin Farkë” | 88,363,000 |  |  |  |  |
| 7 | Miratim investimi “Kabina tip boks “K1” (Baldushk/E5 e n/stacionit Farkë dhe linja TU me kabllo ABC” | 12,311,550 |  |  |  |  |
| 8 | Miratim investimi “Lidhja unazore e fiderave 20 kV F7 dhe F8 të n/stacionit Kashar” | 3,354,359 |  |  |  |  |
| 9 | Miratim investimi “Lidhja unazore e fiderave 20 kV A7 dhe F355 të n/stacionit Rajonal kab. “Konservimi i Gjakut” | 434,727 |  |  |  |  |
| 10 | Spostimi i kabinës boks “Shkolla Kosova” | 2,316,493 |  |  |  |  |
| 11 | Spostimi i kabinës “Amfiteatri” | 2,157,524 |  |  |  |  |
| 12 | Spostimi i kabinës boks “Mihal Duri” | 6,441,392 |  |  |  |  |
| 13 | Miratim investimi “Lidhja unazore e fiderave 20 kV F5 të n/st. Salmone dhe F-8 n/st. Kashar” | 15,009,694 |  |  |  |  |
| 14 | Kalimi nga 6 në 20 kV i kabinës Ambasada e Kosovës (ish-OSBE-ja) | 4,554,483 |  |  |  |  |
| 15 | Ndërtim linje TM, 6 kV, kabina shtyllore 100 kVA, shkolla Paskuqan dhe linja TU me kabllo ABC | 3,650,000 |  |  |  |  |
| 16 | Kthim nga 6kV në 20 kV i kabinës elektrike ekzistuese “Poligrafiku” | 2,710,000 |  |  |  |  |
| 17 | Ndërtim rrjeti TM, kabinë elektrike shtyllore Radë 4, si dhe rrjeti TU, Fideri F4, n/stacioni Manzë | 6,000,000 |  |  |  |  |
| 18 | Zhvillimi i rrjetit 20 kV TM/TU në qytetin e Fushë-Krujës | 133,519,099 |  |  |  |  |
| 19 | Ndërtim rrjeti TM,20 kV, si dhe kabinave dhe rrjet TU me ABC në zonën Shelq, Fier, n/stacioni Fier | 42,730,547 |  |  |  |  |
| 20 | Projektit të rikualifikimit të zonës urbane pranë qendrës së qytetit të Vlorës | 27,000,000 |  |  |  |  |
| 21 | Miratim investimi “Ndërtimi i rrjetit 20 TM/TU kV, si dhe kabinë e re BOX URA E KIRIT, F-10, n/st. SH2 Shkodër” | 8,263,946 |  |  |  |  |
| 22 | Ndërtim rrjeti TM me kabllo 20 kV, XLPE 3x(1x185) mm² për furnizimin e kabinës Dogana Hani i Hotit, Malësi e Madhe | 2,670,000 |  |  |  |  |
| 23 | Ndërtim i LTM “Spitali Rajonal”, Shkodër | 6,215,921 |  |  |  |  |
| 24 | Rikonstruksion i rrjetit TM /TU Zona Theth | 34,267,351 |  |  |  |  |
| 25 | Miratim investimi “Rikonstruksioni i Fiderit Buzëmadh 10 kV, n/stacioni 35/10/6 kV Cakran, si dhe rikonstruksioni i kabinave 10/0.4 kV dhe linjave TU të tyre” | 29,479,385 |  |  |  |  |
| 26 | Miratim investimi “Kabina e re shtyllore Kafaraj 3, Fideri nr. 26, 6 kV, n/stacioni Kafaraj 110/35/6 kV” | 2,619,739 |  |  |  |  |
| 27 | Miratim investimi “Ndërtimi i dy segmenteve TM që do të furnizojnë Fiderat 1 dhe 2 nga n/stacioni i ri Qar 35/6 kV” | 5,900,000 |  |  |  |  |
| 28 | Rikonstruksion i kabinave TM dhe ndërtim rrjeti TU me kabllo AB, njësia Lushnjë | 101,100,000 |  |  |  |  |
| 29 | Miratim investimi “Ndërtim i rrjetit TM, TU dhe kabina shtyllore në Agjencinë Burrel me punonjësit e OSHEE-së” | 11,341,194 |  |  |  |  |
| 30 | Rikonstruksioni i Fiderit të Ujësjellësit, n/stacioni Barjam Curri (Valbonë) | 200,000,000 |  |  |  |  |
| 31 | Ndërtimi i rrjetit të ri elektrik në autostradën Laç–Mamurras | 236,095,509 |  |  |  |  |
| 32 | Rikonstruksion rrjeti TM ajror, Fideri NR. 3 n/st. KURBNESH 110/6 kV | 11,000,000 |  |  |  |  |
| 33 | Rikonstruksion rrjeti TM ajror, Fideri HEKURUDHA n/st. LAC.1 110/6 kV | 12,043,599 |  |  |  |  |
| 34 | Rikonstruksion rrjeti TM ajror, Fideri NR. 5 N/ST REPS 110/6 kV | 28,928,262 |  |  |  |  |
| 35 | Zhvillimi i Rrjeti shpërndarës 20 kVTM/TU në Agjencinë e Elbasanit | 318,351,662 |  |  |  |  |
| 36 | Zhvillimi i rrjetit TM/TU në Delvinë |  | 30,000,000 |  |  |  |
| 37 | Zhvillimi i rrjetit TM/TU në Glinë |  | 30,000,000 |  |  |  |
| 38 | Ndërtimi fideri 1 20 kV i Ri, kabina, rrjeti TU | ` |  |  | 67,379,651 |  |
| 39 | Ndërtimi fideri 2 20 kV i Ri, kabina, rrjeti TU |  |  |  | 48,460,287 |  |
| 40 | Ndërtimi fideri 3 20 kV i Ri, kabina, rrjeti TU |  |  |  | 122,440,724 |  |
| 41 | Ndërtimi fideri 4 20 kV i Ri, kabina, rrjeti TU |  |  |  | 87,556,833 |  |
| 42 | Ndërtimi fideri 5 20 kV i Ri, kabina, rrjeti TU |  |  |  | 64,252,059 |  |
| 43 | Ndërtimi fideri 6 20 kV i Ri, kabina, rrjeti TU |  |  |  | 70,570,749 |  |
| 44 | Ndërtimi fideri 7 20 kV i Ri, kabina, rrjeti TU |  |  |  | 85,662,858 |  |
| 45 | Ndërtimi i kolektorit dalës të fiderave 20 kV |  |  |  | 7,650,634 |  |
| 46 | Linja ajrore TM Tushemisht |  |  |  | 9,650,003 |  |
| 47 | Tri linja TM 20 kV për mbylljen e unazave |  |  |  | 7,465,122 |  |
| 48 | Ndërtimi i rrjetit TM 20 kV te ndërtimi i kabinave të reja dhe rikonstruksioni i kabinave ekzistuese të N/stacionit të ri Lozhan 110/35/10 kV |  |  | 303,539,347 | 303,539,347 | 303,539,347 |
| 49 | Ndërtimi i rrjetit TM 20 kV te ndërtimi i kabinave të reja dhe rikonstruksioni i kabinave ekzistuese të n/stacionit të ri Leskovik 110/10 kV |  |  |  | 1,341,481,765 |  |
| 50 | “Ndërtim rrjeti TU me kabllo ABC, kabinat e fideri nr. 7(10 kV), n. stacioni Kuçovë” |  | 76,000,000 |  |  |  |
| 51 | “Ndërtimi i rrjetit TU me kabllo ABC fideri nr. 8 (10 kv) n. stacioni Kuçovë” |  | 61,122,048 |  |  |  |
| 52 | Investime rrjet TM/TU, loti I Berat (lista analitike mars 2017) |  | 24,225,104 |  |  |  |
| 53 | Investime rrjet TM/TU, loti II Berat (lista analitike mars 2017) |  | 34,404,755 |  |  |  |
| 54 | Investime rrjet TM/TU, loti III Berat (lista analitike mars 2017) |  | 35,009,728 |  |  |  |
| 55 | Investime rrjet TM/TU, loti II Lushnjë (lista analitike mars 2017) |  | 109,093,471 |  |  |  |
| 56 | Ndërtim i Fiderit A5 20 kV Berat dhe kabinave dhe rrjetit TU me kabllo ABC |  | 67,633,255 |  |  |  |
| 57 | Fideri i ri 20 kV Nr. 9 (kthimi Fiderit Nr’2/6kV N/St Plastmasë në 20 kV) |  |  | 286,347,778 |  |  |
| 58 | Ndërtim rrjeti TM 20 kV, ndërtim kabinash elektrike, si dhe rrjet TU me përcjellës ABC, Tamarë |  | 95,000,000 | 95,000,000 |  |  |
| 59 | Zhvillimi i rrjetit 20 kV TM/TU në Zejmen, Lezhë |  | 120,000,000 |  |  |  |
| 60 | Ndërtim i rrjetit TM/TU në zonën Trush (linjë TM, Kabina elektrike dhe rrjet TU me përcjellës ABC) |  | 60,000,000 |  |  |  |
| 61 | Ndërtim i rrjetit TM 20 kV te ndërtimi i kabinave të reja dhe rikonstruksioni i kabinave ekzistuese të n/stacionit të ri Velipojë 110/20 kV |  | 150,000,000 | 265,596,928 | 381,193,857 |  |
| 62 | Ndërtim i rrjetit TM 20 kV te ndërtimi i kabinave të reja dhe rikonstruksioni i kabinave ekzistuese të n/stacionit të ri Shëngjin 110/20 kV |  |  | 569,136,275 | 569,136,275 |  |
| 63 | Ndërtim i rrjetit TM 20 kV te ndërtimi i kabinave të reja dhe rikonstruksioni i kabinave ekzistuese të n/stacionit të ri VALIAS 110/20 kV |  |  | 910,618,040 | 910,618,040 |  |
| 64 | Ndërtim i rrjetit TM 20 kV te ndërtimi i kabinave të reja dhe rikonstruksioni I kabinave ekzistuese të n/stacionit Zugu i Zi 110/20 kV |  | 226,049,902 | 326,049,902 |  |  |
| 65 | Ndërtim i rrjetit TM 20 kV te ndërtimi i kabinave të reja dhe rikonstruksioni i kabinave ekzistuese të n/stacionit të ri Gjiri i Lalëzit 110/20 kV |  | 304,719,129 | 304,719,129 | 304,719,128.78 |  |
| 66 | “Fideri i ri C19 nga n/st. Traktora për kabinat që furnizon Fideri 85, si dhe rrjeti TU me ABC i këtyre kabinave”, |  | 188,135,110 |  |  |  |
| 67 | Rikonstruksioni i rrjetit kabllor 6 kV në nivelin 20 kV për objektet qeveritare |  | 100,000,000 |  |  |  |
| VI | Ndërtim/rikonstruksion kabinash elektrike | 500,000,000 | 1,380,322,930 | - | - | - |
| 1 | Rikonstruksion rrjeti TM 20 kV (8 lote) | 150,000,000 | 650,000,000 |  |  |  |
| 2 | Rikonstruksion i kabinave elektrike (ndërtimor dhe elektrik) | 250,000,000 | 550,000,000 |  |  |  |
| 3 | Ndërtimi i zyrave të rajonit Durrës | 100,000,000 | 115,000,000 |  |  |  |
| 4 | “Rikonstruksioni i zyrave Agjencia Pogradec” |  | 12,611,941 |  |  |  |
| 5 | Projekt, preventiv, relacion teknik: “Godinë multifunksionale OSHEE, njësia Ballsh” |  | 52,710,989 |  |  |  |
| VII | Investimet prioritare (Rrjet TU - ABC lines) | 1,059,205,517 | 1,374,232,582 | 2,731,039,994 | 1,646,217,388 | - |
| 1 | Ndërtim i fiderit të ri N/ST. MIFOL për zonën Novoselë-Akerni-Bish.an, si dhe rrjet TU me ABC | 66,302,329 |  |  |  |  |
| 2 | Rikonstruksion Rrjeti TU me kabllo ABC në zonën e Peqinit (lista analitike mars 2017) | 89,592,613 |  |  |  |  |
| 3 | Miratim investimi “Rikonstruksion rrjeti TU me kabllo ABC në kabinën Bulkar Siper” | 2,900,208 |  |  |  |  |
| 4 | Ndërtim linje TU me kabllo me vetëmbajtje ABC të kabinave “B5”, “B6”, “B7”, “B8”, “B9” të fiderit F-17, n/st. Kashar Tiranë | 11,250,000 |  |  |  |  |
| 5 | Ndërtim linje TU me kabllo me vetëmbajtje ABC të disa segmenteve të kabinave K-4, K-6, K-7, të fiderit A20 të n/stacionit Rajonal Tiranë | 830,000 |  |  |  |  |
| 6 | Ndërtim Rrjet TU 0.4 kV në Rajonin Tiranë | 350,000,000 |  |  |  |  |
| 7 | Ndërtim Rrjet TU 0.4 kV (lista analitike mars 2017) | 138,330,367 |  |  |  |  |
| 8 | Ndërtim Rrjet TU 0.4 kV në Rajonin Shkodër | 240,000,000 |  |  |  |  |
| 9 | Ndërtim Rrjet TU 0.4 kV në Rajonin Lezhë | 160,000,000 |  |  |  |  |
| 10 | KALIMI I NJOLLAVE TË RRJETIT 6 kV NË RRJETIN 20 kV, QYTETI VLORË |  | 100,072,912 |  |  |  |
| 11 | Ndërtimi i rrjetit TU, ABC të n/stacionit të ri VALIAS 110/20 kV |  | 356,122,897 | 356,122,897 | 356,122,897 |  |
| 12 | Ndërtimi i rrjetit TU, ABC të n/stacionit Zogu i Zi 110/20 kV |  | 304,751,738 | 304,751,738 |  |  |
| 13 | Ndërtimi i rrjetit TU, ABC të n/stacionit Kinostudio 110/20kV |  | 205,910,144 | 205,910,144 | 205,910,144 |  |
| 14 | Ndërtimi i rrjetit TU, ABC të n/stacionit të ri Lozhan 110/35/10 kV |  |  | 734,184,346 |  |  |
| 15 | Ndërtimi i rrjetit TU, ABC të n/stacionit të ri Leskovik 110/10 kV |  |  |  | 275,319,130 |  |
| 16 | Ndërtimi i rrjetit TU, ABC të n/stacionit të ri Shëngjin 110/20 kV |  |  | 458,865,217 | 458,865,217 |  |
| 17 | Ndërtimi i rrjetit TU, ABC të n/stacionit të ri Velipojë 110/20 kV |  | 321,205,652 | 321,205,652 |  |  |
| 18 | Ndërtimi i rrjetit TU ,ABC të n/stacionit të ri Gjiri i Lalëzit 110/20 kV |  |  | 350,000,000 | 350,000,000 |  |
| 19 | Ndërtim rrjeti TM/TU, LOTI II (lista analitike mars 2017) |  | 32,497,849 |  |  |  |
| 20 | Ndërtim rrjeti TM/TU, LOTI IV (lista analitike mars 2017) |  | 53,671,391 |  |  |  |
| VIII | Teknologji monitorimi | 376,936,514 | - | - | - | - |
| 1 | Instalimi, montimi i sistemit të kontrollit të rrjetit të Vlorës (faza e parë) | 26,936,514 |  |  |  |  |
| 2 | Investimi për sistemin SCADA | 200,000,000 |  |  |  |  |
| 3 | Automatizimi i komandimit në distancë (RTU ) | 150,000,000 |  |  |  |  |
| IX | Investime në matje | 1,380,000,000 | 400,000,000 | 300,000,000 | - | - |
| 1 | Matës bilanci në kabinë | 200,000,000 | 400,000,000 | 300,000,000 |  |  |
| 2 | Investimi në matjen e bilancit në tensionin e ulët të kabinave dhe MDM (n/stacioni Shkodra 1) | 980,000,000 |  |  |  |  |
| 3 | Blerje matës për konsum të energjisë + materiale ndihmëse | 200,000,000 |  |  |  |  |
| X | Vlera 10% që do të paguhet nga OSHEE-ja për investimet Bankës Botërore | 179,201,439 | 179,201,439 | 179,201,439 | 76,179,224 | 913,783,540 |
| 1 | Vlera për investimet në rrjet | 103,022,215 | 103,022,215 | 103,022,215 |  | 609,066,644 |
| 2 | Vlera për investimet e komponentit të dytë | 76,179,224 | 76,179,224 | 76,179,224 | 76,179,224 | 304,716,896 |
| XI | Kostoja lokale për investimet e Bankës Botërore | 1,347,314,549 | 1,063,899,163 | 714,381,998 | 467,206,931 | 3,239,644,786 |
| 1 | Vlera për investimet në rrjet | 647,314,549 | 596,692,232 | 247,175,067 |  | 2,072,437,855 |
| 2 | Vlera për investimet e komponentit të dytë (analitikisht) | 700,000,000 | 467,206,931 | 467,206,931 | 467,206,931 | 1,167,206,931 |
| 2.1 | Blerje ura lidhëse kabllore TR-Panel TU, materiale, aksesore nga OSHEE-ja për 16659 kabina elektrike | 212,318,338 | 212,318,338 | 212,318,338 | 212,318,338 | 424,636,675 |
| 2.2 | Instalimi i zërave më sipër + punime civile për rikonstruksionin e kabinave | 254,888,593 | 254,888,593 | 254,888,593 | 254,888,593 | 509,777,187 |
| 2.3 | Rikonstruksioni i n/stacionit Jagodinë (faza e parë) | 36,000,000 |  |  |  | 36,000,000 |
| 2.4 | Rrjet TU me përcjellës ABC në Tiranë | 196,793,069 |  |  |  | 196,793,069 |
| XII | Oponencë, supervizion, kolaudim | 10,000,000 |  |  |  |  |
| XIII | Projektime N/Stacionesh | 80,000,000 |  |  |  |  |
| XIV | Vlerë e parashikuar për shpronësim | 10,000,000 |  |  |  |  |
| XV | Studime me të tretë për marrjen e lejeve të ndërtimit (topografik, gjeologjik, arkeologjik, mjedisor) | 10,000,000 |  |  |  |  |
| XVI | Programe inxhinierike | 20,000,000 |  |  |  |  |
|  | TOTALI | 8,757,419,274 | 7,718,648,616 | 8,433,130,828 | 7,471,380,872 | 4,706,967,672 |