VENDIM

Nr. 41, datë 15.3.2019

MBI RRËZIMIN E KËRKESËS SË OST SHA, MBI NEVOJËN E NDËRHYRJEVE NË RRJETIN E TRANSMETIMIT

Në mbështetje të nenit 16 dhe nenit 60, pika, pika 3, germa “c” dhe pikat 4, 6, 7, 8, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar; nenit 15 të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.6.2016, Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 15.3.2019, mbasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga drejtoritë teknike mbi kërkesën e OST sh.a., mbi nevojën e ndërhyrjeve në rrjetin e transmetimit,

konstatoi se:

- Shoqëria OST sh.a., me shkresën e saj nr. 8848 prot., datë 28.12.2018, protokolluar në ERE me nr. 8 prot., datë 3.1.2018, ka paraqitur kërkesën e saj “Mbi nevojën e ndërhyrjeve në rrjetin e transmetimit”.

- Në këtë shkresë,  OST sh.a., përmend linja të tensionit të lartë 110 kV dhe nënstacione 110 kV, të cilat pjesërisht janë pjesë e planit 10-vjeçar të zhvillimit të rrjetit të transmetimit. Këto investime, si dhe të reja të paparashikuara në planin e zhvillimit nuk janë kryer pasi prezumohet të kenë kosto të konsiderueshme rreth 100,000,000 euro.

- Projektet e propozuara nuk paraqiten me zëra të detajuar të kostove të secilit projekt, por është dhënë një kosto totale. Është e paqartë se mbi cilën analizë financiare është mbështetur konkludimi në koston e referuar.

- OST sh.a. bën me dije se ndodhet në kushte të mundësive të kufizuara financiare për të kryer një ndërhyrje financuese me fondet e veta në përmasat që ky projekt kërkon dhe pretendon se mundësia e vetme që shoqëria ka, është që të financojë zhvillimin e projektit me fonde të huazuara, duke i kërkuar shoqërisë që do të kontraktohet të ofrojë gjithashtu edhe financimin e projektit nëpërmjet një kredie tregtare me një kohëzgjatje rreth 15 vjet.

- OST-ja pretendon se në këtë mënyrë, mund të përballojë investimet e mësipërme por nuk paraqet argumente në lidhje me koston financiare të kësaj mënyre financimi.

- Bordi i ERE-s, me vendimin nr. 212, datë 28.12.2017 ka vendosur:

1. Të miratojë planin dhjetëvjeçar 2015–2025 të zhvillimit të rrjetit të transmetimit.

2. OST sh.a., duhet të përditësojë çdo vit planin dhjetëvjeçar të zhvillimit të rrjetit, sipas kritereve të përcaktuara në “Rregulloren e procedurave të paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 135, datë 6.9.2017.

- Pjesë e planit të zhvillimit të rrjetit të transmetimit 2015–2025, kanë qenë vetëm 4 projekte për linjat 110 kV, të cilat përfshihen në shkresën nr. 8848 prot., datë 28.12.2018 të OST sh.a., me të cilën është drejtuar kërkesa në ERE.

- Neni 60, pika 1, pika 3, germa “c”, pika 4, pika 6 dhe pikat 7, 8, të ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar, përcaktojnë:

1. Operatori i Sistemit të Transmetimit harton një plan dhjetëvjeçar të zhvillimit të rrjetit, në konsultim me palët e interesuara, dhe e paraqet për miratim në ERE.

3. Plani i zhvillimit të rrjetit duhet të përmbajë:

c të gjitha investimet e miratuara dhe të identifikojë investimet e reja, të cilat duhet të zbatohen në tri vitet e ardhshme;

4. ERE shqyrton planin dhjetëvjeçar të zhvillimit të rrjetit dhe në rast se vëren se nuk janë përmbushur kushtet e përcaktuara në pikat 1, 2 dhe 3 të këtij neni, kërkon nga Operatori i Sistemit të Transmetimit të plotësojë dhe/ose të ndryshojë planin e tij dhjetëvjeçar të zhvillimit të rrjetit.

6. Kur ERE konstaton se Operatori i Sistemit të Transmetimit nuk ka realizuar për tre vite, një investim të parashikuar sipas planit 10-vjeçar, dhe gjykon se investimi është i nevojshëm dhe mund të financohet pa penguar operimin normal të rrjetit, i kërkon atij të marrë një nga këto masa: a) të realizojë investimin në fjalë; b) të organizojë një procedurë konkurruese për realizimin e investimit në fjalë, të hapur ndaj çdo investitori; c) të pranojë rritjen e kapitalit, me qëllim financimin e investimeve të nevojshme.

7. Kur ERE merr masa, sipas shkronjës “b”, të pikës 6, të këtij neni, mund të detyrojë Operatorin e Sistemit të Transmetimit të zbatojë një ose më shumë nga alternativat e mëposhtme:

a) të sigurojë financimin nga ndonjë palë e tretë; b) të kërkojë ndërtimin nga ndonjë palë e tretë; c) të administrojë asetet e reja pas ndërtimit. Në këto raste tarifat përkatëse do të mbulojnë kostot e investimeve në fjalë.

8. ERE, në ushtrimin e kompetencave të parashikuara në pikat 1, 6 dhe 7, të këtij neni, duhet të marrë mendimin nga ministri përgjegjës për energjinë.

- OST sh.a. nuk është në kushtet e një investimi të planifikuar më parë e të parealizuar.

- Miratimi nga ERE me qëllim sigurimin e një financimi të jashtëm për realizimin e një investimi, lidhet ekskluzivisht me një investim të planifikuar por të parealizuar.

- Çdo kërkesë për rishikimin e planit dhjetë vjeçar të investimeve, duhet të paraqitet e mbështetur në një analizë tekniko-ekonomike, që bën të qartë rëndësinë e këtyre projekteve në mënyrë që të vlerësohet ndikimi i tyre në konsumatorët fundorë, si dhe mënyra e mbulimit të shpenzimeve të marrjes së kredive të mundshme tregtare.

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Të rrëzojë kërkesën e shoqërisë OST sha, si të pambështetur në ligj.

2. OST sh.a. të adresojë kushtet e pamundësisë financiare për realizimin e investimeve të parashikuara në planin dhjetëvjeçar, në përditësimin e përvitshëm të planit dhjetëvjeçar të cilin ka detyrimin ta paraqesë në ERE, mbështetur në parashikimet e vendimit të bordit të ERE-s nr. 212, datë 28.12.2017.

3. Ngarkohet Drejtoria Juridike dhe e Mbrojtjes së Konsumatorit të njoftojë shoqërinë OST sha për vendimin e Bordit të ERE-s

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga botimi në Fletoren Zyrtare.

NË MUNGESË DHE ME AUTORIZIM

ANËTARE E BORDIT

Erjola Sadushi