VENDIM

Nr.1582, datë 26.11.2008

PëR SHTYRJEN E AFATIT Të BOTIMIT Të NJOFTIMIT Të FITUESIT DHE Të NJOFTIMIT Të KONTRATëS Së LIDHUR, PëR PROCEDURAT E PROKURIMIT, Të KRYERA NGA DREJTORIA E PëRGJITHSHME E UJËSJELLËS-KANALIZIMEVE, BASHKITë, KOMUNAT DHE UJËSJeLLËS SHA-Të, SI AUTORITETE KONTRAKTORE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 75 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Lejimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Ujësjellës-Kanalizimeve, të bashkive, komunave dhe ujësjellës sh.a.-ve, t’i përfundojnë, deri në datën 31.12.2008, procedurat e prokurimit, për 53 objekte, me fondet buxhetore të investimeve, të parashikuara  në Buxhetin e Shtetit të vitit 2008, sipas listës, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Brenda këtij afati të përfshihen edhe lidhja e kontratave përkatëse dhe publikimi i njoftimit të kontratës së nënshkruar në Buletinin e Njoftimeve Publike.

2. Ngarkohen Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës-Kanalizimeve, Agjencia e Prokurimit Publik, bashkitë, komunat dhe ujësjellës sh.a.-të, për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri

Sali Berisha

MINISTRIA E PUNËVE PUBLIKE, TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E UJËSJELLËS-KANALIZIMEVE

OBJEKTE TË GRANDIT KONKURRUES

000/lekë

| Nr. | Objekti i prokurimeve | Fondi i përgjithshëm | Autoriteti kontraktor | Data e zhvillimit të tenderit | Procedura e prokurimit | Data e lidhjes së kontratës |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ujësjellësi i fshatit Lapardha 2 | 34.168 | Komuna Otllak | 02.10.2008 | E hapur | 04.11.2008 |
| 2 | Rikonstruksion i rrjetit të ujësjellësit të fshatit Shumbat, faza II | 6,650 | Komuna Sllovë | 10.9.2008 | E hapur |  |
| 3 | Rikonstruksion ujësjellësi fshati Vleshë, faza II | 2,578 | Komuna Sllovë | 3.10.2008 | E kufizuar |  |
| 4 | KUZ në lagjet Bulku, Rexhep, Baromet, të fshatit Sallmone | 23,074 | Komuna Xhafzotaj | 7.8.2008 | E hapur |  |
| 5 | Rikonstruksion i rrjetit dhe përmirësim i furnizimit me ujë për fshatrat Sukth, Erzen, Bisht-Kamëz dhe Katundi i Ri | 6,474 | Komuna Katundi i Ri | 18.7.2008 | E hapur |  |
| 6 | Ndërtim ujësjellësi i fshatit Budull | 16,554 | Komuna Bubq | 11.8.2008 | E hapur |  |
| 7 | Ujësjellës dhe KUZ i lagjes nr.10 dhe Magaza Fushë-Krujë | 85,951 | Bashkia Fushë-Krujë | 31.7.2008 | E hapur |  |
| 8 | Ujësjellësi i fshatit Sheze e Madhe | 17,262 | Komuna Shezë | 22.10.2008 | E hapur |  |
| 9 | Projekti për burimin e ujit në tunelin e Qafë-Thanës | 25,733 | Komuna Rrajcë | 22.9.2008 | E hapur | 10.11.2008 |
| 10 | KUZ fshati Strume | 44,663 | Komuna Strumë | 13.11.2008 | E hapur |  |
| 11 | KUZ në fshatin Ferras | 25,889 | Komuna Levan | 21.11.2008 | E hapur |  |
| 12 | Rikonstruksioni i ujësjellësit rajonal të Krahësit | 15,441 | Komuna Krahës | 28.11.2008 | E hapur |  |
| 13 | Ujësjellësi i fshatit Skore | 7,799 | Komuna Pogon | 15.8.2008 | E hapur |  |
| 14 | Ujësjellësi i fshatit Hudenisht (rrjeti i brendshëm) | 22,691 | Komuna Hudenisht | 31.7.2008 | E hapur |  |
| 15 | Ujësjellësi i fshatit Qinam (rrjeti i brendshëm) | 17,082 | Komuna Mollas | 20.11.2008 | E hapur |  |
| 16 | Sistemimi i ujërave të bardha, fshati Çëravë | 22,062 | Komuna Çëravë | 29.10.2008 | E hapur |  |
| 17 | Sistemim KUB në qendër Shënkoll dhe Rrilë kooperativë | 5,684 | Komuna Shënkoll | 14.8.2008 | E hapur |  |
| 18 | Ndërtim ujësjellësi Gruemirë-Çesme | 17,842 | SHA ujësjellësi Malësi e Madhe | 14.8.2008 | E hapur |  |
| 19 | Ujësjellësi Krrabë-Fushë-Arrëz | 39,254 | Bashkia Fushë-Arrëz | 18.8.2008 | E hapur |  |
| 20 | Rehabilitimi i ujësjellësit Hajmel | 23,972 | SHA ujësjellësi Fshat Shkodër | 12.11.2008 | E hapur |  |
| 21 | Ujësjellësi Pezë Helmës (vazhdim) (për financim 4,500 000 lekë) | 3,893 | Komuna Pezë | 16.10.2008 | E kufizuar |  |
| 22 | Rrjeti shpërndarës 8 fshatra ujësjellësi rajonal Baldushk | 60,333 | Komuna Baldushk | 28.11.2008 | E hapur |  |
| 23 | Rikonstruksion i ujësjellësit rajonal Kllojkë, linja kryesore nga burimi Vakuman deri fshati Pashkashesh | 60,962 | Komuna Bëzhitë | 18.9.2008 | E hapur |  |
| 24 | Ujësjellësi Lagje e re | 7,650 | Komuna Ndroq | 27.10.2008 | E hapur |  |
| 25 | Ujësjellësi Gjokaj | 35,505 | Bashkia Vorë | 22.8.2008 | E hapur |  |
| 26 | Ujësjellësi rajonal i bashkisë Vorë, linja e transmetimit Vorë-Marikaj, faza e dytë | 96,432 | Bashkia Vorë | 14.11.2008 | E hapur |  |
| 27 | Ndërtim linje ujësjellësi hyrje Kavajë-depo uji Kavajë L=3850m | 35,684 | SHA, ujësjellësi Kavajë | 4.9.2008 | E hapur |  |
| 28 | Ndërtim KUZ i fshatit Kasallë | 64,287 | Komuna Zallherr | 28.8.2008 | E hapur |  |
| 29 | Ujësjellësi Bashaj-Mesaplik | 23,389 | Komuna Brataj | 12.12.2008 | E hapur |  |

MINISTRIA E PUNËVE PUBLIKE,TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E UJËSJELLËS-KANALIZIMEVE

INVESTIME NË UJËSJELLËS KANALIZIME-OBJEKTE TË MËDHA

| Nr. | Objekti i prokurimeve | Fondi limit i përgjithshëm | Data e zhvillimit të tenderit | Autoriteti kontraktor | Procedura e prokurimit | Shënime |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ujësjellësi i Ksamilit, faza e II-të | 219,195,000 | 2.10.2008 | DPUK | Procedurë e hapur | Vonesa, anulimi një herë i procedurës për shkak të mungesës së konkurrencës |
| 2 | Shtimi i sasisë së ujit dhe sistemimi i lidhjeve të abonentëve në linjën kryesore të ujësjellësit: Stacioni i pompimit Fushë-Krujë-Vorë | 28,755,833 | 31.10.2008 | DPUK | Procedurë e hapur | Vonesa, anulimi një herë i procedurës për shkak të mungesës së konkurrencës |
| 3 | Furnizimi me ujë i qytetit Pukë, rrjeti i jashtëm dhe i brendshëm | 158,333,333 | 13.11.2008 | DPUK | Procedurë e hapur | Vonesa në kryerjen e oponencës së projektit |
| 4 | Furnizimi me ujë i zonës Kënetë, Durrës, zona 8-14 | 159,358,162 | 30.10.2008 | DPUK | Procedurë e hapur | Vonesa, anulimi një herë i procedurës për shkak të mungesës së konkurrencës |
| 5 | Rikonstruksion i ujësjellësit të Rrjollit, Shkodër | 123,198,680 | 13.10.2008 | DPUK | Procedurë e hapur | Vonesë në rishikimin e projektit pas vërejtjeve të këshillit teknik |
| 6 | Studim projektim për furnizimin me ujë të zonave të plazhit Durrës-Kavajë nga pus shpimet e Rrogozhinës | 4,351,666 | 16.10.2008 | DPUK | Shërbime konsulence | Është pritur që investimi për puset studimore të jepte rezultat për sasinë dhe cilësinë e kërkuar me qëllim që të vazhdohej projektzbatimi |
| 7 | Furnizimi me ujë i qytetit Kukës dhe të 14 fshtarave rreth tij | 147,000,000 | 20.11.2008 | Bashkia Kukës | Procedurë e hapur | Miratimi i ndryshimit të autoritetit kontraktor |
| 8 | Ujësjellës-kanalizime Mamurras | 81,740,000 | 2.12.2008 | Bashkia Mamurras | Procedurë e hapur | Miratimi i ndryshimit të autoritetit kontraktor |
| 9 | Kanalizime Kodër Marlekaj, bashkia Lezhë | 99,304,000 | 2.9.2008 | Bashkia Lezhë | Procedurë e hapur | Miratimi i ndryshimit të autoritetit kontraktor |
| 10 | Rehabilitimi i linjës kryesore të rrjetit të qytetit Poliçan | 12,284,166 | 14.11.2008 | DPUK | Procedurë e hapur | Objekt i financuar nga rialokimet pas problemeve të hasura në qytetin e Poliçanit |
| 11 | Studim fizibiliteti dhe projekte të detajuara për programin IPA 2007 të Komunitetit Europian në zonat bregdetare, vazhdim Loti 4 dhe 5 | 51,576,662 | 23.10.2008 | DPUK | Shërbime Konsulence | Vonesa, anulimi një herë i procedurës për shkak të mungesës së konkurrencës |
| 12 | Rikonstruksion i rrjetit shpërndarës, stacioni i pompimit, Poshnjë, Berat | 20,027,500 | 24.10.2008 | DPUK | Procedurë e hapur | Objekt i financuar nga rialokimet pas problemeve të hasura në qytetin e Urës Vajgurore |
| 13 | Ndërtim ujësjellësi i Urës Vajgurore dhe fshtrave përreth, punime me kaptazh | 3,005,833 | 23.10.2008 | DPUK | Procedurë e hapur | Objekt i financuar nga rialokimet pas problemeve të hasura në qytetin e Urës Vajgurore |

VO. Fondet e mësipërme janë të llogaritura pa TVSH.

MINISTRIA E PUNËVE PUBLIKE, TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E UJËSJELLËS-KANALIZIMEVE

OBJEKTE TË BUXHETIT SUPLEMENTAR

| Nr. | Emërtimi i projektit | Fondi limit i përgjithshëm | Autoriteti kontraktor | Data e zhvillimit të tenderit | Procedura e prokurimit | Shënime |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rikonstruksion rrjeti i brendshëm i ujësjellësit Cërrik, bashkia Cërrik, faza e II-të | 67,585 | Bashkia Cërrik | Në proces vlerësimi të tenderit | Procedurë e hapur | Financimi nga buxheti suplementar |
| 2 | Furnizimi me ujë i zonave rurale Malësi e Madhe, rrjeti shpërndarës, faza e II-të-6 fshatra | 70,795 | Komuna Kastrat, Shkodër | Në proces vlerësimi të tenderit | Procedurë e hapur | Financimi nga buxheti suplementar |
| 3 | Rikonstruksion i linjës së ujësjellësit unazë, bashkia Durrës | 31,359 | SHA UK Durrës | 17.11.2008 | Procedurë e hapur | Financimi nga buxheti suplementar |
| 4 | Rikonstruksion ujësjellësi Delvinë (rrjeti i brendshëm) | 61,632 | Bashkia Delvinë | Në proces përgatitja e dokumenteve të tenderit | Procedurë e hapur | Financimi nga buxheti suplementar |
| 5 | Ndërtimi i linjës së ujësjellësit linjat 1,2,3 Sarandë | 34,451 | Bashkia Sarandë | 13.11.2008 | Procedurë e hapur | Financimi nga buxheti suplementar |
| 6 | Rikonstruksion ujësjellësi rajonal Tolar-Riban-Kuqan komuna Dishnicë, Përmet | 7,500 | Komuna Dishnicë Përmet | Në proces përgatitja e dokumenteve të tenderit | Procedurë e hapur | Financimi nga buxheti suplementar |
| 7 | Rikonstruksion i ujësjellësit të fshatit Dukaj, komuna Qendër, Tepelenë | 16,467 | Komuna Qendër Tepelenë | Në proces vlerësimi të tenderit | Procedurë e hapur | Financimi nga buxheti suplementar |
| 8 | Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në zonën e banuar Sauk në rrugën e Plepave | 15,118 | SHA UK Tiranë | 27.11.2008 | Procedurë e hapur | Financimi nga buxheti suplementar |
| 9 | Rrethimi i kaptazheve të ujësjellësit Shkodër | 19,635 | SHA UK Shkodër qytet | Në proces përgatitja e dokumenteve të tenderit | Procedurë e hapur | Financimi nga buxheti suplementar |
| 10 | Ndërtim KUZ fshati Prrenjas, bashkia Prrenjas | 17,453 | Bashkia Përrenjas | Në proces përgatitja e dokumenteve të tenderit | Procedurë e hapur | Financimi nga buxheti suplementar |
| 11 | Ujësjellësi i fshatrave Serrile, Bylysh, Mirine, kom Memaliaj | 34,960 | Komuna Memaliaj Tepelenë | 21.11.2008 | Procedurë e hapur | Financimi nga buxheti suplementar |