VENDIM

Nr. 587, datë 4.9.2019
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE AGJENCISË AUSTRIAKE TË ZHVILLIMIT, PËR PROJEKTIN “MBËSHTETJA E BASHKIMIT EVROPIAN PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË UJIT NË SHQIPËRI”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 19, të ligjit nr. 43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e zëvendëskryeministrit, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
Miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë Austriake të Zhvillimit, për projektin “Mbështetja e Bashkimit Evropian për menaxhimin e integruar të ujit në Shqipëri”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama
MARRËVESHJE NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE AGJENCISË AUSTRIAKE PËR ZHVILLIM PËR PROJEKTIN MBËSHTETJA E BE-SË PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË UJIT 

NË SHQIPËRI
[image: image1.jpg]Né pérpjekje pér t& fuqizuar marrédhéniet migésore q& ekzistojné ndérmjet dy vendeve,
Duke konfirmuar Marréveshjen ndérmjet Qeverisé s&¢ Republikés sé Austrisé dhe Késhillit
t& Ministrave t& Republikés sé Shqipérisg, pér Bashképunimin pér Zhvillim, t& nénshkruar
mé 3 gershor 2008 dhe t& ratifikuar nga Parlamenti shqiptar si ligji nr. 9978, mé 8 shtator
2008.

Té& nxitur nga Marréveshja ndérmjet Qeverisé s&¢ Republikés sé Shqipérisé dhe Bashkimit
Evropian mbi IPA-II t& miratuar nga Késhilli i Ministrave i Shqipérisé si Vendimi nr. 740,
mé 13 dhjetor 2017,

Té nxitur nga Marréveshja ndérmjet Qeverisé s& Republikés sé Austrisé dhe Késhillit t&
Ministrave i Republikés s& Shqipérisé dhe Bashkimit Evropian mbi IPA II t€ ratifikuar nga
Parlamenti shqiptar si ligji nr. 37/2015, mé 9 prill 2015,

Té nxitur nga Marréveshja e Delegimit ndérmjet Bashkimit Evropian dhe Agjencisé
Austriake pér Zhvillim mbi zbatimin e Aktivitetit IPA-2016 “Mbéshtetja ¢ BE-s€ pér
Menaxhimin e Integruar t& Ujit, t& nénshkruar mé 21 dhjetor 2017°.

Né pajtim me parimet demokratike dhe t& drejtat themelore t& njeriut - si¢ pércaktohen né
Deklaratén Universale té t& Drejtave t& Njeriut - q¢€ frymézojné politikat e brendshme dhe t&
jashtme t& t& dyja Paléve dhe pérb&jné njé element thelbésor né kushte t& barabarta me
objektivat e késaj Marréveshjeje,

Késhilli i Ministrave i Republikés s& Shqipérisé dhe Agjencia Austriake pér Zhvillim kang
réné dakord pér temat dhe kushtet e pércaktuara mé poshté:

Neni 1 Kushtet e Pérgjithshme dhe Pérkufizimet

Kudo qé pérdoren né kété Marréveshje, pérveg kur konteksti e kérkon ndryshe, termat e
identifikuara mé poshté kang kuptimin e méposhtém:

a) “Palg” nénkupton Késhillin e Ministrave t&¢ Republikés s¢ Shqipérisé dhe
Agjencing Austriake pér Zhvillim;

b) “Pérfitues” nénkupton Késhillin e Ministrave t& Republikés s& Shqipérisé, t&
pérfagésuar nga Agjencia e Menaxhimit t& Burimeve Ujore;

c) “AAZH” nénkupton Agjenciné Austriake pér Zhvillim, njésiné operacionale t&
Bashképunimit Austriak pér Zhvillim;

d) “BAZH” nénkupton Bashképunimin Austriak p&r Zhvillim;

€) “Projekt ose Aktivitet” nénkupton “Mbéshtetjen ¢ BE-sé pér Menaxhimin e
Integruar t& Ujit né Shqipéri (MIU)”;

f) “Dokument i projektit” nénkupton Pérshkrimin e Aktivitetit “Mbéshtetja ¢ BE-
s& pér Menaxhimin e Integruar t& Ujit n& Shqipéri (MIU)”.




[image: image2.jpg]Neni 2 Zbatimi i Marréveshjes

AAZ-ja do t& realizojé zbatimin e ké&saj Marréveshjeje népérmjet Zyrés sé saj té
Bashkérendimit pér Bashképunimin Teknik t& Ambasadés Austriake né Tirané.

Perfitues do t€ jeté Késhilli i Ministrave i Republikés s& Shqipérisg, i cili do t& monitorojé
zbatimin e ké&saj Marréveshjeje népérmjet Agjencisé s¢ Menaxhimit t& Burimeve Ujore
(AMBU).

Neni 3 Qéllimet dhe Objektivat e Projektit

Objektivi i pérgjithshém i Projektit &shté kontribuimi pér pérmirésimin e zbatimit t& Reformés
Kombétare t& Ujit dhe pérparimi i Shqipérisé drejt kérkesave t& legjislacionit t& BE-s¢ pér
ujin.

Objektivi specifik i projektit &shté fuqizimi i kapaciteteve pér menaxhimin e sektorit né pajtim
me politikat e BE-s& dhe konsolidimi i pérpjekjeve t& méparshme né kété drejtim.

1. Rezultatet e pritshme t& kétij Projekti jané si mé poshté:

Rezultati 1:  Kuadri ligjor n& fushén e menaxhimit t& ujit t& pérmirésohet né nj& ményré
gjithépérfshirése dhe bazuar né prova dhe t& zbatohet dhe realizohet né pajtim
me kérkesat e BE-sg;

Rezultati 2:  Planet ¢ Menaxhimit t& Baseneve t& Lumenjve t& zbatohen pér basene t&
zgjedhur t& lumenjve dhe né pajtim me kérkesat e BE-sé;

Rezultati 3:  Té& forcohet kapaciteti institucional n& nivelin e basenit t& lumit pér zbatimin
e Menaxhimit t& Integruar t& Ujit;

Rezultati 4:  Kuadri buxhetor dhe analiza ekonomike e pérftimit dhe pgrdorimit t& ujit né
nivel baseni t& pérmirésohet n& pajtim me parimet e direktivés kuadér pér
ujin, struktura tarifore té& rishikohet dhe zbatohet.

2. Projekti &shté né pajtim me prioritetet strategjike t& Bashk&punimit Austriak pér
Zhvillim (BAZ) sipas parashikimit ng Strategjing e Vendit p&r Shqipéring 2015 - 2020,
duke synuar mbéshtetien ¢ menaxhimit & integruar t& ujit né Shqipéri. Projekti
mbéshtet procesin ¢ reformé&s né Shqipéri népérmjet zhvillimit t& burimeve
institucionale dhe njerézore dhe nxitjes s& zhvillimit t& géndrueshém.

3. Pér arritjen e kétyre objektivave, ekipi i projektit bashképunon me institucionet e
méposhtme:

a) Agjencing e Menaxhimit t& Burimeve Ujore;

b) Ministring e Turizmit dhe Mjedisit;

¢) Ministring e Infrastrukturés dhe Energjisé;

d) Zyrat e Administrimit t& Baseneve t&€ Lumenjve;
e) Agjencing Kombétare t& Ujésjellés Kanalizimeve;
f) Agjencing Kombétare t& Mjedisit;



[image: image3.jpg]g) Bashkité dhe Prefekturat ;
h) Ndérmarrjet e Ujésjellés- Kanalizimeve.

Ekipi i projektit, ndérhyrjet kryesore, aktivitetet dhe rezultatet e pritshme jang specifikuar né
aneksin “Pérshkrimi i Aktivitetit”, i cili 8sht€ pjesé pérbérése e késaj Marréveshjeje.

Neni 4

Detyrimet e Paléve

1. Detyrimet specifike t& AAZ-s& pérfshijné:

a)

b)

Delegacioni i BE-sé né Shqipéri nénshkroi njé Marréveshje Delegimi me AAZ-
né pér zbatimin e Projektit, duke dhéné njé kontribut financiar deri né njé shumé
maksimale prej 1.6 milioné Euro (né fjalé njé milion e gjashtéqind mijé Euro)
qé do t& pérdoret ekskluzivisht pér zbatimin e projektit sipas géllimeve dhe
objektivave t& pércaktuara né nenin 3. Pérveg késaj, AAZ-ja po bashkéfinancon
Projektin n& shumén prej 1.5 milioné Euro (me fjalé njé milion e peséqind mijé
Euro) dhe do t& mbikéqyré zbatimin e duhur t& késaj Marréveshjeje dhe do t&
disbursojé dhe monitoroj& kontributin e BE-s& n& pajtim me dispozitat e
Marréveshjes sé Delegimit.

Shuma totale prej 3.1 milion& Euro nuk mund té alokohet pér ndonjé géllim tjetér.
Cdo pjesé e papérdorur e kontributit t& BE-sé qé mbetet né fund t& Projektit i
nénshtrohet kthimit tek BE-ja.

2. Detyrimet specifike t& pérfituesit p&rfshijné:

a)

b)

d)

Bashképunimin me ekipin e Projektit mbi bazé ditore né lidhje me ¢éshtjet
operacionale, duke caktuar njé person kontakti; ii) garantimi i bashképunimit
ndérmjet grupeve kryesore t& interesit; iii) verifikimi dhe miratimi i t& gjitha
raporteve t& paraqitura nga Agjencia Austriake pér Zhvillim (AAZH) iv)
garantimi i pjesémarrjes aktive né zbatimin e aktiviteteve; v) sigurimi i t&
dhénave dhe informacionit t& kérkuar dhe, sipas rastit, ofrimi i nj& zyre pér
Ekipin e Projektit.

Garantimi i lidhjes s¢ Projektit me politikat kombétare dhe kuadrin pérkatés
ligjor pér prioritetet e reformés s& ujit, me qéllim q& tu mundésohet dhe nxitet
koherenca e objektivave t& Projektit me kushtet e brendshme kuadér;
Mbéshtetja e lehtésimit dhe shpérndarjes s& pérvojave dhe informacionit, bazuar
né rezultatet e arritura dhe ndikimet e projektit né& nivel kombétar;

Mbéshtetja dhe lehtésimi i lidhjes dhe bashképunimit me ministrité dhe
institucionet e tjera dhe Bashkité, Prefekturat dhe zyrat e Administrimit t&
Baseneve Ujore gé kané rol thelb&sor né zbatimin e projektit.



[image: image4.jpg]e) Ofrimi i alokimit t& nevojshém buxhetor pér t& rimbursuar TVSH-né né lidhje
me koston lokale t& Agjencisé Austriake pér Zhvillim, t& pérfagésuar nga Zyra
e Koordinimit pér Bashképunim Teknik t& Ambasadés Austriake n& Tirang.

f) Garantimi qé dispozitat e pérgjithshme pér Doganat dhe Pérjashtimet Tatimore
dhe kushtet pér Institucionet e Jashtme, OJQ-t& dhe shoqérité qé specifikohen né
nenin 5 dhe 6 t& Marréveshjes ndérmjet Qeverisé sé Republikés s¢ Austrisé dhe
Késhillit t&¢ Ministrave t& Republikés s& Shqipérisé pér Bashképunimin pér
Zhvillim, zbatohen n& kontekstin e zbatimit t& Projektit.

Neni 5 Menaxhimi i Projektit

. Projekti &sht& njé ndérmarrje e pérbashkét ndérmjet pérfituesit t& pérfaqésuar nga

Agjencia pér Menaxhimin e Burimeve Ujore dhe AAZ-sé, e pérfaqésuar nga Zyra e
Koordinimit pér Bashképunim Teknik t& Ambasadés Austriake né Tirang.

AAZ-ja do t& zhvillojé aktivitetet operacionale, administrative dhe mbikéqyrése t&
Projektit, duke pérfshiré pagesat, monitorimin dhe raportimin sipas pércaktimit n&
Marréveshjen e Delegimit me BE-né.

AAZ-ja mund t& lidhg kontrata dhe marréveshje té tjera afatshkurtra dhe afatgjata me
eksperté dhe organizata ndérkombétare dhe lokale pér t& mbéshtetur zbatimin e
Projektit ose pjesé specifike t& tij, si pér shembull rishikimet dhe vlerésimet e projektit;
Pérfituesi merr t& gjitha masat e nevojshme pér t& lehtésuar zbatimin e aktiviteteve t&
miratuara t& projektit; ofron akses tek informacioni pérkatés, duke pérfshiré t& dhénat
statistikore q& ¢mohen t& nevojshme dhe t& dobishme pér arritjen e objektivave t&
Projektit. Informacioni do t& pérdoret vetém pér qéllimet e Projektit.

AAZ-ja do t& jeté pérgjegjése pér menaxhimin dhe zbatimin né terren t& t& gjithe
Projektit dhe pérfundimisht pér arritjen e rezultateve t& pritshme. Ekipi i Projektit t&
AAZ-s¢ do t& pérbéhet nga njé grup ekspertésh kryesoré dhe personeli mbéshtetés.
AAZ-ja do t& jeté pérgjegjése pér bashkérendimin, menaxhimin dhe monitorimin e
pérgjithshém t& ekipit t& ekspertéve pér té garantuar q& t& gjitha detyrat e projektit t&
keng burimet dhe t& zbatohen né pajtim me planin e punés, metodologjiné dhe kohén
dhe grafikun e personelit.

Neni 7 Transferimi i té Drejtave t& Pronésisé

L

Pér kohézgjatjen e Projektit, mallrat e dhéna ose t& prokuruara né kuadrin e Projektit
mbeten né disponim t& pakufizuar t& Projektit dhe nuk largohen nga Projekti pa
miratimin paraprak me shkrim t& AAZ-sé.



[image: image5.jpg]2. N& fund & Projektit, AAZ-ja, n& bashképunim me pérfituesin do t& vendosin pér
pronésing dhe pérdorimin e mallrave t& prokuruara ng pajtim me planin e prokurimit
& pérgatitur gjaté zbatimit t& projektit.

Neni 8 Klauzola kundér Korrupsionit

Asnjé oferté, dhuraté ose pagesé, shpérblim ose pérfitim i asnjé lloji q& pérbén njé praktiké
té paligishme ose korruptive nuk i béhet askujt, drejtpérdrejt apo jo, si njé nxitje ose
shpérblim pér dhénien ose ekzekutimin e késaj Marréveshjeje. Cdo praktiké e tillé do t& jeté
shkak pér pérfundimin e késaj Marréveshjeje ose pér t& marré ndonjé veprim tjetér korrigjues
qé kérkohet. Palét njoftojné menjéheré njéra-tietrén pér ¢do tregues t& korrupsionit ose
keqpérdorimit t& burimeve né lidhje me Projektin dhe marrin pérsipér t& ndérmarrin veprime
té menjéhershme ligjore pér t& filluar hetim dhe ndjekje penale, né pajtim me ligjin e
zbatueshém ndaj ¢do personi t& dyshuar pér korrupsion ose keqpérdorim t& burimeve né
lidhje me Projektin.

Neni 9 Pezullimi dhe Pérfundimi i Marréveshjes

AAZ-jaka t& drejtén t& pezullojé kété Marréveshje né rastin e pezullimit t& Marréveshjes s¢
Delegimit t& AAZ-s& me Delegacionin e BE-s& n& Shqipéri. Pezullimi dhe hyrja e mundshme
né fuqi e rinovuar e Marréveshjes s&¢ Delegimit do t’i njoftohet menj&heré Palés tjetér me
shkrim dhe do t& hyjé né fuqi 30 dité pasi informacioni t& jeté marré nga Késhilli i Ministrave
i Republikés s&¢ Shqipérisé.

1. AAZ-jaka t& drejté t& pérfundojé kété Marréveshje, duke dhéné njoftim me njé afat
paraprak dy-mujor me shkrim pér pérfundimin nég rastin e pérfundimit nga AAZ-ja
t& Marréveshjes s& Delegimit me Delegacionin e BE-s& n& Shqipéri.

2. Pavarésisht sa mé sipér, secila Palé mund t& pezullojé dhe/ose pérfundojé kéte
Marréveshje me efekt t& menjéhershém né rastin e shkeljes thelbésore t&
Marréveshjes. Shkelje thelbésore nénkupton njé shkelje serioze t& njé prej
detyrimeve thelbésore sipas késaj Marréveshjeje.

Neni 10 Modifikimet dhe Zgjidhja e Mosmarréveshjeve
Cdo modifikim ose ndryshim i késaj Marréveshjeje béhet me shkrim me pélqimin ePaléve.

1. Mosmarréveshjet né lidhje me interpretimin ose zbatimin e dispozitave t& késaj
Marrgveshjeje zgjidhen me pajtim ndérmjet Paléve. Nése nuk arrihet zgjidhje me
mirékuptim ndérmjet paléve, ¢do mosmarréveshje né lidhje me ekzekutimin ose
zbatimin e késaj Marréveshje do t& zgjidhet me ané t& arbitrazhit, n& pajtim me
Rregullat e Arbitrazhit t&¢ Komisionit t& Kombeve t& Bashkuara pér Té Drejtén
Ndérkombétare Tregtare qé jané tashmé né fuqi. Vendi i arbitrazhit do t& jeté Vjena
dhe gjuha e pérdorur né gjykimin né arbitrazh &shté gjuha angleze.



[image: image6.jpg]2. Anekset e késaj Marréveshjeje do t& ndryshohen pas fazés sé fillimit t& Projektit me
pélgimin e Paléve, pa ndryshuar rezultatet e pritshme

3. Marréveshja i nénshtrohet s¢ drejtés austriake, duke pérjashtuar ¢do referim ndaj &
drejtés s€ huaj.

Neni 11 Hyrja né fuqi

Kjo Marréveshje hyn né fuqi pas nénshkrimit nga € dyja Palét pas pérfundimit t& procedurave
t& brendshme ligjore t& miratimit pér secilén Palg. Marréveshja do t& pérfundojé sapo Palét t&
kené pérmbushur detyrimet e tyre.

Kjo Marréveshje &shté me shkrim né dy kopje origjinale né gjuhén angleze dhe shqipe. N&

rastin e mospérputhjes ndérmjet versioneve né anglisht dhe shqip, teksti né gjuhén angleze
do t& keté pérparési.

Palét konfirmojné dhe nénshkruajng kété Marréveshje, bérg né

Tirang, mé ..., 462 JIN2.... 2018,
Né emér t& Né emér t& Késhillit t& Ministrave t&
Ag;encxsé Austriake  pér Republikes sé Shqipérisé

ANEKS
Pérshkrimi i Aktivitetit “Mbéshtetja e BE-sé pér Menaxhimin e Integruar t& Ujit n&
Shqipéri’, duke pérfshiré shtojcat e saj pérkatése




[image: image7.jpg]Pérshkrimi i Aktivitetit

Mbéshtetja ¢ BE-sé pér Menaxhimin e
Integruar té Ujit (MIUBE)- Shqipéri IPA
2016
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Mbéshtetja ¢ BE-sé pér Menaxhimin e
Integruar té Ujit (MIUBE)- Shqipéri IPA
2016
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[image: image11.jpg]Shkurtime dhe akronime

AAZH/BAZH Agjencia Austriake e Zhvillimit/Bashképunimi Austriak pér Zhvillim

SHSHAP  Shkolla Shqiptare pér Administratén Publike

PZHK Plani pér Zhvillimin e Kapaciteteve

ZK Zyra e Koordinimit

DSB Bashképunimi Teknik (Tirane, AAZH) Dokumenti i Strategjisé Treguese pér Shqipéring
2014 -2020 IPA BE

VKM Vendim i Késhillit t& Ministrave

PA Pérshkrimi i Aktivitetit

DAP Departamenti i Administratés Publike

KE Komisioni Evropian

RP Rezultatet e Pritshme

MNMS BAZH Manual pér Menaxhimin e Ndikimit Mjedisor dhe Social

BE Bashkimi Evropian

DBE Delegacioni i BE-sé

BE PAGJ  BE Plani i Aktivitetit Gjinor

MBEMIU  Mbéshtetja e BE-sé pér Menaxhimin e Integruar t& Ujit

SHGJBN  Shoqéria Gjermane pér Bashképunim Ndérkombétar

QSH Qeveria e Shqipérisé

QBDNJ Qéndrim bazuar né t& drejtat e Njeriut

NIZLE Ndértimi i Institucioneve pér Zbatimin e Legjislacionit Evropian Mjedisor

BNRZH Banka Ndérkombétare pér Rindértim dhe Zhvillim

TIK Teknologjité e Informacionit dhe Komunikimit

1AA Instrumenti i Asistencés para Aderimit

PZ-KB Plani i Zbatimit pér njé Kuadér Buxhetor

PZ-PMBL  Plani i Zbatimit pér PMBL-né

NJZ Njésia e Zbatimit

MIU Menaxhimi i Integruar i Ujit

MIBU Menaxhimi i Integruar i Burimeve Ujore

N&ZH T& Nxénit dhe Zhvillimi

NPL Njési té Pushtetit Lokal

LBU Ligji pér Burimet Ujore

MBZR Ministria e Bujqésisé dhe Zhvillimit Rural

MTM Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

MEPJ Ministria pér Evropén dhe Punét e Jashtme

MEF Ministria e Ekonomisé dhe Financave

MEI Ministria e Energjisé dhe Infrastrukturés

KPL Kontribut i Pércaktuar brenda Vendit

PKIE Plani Kombétar pér Integrimin Evropian

PKS Programi Kombétar Sektorial 2018- 2030

KKU Késhilli Kombétar i Ujit

ZK Zyra e Kryeministrit

MOP Manuali Operacional i Projektit (AAZH)

BL Baseni i Lumenjve

ZABL Zyrat e Administrimit t& Baseneve t& Lumenjve

KBL Késhilli i Baseneve t& Lumenjve
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Bazuar n¢ Programin e Aktivitetit IAA 2016 pér Shqipéring pér Mbéshtetjen ¢ Menaxhimit t& Ujérave
dhe né pérputhje me strategjiné e vendit t& Bashképunimit Austriak pér Zhvillim pér Shqipéring (2015-
2020), objektivi i pérgjithshém i Aktivitetit &shté t& pérforcojé zbatimin e reformés kombétare t& ujit dhe
progresin e Shqipérisé drejt kérkesave & legjislacionit t& BE-s& pér ujérat. Kjo do t& arrihet népérmjet dy
komponentéve:

(1) Menaxhimi i integruar i ujit, duke forcuar kapacitetet pér menaxhimin e sektorit né pérputhje me
politikat e BE-s& dhe duke konsoliduar pérpjekjet e méparshme.

(2) Reduktimi i ndotjes s& ujit bregdetar né Adriatik, duke forcuar kapacitetet, funksionimin e duhur
dhe mirémbajtjen e infrastrukturés s& ujérave t& zeza pérgjaté bregdetit.

Agjencia Austriake pér Zhvillim (AAZH) do t& jeté pérgjegjése pér zbatimin e komponentit 1 -
Menaxhimi i Integruar i Ujérave (1 shkurt 2018 - 31 janar 2022). Komponenti 2, pér Shérbimet e
Menaxhimit dhe Trajtimit t& Ujérave t& Zeza, i &shté deleguar Agjencisé gjermane pér Bashképunim
Ndérkombétar (SHGIBN).

Sipas komponentit 1, zhvillimi dhe asistenca do ti jepet né veganti Agjencisé pér Menaxhimin e Burimeve
Ujore (AMBU) dhe institucioneve t& Baseneve t& Lumenjve.

Rreth 250 persona t& institucioneve pérkatése do t& pérfitojné drejtpérdrejt nga aktiviteti népérmjet
masave t& zhvillimit t& kapaciteteve, ndérsa popullsia e Shqipérisé prej rreth 2.9 milion banoré do t&
pérfitoj& né ményré t& térthorté pérmirésimin e menaxhimit & integruar t& ujit né vend.

2. Té dhéna paraprake dhe réndésia e Aktivitetit
2.1. Kuadri ligjor né fushén e menaxhimit t& ujit

Shqipéria &shté pjesé e Procesit t& Stabilizim Asociimit t& BE-s¢, i cili synon t& mbéshtesé pérpjekjet e
vendit pér t& forcuar demokracing dhe shtetin ligjor, pér t& kontribuar né stabilitetin politik, ekonomik dhe
institucional dhe pér t& pérfunduar tranzicionin né njé ekonomi tregu funksionale né Shqipéri. Pérafrimi i
legjislacionit t& saj me kuadrin rregullator q&¢ mbizotéron né BE &shté element kryesor né kété proces.

Republika e Shqipérisé angazhohet t& zbatojé legjislacionin pérkatés mjedisor t&¢ Bashkimit Evropian né
sistemin e tij ligjor kombétar, duke miratuar ose ndryshuar legjislacionin, rregulloret dhe procedurat
kombétare.

Mjetet kryesore t& politikés s& ujit pér menaxhimin e ujit né BE, t& cilat aktualisht jang bérg t&
réndésishme pér Republikén e Shqipérisé, jané:

-Direktiva 2000/60 / KE, Direktiva Kuadér e Ujérave (DKU) qé& pércakton kuadrin pér veprim t&
Komunitetit n& fushén e politikés s& ujit

-Direktiva 98/83 / KE, Direktiva e Ujit t& Pijshém, Direktiva pér Cilésing e Ujit t& Synuar pér Konsum
Njerézor



[image: image14.jpg]-Direktiva 91/271 / KEE, Direktiva pér Trajtimin e Ujérave té Zeza Urbane, Direktiva pér Mbledhjen,
Trajtimin dhe Shkarkimin e Ujérave Té Zeza.

Plani kryesor pér zbatimin e shpejté t&¢ reformave drejt aderimit né BE &shté Plani Kombétar pér
Integrimin Evropian (PKIE). PKIE pérfshin masat afatmesme dhe afatgjata, deri né vitin 2020, me qéllim
qé t& arrihet pérafrimi i ploté i legjislacionit kombétar me legjislacionin e BE-s¢ dhe t& pérafrohet né t&
gjithé sektorét me standardet e pércaktuara nga legjislacioni i BE-sé. PKIE &shté rishikuar ¢do vit dhe e
konsideron progresin e arritur, jo vetém né shkallén e pérafrimit, por edhe né zbatimin e legjislacionit t&
pérafruar. Seksioni i planifikimit i PKIE-it éshté i ndaré né 33 kapituj q& u pérgjigjen 33 kapitujve t& paré
té negociatave.

Mjedisi mbulohet né kapitullin 27 t& PKIE-s&. Ai pérfshin kuadrin ligjor pér mjedisin dhe, e réndésishme
pér kété Aktivitet, ¢&shtjen e menaxhimit t& burimeve ujore dhe progresin né lidhje me pérafrimin me
direktivat e ujit t& BE-sé dhe njé plan veprimi pér periudhén 2017-2020.

Ligji kryesor shqiptar pér menaxhimin e burimeve ujore &shté Ligji nr. 111/2012 "Pér Menaxhimin e
Integruar t& Ujérave", i ndryshuar me ligjin nr. 6 / 2018 q& rregullon fushat né vijim:

-Mbrojtjen dhe pérmirésimin e mjedisit ujor, d.m.th. ujérat sipérfagésore, ujérat e detit, ujérat territoriale,
shelfin kontinental, ujérat ndérkufitare, ujérat néntokésore dhe statusin e tyre.

-Mbrojtjen, zhvillimin dhe pérdorimin e géndrueshém t& burimeve ujore, té nevojshme pér jetén dhe
zhvillimin social dhe ekonomik t& vendit

-Shpérndarjen e barabarté t& burimeve ujore, si¢ parashikohet nga menaxhimi efektiv i tyre.
Mbrojtjen e burimeve ujore nga ndotja, nga pérdorimi i tepruar dhe nxitja e konsumit, duke u bazuar né
nevojat aktuale.

-Krijimin e kuadrit institucional t& kérkuar pér zbatimin e njé politike kombétare pér administrimin dhe
menaxhimin e burimeve ujore.

Ligji nr. 111/2012 plotésohet me disa akte nénligjore'.

Njé akt nénligjor i réndésishém qé po hartohet aktualisht &shté (projekt) Vendimi "Pér pérmbajtjen,
zhvillimin dhe zbatimin e Strategjive Kombétare t& Ujérave, Planeve t& Rrethit pér Menaxhimin e
Baseneve t¢ Lumenjve dhe Planeve t&¢ Menaxhimit t& Rrezikut nga Pérmbytjet". Ky akt pércakton
pérmbajtjen dhe procedurat pér zhvillimin dhe zbatimin e Strategjive Kombétare té Ujérave, Planeve t&
Menaxhimit t& Baseneve t& Lumenjve dhe Planeve t& Menaxhimit t¢ Rrezikut nga Pérmbytjet.

'Pér shembull:

- VKM Nr. 177, daté 31.03.2005 "Pér normat ¢ lejuara pér shkarkimet e léngshme dhe kriteret pér ndarjen mjedisore t& lumenjve ose
ujérave detare".

- VKM nr. 342, daté 4.05.2016 "Pér miratimin e kufijve territorialé dhe hidrografiké t¢ kufijve t¢ Baseneve t& Lumenjve né
Republikén e Shqipéris¢, vendndodhjen ¢ zyrés qendrore dhe pérbérjen e késhillit pér secilin prej tyre".
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dhe PKIE 2017 - 2020° sugjeron q@ transpozimi i legjislacionit pérkatés t& BE-sé éshté mjaft i avancuar
né Shqipéri. Megjithatg, zbatimi dhe realizimi mbeten prapa. Strukturat administrative dhe fondet pér kéto
struktura duket se nuk jané ngritur plotésisht dhe kuadri ligjor né vend shpesh nuk &shté efektiv.

Né ményré t&¢ pérmbledhur, si¢ éshté theksuar né Dokumentin e Aktivitetit, pérafrimi i legjislacionit
shqiptar drejt direktivave t& BE-sé qé& lidhen me ujin po pérmirésohet, por ka ende disa manggsi dhe
mospérputhje q¢ duhet t& trajtohen. Gjithashtu, &shté e nevojshme té plotésohen edhe akte nénligjore
shtesé. Reforma e Ujérave nén Késhillin Kombétar t¢ Ujérave/Grupi i Menaxhimit t& Integruar t&
Politikave (GMIP) dhe Sekretariati i tij Teknik (ST) synon t'i trajtojé kéto boshllége. Mungesa e
kapaciteteve dhe e ekspertizés dhe proceset e vendim-marrjes ende t¢ fragmentuara né sektorin e ujit,
bé&jné t& pamundur trajtimin me sukses t& kétyre boshllégeve dhe ofrimin e zgjidhjeve té realizueshme dhe
praktike pér kérkesat, kufizimet, burimet dhe ndikimet né shogéri, té cilat jané t& lidhura me pérafrimin t&
legjislacionit t& BE-s¢ né sektorin e burimeve ujore dhe zbatimin dhe realizimin e tij.

Duke pasur parasysh kéto realitete, ky Aktivitet do té fokusohet né pérmirésimin e kuadrit ligjor dhe
institucional shqiptar pér Menaxhimin e Integruar t¢ Burimeve Ujore (MIBU) dhe zhvillimin e
kapaciteteve pérkatése pér t& mundésuar avancimin e menaxhimit praktik, operacional dhe efektiv t&
baseneve ujore né t& gjithé vendin.

2.2.Menaxhimi i Baseneve té Lumenjve

Si njé vend kandidat pér né BE, Republika e Shqipérisé i &shté pérkushtuar DKU-sé s¢ BE-sé&. DKU
bazohet né parimet e njé menaxhimi t& integruar t& burimeve ujore (Parimet e Dublinit)* dhe shprehimisht
parashikon qé duhet t& pérgatiten Planet e Menaxhimit t& Baseneve t¢ Lumenjve (PMBL).

MIBU bazohet né faktin qé t& gjitha llojet e pérdorimit t& ujit jan& t& ndérvarura. Pér zbatimin e MIBU-s&,
vendimet né lidhje me pérdorimin dhe shpérndarjen e burimeve ujore merren bashkérisht nga t& gjithé
aktorét, duke pasur parasysh ndikimin g& ¢do lloj pérdorimi i ujit ka né ¢do pérdorim tjetér. MIBU
mbulon sasing dhe cilésing e burimeve ujore né nivel baseni dhe u kushton réndési t& veganté zonave t&
ndjeshme mjedisore né basenet pérkatése.

Pér té gjetur njé piké hyrjeje né MIBU, né pérputhje me specifikat e vendit dhe pér t& pércaktuar politikat,
prioritetet, strukturat dhe procedurat e duhura, njé Strategji Kombétare MIBU &shté njé instrument
udh&zues i réndésishém né nivel kombétar. Pér menaxhimin operacional t& burimeve té ujit, MMPH-t&
jang instrumentet kryesore t& planifikimit pér zbatimin e Strategjisé Kombétare t& MIBU-sé. Organet

2https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key documents/2016/20161109 report albania.pdf
3http://www.integrimi.gov.al/en/documents/strategic-documents/national-plan-for-european-integration-2017-2020&page=1

* Konferenca Ndérkombetare per Ujin dhe Miedisin, e zhvilluar né vitin 1992 (Dublin) paraqiti skemat e parimeve bazé té kuadrit t& MIBU-s&. (i)
Uji i fresket éshté njé burim i kufizuar dhe i prekshém, thelbésor per té mbéshtetur jetén, zhvillimin dhe mjedisin; (ii) Zhvillimi dhe menaxhimi i
ujit duhet t& bazohen né njé qasje pjesémarrése, duke pérfshiré pérdoruesit, planifikuesit dhe hartuesit e politikave né té gjitha nivelet; (iii) Grate
luajné rol gendror né& sigurimin, menaxhimin dhe ruajtjen e ujit; (iv) Uji ka njé vleré ekonomike né t¢ gjitha pérdorimet e tij konkurruese dhe
duhet t& njihet si dobi eckonomike.



[image: image16.jpg]kryesore pér zbatimin e PMBL-s¢ né Shqipéri jané: Késhillat e Baseneve t& Lumenjve (KBL-t&) dhe
Zyrat e Administrimit t& Baseneve t& Lumenjve (ZABL-t&).

Ne& Shqipéri, dobésia kryesore né zbatimin e nj&é MIBU-je ésht& defragmentimi i nivelit t& larté né sektorin
e ujit. Deri tani nuk &shté krijuar nj§ kornizé institucionale ndérsektoriale me pérfshirje té gjeré té paléve
t€ interesuara né MIBU dhe pérgjegjésité pér MIBU-né nuk jang té ndara qarté, por pérkundrazi jané t&
mbivendosura dhe pjesérisht kontradiktore. ZABL-t¢ pér t& gjitha basenet e lumenjve jané tashmé
formalisht funksionale, por vuajné nga kapacitete shumé t& kufizuara (institucionale dhe financiare) dhe
nuk kané bazé ligjore pér t'i béré ato funksionale dhe efektive.

Si rrjedhojé, Shqipéria duhet t& forcojé ndjeshém kuadrin e saj aktual politik, institucional dhe strategjik
pér MIBU-né. Kjo pérfshin zbatimin e Strategjisé Kombétare t& MIBU-sé té pasuar nga pérfundimi dhe
funksionalizimi i RBRM-ve dhe forcimi i institucioneve pérgjegjése pér menaxhimin e burimeve ujore né
nivel kombétar (Agjencia e Menaxhimit t&¢ Burimeve Ujore) dhe KBL-té / ZABL-t& né nivel baseni.
Strategjia e MIBU synon t& nxisé zhvillimin dhe menaxhimin e koordinuar & ujérave, tokés dhe burimeve
t¢ lidhura me t&, né ményré qé t& maksimizojé miréqenien ekonomike dhe sociale q& rezulton né ményrg
(€ barabarté, pa cenuar qéndrueshméring e ekosistemeve jetésore. Ndikimet e ndryshimeve klimatike
reflektohen né Strategjing pér & rritur qéndrueshméring e burimeve ujore ndaj ndryshimeve klimatike.
Ndérsa s¢ fundi éshté miratuar Strategjia Kombétare e MIBU-s€, zbatimi dhe realizimi i tij mbeten njé
sfidé kryesore.

Shqipéria né total ka gjashté Basene t& Lumenjve’:
1) Baseni i lumit Drini-Buna (mé i madhi);
2) Baseni i lumit Vjosa
3) Baseni i lumit Mat
4) Baseni i lumit Ishém-Erzen
5) Baseni i lumit Shkumbin
6) Baseni i lumit Seman.

Deri tani vetém njé PMBL &shté plotésuar pjesérisht (pér lumin Mat, 2010), por ende nuk &shté zbatuar
praktikisht. Aktualisht jang pérgatitur tre PMBL t& tjeré pér basenet Drin-Buna, Seman dhe Shkumbin.
Brenda objektit t& Burimeve Ujore dhe Aktivitetit t& Ujitjes (BUAU), té zbatuar nga MBZR (n& até koh&
pergjegjés pér menaxhimin e ujérave) dhe MASHT me financim nga BNRZH-ja dhe ASDZH-ja,
dokumentet e méposhtme né lidhje me zbatimin e MIBU-s¢ né vend jané né zhvillim dhe drejt
pérfundimit:

* Strategjia kombétare e MIBU-sé (e miratuar)

* PMBL pér basenet e lumenjve Drini-Buna dhe Seman (pérfundimi i vitit 2017)

* Baza e t€ dhénave t& konsoliduara t& burimeve ujore (Kadastra e Ujit) q¢ do t& pérdoret si bazé
pér planifikimin dhe programimin e burimeve ujore kombétare (né fazén e testimit q& nga muaji
janar 2017)

*Bazuar né VKM nr. 342, daté 4.05.2016 "Pér miratimin e kufijve territorialé dhe hidrografiké té kufijve té Baseneve
t€ Lumenjve né Republikén e Shqipérisé dhe pérbérjen e késhillit pér secilin prej tyre".




[image: image17.jpg]Né kuadér t& veprimit t&¢ mbéshtetur nga BE-ja me titull "Ndértimi i Institucioneve pér Zbatimin e
Legjislacionit Mjedisor t& BE-sé (NIZLE)" &shté né pérgatitje dokumenti né vijim né lidhje me MIBU-né:

¢ PMBL pér basenin e lumit Shkumbin (pérfundimi i vitit 2017)

Asnjé veprim nuk éshté iniciuar ende né lidhje me tre basenet e lumenjve té tjeré. Si¢ &shté
theksuar né Dokumentin e Aktivitetit, pérgatitja dhe zbatimi i QRM-ve qé mungojné mbetet njé
¢éshtje kyge q& kérkon vémendje dhe veprim me prioritet t& njé shkalle mé t& larté. Megjithaté,
procesi i filluar pér zhvillimin e tyre mbetet i paqarté. Kapacitetet dhe njohurité né t& gjitha
nivelet jané t& kufizuara dhe mekanizmat e mjaftueshém té financimit pér zhvillimin e PMB-ve
ose pér investimet e nevojshme t& rekomanduara né planin e masave, kryesisht mungojné.

Kéta faktoré mbéshtesin pérshtatshméring e pérgendrimit t& Aktivitetit né pérpunimin e PMB-ve
dhe zbatimin e tyre pér basenet e pérzgjedhura, si¢ rekomandohet né Dokumentin e Aktivitetit.

2.3. Kapaciteti institucional né nivel baseni

Njé faktor kritik pér prezantimin me sukses t& planifikimit dhe menaxhimit t¢ MIBU-s& dhe basenit lumor
né Shqipéri éshté krijimi i strukturave organizative, t& cilat jang pérgjegjése pér zhvillimin dhe zbatimin e
planeve t& menaxhimit t& baseneve ujore.

Sipas Ligjit Nr. 111/2012 "Mbi Menaxhimin e Integruar t& Burimeve t& Ujérave", KBL-té dhe ZABL-t& e
krijuara n& gjashté basenet jané t& autorizuara pér t& qené organet pérgjegjése administrative. Késhtu,

KBL-t& jané persona juridiké t& themeluar né kuadér t& TS-sé s¢ KBLS, ndérsa ZABL-t¢ jané struktura
nén MBL-ng’.

Neni 12 i Ligjit nr. 111/2012 rregullon q& ¢do KBL duhet té sigurojé:

* Njé mbrojtje racionale, zhvillim dhe funksionim t& burimeve ujore brenda kufijve t& vet t&
basenit;

* Shpérndarjen e drejté brenda kufijve t& vet t& baseneve, sipas qéllimit t& pérdorimit dhe
administrimit efektiv t& ujit;

* Mbrojtja e burimeve ujore nga ndotja, keqpérdorimi dhe pérdorimi i tepruar.

Sipas kuadrit ligjor ekzistues, secila prej KBL-ve kryesohet nga njé prej prefektéve pérgjegjés dhe

pérb&het nga 15 (baseni i lumit Mati) deri n& 27 (baseni i lumit Vjosa) anétaré q& pérfaqésojné ministrité,
. njésité e qeverisjes vendore (NJQV), bizneset dhe konsumatorét né basenin lumor.

KBL-t¢ do t& ndihmohen nga ZABL-té, té cilat veprojné si sekretariate teknike pér KBL-té. Detyrat

kryesore t&¢ ZABL-ve jané t& ofrojné vlerésimin teknik t& aplikimeve pér nxjerrjen e ujit, t& b&jné

rekomandime pér miratim nga KBL-t&, té mbéshtesin bashkité né ¢éshtjet e burimeve ujore dhe t& kryejné

inspektimin né vend t& t& gjitha aktiviteteve qé lidhen me pérdorimin e burimeve ujore.

SLigji nr. 111/2012, neni 12, Nén-seksioni 2
“Ligji nr. 111/2012, neni 13, Nén-seksioni 1



[image: image18.jpg]Né praktiké, t& gjashté KBL-té/ZABL-t& né Shqipéri jané t& dobéta. Ndarja e roleve dhe pérgjegjésive
pérkatése t& nivelit gendror nuk &shté e qarté. Shpérndarja e buxhetit pér strukturén e KBL-ve/ZABL-ve
éshté e kufizuar dhe personeli &shté i pamjaftueshém. ZABL-t& gjithashtu vuajné nga pajisjet e
pamjaftueshme pér zyra, transporti etj. Strukturat institucionale duhet & analizohen duke pasur parasysh
mjedisin e sektorit lokal dhe kufizimeve buxhetore, duke pasur parasysh kufizimet né terren si madhésia e
basenit, kapacitetet reale t& disponueshme dhe mundésité e financimit .

Si rrjedhojé, duhet t& zhvillohet njé qasje graduale dhe realiste pér krijimin e ZABL-ve operacionale qé
pérfshijné struktura t& geverisjes dhe financimit t& pércaktuara qarté, me pjesémarrjen e komuniteteve
lokale, duke pérfshiré grupet e margjinalizuara.

2.4 Pérftimi i ujit dhe pérdorimi i ujit né nivel baseni (kuadri buxhetor)

Pérmirésimi i MIBU-s¢ mund t& arrihet vetém me krijimin e strukturave t&¢ menaxhimit t& pérmirésuar
dhe financiarisht t& qéndrueshme (KBL-t&/ZABL-t&). Duhet t& mbulohen kostot fillestare dhe shpenzimet
e rregullta pér personelin e pérhershém, pér pajisjet dhe investimet kapitale.

Si institucionet pérgjegjése pér menaxhimin e burimeve ujore né Shqipéri, KBL-té/ZABL-¢ aktualisht
zotérojné vetém buxhete & kufizuara dhe si rrjedhojé nuk kané personel t& mjaftueshém dhe té& miré-
pajisur, duke mos kryer puné efektive. Qeveria e Shqipérisé miratoi kohét e fundit VKM-né nr. 662, (21
shtator 2016) "Pér tarifat pér pérdorimin dhe shkarkimin e ujit" si njé hap drejt vetéfinancimit t&
menaxhimit t& sektorit t& ujit. Megjithaté, deri tani sektori i ujit nuk pérfiton drejtpérdrejt nga ky akt
nénligjor pasi tarifat e vendosura shkojné né buxhetin e shtetit dhe nuk jané t& rezervuara pér sektorin e
ujit.

Njé pengesé tjetér éshté mungesa e njé inventari t& burimeve ujore t&¢ Shqipérisé dhe kapacitetet e
pérgjithshme t& kufizuara & institucioneve t&¢ MBL-s& né kété kontekst. Kadastra e Ujit pér Shqipéring,
baza e t& dhénave t& burimeve ujore dhe sistemi i informacionit, i cili do t& sigurojé bazén pér kuadrin
buxhetor pér MRT-né&, jané duke u pérgatitur.

Pérkrahja e krijimit t&¢ ZABL-s¢ operacionale dhe efikase do t& pérfshijé gjithashtu sugjerime pér
pérmirésimin e kuadrit buxhetor. Do t& zbatohet njé qasje e bazuar né t& drejtat e njeriut, duke pasur
parasysh né veganti parimin e qasjes sé barabarté tek uji dhe pérballueshméring financiare qé do té thoté
se uji duhet t& jeté financiarisht i pérballueshém pér t& gjithé, veganérisht pér té varfrit, grupet e dobét dhe
t& prekshém®.

2.5 Harmonizimi dhe bashkérendimi né sektorin e ujit
Qeveria shqiptare éshté e pérkushtuar q& t& pérmirésojé si njé prioritet kyg ecuriné e pérgjithshme t&

sektorit t& ujit népérmjet zbatimit t& njé qasjeje t& Menaxhimit t& Integruar t& Ujit (MIU), e cila tejkalon
burimet ujore.

8 Shpenzimet pér ujé nuk duhet té jené aq té larta sa té pengojné blerjen e mallrave té tjera jetésore. Si standard,
kostot e furnizimit me ujé dhe kanalizimeve nuk duhet té tejkalojné 5% té té ardhurave familjare né dispozicion.



[image: image19.jpg]Né kété kontekst, dokumentet strategjike, programet, planet dhe mjetet e méposhtme kang réndési t&
drejtpérdrejté pér Aktivitetin:

* Programi Kombétar i Sektorit, 2018-2030 (né proces pérgatitjeje)

* Strategjia kombétare e MIBU-sé (e miratuar)

* T& tre RPMP-t& aktualisht n& proces pérgatitjeje (shihni BUAU-né mé posht&)

¢ Kadastra e ujit (shihni BUAU-né mé poshtg)

* Masterplani i Furnizimit me Ujé dhe Kanalizime, i pérpunuar né vitin 2011 dhe i miratuar nga
KKU-ja mé 2015, pritet t& miratohet nga Késhilli i Ministrave deri né fund t& vitit 2017.
Trajnim dhe gertifikim pér administratén publike né sektorin e ujit
Kontributi Kombétar i Pércaktuar né Shqipéri (KPL) dhe Strategjia pasuese e Strategjisé s&
Pérshtatjes

Nismat e Qeverisé Shqiptare né sektorin e ujit mbéshteten nga institucionet e bashképunimit dypalésh dhe
shumépalésh. Shumica e partneréve dhe veprimeve pérkatése jané:

* SHGIBN - Programi i Pérshtatjes ndaj Ndryshimeve Klimatike n¢ Ballkanin Peréndimor
(Shqipéri, Kosovg, Ish Republika Jugosllave e Maqgedonisé dhe Mal i Zi).

* GEF / PNUD / GWP-Med - Mundésimi i Bashk&punimit Ndérkufitar dhe Menaxhimi i Integruar
i Burimeve Ujore né Aktivitetin e Zgjerimit t¢ Lumenjve t& Drinit né Shqipéri, Kosové, Ish
Republikén Jugosllave t& Magedonisé dhe Malin e Zi.

* NIZLE - Asistencé Teknike pér Ministring e Mjedisit né Shqipéri pér t¢ mbéshtetur ndértimin e
institucioneve dhe rritjen e kapacitetit t& tyre pér t& pérpunuar dhe zbatuar njé strategji t&
qéndrueshme sektoriale dhe pér té zbatuar legjislacionin mjedisor dhe ndryshimin e klimgs. Nén
kété AT, PMBL pér lumin Shkumbini pritet t& finalizohet né vitin 2017.

* Qeveria holandeze - Mbéshtetja ¢ AMBU-s& pér pérpunimin e njé koncepti pér trajnim dhe
certifikim p&r administratén publike né sektorin e ujit.

* Programet e pérbashkéta t& Bankés Botérore dhe ASDZH-sé:

- Projekti i Burimeve Ujore dhe Ujitjes (BUAU), né vazhdim

- Strategjia kombétare e MIBU-sé: e miratuar kohét e fundit

- Kadastra e Ujit: projektimi i sistemit tashmé &shté finalizuar

- Mjedise zyre, pajisjet TI dhe trajnimi iu ofruan personelit t& zyrave t& administratés sé
baseneve ujore.

- PMBL pér Drinin-Bunén dhe Semanin: pritet t& finalizohet né vitin 2017

* Programet rajonale t& financuara nga BAZH me GWP-Mediterranean (“Nxitja € Menaxhimit t&
Qéndrueshém t& Burimeve Natyrore né Evropén Juglindore népérmjet pérdorimit t& qasjes
Nexus” - Projekti Nexus) dhe me UNEP-in ("Pérmirésimi i Performancés Mjedisore dhe
Rregullimi i Klimés sé Investimeve t& Infrastrukturés né Rajonin Ballkanik Peréndimor nga
perspektiva e integrimit né BE” — ClimaProof)

Duke pasur parasysh véllimin e madh té aktivitetit t& vazhdueshém né sektorin e ujit né Shqipéri,
Aktiviteti do t& bashk&punojé né ményré pro-aktive dhe t& vazhdueshme me té gjithé aktorét pérkatés, né
ményré qé t& stimulojé sinergjité midis kétyre veprimeve dhe t& shmangg mbivendosjet dhe dublikimet.



[image: image20.jpg]3. Logjika e ndérhyrjes

Logjika treguese e ndérhyrjes sé Aktivitetit (shihni Shtojcén 1-a) bazohet né objektivat dhe rezultatet e
pércaktuara né Programin e Aktivitetit IAA 2016 (ID e Aktivitetit: IAA 2016/038718.05/AL/Mbéshtetje
pér Menaxhimin e Ujit).

3.1. Objektiva té pérgjithshém t& Aktivitetit
Objektivi i pérgjithshém i Aktivitetit &shté kontribuimi pér pérmirésimin e zbatimit t& Reformés
Kombgtare t¢ Ujit dhe pérparimi i Shqipérisé drejt kérkesave t& legjislacionit t& BE-s¢ pér ujin.

3.2 Objektiva specifike té Aktivitetit
Objektivi specifik i Aktivitetit &shté fuqizimi i kapaciteteve pér menaxhimin e sektorit ng pajtim me
politikat e BE-s¢ dhe konsolidimi i pérpjekjeve t& méparshme né kété drejtim.

33. Rezultatet e pritshme

Aktiviteti do t& arrijé rezultatet e méposhtme:

Rezultatet e pritshme 1 - RP1

Kuadri ligjor n¢ fushén e menaxhimit t& ujit t& pérmirésohet né njé ményré gjithépérfshirése dhe bazuar
né prova dhe t& zbatohet dhe realizohet & pajtim me kérkesat e BE-sé

Rezultatet e pritshme 2 - RP2

Planet e Menaxhimit t¢ Baseneve t& Lumenjve & zbatohen pér basene t& zgjedhur t& lumenjve, dhe né
pajtim me kérkesat ¢ BE-sé

Rezultatet e pritshme 3 - RP3

Té forcohet kapaciteti institucional né nivelin e basenit t& lumit pér t& zbatuar Menaxhimin e Integruar t&
Ujit

Rezultatet e pritshme 4 - NENI 4

Kuadri buxhetor dhe analiza ekonomike e pérftimit dhe pérdorimit t& ujit né nivel baseni t& pérmirésohet
né pajtim me parimet e direktivés kuadér pér ujin, struktura tarifore t& rishikohet dhe zbatohet.

Vérejtje pér objektivin specifik:
Objektivi specifik i Aktivitetit &shté t& forcojé kapacitetet, duke pasur parasysh Planin e Aktivitetit Gjinor
t&¢ BE 2016-2020 (BE PAGJ II-) dhe objektivat pérkatése t& QZHQ-sé.

Vérejtje pér rezultatet specifike:

RPI: Nénkuptohet q& aktiviteti mund t& ndihmojé vetém pér hartimin e nj& kuadri ligjor t& pérmirésuar
pér sektorin, ndérsa ¢do vendim pér miratimin e ligjeve dhe direktivave t& reja, zbatimin dhe realizimin e
tyre do t& jeté me institucionet pérkatése legjislative dhe ekzekutive. Njé kuadér ligjor i pérmirésuar dhe
gjithéperfshirés duhet t& marré parasysh qéndrueshméring e klimés, reagimin gjinor dhe gasjen e bazuar
né € drejtat e njeriut pér miratim nga Qeveria e Shqipérisé.

RP2: Pérgatitja e njé PMBL-je t& ploté (klima e géndrueshme dhe né pérputhje me dispozitat ¢ BE-PAGJ
1) dhe zbatimi dhe funksionalizimi i tij éshté njé proces prej minimalisht 5 deri 10 vjetésh dhe kérkon njé
organizim institucional funksional. Sipas RP2, Aktiviteti synon pérgatitjen e njé PMBL-je (cikli i parg)
sipas DKU t& BE-s¢ pér BU-t& e pérzgjedhura (q¢ do t& vendosen gjaté fazés fillestare) dhe pérgatitjen e
udhérréfyesve pér funksionalizimin e PMBL-ve t& plotésuara.




[image: image21.jpg]RP4: Brenda RP4, si analiza e kuadrit buxhetor aktual dhe pérpunimi i njé studimi financues pér MBL pér
t& identifikuar opsionet pér pérmirésimin e kornizés buxhetore ¢gmohen thelb&sore. Plani i Zbatimit pér
Kuadrin Buxhetor (PZ--KB) do t& lehtésojé zbatimin e njé kuadri t& pérmirésuar. Né bazé t& miratimit nga
Qeveria, Aktiviteti do t& mbéshtesé aplikimin e PZ—KB-sg&.

34. Aktivitetet Kryesore

T& katér RP-t& jang té ndérlidhura ngushté dhe si rijedhojé duhet té jené t& ndérlidhura né pércaktimin dhe
zbatimin e aktiviteteve q& do t& sinkronizohen me njéri-tjetrin.

3.4.1. Pérmirésimi i kuadrit ligjor t¢ menaxhimit t€ ujit (RP 1)

Aktivitetet qé kontribuojné né pérmirésimin e kuadrit ligjor né fushén e menaxhimit t& ujérave do t&
ndjekin njé qasje t& dyfishté.

Vlerésimi i kuadrit ligjor pér menaxhimin kombétar € ujit né lidhje me pérafrimin e legjislacionit
kombétar me legjislacionin e BE-s&.

Objekti i kétij vlerésimi &shté integrimi dhe zbatimi i legjislacionit t& BE-sé né sektorin e ujit né Shqipéri,
i ashtuquajturi proces i pérafrimit. Aktiviteti do t& analizojé ményrén sesi ka ndodhur transpozimi dhe do
t€ identifikojé boshlléqet dhe pengesat, duke pérfshiré rregulloret e BE-sé pér baraziné gjinore (BE PAGJ
II), dispozitat e Strategjisé s& Pérshtatjes me BE-ng, objektivat pérkatése t&¢ QZHQ-sé dhe standardet dhe
parimet e t& drejtave t& njeriut e drejta e njeriut pér ujé).

Vlerésimi nuk pérfshin vetém transpozimin ligjor, por edhe ekzistencén e strukturave administrative,
instrumenteve financiare pér zbatimin, funksionimin dhe zbatimin e ligjeve.

Vlerésimi do t& pérfshijé tre komponentét kryesoré t& pérafrimit:
* Transpozimin e t& gjitha ligjeve pérkatése t& BE-s&’,
¢ Zbatimin praktik, dhe
» Ekzekutimin

Pérmirésimi i kuadrit ligjor pér menaxhimin e ujérave né nivel baseni

QSH synon t& prezantojé njé MIBU. Kjo do t& pérfshijé njé planifikim t& koordinuar dhe menaxhim né
sektorin e ujit né t& gjitha nivelet e qeverisé dhe do t& pérfshijé shoqériné civile dhe sektorin privat. Ky
aktivitet mbéshtet zbatimin e komponentéve kryesoré pér MIBU-né nga pérgatitja e PMBL-sé (RP 2),

° Vlerésimi pér pérafrimin e kuadrit ligjor né sektorin e ujit do t& pérfshijé direktivat e méposhtme evropiane:

- Direktiva Kuadér e Ujit, Direktiva 2000/60 / KE

- Direktiva pér trajtimin e ujérave té zeza urbane, Direktiva e Késhillit 91/271 / KEE

- Direktiva e ujit t& pijshém, Direktiva e Keshillit 98/83 / KE

- Direktiva e ujit t& larjes, Direktiva e Késhillit 2006/7 / KEE

- Direktiva Nitrateve, Direktiva e Késhillit 91/676 / KEE

- Direktiva e Ujit Néntokésor, Direktiva 2006/118 / KE

- Direktiva e Peshkut t¢ Ujit t¢ Embél, Direktiva ¢ Késhillit 2006/44 / KE

- Direktiva e Pérmbytjeve, Direktiva 2007/60 / KE

- Direktiva 2013/39 / BE q& ndryshon Direktivén 2000/60 / KE dhe 2008/105 / KE n¢ lidhje me substancat prioritare né fushén e
politikés s¢ jit

- Direktiva 2009/90 / KE q¢ vendos Specifikime Teknike pér Analizén Kimike dhe Monitorimin e Statusit t& Ujit.

- Direktiva 2008/105 / KE pér Standardet e Cilésisé s¢ Mjedisit né Fushén e Politikés S¢ Ujit




[image: image22.jpg]pérmirésimin e kapaciteteve né nivelin e basenit lumor (RP 3) dhe pérmirésimin e kuadrit buxhetor
pérkatés (RP 4). Kjo, nga ana tjetér, kérkon sigurimin e njé kuadri t§ qéndrueshém ligjor q& &shté ndjekur
n€ RP 1 t& kétij Aktiviteti.

Qasja e propozuar &shté té analizojé kuadrin ligjor specifik pér menaxhimin e ujérave né nivel baseni.
Analiza do t& shqyrtojé informacionin, planet dhe prioritetet pérkatése t& PKIE-sé (Kapitulli 27), si dhe
gietjet dhe rekomandimet e aktiviteteve t& tjera & kaluara /t¢ vazhdueshme (Strategjia Kombétare e
MIBU, PMBL e pérgatitur etj.).

Gjetjet pér mangésité e identifikuara ng kuadrin ligjor do t& sigurojné bazén pér pérgatitien e njé
strategjie afatgjaté pér t& pérpunuar njé kuadér ligjor t& pérmirésuar pér menaxhimin e ujit né nivel
baseni. Kjo strategji do t& shérbejé si bazé pér konsultim me aktorét, identifikimin dhe prioritizimin e
veprimeve, si dhe njé udhérréfyes pér zbatimin e detyrave & rekomanduara nga partnerét shqiptaré té
mbéshtetur nga Aktiviteti.

Aktivitetet q¢ do té pércaktohen né strategji do t& jené thelbésore pér zbatimin e aktiviteteve pér arritjen e
RP 2 - 4. AMBU-t€ dhe ZABL-t& do t& mbéshteten nga Aktiviteti ng zbatimin e kétyre aktiviteteve me
prioritet.

Aktivitetet e planifikuara:
-Vlerésimi i kuadrit ligjor ekzistues pér menaxhimin kombétar t& ujit né lidhje me pérafrimin e tij me
legjislacionin e BE-s&
-Analizé e hollésishme e kuadrit ligjor pér menaxhimin e ujérave né nivel baseni.
-Pérgatitja e njé strategjie pér pérpunimin e njé projekt kuadri ligjor t& pérmirésuar pér menaxhimin e
ujérave né nivel basen, duke mbéshtetur arritjet e RP 2, 3 dhe 4
-Mbéshtetje né zbatimin e veprimeve prioritare t& strategjiss
- Mbéshtetje né hartimin e politikave, dokumenteve ligjore dhe /ose rregullatore
- Pérkrahje e ministrive / institucioneve pérkatése né pércjelljen e strategjisé

3.4.2 Pérgatitja e Planeve té Menaxhimit t& Basenit té Lumenjve (RP2)

Aktiviteti do t& mbéshtesé Shqipéring né pérgatitien dhe zbatimin e PMB-ve. Procesi do & bazohet né njé
kuadér institucional, ligjor dhe financiar g& lidhet me situatén dhe potencialet vendore dhe krijon njé
mjedis t&€ pérshtatshém pér pjesémarrjen e paléve té interesuara, duke pérfshiré grupet ¢ margjinalizuara.
Kjo siguron pércaktimin e objektivave realé dhe arritjen e njé zbatimi t& vazhdueshém né njé proces
afatgjaté té miré- koordinuar dhe t& organizuar.

Me qéllim t& krijimit t& njé perspektive té ploté mbi statusin e instrumenteve t& MIBU-sg, do t& b&het njé
renditje dhe vlerésim i aktiviteteve t& kaluara dhe t& vazhdueshme né fushén e MRT-sé dhe do t&
ndérlidhen me analizat e béra né RP 1 lidhur me pérafrimin e BE-sé dhe kuadrin ligjor né nivelin e
basenit. Shkalla reale e zbatimit t& veprimeve né vazhdim &shté e paqarté dhe kjo do t& vlerésohet dhe
veprimet e métejshme do t& identifikohen si té nevojshme. Do t¢ Identifikohen dhe analizohen kushtet
lokale t& vendit, potencialet dhe pengesat pér krijimin ¢ njé MBU né t& gjitha 6 basenet ujore.

Bazuar né¢ analizén dhe vierésimin e kryer, do t& pérgatiten sipas fazave Udhérréfyesit pér arritjen e
grupeve t& plota t¢ PMBL operacionale pér té gjashté basenet ujore. Procesi i planifikimit t& basenit lumor



[image: image23.jpg]duhet t& pérshtatet me realitetin shqiptar dhe t& planifikohet si cikél né njé proces me tre faza, t& ngjashém
si¢ pércaktohet nga DKU e BE-s¢.!?

Aktiviteti do t& mbéshtesé pérgatitjen e QRM-ve pér dy basenet e pérzgjedhura t& lumenjve pér ciklin/
hapin e paré q& do t& shérbejé si model pér QSH-né pér basenet e mbetura t& lumenjve. Kéto plane do t&
marrin né konsideraté ndikimet e ndryshimeve klimatike, veganérisht pér sa i pérket rrezigeve t&
thatésirés dhe pérmbytjeve. Planifikimi do t& bazohet né nj&é modelim sistematik dhe do t& rezultojé né
propozime pér ndérhyrje dhe masa. (Mésimet nga projekti i mbéshtetur né vazhdim nga BB /ASDZH si
dhe kétu do t&€ merren parasysh dy programet rajonale mbi pérshtatjen nga SHGJBN-ja dhe AAZH-ja)
Zgjedhja pérfundimtare e baseneve t& lumenjve do t& béhet gjaté fazés sé fillimit né bazé & kritereve t&
pérshtatshme.

Cikli i parg i pérgatitjes s¢ PMBL-ve t& pérzgjedhura do t& mbulojé:

« Karakterizimin e basenit lumor (duke pérfshiré presionet, zonat e ndjeshme)

« Bilancin e ujit dhe gjendjen e cilésisé sé ujit dhe monitorimin
Identifikimi i problemeve/konflikteve dhe masave prioritare si hap i paré i njé Programi Masash. PBMR-
& duhet t& shqyrtojné veprimet e mundshme prioritare t& strategjisé pér pérpunimin e njé kuadri ligjor t&
pérmirésuar né lidhje me basenet ¢ lumenjve (shihni RP 1).
PMBL-ja duhet t& jet& n& pérputhje me VFU-né e BE-s¢ dhe do t& pérfshijé:

« Hartimin e Planeve t& Menaxhimit t& Baseneve Ujore (cikli i paré)

+ Analizén e géshtjeve thelbésore t& zbatimit t&¢ PMBL-s¢ (kapacitetet, financimi etj.)

* Trajnimi i personelit t¢ AMBU-sé dhe ZABL-ve pér funksionimin e PMBL-s&
Gjithashtu, QRM-t& do t& pérfshijné masat mbrojtése mjedisore, sociale dhe gjinore, si dhe parimet e
qeverisjes sé miré né pérputhje me kérkesat e BE-sé dhe BAZH-it. Lista e masave prioritare t& propozuara
do t& vlerésohet sipas aspekteve t& ndryshimeve klimatike.
Aktivitetet pér mésim dhe zhvillim (N & ZH) do t& zbatohen pér zhvillimin e kapaciteteve né strukturat
administrative né nivelin e baseneve ujore (ZABL-t&) dhe paralelisht me pérgatitien ¢ PMB-ve. Duhet t&
pérgatitet njé koncept pér krijimin e njé platforme t& pérhershme L & D (shihni RP 3).

Pérgatitja ¢ PMBL-sé do t& udhéhiget nga AMBU-ja, me pjesémarrjen aktive t& ZABL-s¢ pérkatése.
Pjesémarrja e paléve té interesuara do té sigurohet népérmjet pérfshirjes sé njésive té qeverisjes vendore,
agjencive qeveritare, KBU-ve, OSO-ve dhe sektorit privat.

AMBU-ja tashmé& po shqyrton opsionet potenciale pér strukturén administrative t¢ MBU-sé né
Shqipéri. Deri tani ekzistojné ZABL t& veganta pér secilin nga gjaté basenet ujore. Nése vihet né dukje,
aktiviteti do t& mbéshtesé vlerésimin ¢ opsioneve potenciale pér njé strukturé mé efektive. Opsionet e
mundshme mund t& shkojné nga gjashté ZABL né njé ZABL kombétare, me degé né nivel baseni ose njé
lévizje graduale nga njé deri né gjashté ZABL. Nj& opsion tjetér mund t& jeté¢ menaxhimi i dy ose mé
shumé baseneve t& lumenjve (rrethi i basenit lumor) nga njé agjenci. Vlerésimi i opsioneve do t& marré né
konsideraté kushtet lokale (si personeli i kualifikuar pér meshkuj dhe femra, madhésia ¢ BL-sg, etj.),
céshtjet financiare, parimet e qeverisjes s¢ miré etj, dhe do t& diskutohet né ményré transparente me

10 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/info/timetable_en.htm




[image: image24.jpg]institucionet pérkatése, kryesisht AMBU-né. Diskutimi do t& mb&shtetet me studime t& rasteve nga
pérafrimi nga vendet e tjera t& BE-sé.

Aktivitete té planifikuara:

- Renditja dhe vlerésimi i aktiviteteve t& kaluara dhe t& vazhdueshme né lidhje me MIBU-
né né pérgjithési dhe PMBL-té né veganti;

- Pérgatitja e njé udhérréfyesi me faza pér pérgatitien e PMB-ve té plota pér t& gjashté
basenet ujore;

- Pérgatitia e QRM-ve pér dy BL t& pérzgjedhura si hap t€ paré i Udhérréfyesit

- PMBL-t€ pér dy basenet e zgjedhura do t& zbatohen sipas Udhérréfyesit pér hapin e parg
t& njé qasjeje ciklike;

- Pérkrahja e ministrive /institucioneve pérkatése né pércjellijen e Udhérréfyesit pér
krijimin e PMBL-ve (duke pérfshiré mbéshtetjen teknike né vendin e punés).

3.4.3. Fuqizimi i kapaciteteve institucionale né nivel baseni (RP 3)

Pér t& sjellé né fuqi MIBU-ng, nevojiten struktura t& pérshtatshme organizative né nivelet e basenit pér t&
mundésuar menaxhim efektiv, vendim-marrje transparente dhe gjithépérfshirése, si edhe qeverisje té miré.

Aktiviteti do t& kontribuojé népérmjet aktiviteteve t& tij pér € pérmirésuar kapacitetet pér MIBU-né,
pérkatésisht né ZABL / KBU-ve. Zhvillimi i kapaciteteve do t& ndiget né disa faza.

Me qgllim pérmirésimin e kapaciteteve institucionale pér zbatimin e ligjit t& ujit, do t& realizohet hartimi
dhe vlerésimi i veprimeve dhe procedurave pérkatése (& kaluara dhe t& vazhdueshme dhe & lidhura me
analizat e ndryshme t& ndérmarra né RP 1 dhe 2 pér procesin e pérafrimit t&¢ BE-sé dhe boshlléget e
kuadrit ligjor né nivelin e basenit.

Kjo analizé e hendekut do t& sigurojé bazén pér formulimin e njé Plani Zhvillimi t¢ Kapaciteteve (PZHK)
pér institucionet pérkatése. PZHK-ja do t& propozojé njé pérmirésim institucional pér menaxhimin e
ujérave né nivelin e baseneve ujore, veprimet e identifikuara, kontributet e nevojshme, nevojat financiare,
pérgjegjésité dhe detyrat pér zbatim, qéllimet, afatin kohor dhe planin e monitorimit.

PZHK-ja do t& pérfshijé njé program N & ZH pér ZABL-t& dhe pér AMBU-t& dhe njé koncept pér
transferimin e njohurive dhe mekanizmin e shkémbimit midis grupeve t& interesit né Shqipéri dhe me
vendet e tjera. Aktivitetet trajnuese do t& zbatohen paralelisht me zbatimin e udhérréfyesve pér krijimin e
PMB-ve. Trajnimet duhet t& pérfshijné informacion mbi parimet e Menaxhimit t&¢ Basenit t& Lumenjve,
planifikimin e Menaxhimit t& Baseneve Ujore, pérfshirjen e aktoréve, pérshtatien e mijedisit dhe
ndryshimeve klimatike, si dhe zbatimin praktik t& qasjeve t& bazuara né té drejtat e njeriut pér sektorin e
ujit dhe menaxhimin sipas parimeve t& qeverisjes sé¢ miré (pjesémartja, transparenca, llogaridhénia,
mosdiskriminimi).

Pérveg masave t¢ N&ZH t& bazuara né Aktivitetin pér ZABL-t¢ dhe institucione t& tjera, duhet t&
shqyrtohet mundésia e krijimit t& njé platforme t& pérhershme N&ZH. Kjo do té¢ mundésonte trajnim t&
pérhershém, t& qéndrueshém dhe t& harmonizuar pér t& gjitha nivelet administrative né autoritetet
shqiptare té pérfshira né menaxhimin e ujérave.



[image: image25.jpg]Njé platform& e mundshme pér trajnime té tilla mund té jeté Shkolla Shqiptare e Administratés Publike
(SHSHAP), e cila &shté themeluar me Vendimin e Késhillit t& Ministrave nr. 133 (12 mars 2014), nén
drejtimin e Ministrisé s& Inovacionit dhe Administratés Publike (MIPA). Qéllimi i tij éshté t& sigurojé
trajnim profesional pér népunésit civilé dhe t& ofrojé programe t& kualifikimit t& cilésisé s& larté pér
administratén publike. Deri tani, nuk ofrohet trajnim i pérshtatshém pér menaxhimin e ujit. Megjithaté,
njé nismé e Holandés dhe njé proces i ri koordinimi me aktorét pérkatés dhe AMBU-né ndjekin drejtimin
e njé dege t& ujit né SHSHAP pér trajnimin e institucioneve té t& gjitha niveleve administrative né
sektorin e ujit, duke pérfshiré nivelin e basenit ujor.

Aktivitete té planifikuara:
Aktivitetet e propozuara do té mbéshtesin instalimin e kapaciteteve t& mjaftueshme pér té
operacionalizuar MIBU-né né vendin qé mbéshtetet né Strategjiné Kombétare t&€ MIBU-sé dhe PMBL-ve.
Organet kryesore jangé KBL-té dhe ZABL-t&. Megjithaté, do t& pérfshihen edhe autoritetet pérkatése
kombétare dhe lokale.
- Analiza dhe vlerésimi i kapaciteteve institucionale t&¢ MIBU-sé né lidhje me zbatimin
praktik t¢ MBU-s¢ dhe parimet e qeverisjes s& mirg;
- Pérgatitja e nj¢ PZHK-je pér arritjen e kapaciteteve t& pérshtatshme né gjashté ZABL /
KBL;
- Zbatimi i PZHK-sé pér BL-té e pérzgjedhura;
- Mbéshtetja e krijimit t& njé platforme t& pérhershme N & ZH, duke pérfshiré transferimin
e njohurive dhe mekanizmat e shkémbimit.

3.4.4. Pérmirésimi i kuadrit buxhetor (RP 4)
Me qéllim qé t&é sigurohet njé¢ MBU i géndrueshém dhe pérmirésimi i funksionimit t& institucioneve
pérgjegjése (shihni RP 2 dhe 3), pérmirésimi i kuadrit buxhetor &shté element thelbésor né Aktivitet.

Né kéte drejtim, Aktiviteti do t€ fillojé me hartimin dhe vlerésimin e sistemeve dhe procedurave aktuale
dhe veprimet e planifikuara pérkatése pér financimin e MBU-sé. Kjo pérfshin vlerésimin e zbatimit t&
VKM-s& Nr. 662 (21 shtator 2016) pér tarifat pér pérdorimin dhe shkarkimin e ujit dhe do té rezultojé né
njé analizé t& statusit dhe hendekut mbi kuadrin aktual buxhetor pér menaxhimin e ujérave né nivel
baseni. Kjo analizé do t& identifikojé fokusin pér njé strategji financimi q& do t& pérgatitet pér MIBU-né
né nivel baseni.

Strategjia e financimit do t& p&rshkruajé nevojat financiare pér t€ gjitha aspektet e MIBU-sé né nivelin e
basenit dhe paraqet skenaré t& ndryshém pér financimin e mundshém nga burimet e mundshme t&
financimit (si pér shembull pagesat pér nxjerrjen e ujit, shkarkimin, taksat, transfertat etj), duke pérfshiré
barazing gjinore pérkatése dhe aspektet e pérfshirjes.

Pas pérpunimit t& njé propozimi pér njé kuadér buxhetor t& pérmirésuar, konsultimit dhe dakortésimit me
aktorét e pérfshiré (AMBU, MF, bashkésia e donatoréve etj) do t& pérgatitet njé Plan Zbatimi pér Kuadrin
Buxhetor (PZ--KB) pér MIBU-né né nivel baseni. Ky PZ--KB do t& pérfshijé veprimet e identifikuara,
kontributet e nevojshme, nevojat financiare, pérgjegjésité dhe detyrat pér zbatim, géllimet dhe afatet
kohore. Zbatimi i tij do t& miratohet nga Qeveria e Shqipérisé dhe do t& mbéshtetet nga Aktiviteti.



[image: image26.jpg]Aktivitetet pér pérmirésimin e kuadrit buxhetor duhet t& sinkronizohen me pérmirésimin e kuadrit ligjor
(RP 1), pérgatitien e PMBL-ve (RP 2) dhe p&rmirésimin e kapaciteteve t& menaxhimit t& ujit (RP 3).
Shumé nga aktivitetet pérkatése pér QR 1-3 jané t& ndérlidhura dhe sigurojné né kémbim bazén pér
pérmirésimin e kuadrit buxhetor, p.sh. nevojat financiare pér planifikimin e MBU dhe strukturén
institucionale né nivel baseni.

Aktivitetet e planifikuara:

- Analiza dhe vlerésimi i kuadrit buxhetor t& menaxhimit t& burimeve ujore né nivel baseni,
diskutimi dhe marréveshja kuadér me palét e interesuara

- Pérgatitja e njé Plani Zbatues pér Kuadrin Buxhetor (PZ--KB) t& menaxhimit t& burimeve
ujore né nivelin e basenit, duke pérfshiré standardet e t& drejtave t& njeriut pér ujg, té tilla si
disponueshméria, pérballueshméria financiare dhe mosdiskriminimi né akses

- Mbéshtetja e institucioneve pérkatése né zbatimin e PZ—KB-sé (duke pérfshiré trajnimin ng
vendin e punés)

3.4.5. Prokurimi i pajisjeve

Prokurimi i pajisjeve p.sh., kompjuteré, softueré ose servera pér menaxhimin e basenit lumor do t&
specifikohen gjaté zbatimit t& Aktivitetit. Kontratat e prokurimit qé tejkalojné 15,000.00 Euro do t&
botohen n& fagen e AAZH-s¢ mbi baza vjetore duke deklaruar titullin, natyrén dhe qéllimin e kontratés,
emrin /adresén e kontraktuesit dhe shumén e kontratés.

4. Zbatimi
4.1 Metodologjia dhe parimet drejtuese
Zbatimi i Aktivitetit do t& udhéhiqet nga parimet e méposhtme ndérkombétare dhe gasjet metodologjike:

* Politikat pérkatése t&¢ BE-s¢ dhe legjislacioni né lidhje me sektorin e furnizimit me ujé dhe
kanalizimet (FUK) duhet t& merren parasysh dhe né pérputhje me marréveshjet pérkatése q&
Shqipéria ka nénshkruar me BE-ng, veganérisht DKU t&¢ BE-s¢, PAGJ II t¢ BE-sé dhe
Strategjing e Pérshtatjes sé¢ BE-sé . Parimet dhe vlerat e "Kartés Evropiane pér Bashképunimin
e Zhvillimit né mbéshtetje t& qeverisjes lokale" do t& respektohen plotésisht.

» Té& gjitha ndérhyrjet duhet t& udhéhigen nga Deklarata e Parisit mbi Efikasitetin ¢ Ndihmés, si
dhe nga Axhenda e Akrit pér Aktivitet dhe Partneriteti Busan pér Bashképunimin Efektiv pér
Zhvillim.

* Hartimi dhe zbatimi i t& gjitha aktiviteteve do t& jen& n& pérputhje me politikat kombétare
ekzistuese dhe né koordinim me aktorét kryesoré pérkatés dhe ndérhyrjet né terren (pérputhja e
politikave). Aktiviteti do t& bazohet né pérvojat, projektet, proceset dhe strukturat ekzistuese né
vend.

* Parimet e qeverisjes sé miré (p.sh. né lidhje me strukturén institucionale t&¢ KBL/ZABL-ve),
integrimi gjinor dhe fuqizimi i statusit t& grave do t& ndigen né t& gjitha ndérhyrjet (shihni
gjithashtu kapitullin 7.3) dhe do t& zbatohen dispozitat e BE PAGIJ II (2016-2020)

* Masat e zhvillimit té kapaciteteve né kuadér t& kétij Aktiviteti jané kuptuar si proces
népérmjet té cilit individét, organizatat dhe shoqérité marrin, forcojné dhe ruajné aftésité pér t&
vendosur dhe arritur objektivat e tyre t& zhvillimit gjaté kohés (sipas pérkufizimit t& PNUD-it



[image: image27.jpg]pér zhvillimin e kapaciteteve'"). Zhvillimi i kapaciteteve do t& ndjeké njé qasje t& orientuar
drejt rezultateve dhe do t& zbatojé parimet e barazisé gjinore (veprime afirmative); kapacitetet e
institucioneve pérkatése do t& forcohen pér & rritur cilésing e rezultateve né hartimin e
politikave, ofrimin e shérbimeve dhe né fushén e monitorimit/ mbikéqyrjes dhe menaxhimit t&
kontratave. Vémendje ¢ veganté do t'i kushtohet identifikimit dhe analizés sé shtytésve dhe
kufizimeve t& ndryshimit pér t& pércaktuar dhe dhéng kontributin/ mbéshtetjen mé t& miré
specifike.

e Transferimi i njohurive dhe qasja pjesémarrése: Pérfshirja e personelit t& homologéve dhe
pérfituesve né fazén e planifikimit (fazén fillestare), zbatimi dhe fazat pérfundimtare t&
aktivitetit. Kjo do t& ofrojé pérvojé praktike dhe do té lehtésojé mésimin dhe transferimin e
njohurive. Ekspertiza do t& transferohet né até ményré qé aktorét pérkatés t& jend t& afté t&
planifikojn& dhe zbatojné aktivitetet e tyre dhe t& pérshtatin mé tej qasjet e tyre strategjike.

* Qasja e ndértimit t& konsensusit: Konsultime t& gjera do t& zhvillohen me pérfituesit e
drejtpérdre;jté, si dhe aktorg t& tjeré t& pérfshiré né sektorét pérkatés t& mbuluar nga aktiviteti. Si
rrjedhojé, té gjithé elementet e Aktivitetit do t& dakortésohen para zbatimit. Kjo do & sigurojé
zbatimin me pjesémarrje t& aktivitetit, transparencén midis t& gjitha paléve t& interesuara dhe
llogaridhénies ndaj shoqgrisé civile shqiptare. Do t& nxitet bashképunimi ndérmjet sektorit
publik dhe atij privat, si dhe shogérisé civile.

 Té gjitha ndérhyrjet udhéhigen nga njé qasje e bazuar né té drejtat e njeriut (QBDNI), e cila
pérfshin - parimet e i) disponueshmérisé, ii) cilésisé dhe sigurisg, iii) qasjes, iv)
pérballueshmérisé financiare, v) mosdiskriminimit. ABU-t& do t& mbéshteten népérmjet kétij
Aktiviteti né rolin e tyre si mbartés t& detyrimeve. Pérveg késaj, konsumatorét dhe organizatat
pérkatése t& shoqérisé civile duhet t& mbéshteten né rolin e tyre si mbajtés t& t& drejtave. Shihni
pér mé shumé informacion: Dokumenti i BAZH-it pér t& drejtén e ujit dhe kanalizimeve!'2.
Angazhimi i ploté i Qeverisé shqiptare pér t& ndjekur nj¢ QBDNJ né sektorin e ujit népérmjet
bashké-sponsorizimit t&¢ Rezolutés sé Késhillit t¢ OKB-s& pér t& Drejtat e Njeriut "E drejta e
njeriut pér ujé t& pijshém t& sigurt dhe kanalizime" (e miratuar mé 28 shtator 2011) do t&
inkurajohet.

Céshtjet kryesore qé duhet t& merren parasysh né Aktivitetin ng lidhje me & Drejtat e Njeriut (DNJ):

* Sigurimi i nj& analize t& legjislacionit pérkatés nga perspektiva e burimeve njerézore, duke
pérfshiré identifikimin e pikave hyrése specifike né Aktivitetin pér pérafrimin e ndérhyrjeve me
standardet q¢ lidhen me t& drejtén e njeriut pér ujé (duke pérfshiré Acquis Communautaire) dhe
parimet e t& drejtave t& njeriut.

 Té dhénat mblidhen né ményré analitike sipas aspekteve t& gjinisé dhe t& cenueshmérisg, p.sh.
zonat ku jetojné pakicat.

* Té sigurohet pjesémarrja e komuniteteve lokale, duke pérfshiré komunitetet e margjinalizuara,
né strukturén geverisése t&¢ ABU-sé.

* Procesi i buxhetimit t& qéndrueshmérisé ekonomike t& bazohet né njé qasje t& bazuar ng t&
drejtat e njeriut (respektimi i parimit t& qasjes s& barabarté né ujé dhe pérballueshméria
financiare)

11 shihni shénimin e praktikés s& PNUD-it: http://content.undp.org/go/cms-service/download/asset/?asset id=1654154
2 http://www.entwicklung.at/uploads/media/Focus_Right to Water Apr2013.pdf




[image: image28.jpg]Pér sa i pérket zbatimit t& njé QBDNIJ-je, veprimi synon t& kontribuojé né& objektivat e méposhtém t&
QZHQ-sé dhe Angazhimet e Shqipérisé:

* QZHQ Synimi 6.1: Deri né vitin 2030 t& arrihet njé qasje universale dhe e barabarté né ujé t&
pijshém té sigurt dhe t& pérballueshém pér t& gjithé.

* QZHQ Synimi 6.3: Deri né vitin 2030, pérmirésimi i cilésisé s& ujit duke reduktuar ndotjen,
eliminimin e hedhjes dhe minimizimin e ¢lirimit t& kimikateve dhe materialeve té rrezikshme,
duke e pérgjysmuar pérgindjen e ujérave t& zeza té patrajtuara dhe duke rritur riciklimin

* QZHQ Synimi 6.4: Deri né vitin 2030, t& rritet ndjeshém efikasiteti i pérdorimit t& ujit né t&
gjithé sektorét dhe té sigurojé térheqje té qéndrueshme dhe furnizim t& ujérave t& émbla pér t&
trajtuar mungesén e ujit dhe pér t& zvogéluar ndjeshém numrin njerézve personave qé vuajné nga
mungesa e ujit.

* QZHQ Synimi 6.6: Deri né vitin 2020 t&¢ mbrohen dhe rivendosen ekosistemet e lidhura me
ujérat, duke pérfshiré malet, pyjet, ligatinat, lumenjté, akuiferet dhe ligenet.

* QZHQ Synimi 6.b: Mbéshtetia dhe forcimi i pjesémarrjes s& komuniteteve lokale né
pérmirésimin e menaxhimit & ujit dhe kanalizimeve.

* QZHQ Synimi 15.1: N& vitin 2020 t& sigurojné ruajtjen, restaurimin dhe pérdorimin e
qéndrueshém t& ekosistemeve ujérave t& émbla tokésore dhe né brendési dhe shérbimeve té tyre,
né veganti pyjeve, ligatinave, maleve dhe tokés sé thaté, né pérputhje me detyrimet sipas
marréveshjeve ndérkombétare

* QZHQ Synimi 16.6: Zhvillimi i institucioneve efektive, t& pérgjegjshme dhe transparente né t&
gjitha nivelet

* QZHQ Synimi 16.7: Sigurimi i vendimmarrjes s& pérgjegjshme, gjithépérfshirése, pjesémarrése
dhe pérfaqésuese né té gjitha nivelet.

4.2 Grupi i synuar dhe pérfituesit
Aktiviteti dhe aktivitetet e tij & pércaktuara synojné t& forcojné MIBU-né né Shqipéri, duke ofruar
ndihmé né zhvillimin e kapaciteteve né nivel gendror dhe lokal.
Meqgé veprimi synon té mbéshtesé si nivelin qendror, ashtu edhe até rajonal / lokal, organet e hartimit dhe
zbatimit t& politikave, si dhe organet operacionale né t& gjitha nivelet jang pérfituesit kryesoré (shihni
Shtojcén 1-c, kuadri institucional). Njé analizé e paléve t& interesuara &shté pjesé e fazés fillestare.
Grupi kryesor i synuar dhe né té njéjtén kohé partnerét e Aktivitetit do t& jené:

+ AMBU:

- Népérmjet bazés s¢ pérmirésuar pér qeverisjen e sektorit t& ujérave, zbatimit efektiv t&
politikés s& MIBU-sé& dhe forcimit t& kapaciteteve né nivel gendror.

- Népérmjet qeverisjes sé pérmirésuar t€ ujit né perspektivén e PMB-ve né pajtim me
programet dhe planet strategjike kombétare t&¢ BE-DKU-sé.

- Népérmjet pérfitimit nga programi i pérshtatur N & ZH i cili lejon MBU mé profesionale
dhe t& kualifikuar né nivel qendror.

- Népérmjet platformés N&ZH, e cila mundéson trajnim t& pérhershém, té géndrueshém
dhe t& harmonizuar pér t€ gjitha nivelet administrative né autoritetet shqiptare t& pérfshira
né menaxhimin e ujérave.

- Népérmjet rritjes s¢ mbledhjes sé tarifave pér nxjerrjen e ujit, lejen e ujit, shpenzimet

administrative (aplikimi fillestar dhe tarifat e caktuara pér lejen / autorizimin).



[image: image29.jpg]- Népérmjet platformés N&ZH, e cila mundéson trajnim t& pérhershém, t& géndrueshém
dhe t& harmonizuar pér t& gjitha nivelet administrative né autoritetet shqiptare t& pérfshira
né menaxhimin e ujérave.

- Népérmjet rritjes sé mbledhjes sé tarifave pér nxjerrjen e ujit, lejen e ujit, shpenzimet
administrative (aplikimi fillestar dhe tarifat e caktuara pér lejen /autorizimin).

» KKU:

- Népérmjet PMBL-ve t& miratuara pér dy BL t& pérzgjedhura, arritja e géllimeve t& PSK-
s€

- Népérmjet rritjes sé¢ mbledhjes sé tarifave pér nxjerrjen e ujit, lejen e ujit, shpenzimet
administrative (aplikimi fillestar dhe tarifat e caktuara pér lejen / autorizimin).
ZABL/BL-té:

- Népérmjet sigurimit t& mjeteve t& pérmirésuara pér njé¢ MBU-né efektive.

- Népérmjet pérfitimit nga programi i pérshtatur N & ZH, i cili lejon ABU/KBL mé
profesionale dhe t& kualifikuara.

- Népérmjet rritjes sé¢ mbledhjes sé tarifave pér nxjerrjen e ujit, lejen e ujit, shpenzimet
administrative (aplikimi fillestar dhe tarifat e caktuara pér lejen /autorizimin).

- Ministria e Financave:

- Népérmjet rritjes sé mbledhjes sé tarifave pér nxjertjen e ujit, lejen e ujit, shpenzimet
administrative (aplikimi fillestar dhe tarifat e caktuara pér lejen /autorizimin).

- Népérmjet pérfitimit nga mbéshtetja né pérmirésimin e kuadrit buxhetor pér MBU-ng.

* SHSHAP:

- Népérmjet platformés N&ZH, e cila mundéson trajnim té pérhershém, t& qéndrueshém
dhe t& harmonizuar pér t& gjitha nivelet administrative né autoritetet shqiptare té pérfshira
né menaxhimin e ujérave.

- Njé numér i parashikuar prej 250 personash qé punojné né kéto institucione do t&
pérfitojné drejtpérdrejt nga aktiviteti.

Pérfituesit e térthorté:

*  QSH: Népérmjet rritjes s¢ zhvillimit shoqéror dhe ekonomik, ruajtja e statusit t& miré ekologjik
t& lumenjve, rritja e qéndrueshmérisé. Kontributi né arritjen e QZHQ-ve, dhe pérparimi drejt
anétarésimit né BE.

« Popullsia_shqiptare: Népérmjet qasjes sé pérmirésuar né ujé t& pijshém, rritjes sé cilésisé s¢
shérbimit t& ujit, pérmirésimit té kushteve t& shéndetit dhe jetesés, rritjes sé qéndrueshmérisé dhe
ofrimit t& shérbimeve t& ekosistemit dhe pérmirésimit t& mundésive t& punésimit si rezultat i njé
mjedisi t& pérmirésuar t& biznesit.

¢ Bizneset private: Népérmjet niveleve té pércaktuara té qéndrueshme té shérbimit té ujit,
prodhimit t& qéndrueshém, cilésisé sé¢ miré & ujit, rritjes sé qéndrueshmérisé dhe ofrimit t&
shérbimeve népérmjet pérmirésimit t& cilésisé s& shérbimit.

 Ekspertét shqiptaré té sektorit & ujit: Népérmjet pérfshirjes né Aktivitet - mundésité e punésimit
dhe shkémbimi i pérvojave me eksperté ndérkombétaré.

= Bashkité dhe institucionet lokale: Népérmjet pérfshirjes né KBL t& kryesuar nga prefektura.
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Kohézgjatja e Aktivitetit nga fillimi deri né datén pérfundimtare éshté 48 muaj dhe pérfshin periudhén e
zbatimit (fazén fillestare 4-mujore dhe fazén operative 38-mujore) dhe mbylljen e Aktivitetit (4 muaj t&
aktiviteteve t& mbylljes dhe 2 muaj pér dorézimin e raportit pérfundimtar).



[image: image31.jpg]Fazat e Aktivitetit Kohézgjatja Muaji
1 Faza e Fillimit 4 Mugj 1 -4 Periudha e
2 Faza Operative 38 Muaj 5 —42 Zbatimit
3 Mbyllja e Aktivitetit 4 Muaj 43 — 46 Periudha e
4 Paragitja e Raportit 2 Muaj 47 — 48 mbylljes (duke
pérfundimtar pérfshiré
aktivitetet e
mbylljes dhe
periudhén e
raportimit)

Faza e Fillimit

Faza e Fillimit mbulon t& gjitha aktivitetet pérgatitore dhe zgjat 4 muaj nga data e fillimit t& Periudhés s&
Zbatimit. Né fazén fillestare do t& ndérmerren t& gjitha masat pér mobilizimin e ekipit pér zbatim. Faza e
Fillimit t& Aktivitetit do t& sigurojé funksionalitetin e logjistikés sé nevojshme, duke pérfshiré krijimin e
njé mjedisi t& pérshtatshém qé nxit zbatimin e suksesshém té Aktivitetit.

Aktivitetet né Fazén e Fillimit, ndér t€ tjera, do t& pérfshijné:

Rekrutimin e personelit dhe ngritjen e zyrave, duke pérfshiré prokurimin e pajisjeve t€ zyrés
Identifikimin e personave t& kontaktit pér koordinimin strategjik dhe programimin e aktiviteteve,
si dhe né nivelin teknik n& ministrit¢ e linjés dhe né Zyrén e Kryeministrit (ZKM), duke
pérfshiré analizén e paléve té interesuara pér projektin.

Ndérlidhjen me programet dhe projektet e tjera né vazhdim dhe pércaktimin ekoordinimit t&
mundshém, si dhe pérfshirjen né proceset e konsultimit (p.sh. pérkatésisht projekti i
BB/ASDZH, projekti SHGIBN).

Pérgatitjen e marréveshjeve t&é punés dhe komunikimit me palét e interesuara dhe pérfituesit
Pérgatitjen dhe zhvillimin e njé takimi fillestar

Hartimin e manualit operativ t& projektit (MOP)

Vlerésime té ndryshme (p.sh. mekanizmat dhe sistemet e koordinimit né vend, strategjité dhe
planet, bashképunimi i paléve t& interesuara, integrimi gjinor né kapacitetet e integruara t&
menaxhimit t& ujérave dhe pikat gendrore)

Inicimin dhe mbéshtetjen ¢ themelimit t& Komitetit Drejtues (KD), duke pérfshiré hartimin e
termave té referencés (TR) pér KD-né

Pérzgjedhjen e BL-ve

Analizén e paléve té interesuara

Hartimin e njé Plani t& detajuar t& Punés

Hartimin e njé Plani t& detajuar t¢ Monitorimit dhe Vlerésimit, duke pérfshiré rishikimin e
kuadrit logjik dhe treguesve

Hartimin e njé Plani t& detajuar t&¢ Komunikimit dhe Vizibilitetit

Dorézimin e njé Raporti Fillestar ¢ duhet t& miratohet nga Komiteti Drejtues

Takimin e paré t& Komitetit Drejtues qé do t& zhvillohet né fund t& fazés fillestare
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Faza Operacionale parashikohet t& zgjasé 38 muaj. Aktivitetet do t& zbatohen sipas Pérshkrimit t&
Aktivitetit (PA), planeve t& punés t& dakordésuara dhe rishikimeve t€ tyre t¢ mundshme pas konsultimit
dhe miratimit nga Komiteti Drejtues.

Vlerésimet e jashtme do t&é realizohen né planin afatmesém dhe né fund té fazés operacionale (shihni
kapitullin 12).

Faza e mbylljes

Faza e Mbylljes prej 6 muajsh do t& sigurojé njé pérfundim t& koordinuar té t& gjithé elementeve té
Aktivitetit, duke finalizuar dokumentacionin e duhur té rezultateve t& Aktivitetit, duke dorézuar pajisjet e
Aktivitetit tek AMBU dhe /ose agjencité e saj t& varésisé dhe autoritetet q& pérgatisin raporte
pérfundimtare narrative dhe mbyllja e zyrés sé Aktivitetit.

Gjithashtu, do t& organizohet njé aktivitet pérmbyllés pér t& paraqitur rezultatet pérfundimtare dhe
produktet e Aktivitetit.

Raportet

Raport Fillestar

Né fund & fazés fillestare, AAZH-ja do t& dorézojé Raportin e Fillimit né kohé pér takimin e paré t&
Komitetit Drejtues. Raporti Fillestar do t& pérfshijé gjetjet né lidhje me nevojén pér rishikimin e
strategjive dhe veprimeve specifike, kuadrin e rishikuar t& regjistrit, njé plan t& detajuar t& punés, si dhe
rishikimin e planeve t& detajuara t¢ monitorimit dhe vlerésimit, komunikimit dhe vizibilitetit, si dhe
termat e referencés pér KD-né.

Raportet Vjetore té Progresit

Raportet teknike dhe financiare t& Progresit tregojné statusin dhe progresin e Aktivitetit kundrejt
treguesve t& pércaktuar né matricén e kuadrit logjik dhe planin e punés. Raportet theksojné ¢do incident
t& veganté ose véshtirési t& hasura dhe masa pér tejkalimin e tyre, caktimin e kohés dhe planin e
pérditésuar t& punés, ¢do nevojé té veganté pér veprime, informacion mbi marrédhéniet me partnerét dhe
njé pasqyré financiare/pasqyrim té shpenzimeve dhe perspektivé pér periudhén e ardhshme raportuese.
AAZH-ja do t& pérgatisé Raportet Vjetore té Progresit para mbledhjeve t& KS-sé. Raportet vjetore do t&
miratohen nga KS-ja dhe miratohen nga BE-ja.

Raportet pérfundimtare
Raporti Pérfundimtar Teknik dhe Financiar do t& mbulojé t& gjithé periudhén e zbatimit dhe do t&
reflektojé mbi té gjitha aktivitetet dhe rezultatet e Aktivitetit, duke pérfshiré ndér t¢ tjera:
+ Pérmbledhje t& shkurtér
¢ Raportimin mbi rezultatet e krijuara nga secili aktivitet dhe ndikimi i tyre né lidhje me objektivat
e pércaktuara, t& raportuara kundér matricés sé kuadrit logjik dhe bazuar né treguesit e
aktivitetit.
+ Pérshkrimin e incidenteve t& veganta, sfidat dhe mésimet e nxjerra, si dhe aktivitetet e
monitorimit
+ Te gjitha dokumentet / publikimet e prodhuara dhe raportet e publikuara mediatike
+ Njé tabelé pgrmbledhése q& pércakton t& gjitha prokurimet
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5. Masat e zbatimit

Struktura organizative pér zbatimin e Aktivitetit synon t& sigurojé ndarje té qarté dhe efektive t€ fuqisé
punétore dhe vendimmarrjes, pronésiné nga pérfituesit dhe pérfshirjen dhe koordinimin e duhur t& t&
gjithé grupeve t& interesit. Pérveg késaj, aktiviteti duhet t& lehtésojé menaxhimin e orientuar drejt
rezultateve, ekzekutimin né kohg té aktiviteteve dhe pérdorimin efikas t& fondeve.

5.1. Struktura menaxheriale

Pér té siguruar koordinimin, menaxhimin e qéndrueshém t& Aktivitetit dhe zbatimin e suksesshém t&
aktiviteteve, AAZH ka pércaktuar njé ekip ekspertésh, t€ cilét do t€ jené pjesérisht né Seling Qendrore &
AAZH né Vjené (Selia e AAZH-sg, Zyrén Koordinuese AAZH né Tirané (AAZH ZK) dhe Zyrén e
Projektit né Tirang. Ata do t& jené pérgjegjés pér menaxhimin, mbikéqyrjen dhe monitorimin e zbatimit &
Aktivitetit. Menaxhimi ditor i Aktivitetit do t& kryhet nga njé Njési Zbatimi (NJZ) q¢ AAZH do t& krijojé
me njé ekip ekspertésh t& kualifikuar ndérkombétaré dhe kombétaré me gendér né Tirang.

Né Seling AAZH-sé (Selia e AAZH-sé né Vjeng, ekspertét e zyrés mbéshtetése do té jené pérgjegjés pér
mbikéqyrjen, menaxhimin dhe sigurimin e cilésisé. Atyre u jané caktuar detyra specifike q& kérkohen pér
zbatimin e suksesshém t& Aktivitetit. Késhilltar i AAZH-sé pér ujin (20%) do t& ofrojé, ndér t& tjera,
ekspertizén teknike pér t& katér fushat e rezultateve dhe NJZ-s¢, duke pérfshiré vizitat vjetore t&
monitorimit. Detyrat ¢ menaxherit té projektit t& AAZH-s& (10%) pérfshijné mbikéqyrjen e pérgjithshme,
sigurimin e cilésisé sé raportimit dhe monitorimin vjetor. Eksperti financiar/kontabg&l (10%) &shté
pérgjegjés pér kontrollin e cilésisé s¢ kontabilitetit, vleftésimin e t& gjitha shpenzimeve mbi baza mujore,
vleftésimin e raporteve financiare dhe vendosjen e njé sistemi financiar pér NJB-né.

Zyra Koordinuese e Bashképunimit Teknik t& AAZH-s& né Tirang (AAZH ZK) do t& marré pérsipér njé
rol t& fugishém koordinues t& Aktivitetit. Eksperti i menaxhimit t& ujit dhe projektit (30%) do t&
konsultohet me palét e interesuara mbi kuadrin institucional dhe ligjor, do t& mbgshtes¢ ministrité
pérkatése né pércjelljen e PMBL-sé ose do t& mbéshtesé analizén ¢ manggsive t& dokumenteve ekzistuese
pér sa i pérket kérkesave t& PMB-ve. Eksperti financiar (20%) do t& mbikéqyré kontabilitetin e NJZ-s&, do
t& bashké-autorizojé té gjitha transaksionet financiare, do t& pérgatisé raporte financiare dhe parashikime,
dhe do t& mbikéqyré prokurimin dhe shérbimet e tjera né pérputhje me Manualin Operacional t& Projektit
té AAZH-sé mbi baza ditore.

Njésia e zbatimit (NJZ) Tirane AAZH ZK Tirane AAZH Selia né
Vjené
Drejtues Ekipi Menaxher projekti
(ekspert uji, (ndérkombétar) 42 m
ndérkombétar) 42 m, 10%
Eksperté afatshkurtér | 100% Ekspert uji (kombétar)

Koordinator i 12 m, 30% Késhilltar pér ujin
aktivitetit kombétar (ndérkombétar) 42 m,
(ekspert institucional) 20%
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Punonjés Finance, Ekspert finance Ekspert financiar 44
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5.1.1 Njésia e Zbatimit (NJZ)

NIZ-ja

do t& pérbéhet nga njé Udhéheqés i Ekipit, njé¢ Koordinator Kombétar i Aktivitetit dhe njé

Punonjés Kombétar i Financave, Prokurimit dhe Administratés. Do t& krijohet njé zyré pér NJZ-ng
(ndoshta né¢ AMBU) pér zbatimin e aktivitetit me pajisjet e ofruara népérmjet Aktivitetit. Zyra do t& keté&
3 anétarét e personelit t& Ul-sé dhe do t€ sigurojé mjedise pune pér takimet e brendshme dhe pér ekspertét
afatshkurtér q& punojné pér arritjen e RP-ve 1 deri né 4.

Drejtuesi i Ekipit (SHM) i NJZ-s¢ do t& jeté ekspert ndérkombétar i ujit me pérvojé t& vértetuar né
menaxhimin e projekteve dhe ekspertizén né Direktivén Kuadér t¢ BE-sé pér Ujin dhe Menaxhimin e
Baseneve té Lumenjve. Pérveg detyrave menaxheriale, ai/ajo do t& ofrojé TA-né pér PMBL-t€ dhe fusha
t€ tjera t& rezultateve. Ai /ajo do t& punésohet né kété projekt me orar t& ploté pér njé periudhé prej 42
muajsh dhe do té jeté kryesisht pérgjegjés pér:

Menaxhimin e pérgjithshém teknik dhe financiar nén mbikéqyrjen e AAZH ZK-sé

Sigurimin e asistencés teknike pér t€ gjitha rezultatet e pritshme (1, 2, 3, 4)

Pérzgjedhjen e ekspertéve afatshkurtér dhe koordinimin e pérgjithshém dhe monitorimin e
ekspertéve

Informimin dhe raportimin e ekspertéve, AAZH-sg, ministrive dhe delegacioneve zyrtare
Ndérlidhjen me zyrtarét e qeverisé dhe Delegacionin e BE-sé

Lehtésimin e paléve té interesit dhe takimeve t€ tjera koordinuese

Organizimin e takimeve t& Komitetit Drejtues

Sigurimin e Cilésisé t& ndérhyrjeve té projektit

Organizimin e vlerésimit t& jashtém

Pérgatitjen e raporteve (t& brendshme /t& jashtme), duke pérfshiré raportin pérfundimtar qé do t'i
paragitet Delegacionit t& BE-sé.

Koordinatori Kombétar i Aktivitetit do t& jeté njé ekspert institucional me pérvojé t& vértetuar né

koordinimin e projekteve. Ai / ajo do t& punésohet né kété projekt me orar t& ploté pér 44 muaj
dhe do té jeté kryesisht pérgjegjés pér:
Mbéshtetjen e Drejtuesit t& Ekipit né zbatimin e Aktivitetit
Koordinimin e aktiviteteve bazuar né planin e miratuar té punés
Ofrimin e ekspertizés teknike pér t& gjitha rezultatet e pritshme, né veganti pér kapacitetet
institucionale (RP 3)
Mbéshtetjen e raporteve (t& brendshme/té jashtme), duke pérfshiré raportin pérfundimtar qé do t'i
paraqitet Delegacionit t&€ BE-sé
Zbatimin e Planit t¢ Komunikimit dhe Vizibilitetit pér Aktivitetin
Asistencén gjaté fazés sé mbylljes.
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44 muaj dhe do t& jeté kryesisht pérgjegjés pér:
*  Mbéshtetjen e Drejtuesit t& Ekipit né administrimin e pérditshém
¢ Menaxhimin e blerjeve t& vogla
¢ Paraqitjen dhe dokumentacionin
* Ndihmén né pérgatitjen e Komitetit Drejtues
* Asistencén né pérgatitjen ¢ seminareve, trajnimeve dhe misioneve né terren
» Kontabilitetin
o Pérgatitjen dhe regjistrimin e t& gjitha transaksioneve financiare né pérputhje me sistemin
financiar t&¢ AAZ-sé
« Prokurimin né pérputhje me Manualin Operacional t& Projektit t& AAZH-s¢ (MOP)
«  Mbéshtetjen e raporteve financiare
* Ndihmén né kryerjen e auditimeve
« Asistencén gjaté fazés sé mbylljes.

NJZ-ja do t& plotésohet nga njé numér ekspertésh afatshkurtér ndérkombétaré dhe kombétaré pér t&
zbatuar detyra specifike nén mbikéqyrjen e SHM-s&, duke mbuluar fushat e ekspertizés si né
vijim (lista jo-shteruese):

* Kuadrin ligjor mjedisor

+ Shérbimin e biodiversitetit dhe ekosistemit

e Ndryshimin e klimés

* Menaxhimin e Financave Publike

+  Zhvillimin institucional

* Menaxhimin e burimeve ujore

¢ Menaxhimin e cilésisé sé ujit dhe kérkesés

¢ Qeverisjen e ujit

*  Qeverisjen e miré dhe té drejtat e njeriut (posagérisht t&€ drejtén e njeriut pér ujé)
 Pérfshirjen gjinore, sociale

* Té& tjeré q& mund t& kérkohen (p.sh. hidrologét etj.)

Pérshkrimet e punés pér ekspertét afatshkurtér, afatgjaté do t& pérgatiten gjaté fazés fillestare. Termat e
referencés pér ekspertét afatshkurtér do t& hartohen gjaté zbatimit & aktivitetit sipas planit t& punés dhe
nevojés pér ekspertizé. Ekspertét ndérkombétaré (1.500 dité pune) dhe ekspertét kombétaré (2.150 dité
pune) do t& kontraktohen pér t& kryer aktivitete nén rezultatet e pritshme. Pér shkak t& kompleksitetit dhe
réndésisé, mé shumé se gjysma e ditéve t& planifikuara t& punés sé ekspertéve i dedikohet planeve t&
menaxhimit t& basenit lumor (RP 2)

5.1.2. Zyra e Projektit

Zbatimit t& Aktivitetit i nevojitet njé zyré projekti. Nése &shté e mundur, zyra e projektit do t& vendoset né
AMBU, homologu kryesor i Qeverisé sé Shqipérisé pér kété Aktivitet. Zyra do t& krijohet pér anétarét e
stafit t& NJZ-s¢ t& caktuar drejtpérdrejt né operacionet e zyrés sé projektit, duke pérfshiré administrimin
dhe menaxhimin e tij (shihni mé lart). Personeli i NJZ-s& do té zbatojé detyrat e renditura né Pérshkrimin
e Aktivitetit. SHM &shté pérgjegjése pér operacionet e zyrés sé projektit (& tilla si menaxhimi i objektit,
qiraja e zyrés, pajisjet, mirémbajtja, riparimi, pajisjet e konsumit, furnizimet dhe shérbimet e TIK).
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Komiteti Drejtues (KD) do t& jeté autoriteti i pérgjithshém pér aktivitetin dhe do té ofrojé udhézime t&
pérgjithshme strategjike pér zbatimin e Aktivitetit. KD-ja do t& pérbéhet nga pérfagésues té nivelit t& larté
& AMBU-s¢, ZK, ministri t& zgjedhura t& linjés, pérfagésues t& njésive t& qeverisjes vendore, BE-ja dhe
AAZH-ja. Takimet e KD-sé do t& kryesohen nga AMBU-ja dhe do té bashké-kryesohen nga AAZH-ja.
KD do t& mblidhet ¢do gjashté muaj. Ai do t& mblidhet gjithashtu pér ¢éshtjet urgjente, nése kérkohet nga
njé anétar i KD-s&. KD do t& miratojé t& gjitha raportet e specifikuara né PA. Vendime strategjike té tilla
si ato q& kané implikime buxhetore do t& jené subjekt i miratimit t& BE / AAZH-sé.

Termat e Referencés pér KD-né do t& hartohen gjaté fazés sé fillimit nga AAZH ZK dhe SHM né
bashképunim t& ngushté me DBE, AMBU dhe grupet pérkatése té interesit.

5.3.  Rolii vendit partner
AMBU dhe homologét kryesoré nga vendi partner luajné rol thelbésor né zbatimin e Aktivitetit. Pronésia
e Aktivitetit i takon AMBU-sé. Ai ka rol shumé t& réndésishém koordinues pasi pjesa mé e madhe e
Aktivitetit lidhet me géshtjet ndér-sektoriale dhe ndérinstitucionale. Kreu i AMBU-sg pritet t& emérojé njé
zyrtar si bashkébisedues/negociator kryesor pér Aktivitetin né emér t€ agjencisé. Pérveg késaj, ndérmjet
AAZH-s¢ dhe AMBU-sé do t& nénshkruhet nj&é marréveshje pér t& pércaktuar rolet dhe pérgjegjésité gjaté
fazés s& zbatimit.
Detyrat dhe pérgjegjésité kryesore t& institucioneve pérkatése té vendit partner jané:
» Ndérhyrja me ekipin e Aktivitetit (kryesisht NJZ dhe AAZH ZK) mbi baza ditore n& lidhje me
¢&shtjet operacionale
* Sigurimi i mbéshtetjes s& nevojshme logjistike dhe mjediseve pér zyrén e projektit (shihni pikén
5.1.2), KD-né dhe takimet mujore t& koordinimit
*  Sigurimi i bashképunimit ndérmjet aktoréve kryesoré
+ Ofrimi i personelit t& duhur t& homologéve pér zbatimin efektiv
*  Emérimi i nj& homologu kombétar né nivel t& ministrie
* Sigurimi i koordinimit me programet pérkatése, projektet e tjera dhe aktivitetet né ose qé lidhen
me sektorin e ujit
 Sigurimi i pjesémarrjes aktive t&¢ AMBU-sé né aktivitetet specifike sektoriale t& ndértimit &
kapaciteteve
¢+ Ofrimi i t& dhénave dhe informacioneve sipas nevojés pér zbatimin e suksesshém.

6. Efekti pérmirésues

Bashkéfinancimi i Aktivitetit aktual t&¢ AAZH-s& me njé shumé prej 1.5 milion Euro do t& ushtrojé efekt
t& réndésishém pérmirésues né ndikimin e Aktivitetit. Menaxhimi i integruar i ujit éshté n& fokus i
Strategjisé Austriake t& Bashképunimit pér Zhvillimin pér Shqipéring né sektorin e ujit. Zhvillimi i
géndrueshém i kapaciteteve né sektorin e ujit ka qené njé element kyg né té gjitha ndérhyrjet e AAZH-s¢
né Shqipéri, duke prezantuar dhe trajnuar pérfituesit pérkatés ng menaxhimin e ciklit t& projektit, duke
filluar nga vlerésimi i nevojave dhe ndikimit né mjedis né lidhje me projektin, studimet e fizibilitetit, si
dhe monitorimin dhe vlergsimin. Nga viti 2010 deri 2013 Austria u besua nga partnerét e zhvillimit si
piké gendrore dhe donatori kryesor i BE-sé né sektorin e ujit né Shqipéri. N& kété cilési, AAZH-ja
lehtésoi koordinimin e ndérhyrjeve, shkémbimin e informacionit dhe dialogun e politikave me aktorét
pérkatés.
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Projekti WASSP ("Ndihma Teknike pér Sektorin e Furnizimit me Ujé dhe Kanalizimeve né Shqipéri",
2013-2015) u financua nga Bashkimi Evropian (1.9 milioné Euro) dhe AAZH (2.3 milioné Euro).
Kontributet financiare u kanalizuan népérmjet AAZH-sé me ané t& menaxhimit t& deleguar. Projekti
pérforcon kapacitetet e menaxhimit dhe operacionale t& 57 ndérmarrjeve té ujésjellésit né aspektet e
pérgjithshme t& shérbimeve t& ujit dhe kanalizimeve. Agjencia e ujésjellés kanalizimeve (AFUK) u
mbéshtet né ményré efektive né zhvillimin e kapaciteteve t€ saj pér menaxhimin, planifikimin, analizén e
té dhénave dhe zhvillimin e burimeve njerézore né sektorin e ujit dhe kanalizimeve.

AAZH ka pérvojé té gjeré né shérbimet kontraktuese né sektorin e ujit dhe &shté e bindur se shumé
shoqéri té afta ndérkombétare dhe/ose eksperté me pérvojé t& gjeré né zbatimin e ndérhyrjeve né kéte
sektor do t& merrnin pjesé né zbatimin e kétij projekti. Ata do t& partnerizohen me aktorét vendoré pér t&
siguruar njohuri, ekspertizé dhe paragitje e koordinim t& njohurive kontekstuale né Shqipéri.

Te Qéndrueshméria

Si¢ éshté pérshkruar tashmé né Dokumentin e Aktivitetit, géndrueshméria e investimeve dhe shérbimeve
té ujit dhe kanalizimeve jan& n& bazé t& Aktivitetit.

Qéndrueshméria &shté gjithashtu e pérfshiré né angazhimin e Qeverisé pér agjendén e reformave t&
administratés publike (strategjing e RAP 2015-20) dhe pérmbushjen e Parimeve t& Administratés Publike.
Njé aspekt kye né kété kontekst éshté angazhimi pér politikén gjithépérfshirése dhe zhvillimin e
legjislacionit t& bazuar n& fakte, t& pasqyruar né RP1 t& kétij Aktiviteti. Qasja, e cila pérfshin pérafrimin e
legjislacionit mé t& miré né pérputhje me legjislacionin e BE-s¢ bazuar né vlerésimet e duhura t& ndikimit,
konsultimet sektoriale népérmjet IPMG-sé dhe grupeve & saj tematike, konsultimet publike né koh& me
aktorét e jashtém dhe zbatimin e menaxhimit t& integruar té ujit né nivelin ¢ Baseneve t& Lumenjve, njé
qéndrueshméri mé t& larté t& sektorit t& ujit né planin afatgjaté. Kuadri buxhetor dhe ndértimi i
kapaciteteve jané masa t& réndésishme t& parashikuara né kétg Aktivitet, gjé qé do t& kontribuojé né
qéndrueshméring afatgjaté t& sektorit.

Elementet e zhvillimit t& kapaciteteve té Aktivitetit do t& pérfshijné mbéshtetje dhe trajnim institucional, i
cili do t& kontribuojé né qéndrueshméring institucionale t& administratés publike dhe aktoréve né& kété
sektor, me kusht qé t& keté stabilitet t& mjaftueshém t& personelit kyg né nivel administrativ dhe teknik n&
institucionet e mbéshtetura (RP 3). Aktiviteti do t& pérqendrohet né zhvillimin e kapaciteteve dhe
fuqizimin e grupeve t& synuara né t& gjitha nivelet e angazhimit, d.m.th., kapaciteteve individuale /
burimeve njerézore, kapaciteteve institucionale dhe nivelit t& sistemit. Aspektet mjedisore, sociale dhe
gjinore t& pérshkruara né PA do t& merren né konsideraté dhe do t& pérfshihen né ményré sa mé t& miré
(p.sh. pérfshirjen e paléve té interesuara, zhvillimi i kapaciteteve, rekrutimi i personelit, zhvillimi i
kurrikulave, trajnimet etj.).

AAZH-ja parashikon pér & gjitha ndérhyrjet e saj vlerésimet gjinore, vlerésimet mjedisore dhe vlerésimet
¢ standardeve sociale, késhtu qé edhe kjo ndérhyrje do t& vlerésohet né pérputhje me rrethanat. Kur &shté
¢ nevojshme, rekomandimet do t& jepen dhe pérfshihen né procedurat e brendshme t& sigurimit t& cilésisé.
Népérmjet késaj, NJZ-sé do t’i kérkohet qé t& shqyrtojé rekomandimet e dhéna dhe do t& duhet t&
raportojé rregullisht mbi progresin e béré né lidhje me zbatimin e tyre, duke lejuar AAZH-n& t&
monitorojé pajtueshméring me ato aspekte t& qéndrueshmérisé.

Pérvee efekteve t& pércaktuara afatgjata t& zhvillimit, Aktiviteti do t& kontribuojé né¢ ményré t&
drejtpérdrejté dhe t& térthorté né Synimet e Zhvillimit t& Qéndrueshém t& UN-s&, vecanérisht né QZHQ 6



[image: image38.jpg]pér Ujin e Pastér dhe Kanalizimet, QZHQ 3 pér Shéndetin e Miré dhe Miréqenien, QZHQ 12 pér
Konsumimin dhe Prodhimin Pérkatés, QZHQ 13 Aktivitet Klimatik, dhe QZHQ 15 pér Jetén né Tokeé.

7.1.  Aspektet mjedisore
Pérfshirja e mjedisit dhe miratimi i ndryshimeve klimatike né programet dhe projektet pérkatése éshté njé
parim kyg pér AAZH-né. Masat e métejshme mjedisore, gjinore dhe sociale si¢ jané parashtruar né
manualin e AAZH-sé mbi Menaxhimin e Ndikimit Mjedisor dhe Social (MNMS) jané duke u zbatuar
gjerésisht.
Disa studime, si dhe Komunikimi i Paré, i Dyté dhe i Treté Kombétar i Shqipérisé pér Konventén Kuadér
t& Kombeve t& Bashkuara mbi Ndryshimet Klimatike (KKKBNKC) japin njé pasqyré mjaft t& qarté mbi
dobssité ndaj ndikimeve t& ndryshimeve klimatike né Shqipéri. Dobésité kryesore t& identifikuara né
sektorin e MIBU-sg jang ndryshimet né reshje ose bora e shkriré q& po ndryshojné sistemet hidrologjike
dhe duke ndikuar késhtu né burimet ujore né lidhje me sasiné dhe cilésing, duke rritur mundésing e
pérmbytjeve, thatésirés dhe ngjatjeve t& tjera ekstreme dhe ndikimet né ekosistemet dhe gamén
gjeografike t& specieve.
Si rrjedhojé, AAZH-ja do t& pérfshijé pérshtatjen e ndryshimeve klimatike gjaté t& gjithé Aktivitetit dhe
eksperté t& ndryshimit t& klimés do t& pérfshihen gjaté zbatimit t& programit.
N& veganti né kuadér t& RP2, AAZH do t& sigurojé q& ndikimet e ndryshimeve klimatike dhe masat e
pérshtatjes té reflektohen né ményré t&¢ mjaftueshme né dy PMBL. Hartimi i PMBL-ve do t& bazohet n&
njé modelim sistematik t& parashikimeve t& ndryshimeve klimatike pér dy basenet e pérzgjedhura t&
lumenjve qé& pérfitojné nga pérvojat nga projektet e BB / ASDZH, SGBN dhe AAZH ClimaProof dhe do
t& rezultojné me propozime pér ndérhyrje dhe masa pérshtatése.
Transpozimi dhe zbatimi i DKU-sé& s& BE-s&, si dhe hartimi dhe zbatimi i QRM-ve kané potencial pér t&
pérmirésuar situatén mjedisore. Masat e sugjeruara pér ciklin e paré t¢ PMB-ve pérfshijng vlerésimin e
gjendjes ekologjike dhe kimike, si dhe identifikimin e zonave t& ndjeshme mjedisore, duke pérfshiré zonat
e mbrojtura. Kéto duhet t& merren né konsideraté kur vendosen objektivat drejt arritjes sé njé "statusi t&
mirg ekologjik".
Nga nJe piképamje mjedisore, PMBL-t& duhet t& lehtésojné:
Arritjen e shfrytézimit & qéndrueshém t& burimeve ujore pér t& siguruar qasje né ujé, ndérsa
ruhen shérbimet e ekosistemit;
o Arritja e cilgsisé s& ujit n& ményré qé té sigurojé akses né ujé t& pastér pér brezat e tanishém dhe
t& ardhshém dhe t& mbéshtesé funksionet e ekosistemit
+ Arritja dhe ruajtja e statusit t& ekosistemit me ané té & cilit sigurojné shérbime t& réndésishme
mjedisore dhe socio-ekonomike né njé ményré t& qéndrueshme,
* Arritja e zbutjes sé¢ ndikimeve negative t&¢ pérmbytjeve dhe ndryshimeve klimatike né
infrastrukturat, ekosistemet bregore dhe komunitetet.
Njé qasje e integruar q& njeh Lidhjen mes ujit, ushqimit, energjisé dhe mjedisit do t& zbatohet sipas
parimeve t& AAZH-s&".

72, Aspektet sociale

4 http://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Fokuspapiere/Englisch/Focus_Nexus.p df



[image: image39.jpg]Aktivitetet ¢ planifikuara pér forcimin e kapaciteteve né fushén e Menaxhimit t& Integruar t¢ Ujérave
mund & kontribuojné né ndryshimin e mentalitetit t& institucioneve, politikanéve, népunésve civilg,
profesoréve dhe studentéve, fermeréve, pérfagésuesve t& sektorit privat dhe shogérisé civile né
pérgjithési.
Masat e zhvillimit t& kapaciteteve nuk do t& zbatohen pa shqyrtuar aspekte t&

+  pérfagésimit t& barabarté € grave dhe burrave si trajner¢ dhe pjesémarrés;

+ pérfshirjes sé njerézve nga grupet vulnerabil (p.sh. personat me aftési t&¢ kufizuara, pérfaqésues

nga grupet etnike / fetare)
«  pérmbajtjes jodiskriminuese dhe praktikave dhe metodologjive t& ndjeshme shoqérore;
+ ndikimit social t& pérmbajtjes sé trajnimit (d.m.th., nxitja e pérfshirjes sociale).

7.3 Aspektet gjinore
AAZH &shté angazhuar brenda njé kuadri t& marréveshjeve ndérkombétare pér baraziné gjinore dhe
fugizimin e grave, i cili duhet té arrihet népérmjet njé qasjeje té pérgjithshme. Si shtet anétar i BE-sg,
Austria &shté e detyruar t& mbéshtesé zbatimin e BE PAGJ II, objektivi 16 i té cilit shprehet se graté dhe
burrat duhet t& kené: "Qasje t& barabarté dhe kontroll mbi ujin e pastér, energjing, transportin,
infrastrukturén dhe angazhimin e barabarté né menaxhimin e tyre, t& zotéruar nga graté dhe vajzat".
Brenda Shqipérisé duhet té sigurohet qé zbatimi i Aktivitetit t& jeté n& pérputhje me aspektet pérkatése t&
Ligjit pér Barazing Gjinore (pjesémarrja, pérfaqésimi, veprimi afirmativ), Strategjiné Kombgtare pér
Baraziné Gjinore, Dhunén né Familje dhe Dhunén mbi Baza Gjinore 2011-2015 (eliminimi i stereotipeve
gjinore dhe profilet profesionale gjinore), dhe Urdhrin Ministror Nr. 122 pér statistikat gjinore dhe
aplikimin e detyrueshém t& grupit kombétar t& treguesve t& harmonizuar gjinorg".
Né kété drejtim jané identifikuar pikat e méposhtme t& hyrjes dhe géshtjet kyge pér zbatimin e projektit:
« Inkurajimi i grave qé t& marrin pjesé dhe t& flasin né aktivitete, seminare, trajnime, konferenca;
« Pérfshirja e grave né nismat lokale dhe rajonale, duke pérfshiré rekrutimin e personelit pér
agjencité e reja t¢ MBL-s¢;
o Sigurimi i integrimit gjinor né kurrikulat, sistemet e menaxhimit, standardet, kualifikimet,
trajnimet dhe aktivitetet e tjera pérkatése;
«  Metodologjia e ndjeshme gjinore dhe gjithépérfshirése, duke marré parasysh nevojat specifike t&
18 gjithé pjesémarrésve gjaté trajnimeve, kurseve, praktikave, udhétimeve studimore etj;
+ Dhénia e vémendjes s& veganté grave si shpémdarése dhe lidere kryesore t& opinionit gjaté
aktiviteteve t€ rritjes sé ndérgjegjésimit;
+  Sigurimi i fushatave t& ndérgjegjésimit t& ndjeshme ndaj ¢éshtjeve gjinore qg trajtojné njé numér
t¢ madh grupesh dhe shtresash t& shoqérisé dhe qé do t& synojné qé né ményré efektive t&
mbulohen si qytetaré meshkuj dhe femra;
« Vémendje e veganté duhet ti kushtohet veprimeve dhe politikave gjithépérfshirése gjinore dhe
sensibilizuese gjinore gjaté hartimit t& PMBL-sé dhe Planeve Zbatuese;
+ Mbledhja e t& dhénave dhe sigurimi né njé ményré t& ndaré sipas gjinisé;

150pinioni i Ekspertéve mbi Kriteret Gjinore pér "Mbéshtetjen e zbatimit té Strategjisé Sektoriale t& Shérbimeve té
Ujésjellés Kanalizimeve né Shqgipéri", D. Wittberger, 2012




[image: image40.jpg]* Sigurimi i njé analize gjinore né fillim t& programit pér té garantuar pérfshirjen e aspekteve té
barazisé gjinore (pérfshirja dhe veprimi afirmativ) gjaté té gjithé zbatimit t& Aktivitetit, duke
pérfshiré procesin e buxhetimit t& qéndrueshmérisé ekonomike;

+ Pérfshirja e Acquis Communautaire né lidhje me barazing gjinore né sektorin e ujit, té siguruar
nga ekspertét;

* Sektori i ujit &shté dominuar nga meshkujt. Bérja e pérpjekjeve pér té arritur njé pérfaqésim mé
t& larté t& eksperteve femra né konferenca, panele, folés kryesoré dhe mbledhje t& paléve t&
interesuara.

7.4.  Aspektet ekonomike

Aktivitetet drejt RP 4 do t& kontribuojné kryesisht né géndrueshmériné ekonomike t& projektit, por
gjithashtu do t& fokusohen né aspektet sociale. Si¢ pérshkruhet né kapitullin 2, objektivat specifike t&
Aktivitetit jang t& forcojné kapacitetet pér menaxhimin e sektorit t& ujit né pérputhje me politikat ¢ BE-s&.
Kjo nénkupton né veganti q& sektori i ujit duhet t& organizohet né ményré qé t& mund t& operohet né njé
ményré & integruar dhe financiarisht veté-mbéshtetése. N& kété kontekst, Veprimi do t& kontribuojé né
njé proces reformash né fund t& t& cilit do t& sigurohet qéndrueshméria e investimeve né sektorin e ujit.

8. Rreziget dhe zbutja

Rrezik Ndikimi Masat zbutése P C
u
I | Mungesa e angazhimit t& Kjo mund t& shkaktojé Lehtésimi i pronésisé dhej
qeverisé sé (porsazgjedhur) vonesa né zbatim. drejtimit t& fort€. Lidhja
pér t& zbatuar reformén| Qeveria mund t& mos jeté dhe bashkérendimi intensivi
kombétare t& ujit. né gjendje t& marré me qevering e re gjat
térésisht  pronésing  dhe| fazés sé fillimit. Trajtimi i
drejtimin e zbatimit. nevojave t& homologéve ng
planifikim dhe zbatim. 3 3
2 | Mungesé  ndérgjegjésimil Kjo mund t& shkaktoj& Shkémbim i shpeshté i
dhe interesi nga aktorét ng vonesa né zbatim. informacionit pérkatés dhe]
Menaxhimin e Integruar t& Zbatim i paefektshém. rezultateve, bashkérendim i 2 4
Ujit. efektshém me té gjithé

I [ | grupet e interesit [ [




[image: image41.jpg]Administrata Publike
dhe institucionet /
agjencité pérkatése
kang kapacitet t& ulét
institucional pér t&
funksionuar sipas
kérkesave t& Aktivitetit

Kjo mund té ket&
ndikim né efikasitet.
Duke ulur cilésing dhe
vonesa né rezultate /
pérfundime.

Bashképunimi me
donatoré t& tjeré dhe
aktivitete q& pérkrahin
kapacitetet institucionale
t& Administratés Publike.
Dialogu i politikave

mbi rritjen e burimeve
njerézore dhe buxhetin

e institucioneve t&
Interesuar.

Ndryshimet q& kérkohen né|
vitin 2017

zgjedhjeve parlamentare
dhe lokale 2019 né& lidhje
me aktet nénligjore dhe
vendimin e qeverisé

Vonesa né

zbatimin e veprimeve qé
pritet t& mbéshteten né
aktet nénligjore dhe
vendimet e qeverisg;
kadastrés s& ujit,
PMBLPMBL-ve.

Pérgatitja e njé plani t&
besueshém t& punés,
raportimi i sakté i
progresit, monitorimi i
afért i zbatimit népérmjet
KD-sg. Sigurimi i shtritjes
me veprimet e
dokumenteve strategjiké
té miratuar.

Ndryshimi i shpeshté i
personelit t& trajtuar né
administrimin e ujit.

Ulja e cilésisé s¢
rezultateve

Trajnimi i personelit t&
mjaftueshém né numér
né secilén agjenci/njési
me normé té larté
ndryshimi.

Ndryshimet klimatike nuk
trajtohen si duhet

Masat dhe veprimet e
propozuara mund t& mos
jené né gjendje t& zbatohen
né ményré t& pérshtatshme

Garantimi q& pérshtatja
ndaj ndryshimit klimaterik
té reflektohet gjaté gjithé
Aktivitetit

P... Probabiliteti (1=i ulét, 5=larté)
C... Niveli i pasojés ( 1=i ulét, 5=i konsiderueshém)

9. Matrica Treguese e Kuadrit Logjik

Pér njé lexueshméri mé t& miré, Matrica e Kuadrit Tregues Logjik &shté e bashkélidhur né Pérshkrimin e
Aktivitetit (Shtojca 1-a). Do t& specifikohet dhe finalizohet mé tej gjaté fazés fillestare dhe do t€
miratohet nga KD-ja.

10. Plani Tregues i Punés

Plani Tregues i Punés tregon aktivitetet sipas zonave t€ rezultateve t& pritshme (1 - 4) dhe gjaté periudhés
s fillimit, zbatimit dhe mbylljes (shihni Shtojcén 1-b). Plani i detajuar i punés do t& zhvillohet gjaté
fazés fillestare dhe do t& miratohet nga KD-ja.

11. Kuadri Institucional



[image: image42.jpg]Kuadri institucional i bashkélidhet Pérshkrimit t& Aktivitetit (Aneksi 1-c) dhe bazuar ng Draftin e
Programit Kombétar t& Sektorit. Eshté strukturuar sipas institucioneve publike dhe private né nivel
kombétar, rajonal dhe lokal.

12. Monitorimi & Vlerésimi

12.1. Monitorimi, sistemi informativ, treguesit

Monitorimi i vazhdueshém do t& jeté pjesé integrale e menaxhimit té Aktivitetit nga AAZH-ja dhe &shté
thelb&sore qé Delegacionit t¢ BE-s¢ né Tirané dhe paléve t& tjera t’u jepen komente (& rregullta mbi
gjendjen dhe progresin e zbatimit. Kjo do t& sigurojé identifikimin né kohg t& problemeve ose pengesave
dhe lehtésimin e pérshtatjeve sa heré qé éshté e nevojshme.

Plani tregues i monitorimit dhe vlerésimit (shihni Shtojcén I-d) do t& zhvillohet mé tej gjaté fazés
fillestare dhe do t& miratohet nga ana e KD-sé.

12.2. Vlerésime

Vlerésimet e jashtme do t& kryhen nga ekspertét e jashtém t& porositur nga AAZH-ja né periudhén
afatmesme dhe né fund t& fazgs operacionale. Shkalla e vlerésimit afatgjaté do t& informohet nga
monitorimi i orientuar nga rezultatet ¢ Komisionit Evropian (ROM). Ekipi i Aktivitetit do t& paraqesé
kriteret e referencés pér vlerésim ng KD pér rishikim dhe miratim para ushtrimit pérkatés t& vlerésimit.
Shpenzimet pér vlerésim do t& mbulohen nga buxheti i drejtpérdre;jté i Aktivitetit.

12.3.  Auditimet

Raportet vjetore t& verifikimit t& shpenzimeve do & porositen nga AAZH-ja, ku me kété rast AAZH-ja do
t¢ formulojé termat e referencés pér auditim, do & kryejé njé tender dhe procesin e prokurimit pér
shérbimin e kérkuar, kontraktojé njé firmé auditimi, bashképunojé ngushté me firmén e kontraktuar t&
auditimit, rishikojé projekt-raportin dhe miratojé raportin pérfundimtar pér dorézim né BE.

Verifikimi i shpenzimeve do t& mbulojé kohézgjatjen e ploté té Aktivitetit (48 muaj). Ushtrimet do t&
ndahen né katér raporte vjetore.

13. Pérmbledhje e pérgjithshme pér vizibilitetin dhe komunikimin

Plani i komunikimit dhe viziblitetit mbulon t& gjithé kohézgjatjen e projektit. Q&llimi &shté & nxis¢
vizibilitetin dhe t& rrisé profilin publik t& aksionit t& pérbashkét BE /AAZH "Mbéshtetja e BE-s¢ pér
Menaxhimin e Integruar t& Ujérave - MBEMIU" ng Shqipéri. Plani synon t& sistemojé shpérndarjen e
informacionit né lidhje me Aktivitetin dhe objektivat, rezultatet dhe aktivitetet e tij. Objektivi i strategjisé
lidhet drejtpérdrejt me objektivin kryesor t& Aktivitetit "Pérmirésimi i zbatimit t¢ menaxhimit t& integruar
t& ujit, duke forcuar kapacitetet pér menaxhimin e sektorit né pérputhje me politikat e BE-s¢". Eshte
hartuar si njé dokument, i cili do t& shqyrtohet gjaté fazés sé fillimit dhe zbatimit t& Veprimit. Dokumenti
gshté hartuar duke pasur plotésisht parasyshudhézimet ¢ BE-s¢ dhe AAZH-sé pér komunikimin dhe
vizibilitetin.

Objektivi i pérgjithshém i komunikimit éshté ngritja e ndérgjegjésimit t¢ audiencave dhe paléve t&
interesuara né lidhje me nevojén e menaxhimit t& integruar t& ujit, objektivat e veprimit, aktivitetet,
rezultatet e arritura, rolin ¢ AAZH-sé, BE-sé dhe paléve t& tjera né zbatimin e Aktivitetit. Audiencat
kryesore jané pérfaqésues t& agjencive kryesore shtetérore pérgjegjése pér menaxhimin e ujit (AMBU,
ZABL/autoritetet, ministrité e linjés, NJQV-t&), ekspertét e ujit, shkencétarét dhe kérkuesit, grupet e
komunitetit lokal, organizatat mjedisore t& shogérisé civile, pérdoruesit ¢ ujit dhe mediat masive (shih



[image: image43.jpg]aneksin VI). Njé fazé e detajuar e komunikimit dhe vizibilitetit do t& pérpunohet gjaté fazés fillestare t&
Aktivitetit.
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Institucionet dhe grupet politike nén kujdesin e ZK-sé

Késhilli Kombétar i Ujit (KKU) pérfagéson njé forum ndér-ministerial t& nivelit t& larté pér
planifikimin dhe menaxhimin e ujit. KKU-ja vepron pér Grupin e Menaxhimit t& Integruar dhe t&
Politikave (GMIP) qé synon koordinimin e punés dhe drejtimin pér zhvillimin dhe monitorimin e
reformave né sektorin e ujit népérmjet zhvillimit t& nj& programi sektorial kombétar.

Agjencia pér menaxhimin e burimeve ujore (AMBU) si organ ekzekutiv i KKU-sé pérfshin brenda
objektit t& aktiviteteve t& veta, projektimin dhe zhvillimin e sistemit t& Integruar t& ujit, si dhe
monitorimin dhe garantimin e operimit efektiv t& menaxhimit t& tij ¢ integruar. Ai vepron si
Sekretariat Teknik GMIP pér ujin, duke gené pérgjegjés pér bashkérendimin né nivel ndér-agjencish
pér t€ gjitha géshtjet e menaxhimit t¢ integruar t& burimeve ujore.

Grupi i Menaxhimit té Integruar té Politikave (GMIP) kryesohet nga Kryeministri dhe anétarét e
tij jan& ministra pérgjegjés pér fushat specifike t& sektorit té ujit, si dhe pérfaqésuesit e partneréve t&
zhvillimit né Shqipéri.

Ministrité e linjés

Ministria e Energjis¢ dhe Infrastrukturés (MEI) &shté pérgjegjése pér zhvillimin dhe zbatimin e
politikave dhe strategjive né sektorin e energjisé dhe furnizimin me ujé t& pijshém dhe kanalizimet.
Ministria e Bujqésisé dhe Zhvillimit Rural (MBZR) &shté pérgjegjése pér zhvillimin dhe zbatimin
e politikave dhe strategjive né sektorin e ujitjes - drenazhimit, infrastrukturés sé mbrojtjes nga
pérmbytjet né sektorin e peshkimit dhe akuakulturés.

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) &shté pérgjegjése pér zhvillimin dhe zbatimin e
politikave dhe strategjive duke synuar zhvillimin e turizmit, mbrojtjen e mjedisit, pérdorimin e
qéndrueshém té burimeve natyrore, inkurajimin dhe nxitjen e burimeve té energjive té rinovueshme,
mbrojtjen e natyrés dhe biodiversitetin, zhvillimin dhe menaxhimin e géndrueshém t& pyjeve dhe
kullotave, monitorimin e cilésisé s& ujit dhe ndryshimeve klimaterike.

Ministria pér Evropén dhe Marrédhéniet me Jashté (MEMJ) éshté pérgjegjése pér zhvillimin dhe
zbatimin e politikave pér politikat e integrimit népérmjet pérafrimit t¢ legjislacionit t& brendshém me
acquis communautarie.

Ministra e Shéndetésis¢ dhe Mbrojtjes Sociale (MSMS) &shté pérgjegjése pér hartimin dhe
zbatimin e politikave dhe strategjive pér monitorimin e cilésisé s& ujit t& pijshém.

Ministria e Ekonomisé dhe Financave (MEF) &sht¢ pérgjegjése pér zhvillimin dhe zbatimin e
politikave né fushén e ekonomisé, turizmit, tregtisé dhe sipérmarrjes pér ndértimin e njé modeli t& ri
ekonomik pér rritjen ekonomike.

Ministria e Mbrojtjes ka rol drejtues n& sektorin e emergjencave civile, duke pérfshiré edhe
emergjencat nga pérmbytjet, pérgjegjése pér zhvillimin dhe zbatimin e njé Plani Kombétar t&
Emergjencave Civile.
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Komisioni i Posagém pér Menaxhimin e Rrjedhave Ujore Ndér-kufitare t& kryesuar na Ministria
e Bujqésisé dhe Zhvillimin Rural éshté pérgjegjés pér diskutimet né nivel t& larté né lidhje me géshtjet
pér ujérat ndér-kufitare.

Komisioni Dypalésh ndérmjet Shqipérisé dhe Malit t& Zi, i ngritur né pajtim me Memorandumin
pér rregullimin e regjimit t& ujérave t&¢ Lumit Drin-Buna dhe ligenit t& Shkodrés pas pérmbytjeve t&
vitit 2010.

Komisioni Shumépalésh pér menaxhimin e Lumit Drin (ndérkufitar) ndérmjet Shqipérisé,
Malit té Zi, Maqedonisé, Kosovés dhe Greqisé, i ngritur né vitin 2012 né pajtim me Memorandumin
e Bashképunimit pér Menaxhimin e Basenit t& Lumit Drin, t&¢ nénshkruar nga vendet q¢ kang t&
pérbashkét kété basen.

Komiteti i Menaxhimit t& basenit té prurjes sé Ligenit té Ohrit, t& ngritur né pajtim me traktatin
dypalésh ndérmjet Maqedonis¢ dhe Shqipérisé. Eshté pérgjegjés pér hartimin dhe zbatimin e
dokumenteve strategjike, planeve t& menaxhimit t& zonave t& mbrojtura, planeve dypaléshe t&
veprimit etj. Harton programin e monitorimit, mbledh, analizon dhe publikon informacione né lidhje
me gjendjen mjedisore t& ligenit. Komiteti, me konsensus, merr t& gjitha vendimet pér situatén
mjedisore. N& mungesé t& konsensusit, ai u referohet parlamenteve pérkatése.

Komisioni i Ligenit té Shkodrés, i krijuar né pajtim me traktatin dypalésh ndérmjet dy ministrive t&
Malit t& Zi dhe Shqipérisé, pérgjegjés pér ligenet. Komisioni ka detyrén pér hartimin dhe zbatimin e
dokumenteve strategjike, planeve t& menaxhimit t& zonave t& mbrojtura, planeve dypaléshe t&
veprimit etj. Harton programin e monitorimit, mbledh, analizon dhe publikon informacione pér
gjendjen mjedisore t& ligenit.

Institucionet /agjencité/autoritetet né nivel lokal

Késhilli i Baseneve té Lumenjve (KBL) pérbéhet nga autoritetet lokale pérgjegjése pér menaxhimin
e burimeve ujore n& basenet pérkatése. Ai pérbéhet nga 9-19 anétaré q& pérfaqésojné institucione t&
ndryshme q¢ lidhen me ujin, pér nj& basen t& veganté. Ata drejtohen nga prefekti.

Prefekti ka rol kyg ng nivel lokal pér planifikimin e emergjencave civile dhe menaxhimin e krizave
brenda kufijve t& saj administrativé, rrethin. Pérgjegjésia e saj kryesore &shté t& organizojé dhe
koordinojé planet e emergjencés dhe t& zbatojé masat e pércakiuara.

Njésité e Qeverisjes Vendore (NJQV) jang pérgjegjése pér prodhimin, trajtimin, transmetimin dhe
furnizimin me ujé té pijshém, mbledhjen, asgjésimin dhe trajtimin e ujérave t& ndotura, grumbullimin
dhe eliminimin e ujérave t¢ shiut/reshjeve dhe mbrojtjen nga pérmbytjet né zonat e banuara. Komunat
marrin gjithashtu pérgjegjési pér marrjen e masave pér mbrojtjen e ujit nga ndotja né nivel lokal dhe
zhvillimin e aktiviteteve mjedisore edukative dhe promovuese né nivel lokal.

Agjencité/drejtorité nén kujdesin e ministrive té linjés

Agjencia Kombétare e Ujésjellés Kanalizimeve (AKUK) &shté njé institucion nén varésing e
Ministrisé sé Energjis¢ dhe Infrastrukturés. Ai &shté pérgjegjés pér koordinimin dhe monitorimin e
aktiviteteve, me qéllim t& sigurimit t& furnizimit me ujé té pijshém, kanalizimeve, trajtimit t& ujit té
ndotur pér té gjithé popullsing lokale, n& bashképunim me qeveriné vendore dhe entet pér menaxhimin
e infrastrukturés ujore.

Departamenti i Shérbimit té Peshkimit dhe Akuakulturés (DSHPA) &shté njé institucion nén
varésing e Ministris¢ s¢ Bujqésisé dhe Zhvillimit Rural. Ai &shté pérgjegjés pér menaxhimin e
infrastrukturés sé peshkimit, duke pérfshiré portet dhe qendrat e peshkimit. DSHPA mbledh t& dhéna,
pérpilon programe, menaxhon dhe siguron pérputhjen me kérkesat ligjore pér mbrojtjen e peshkimit
dhe akuakulturés lokale.

Drejtoria e Pérgjithshme e Emergjencave Civile (DPEC) &shté njé institucion nén varésing e
Ministrisé s&¢ Mbrojtjes dhe &shté pérgjegjése pér hartimin e Planit Kombétar pér Menaxhimin e
Rrezikut nga Pérmbytjet.

Agjencia Kombétare e Mjedisit (AKM) &shté njé institucion nén varésing e Ministris¢ sé¢ Turizmit




[image: image54.jpg]dhe Mjedisit dhe &shté pérgjegjése pér zbatimin e Programit Kombétar t&é Monitorimit dhe hartimin e
raportit vjetor pér gjendjen e mjedisit.

Agjencia Kombétare e Zonave té Mbrojtura (AKZM) éshté nén varésing e Ministris¢ s& Turizmit
dhe Mjedisit. Eshté pérgjegjése pér hartimin dhe zbatimin e planit t& menaxhimit. Menaxhon rrjetin
dhe propozon ndryshime t& kuadrit ligjor pér zonat e mbrojtura.

Agjencia Kombétare e Burimeve Natyrore (AKBN) éshté njé institucion nén varésiné e Ministrisé
s¢ Energjis¢ dhe Infrastrukturés. Eshté pergjegjése pér t& pércaktuar skemén e pérdorimit, kapacitetin
e pérdorimit t&€ burimeve ujore pér prodhimin e energjisé dhe monitorimin e kétyre punéve.

Anketa Gjeologjike Shqiptare (AGSH) vepron nén varésing e Ministrisé s¢ Energjisé dhe
Infrastrukturés. Eshté pérgjegjése pér monitorimin e cilésisé sé ujérave néntokésore.

Zyra e Administrimit t&¢ Baseneve t& Lumenjve (gjashté) éshté organi ekzekutiv i Késhillit t&
Basenit nén varésing e Ministrisé s¢ Bujqésisé dhe Zhvillimit Rural. Eshté pérgjegjése pér pérpilimin
e inventarit t& pérdorimit t& burimeve né sasi dhe cilési dhe pér té pérgatitur raporte periodike pér
Késhillin e Baseneve t& Lumenjve.

Drejtorité Rajonale t& Ujitjes dhe Kullimit jané institucionet pérgjegjése pér pérdorimin dhe
mirémbajtjen e sistemit t& ujitjes dhe kullimit dhe ¢do puné pér mbrojtjen nga pérmbytjet brenda zonés
s€ tyre t& veprimit. Gjithashtu, kéto borde, sipas udhézimeve t€ ministrit, ndérmarrin detyra specifike
né lidhje me monitorimin, mirémbajtjen dhe riparimin e digave qé jané pjesé e sistemeve t& ujitjes.
Autoriteti Shtetéror i Informacionit Gjeo-hapésinor (ASHIGJ) &shté pérgjegjés pér vendosjen e
standardeve pér grumbullimin e t& dhénave, modelin e t& dhénave, duke pérfshiré burimet ujore.
Agjencia Kombétare e Turizmit (AKT) ka pér mision hartimin dhe zbatimin e politikave shtetérore
dhe kombétare né fushén e turizmit, promovimit dhe krijimit t¢ identitetit t¢ turizmit shqiptar, duke
shfrytézuar t& gjitha potencialet ekzistuese t& turizmit brenda vendit. Pérveg késaj, ajo pérgatit
programe pér t& ofruar ndihmé financiare pér veprimet q& synojné pérmirésimin e sektorit té turizmit
né vend.

Instituti i Shéndetit Publik (ISHP) &shté pérgjegjés pér monitorimin e cilésisé sé ujit t& pijshém, ujit
sip&rfaqésor, ujit t& larjes dhe monitorimit té standardeve t& ujit sipas OBSH-sg, hartimin dhe zbatimin
e planeve pér kontrollin e cilésisé s& burimeve té ujit t& pijshém dhe trajtimin e ujit t& ndotur. Vepron
nén Ministring e Shéndetésisé dhe mbrojtjes sociale.

Agjencité rajonale

Agjencité Rajonale t& Mjedisit (ARM) jané pjesé e AKM-sé dhe pérgjegjése pér monitorimin

e ujérave sipérfaqésore dhe ujérave néntokésore sipas zonés qé mbulojng.

Administratat Rajonale t& Zonave t&é Mbrojtura (ARZM) jané pjes¢ ¢ NAPA-s dhe jang
pérgjegjése pér zbatimin e planit t& menaxhimit t& zonave t& mbrojtura dhe monitorimin lokal sipas
zon&s q& mbulojné.

Drejtorité Rajonale té Shéndetit Publik jané pérgjegjése pér zbatimin e planeve pér té

kontrolluar cilésing e burimeve t& ujit t& pijshém né zonén q& mbulojné.

Institucionet e pavarura dhe té pérbashkéta té agjencive

Autoriteti shqiptar Rregullator i Sektorit t& Ujésjellés-Kanalizimeve dhe Trajtimit (ARSUKT)
&ésht€ njé autoritet i pavarur pér vendosjen e tarifave (pér ujé t& pijshém dhe kanalizime), pér
ligencimin e shoggrive t& furnizimit me ujé dhe kanalizimeve dhe monitorimin e performancés sé tyre.
Instituti i Gjeoshkencés, Energjisé, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM) &shté pérgjegjés pér monitorimin
e ujérave sipérfaqésore né lidhje me cilésing dhe sasiné. IGEWE gjithashtu kryen studime t& ndryshme
né lidhje me rrjedhén e ujit, precipitimin dhe parandalimin e pérmbytjeve.

Qendra Operacionale Detare e Pérbashkét e Agjencive &shté njé institucion i disa agjencive, i cili
koordinon dhe drejton operacionet kundér ndotjes, operacionet e mbrojtjes sé peshkimit dhe ato pér
ruajtjen e mjedisit detar dhe ekuilibrin ekologjik.

Instituti i Gjeografisé Ushtarake (IGJU) &shté njé institucion qé ofron t& dhéna hapésinore ng
fushat e Gjeodezisg, Kartografisé, Fotogrametrisé dhe ndjeshmérisé né distancé.

Inspektorati Kombétar i Mbrojtjes Territoriale (IKMT) kontrollon pérputhjen e

ligjshmérisé dhe standardeve teknike né fushén e burimeve ujore.

Inspektorati Shtetéror i Pyjeve dhe Mjedisit dhe Ujit ISHPMU) éshté pérgjegjés pér monitorimin




[image: image55.jpg]e zbatimit t& ligjit né lidhje me pérdorimin e burimeve natyrore dhe arritjen e kérkesave pérkatése t&
mbrojtjes s& mjedisit.
o Inspektorati Sanitar Shtetéror (ISSH) &shté pérgjegjés pér monitorimin né terren & cilésisé s& ujit.

Grupe té tjera interesi

Sektori privat konsiderohet si aktori kryesor q& kontribuon népérmjet donacioneve té ndryshme. Gjaté viteve
té fundit, investimet e ndryshme né hidrocentrale, industring e leht& dhe minierat jang nisur nga sektori privat.

Organizatat dhe federatat e pérdoruesve té ujit - Q&llimi i tyre &shté i lidhur me pérdorimin dhe
mirémbajtjen e nj& ose mé shumé sistemeve té ujitjes, si dhe sigurimin e ujit t& ujitjes pér anétarét e vet, duke
u shérbyer né kété ményré interesave publike dhe anétaréve té saj.
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[image: image66.jpg]Aneksi VI Plani i detajuar i Komunikimit dhe Vizibilitetit

1. T& pérgjithshme

Plani tregues i komunikimit dhe vizibilitetit mbulon t& gjithé kohézgjatjen e projektit. Qéllimi &shté t&
nxisé vizibilitetin dhe t& rrisé profilin publik t& projektit t& pérbashkét BE/AAZH "Menaxhimi i Integruar
i Ujérave " né Shqipéri.

Plani synon té sistemojé shpérndarjen e informacionit né lidhje me projektin dhe objektivat, rezultatet
dhe aktivitetet e tij. Objektivi i strategjisé lidhet drejtpérdrejt me objektivin kryesor t& projektit
"Pérmirésimi i zbatimit t& menaxhimit t& integruar t& vjit, duke forcuar kapacitetet pér menaxhimin e
sektorit n& pérputhje me politikat ¢ BE-s&".

Ky plan tregues komunikimi dhe vizibiliteti €shté hartuar si njé dokument, i cili do t& shqyrtohet gjaté
fazés sé fillimit dhe zbatimit t& projektit.

Dokumenti éshté hartuar duke pasur plotésisht parasysh udhézimet e BE-sé¢ dhe AAZH-sé pér
komunikimin dhe vizibilitetin.

2. OBJEKTIVAT
2.1. Objektivat e pérgjithshém té komunikimit

Objektivi i pérgjithshém i komunikimit &shté rritja e ndérgjegjésimit tek audiencat dhe palét e
interesuara né lidhje me domosdoshméring e menaxhimit t& integruar t& ujit né Shqipéri, objektivat e
projektit, aktivitetet, rezultatet e arritura, rolin ¢ AAZH-s&, BE-s¢ dhe palét e tjera né zbatimin e
projektit.

22. Grupet e synuara Audienca Parésore

o Peérfagésuesit e agjencive kryesore shtetérore shqiptare pérgjegjése pér menaxhimin e ujérave
(agjencité e menaxhimit t& burimeve ujore, zyrat/autoritetet e administratés sé¢ Baseneve t&
Lumenjve, ministrité e linjés, njésité e qeverisjes vendore)

e Ekspertét lokale té ujit, shkencétarét dhe studiuesit

e Grupet e komunitetit lokal

e  0OJQ-t& mjedisore

e Pérdoruesit e vjit

e Media



[image: image67.jpg]Media dytésore

Komuniteti Ndérkombétar i Ujit (duke pérfshiré bizneset private né sektorin e ujit)
Partnerét e zhvillimit dhe organizatat ndérkombétare t& pérfagésuara né Shqipéri
Turistét

Qytetarét e BE-sé

Publiku i gjeré

2.3.Objektivat specifike pér secilin grup té synuar, né lidhje me objektivat e veprimit

dhe fazat e ciklit té projektit

Agjencité kryesore shtetérore (agjencité e menaxhimit t& burimeve ujore, zyrat / autoritetet
¢ administratés s&¢ Baseneve t& Lumenjve, ministrité e linjés, njésité e qeverisjes vendore):
Sigurojné bashképunim me ekipin e zbatimit t& projektit, pérmirésojné njohurité pér
menaxhimin e integruar t& ujit, kontribuojné né pérmirésimin e koordinimit dhe shkémbimit
t& informacionit, sigurojné ndérgjegjésimin e ploté pér aktivitetet dhe rezultatet e projektit
Komuniteti lokal: Sigurojné ndérgjegjésimin dhe mbéshtetjen pér aktivitetet e zhvilluara né
basenet e pérzgjedhura t& lumenjve, duke pérfshiré dhénien e informacionit dhe
pjesémarrjen aktive, si dhe ndérgjegjésimin pér pérfshirjen e BE-s¢ dhe AAZH-sé né
projekt.

OSHC mjedisore: Sigurimi i ndérgjegjésimit t& ploté té proceseve t& projektit,
rezultateve dhe mésimeve t& nxjerra.

Masmedia: Sigurimi i ndérgjegjésimit t& ploté t& qéllimeve, objektivave dhe rezultateve
té projektit, pér t& garantuar saktésiné e mesazheve té transmetuara.

Pérdoruesit e ujit: Sigurimi i ndérgjegjésimit t& ploté t& proceseve t& projektit,
rezultateve dhe mésimeve té nxjerra.

Turistét: Ndérgjegjésimi pér ¢éshtjet e ujit

Publiku i gjeré: Sigurimi i qasjes publike né studime dhe informacione t& tjera pérkatése
rreth ose si rezultat i projektit.

AKTIVITETET E KOMUNIKIMIT

3.1.Dhénia e mesazhit kryesor si mé poshté:

Népérmjet komunikimeve té drejtpérdrejta (konferenca, takime pune/seminare, trajnime,
ballafagime, pjesémarrje né aktivitete publike) me aktorét kryesoré dhe kyg, duke pérfshiré
autoritetet kombétare dhe lokale dhe komunitetin lokal

1PA/2017/393-187 — Mbéshtetje ¢ BE-sé pér Menaxhimin e Integruar t& Ujit , DA — Aneksi VI, Plani
Tregues i Komunikimit dhe Viziblitetit



[image: image68.jpg]e Publikimi /informimi i publikut, duke pérfshiré konferencat pér media mbi aktivitetet
kryesore/rezultatet e projektit, njoftimet pér shtyp, fotot, artikujt né gazeté, letérsing
promovuese etj.

e Komunikimet n& internet, duke pérfshiré listat e shpérndarjes sé postés elektronike pér fletét
informative dhe studime t& ndryshme kérkimore, raporte dhe studime, njoftime me email

3.2. Aktivitetet q& mbéshtesin ekzekutimin e Planit té Komunikimit dhe té Visibilitetit
pérfshijné:

o Strategjité e publicitetit dhe koordinimin e ngjarjeve né media

o Zhvillimin e marrédhénieve me gazetarét vendas

*  Maksimizimin e shpalljes dhe nxitjen e arritjeve duke pérdorur kanale t& shumta,
pérfshiré mediat sociale si Facebook, Twitter

e Shtypjen e raporteve dhe fakteve

e Prodhimin e materialeve promovuese

°  Angazhimin e personelit dhe partneréve népérmjet ballafagimeve, takimeve t&
punés/seminareve, trajnimeve ose pjesémarrjes né ngjarje publike.

33. Mjetet e Komunikimit

Trajnime dhe seminare Projekti do t& organizojé takime pune/seminare, trajnime dhe ngjarje publike
t& pérshtatura né bazé t& njé teme ose profilit pjesémarrés q& do t& duhet t& pérfshihet né dialog.

Materiale informuese Fletépalosjet dhe fletét informative mbi komponentin e projektit do t& shtypen
dhe shpérndahen midis paléve t& interesuara.

Informimet pér shtyp ose takimet me gazetarét do t& organizohen sipas nevojés, duke pérfshirg
televizionin kombétar dhe lokal. Do t& stimulohen kontaktet me gazetarét dhe kérkesat pér intervista.

Njoftimet p&r shtyp do t& pérpilohen pér & filluar dhe mbyllur projektin, pér t& festuar arritjet kryesore
t& projektit, kontributin kryesor né MIU, zhvillimin e madh né nivelet e BL-s&, duke pérfshiré nxjerrjen
e raporteve dhe studimeve.

4. TREGUESIT E ARRITJEVE

Pérfundimi i objektivave t& komunikimit:
® Njé nivel i larté i ndérgjegjésimit pér Menaxhimin e Integruar t& Ujérave dhe objektivat,

rezultatet dhe aktivitetet e projektit ndértohet tek grupet e t& ndryshme té interesit

o Eshté forcuar imazhi pozitiv i BE-sé dhe Austrisé (AAZH) qé vazhdimisht punojné sé bashku
né projektet e ujit né Shqipéri pér t& rritur aplikimin efektiv t&8 MIBU-sé.



[image: image69.jpg]o  [Eshté siguruar njé koordinim dhe shkémbim mé i miré i informacionit mbi projektet e
ujit né Shqipéri.

Vlerésimi i efektivitetit do t& kryhet népérmjet anketimeve joformale (né misionet né terren dhe gjaté
aktiviteteve dhe ngjarjeve t& ndryshme). Pérfagésuesit e grupeve té synuara mund té intervistohen, me
qéllim gé& t& monitorohen dhe t& marrin perceptimin e tyre), niveli i reagimit t& audiencés s& synuar
kundrejt aktiviteteve t€ projekteve (p.sh. raporti midis numrit t& ftesave dhe njerézve & pranishém né
njé ngjarje), rishikimi i interesave t& grupeve t& interesit né aktivitete t& ndryshme, regjistrimi i t& gjitha
komenteve (pozitive dhe negative); rishikimi i produkteve t&€ medias;

Masat rregulluese pér komentet (kur éshté e zbatueshme)

e Pyetésorét

e Plotésimi i formularéve t& trajnimit nga personeli i projektit

e Shqyrtimi i komenteve dhe reagimeve/komenteve té paléve t¢ interesuara
o Shqyrtimi i komenteve t& vizitoréve

o Shqyrtimi i komenteve né Facebook dhe Twitter

5. BURIMET

Burimetnjerézore

Parashikohen pesé dité né muaj pér té gjithé personelin e projektit, Zyrén e Koordinimit t&¢ AAZH-s¢
dhe Zyrén Qendrore t¢ AAZHA-sé. Nése gmohet e nevojshme, njé ekspert i PR-s& do t& kontraktohet
mbibaza afatshkurtra pér t& lehtésuar zbatimin e planit t& komunikimit dhe vizibilitetit.

Burimet financiare
Projekti parashikon njé buxhet prej 50,000 Euro pér masat e komunikimit dhe vizibilitetit.

Tabela e komunikimit dhe vizibilitetit
Plani i hollésishém i komunikimit dhe vizibilitetit do t& pérgatitet gjaté fazés fillestare t& projektit.
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1. Burimet Njerézore

1,1. Burimet njerézore t& ADA-s (duke pérfshiré personelin e projektit, AAZH CO
dhe AAZG (Selia) (Pagat bruto, duke pérfshiré pagesat e sigurimeve shoqérore  |muaj 44 826.720]
dhe shpenzimet e tjera t& lidhura)

1.2. Tarifat e Ekspertéve Ndérkombétaré afatshkurtér m. dité 1.500) 870,000
1.3. Tarifat e Ekspertéve Kombétaré afatshkurtér m. dité 2.150) 537,500
2. Udhétime
deri né njé
Udhétime ndérkombétare, transport lokal, dieta dhe akomodim) shumé 214.000
maksimale

3. Pajisjet e zyrés dhe shpenzimet e tjera operative

deri né njé
Mobilie, gira e zyrés s& kompjuteréve, furnizime, shérbime dhe kosto té tjera shumé 70.000
operative maksimale

L
4. Kosto té tjera, shérbime

Komunikimi dhe vizibiliteti, shk&émbimi i njohurive, auditimi, vierésimi, monitorimi |deri né njé
dhe pagesa té tjera shumé
(i

260.000

5. Investimet qé lidhen me Veprimin

deri né njé
Pajisje / Instrumente / Furnizime pér basene lumore (RB) shumé 200.000
maksimale

paparashikuara (maksimumi 5% e kostove té
drejtpérdrejta té pérshtatshme t& Veprimit)

9. Shpenzimet e térthorta (maksimumi 7% e kostove t& drejtpérdrejta t&
pranueshme para kontingjencés / té financuara nga BE)

Burimet e pritshme té financimit

deri né njé
BE shume 1.600.000
maksimale
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AAZH shumé 1.500.000
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