VENDIM
Nr. 1081, datë 24.12.2020

PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE “AGJENDA DIGJITALE E SHQIPËRISË”, 2020–2022

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e zëvendëskryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e planit të veprimit të strategjisë ndërsektoriale “Agjenda Digjitale e Shqipërisë”, 2020–2022, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi. 
2. Ngarkohen Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, ministritë dhe institucionet qendrore, të përmendura në tekstin e planit të veprimit, për zbatimin e këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Erion Braçe




































	[bookmark: _GoBack]PLANI I VEPRIMIT Strategjia Agjenda Digjitale e Shqipërisë

	2020–2022

	I. QËLLIMI STRATEGJIK: Strategjia ndërsektoriale “Agjenda digjitale e Shqipërisë 2015–2020” synon drejtimin më të koordinuar dhe më efikas të investimeve në sektorin e teknologjive të informacionit dhe komunikimeve, me qëllim ofrimin e shërbimeve cilësore për qytetarin dhe përmirësimin e jetesës.

	II. QËLLIMI I POLITIKES: Strategjia “SNAD 2015–2020” është pjesë e kuadrit strategjik të hartuar nga qeveria shqiptare dhe mbulon të gjitha fushat e zhvillimit të shoqërisë e qeverisjes.

	III. PROGRAMI BUXHETOR 1 QË KONTRIBUON PËR QËLLIMIN E POLITIKËS (Burimet financiare përcaktohen në bazë të planit të veprimit që shoqëron këtë strategji në aneksin 1, në përputhje me kostimin e PBA-së. Gjithashtu, janë marrë në konsideratë edhe burimet e tjera financiare, si: fondet IPA, donacionet apo dhe huat, nëpërmjet të cilave parashikohet të mbulohen boshllëqet financiare.)

	Nr.
	Masat për çdo objektiv
	Referenca e masës me produktet e programit buxhetor 
	Institucionet përgjegjëse
	Treguesit e zbatimit
	Afatet për implementimin
	Kosto indikative
	Kosto (all, euro)
	 
	Burimi i financimit
	Hendeku financiar
	Statusi i aktivitetit

	 
	 
	 
	Shkruaj institucionin përgjegjës (udhëheqës)
	Institucion kontribuues (nëse ka)
	 
	Afati fillimit
	Afati mbarimit
	 
	 
	 
	Buxhet i shtetit
	Financim i huaj
	 
	 

	Prioriteti Strategjik I: Politika për zhvillimin e qeverisjes elektronike dhe ofrimi i shërbimeve publike interaktive për qytetarët dhe bizneset

	A
	Objektivi Specifik A:
 Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike, e-shërbimeve, për qytetarët dhe biznesin. Prioritet do të jetë rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike sipas parimeve të iniciativës “Open Government Partnership”;
	(Plotësimi i kësaj kutie vlen vetëm për rezultatet, jo për objektivin)
	
	
	
	2020
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	Shpenzim Digjitalizim i Arkivave për DPGJC-në
	
	AKSHI
	Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile
	
	
	198,726,023
	198,726,023
	ALL
	
	Buxheti i shtetit
	
	
	

	
	Përmirësimi i Sistemit të Shërbimit Kombëtar të Punësimit “Dua Punë”
	
	AKSHI
	SHKP
	
	82,801,000
	
	82,801,000
	ALL
	
	Buxheti i shtetit
	
	
	

	
	Shërbim ekspozimi në virtual tour në 3D
	
	AKSHI
	Ministria e Kulturës dhe Agjencia për Bashkëqeverisje dhe Dialog
	
	67,123,456
	
	67,123,456
	ALL
	
	Buxheti i shtetit
	
	
	

	
	Implementimi i platformës elektronike e-Transport
	
	AKSHI
	DPSHTRR
	
	
	131,700,000
	131,700,000
	ALL
	
	Fondet e DPSHTRR-së
	
	
	

	
	Digjitalizimi i shërbimeve doganore
	
	AKSHI
	DPD
	
	30,000,000
	22,079,999
	52,079,999
	ALL
	
	Buxheti i shtetit
	
	
	

	
	Upgrade i regjistrit elektronik të pasurive të paluajtshme shtimi i një moduli për ofrimin e shërbimeve të ASHK-së me institucione
	
	AKSHI
	ASHK
	
	9,913,579
	
	9,913,579
	ALL
	
	Buxheti i ASHK-së
	
	
	

	
	Ngritja e sistemit elektronik për menaxhimin e ankesave në KPP
	
	AKSHI
	KPP
	
	
	
	145,564,000
	ALL
	
	Buxheti i shtetit
	
	
	

	
	Përmirësimi i rrjetit të brendshëm për shkollat dhe blerje pajisje mbështetëse TIK për MASR-në
	
	AKSHI
	MASR
	
	33,089,700
	
	33,089,700
	ALL
	
	Buxheti i shtetit
	
	
	

	B
	OBJEKTIV SPECIFIK B
 Inovacioni kundër korrupsionit - Qendra me Një Ndalesë (ky objektiv është kostuar i plotë te SNRAP, si dy strategji ndërsektoriale)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	OBJEKTIV SPECIFIK C
Plotësimi dhe përmirësimi i kuadrit ligjor për e-qeverisjen dhe shoqërinë e informacionit
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objektivi 4. Zhvillimi i Qeverisjes Elektronike Qendrore dhe Vendore (e-Qeverisja)

	
	Zgjerimi i Sistemit Informatik Financiar i Qeverise /SIFQ deri në 150 Institucione buxhetore nëpërmjet webportalit dhe menaxhimi i dokumenteve, menaxhimi i fondeve të huaja nëpërmjet tsa dhe kostoja e projekteve.
	
	MF
	
	
	2018
	2022
	
	
	
	
	Donator
	
	

	
	AFMIS and IPSIS solutions, Albanian Financial Managment Information System (MTPB amd PIM), Integrated Planning System Information System (Portal + DWH)
	
	MF/ME/KM
	
	
	2018
	2022
	2,526,160
	Euro
	
	
	Donator
	
	

	
	Blerje pajisje për disaster recovery center të Sistemit të Thesarit
	
	MF
	
	
	2017
	2022
	12,396,000
	ALL
	
	
	Buxheti i shtetit
	
	

	
	Integrimi në EUIS Fiscalis 2020 (Entry ticket)
	
	DPT
	
	
	2015
	2020
	31,500,000
	ALL
	
	
	Buxheti i shtetit
	
	

	
	(Realizimi i projektit e-fatura) Përmirësimi i modulit të menaxhimit të kontrollit të faturimit
	
	DPT
	
	
	2018
	2020
	1,439,826,666
	ALL
	
	
	Buxheti i shtetit
	
	

	II. QËLLIMI I POLITIKES (Shkruaj Qëllimin e politikës të përcaktuar në strategjinë, ku lidhet edhe Plani Veprimit ) (Ky Qëllim Politike vendoset te Programi Buxhetor. Konsideroni që një Qëllim Politike mund të zbatohet përmes më shumë se një programi buxheti)

	III. PROGRAMI BUXHETOR 2 i PBA Që FINANCON QËLLIMIN E POLITIKËS (Rasti kur i njëjti Qëllim i Politikës vlen Dy Programe. Përsëritet tabela, por duke specifikuar, për të njëjtin Qëllim Politike, Objektivat Specifike që përcaktohen në Programin 2) 
 (Shkruaj emrin e programit të PBA-së që kontribuon në arritjen e qëllimit të politikës) (Konsideroni që një qëllim politike mund të zbatohet përmes më shumë se një programi buxheti) .

	Prioriteti strategjik 2: Politika për zhvillimin e infrastrukturës së komunikimeve elektronike në të gjithë sektorët (shëndetësi, arsim, mjedis, bujqësi, turizëm, kulturë, energji, transport etj.)

	
	Projekti DUE MARI ka për qëllim promovimin e destinacioneve më pak të njohura turistike përmes teknologjisë së zgjuar, si dhe Zhvillimin i një turizmi të dallueshëm dhe virtual përmes kësaj platforme që do t'i bëjë turistët të dëshirojnë të shkojnë dhe të vizitojnë destinacionet turistike
	
	MTM
	
	
	2019
	2022
	610,000
	Euro
	
	
	Fondet IPA
	
	

	
	Zhvillimi I Sistemit Kombëtar të Informacionit të Pyjeve (AlFIS)
	
	MTM
	
	
	2019
	2022
	450,000
	Euro
	
	
	Donator
	
	

	
	Aplikimi i sistemeve të monitorimit me kamera në sipërfaqet pyjore, me synim parandalimin e zjarreve dhe evidentimin e prerjeve të paligjshme.
	
	M. Mjedis, BB, bashkitë, AKP
	
	
	2016
	2022
	107,191,850
	ALL
	
	
	
	
	

	
	Objektivi 1: Zhvillimi i infrastrukturës së shpejtë dhe shumë të shpejtë të komunikimeve elektronike

	
	Rishikimi i Ligjit për komunikimet elektronike me qëllim transpozimin e kodit të ri të komunikimeve elektronike të BE-së (direktiva EECC 1972/2018/EU)
	
	MIE
	
	
	
	2021
	
	
	
	Buxheti i shtetit (kosto administrative e stafit)
	
	
	

	
	Hartimi i paketës rregullatore/implementuese bazuar në ndryshimet ligjore për komunikimet elektronike
	
	MIE, AKEP, AMA
	
	
	
	2022
	
	
	
	Buxheti i shtetit (kosto administrative e stafit)
	
	
	

	
	Kryerja e studimit të fizibilitetit për zhvillimin e broadbandit rajonal
	
	MIE
	
	
	2019
	2020
	520,000
	Euro
	
	
	WBIF
	
	

	
	Zbatimi i rekomandimeve të studimit për zhvillimin e broadbandit (skemat e financimit, projektet prioritare/etj.)
	
	MIE (institucione të tjera të lidhura)
	
	
	2020
	
	n/a
	
	
	n/a (priten rezultatet e studimit)
	
	
	

	
	Hartimi dhe miratimi me VKM i Planit të ri Kombëtar të Broadbandit
	
	MIE
	
	
	2019
	2020
	n/a
	
	
	Buxhet Shteti
	
	
	

	
	Promovimi i rritjes së kërkesës për rrjetet NGN/5G nga vertikal industry
	
	MIE
	
	
	2020, në vijim
	
	n/a
	
	
	Buxheti i shtetit (kosto administrative e stafit)
	
	
	

	
	Krijimi i sinergjisë midis sektorëve të utiliteteve për zhvillimin e broadband: komercializimi i fibrës optike të OST për broadband
	
	MIE, AKEP
	
	
	
	2020
	n/a
	
	
	Buxheti i shtetit (kosto administrative e stafit)
	
	
	

	
	Krijimi/caktimi i BCO-së Kombëtare dhe rritja e kapaciteteve
	
	MIE
	
	
	
	2021
	n/a
	
	
	Buxheti i shtetit (kosto administrative e stafit)
	
	
	

	
	Ndryshimi i Planit Kombëtar të Frekuencave;
	
	MIE, AKEP, AMA, MB
	
	
	
	2020
	n/a
	
	
	Buxhet shteti
	
	
	

	
	Objektivi 2: Krijimi i tregut të vetëm digjital /Krijimi i zonës rajonale pa roaming

	
	Zbatimi i RLAH në rajonin e WB6
	
	AKEP
	
	
	
	2021
	n/a
	
	
	Nuk ka
	
	
	

	
	OBJEKTIVI SPECIFIK 2A
 Zhvillimi i infrastrukturës së përparuar të komunikimeve elektronike dhe sigurimi i spektrit të mjaftueshëm për zhvillimet e infrastrukturës Broadband (NGN/LTE/5G etj), me qëllim mbulimin me shërbim të të gjithë territorit dhe 90% të popullsisë deri në vitin 2020;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objektivi 2 Përmirësimi i infrastrukturës TIK në administratën publike për zhvillime të harmonizuara dhe integruara sipas standardeve ndërkombëtare për e-qeverisjen në të gjithë sektorët (shëndetësi, arsim, mjedis, bujqësi, turizëm, kulturë, energji, transport etj.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objektivi 3 Digjitalizimi i sistemit arsimor për të rritur cilësinë e arsimit dhe kontribuar në krijimin e një shoqëri bazuar në dije nëpërmjet rritjes së aksesit në kurrikula digjitale dhe mundësimit të lidhjes të tyre në internet (100%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objektivi 4 Përmirësimi i infrastrukturës digjitale në sektorin e Shëndetësisë me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve mjekësore nëpërmjet rritjes me 30% të e-shërbimeve
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sistemi informatik për menaxhimin e spitaleve (Hospital Information System)
	
	Banka Botërore, MSH
	
	
	
	2022
	4,380,000
	Euro
	
	
	Të tjerë
	
	

	
	Objektivi 5 Zhvillimi i Inovacionit dhe TIK për Bizneset e Vogla dhe të Mesme duke rritur me 50% numrin e bizneseve që përdorin TIK dhe duke shtuar me 10% numrin e bizneseve në TIK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objektivi 6. Rritja e sigurisë në rrjetet e informacionit
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prioriteti Strategjik 3: Politika për krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të të Dhënave Gjeohapësinore (NSDI)

	
	Objektivi 1. Bashkërendimi ndërinstitucional për mbledhjen, përpunimin dhe përditësimin i të dhënave gjeohapësinore si IMPUT për NSDI-n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Analiza e gjeoinformacionit dhe marrja e vendimeve për përgatitjen e Standardeve në përshtatje me direktivën INSPIRE, si dhe sipas nevojës së Institucionit.
	
	ASIG
	
	
	2015
	2020
	3,000,000
	ALL
	
	
	
	
	

	
	Krijimi i grupeve të punës të përbashkëta për përditësimin e informacionit sipas tematikave.
	
	ASIG
	
	
	2015
	2020
	Pa kosto
	
	
	
	
	
	

	
	Objektivi 2. Krijimi i një rrjeti unifikues gjeodezik për informacionin hartografik shqiptar duke përdorur rrjetin gjeodezik kombëtar shqiptar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e përditësimi i Kornizës Referuese Gjeodezike.
	
	ASIG
	
	
	2015
	2020
	17,300,000
	ALL
	
	
	
	
	

	
	Objektivi 3. Krijimi i një Sistemi të integruar gjeoinformacioni në Shqipëri sipas direktivës INSPIRE dhe përdorimi nga institucionet shtetërore dhe publiku i gjere.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Rritja e ndërgjegjësimit publik për përfitimet nga gjeoinformacioni, koordinimi për zhvillimin profesional dhe mundësitë e trajnimit për ngritjen e kapaciteteve të autoriteteve përkatëse për të nxitur përdorimin e teknologjisë gjeohapësinore në një mënyrë sa më efektive, në bashkëpunim me sektorin akademik dhe privat.
	
	ASIG
	
	
	
	2022
	5,000,000
	ALL
	
	
	Donator
	
	

	
	Objektivi 4. Ndërtimi i Sistemit Kombëtar Gjeografik të Informacionit.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngritjen e GIS-it Kombëtar në përputhje me standardet dhe rregullat e INSPIRE dhe OGC për të dhënë shërbimet mbi informacionin gjeohapësinor sipas tematikave.
	
	ASIG
	
	
	2020
	2022
	70,000,000
	ALL
	
	Buxheti i shtetit
	
	
	

	
	Ndërtimi i një platforme për të dhënë shërbimet gjeohapësinore, sipas standardeve të formatit Dataexchange, standardeve mbi shërbimet e rrjeti dhe dokumentit mbi shërbimet e rrjetit që do të përdoren në GIS kombëtar nga përdoruesit e gjerë.
	
	ASIG
	
	
	2015
	2020
	50,000,000
	ALL
	
	
	
	
	

	
	Bashkëpunim i ngushtë me qendrat e kërkim-zhvillimit kombëtar dhe ndërkombëtar, për të mbështetur shkëmbimin e gjeoinformacionit midis autoriteteve shtetërore dhe për të përmirësuar teknologjinë e gjeoinformacionit.
	
	ASIG
	
	
	2015
	2020
	7,000,000
	ALL
	
	
	Donator
	
	




