VENDIM

Nr. 1081, datë 24.12.2020

PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE “AGJENDA DIGJITALE E SHQIPËRISË”, 2020–2022

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e zëvendëskryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e planit të veprimit të strategjisë ndërsektoriale “Agjenda Digjitale e Shqipërisë”, 2020–2022, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohen Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, ministritë dhe institucionet qendrore, të përmendura në tekstin e planit të veprimit, për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Erion Braçe

| PLANI I VEPRIMIT Strategjia Agjenda Digjitale e Shqipërisë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020–2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. QËLLIMI STRATEGJIK: Strategjia ndërsektoriale “Agjenda digjitale e Shqipërisë 2015–2020” synon drejtimin më të koordinuar dhe më efikas të investimeve në sektorin e teknologjive të informacionit dhe komunikimeve, me qëllim ofrimin e shërbimeve cilësore për qytetarin dhe përmirësimin e jetesës. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. QËLLIMI I POLITIKES: Strategjia “SNAD 2015–2020” është pjesë e kuadrit strategjik të hartuar nga qeveria shqiptare dhe mbulon të gjitha fushat e zhvillimit të shoqërisë e qeverisjes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. PROGRAMI BUXHETOR 1 QË KONTRIBUON PËR QËLLIMIN E POLITIKËS (Burimet financiare përcaktohen në bazë të planit të veprimit që shoqëron këtë strategji në aneksin 1, në përputhje me kostimin e PBA-së. Gjithashtu, janë marrë në konsideratë edhe burimet e tjera financiare, si: fondet IPA, donacionet apo dhe huat, nëpërmjet të cilave parashikohet të mbulohen boshllëqet financiare.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Masat për çdo objektiv | Referenca e masës me produktet e programit buxhetor | Institucionet përgjegjëse |  | Treguesit e zbatimit | Afatet për implementimin |  | Kosto indikative | Kosto (all, euro) |  | Burimi i financimit |  | Hendeku financiar | Statusi i aktivitetit |
|  |  |  | Shkruaj institucionin përgjegjës (udhëheqës) | Institucion kontribuues (nëse ka) |  | Afati fillimit | Afati mbarimit |  |  |  | Buxhet i shtetit | Financim i huaj |  |  |
| Prioriteti Strategjik I: Politika për zhvillimin e qeverisjes elektronike dhe ofrimi i shërbimeve publike interaktive për qytetarët dhe bizneset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Objektivi Specifik A: Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike, e-shërbimeve, për qytetarët dhe biznesin. Prioritet do të jetë rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike sipas parimeve të iniciativës “Open Government Partnership”; | (Plotësimi i kësaj kutie vlen vetëm për rezultatet, jo për objektivin) |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Shpenzim Digjitalizim i Arkivave për DPGJC-në |  | AKSHI | Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile |  |  | 198,726,023 | 198,726,023 | ALL |  | Buxheti i shtetit |  |  |  |
|  | Përmirësimi i Sistemit të Shërbimit Kombëtar të Punësimit “Dua Punë” |  | AKSHI | SHKP |  | 82,801,000 |  | 82,801,000 | ALL |  | Buxheti i shtetit |  |  |  |
|  | Shërbim ekspozimi në virtual tour në 3D |  | AKSHI | Ministria e Kulturës dhe Agjencia për Bashkëqeverisje dhe Dialog |  | 67,123,456 |  | 67,123,456 | ALL |  | Buxheti i shtetit |  |  |  |
|  | Implementimi i platformës elektronike e-Transport |  | AKSHI | DPSHTRR |  |  | 131,700,000 | 131,700,000 | ALL |  | Fondet e DPSHTRR-së |  |  |  |
|  | Digjitalizimi i shërbimeve doganore |  | AKSHI | DPD |  | 30,000,000 | 22,079,999 | 52,079,999 | ALL |  | Buxheti i shtetit |  |  |  |
|  | Upgrade i regjistrit elektronik të pasurive të paluajtshme shtimi i një moduli për ofrimin e shërbimeve të ASHK-së me institucione |  | AKSHI | ASHK |  | 9,913,579 |  | 9,913,579 | ALL |  | Buxheti i ASHK-së |  |  |  |
|  | Ngritja e sistemit elektronik për menaxhimin e ankesave në KPP |  | AKSHI | KPP |  |  |  | 145,564,000 | ALL |  | Buxheti i shtetit |  |  |  |
|  | Përmirësimi i rrjetit të brendshëm për shkollat dhe blerje pajisje mbështetëse TIK për MASR-në |  | AKSHI | MASR |  | 33,089,700 |  | 33,089,700 | ALL |  | Buxheti i shtetit |  |  |  |
| B | OBJEKTIV SPECIFIK B Inovacioni kundër korrupsionit - Qendra me Një Ndalesë (ky objektiv është kostuar i plotë te SNRAP, si dy strategji ndërsektoriale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | OBJEKTIV SPECIFIK C Plotësimi dhe përmirësimi i kuadrit ligjor për e-qeverisjen dhe shoqërinë e informacionit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objektivi 4. Zhvillimi i Qeverisjes Elektronike Qendrore dhe Vendore (e-Qeverisja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgjerimi i Sistemit Informatik Financiar i Qeverise /SIFQ deri në 150 Institucione buxhetore nëpërmjet webportalit dhe menaxhimi i dokumenteve, menaxhimi i fondeve të huaja nëpërmjet tsa dhe kostoja e projekteve. |  | MF |  |  | 2018 | 2022 |  |  |  |  | Donator |  |  |
|  | AFMIS and IPSIS solutions, Albanian Financial Managment Information System (MTPB amd PIM), Integrated Planning System Information System (Portal + DWH) |  | MF/ME/KM |  |  | 2018 | 2022 | 2,526,160 | Euro |  |  | Donator |  |  |
|  | Blerje pajisje për disaster recovery center të Sistemit të Thesarit |  | MF |  |  | 2017 | 2022 | 12,396,000 | ALL |  |  | Buxheti i shtetit |  |  |
|  | Integrimi në EUIS Fiscalis 2020 (Entry ticket) |  | DPT |  |  | 2015 | 2020 | 31,500,000 | ALL |  |  | Buxheti i shtetit |  |  |
|  | (Realizimi i projektit e-fatura) Përmirësimi i modulit të menaxhimit të kontrollit të faturimit |  | DPT |  |  | 2018 | 2020 | 1,439,826,666 | ALL |  |  | Buxheti i shtetit |  |  |
| II. QËLLIMI I POLITIKES (Shkruaj Qëllimin e politikës të përcaktuar në strategjinë, ku lidhet edhe Plani Veprimit ) (Ky Qëllim Politike vendoset te Programi Buxhetor. Konsideroni që një Qëllim Politike mund të zbatohet përmes më shumë se një programi buxheti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. PROGRAMI BUXHETOR 2 i PBA Që FINANCON QËLLIMIN E POLITIKËS (Rasti kur i njëjti Qëllim i Politikës vlen Dy Programe. Përsëritet tabela, por duke specifikuar, për të njëjtin Qëllim Politike, Objektivat Specifike që përcaktohen në Programin 2) (Shkruaj emrin e programit të PBA-së që kontribuon në arritjen e qëllimit të politikës) (Konsideroni që një qëllim politike mund të zbatohet përmes më shumë se një programi buxheti) . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioriteti strategjik 2: Politika për zhvillimin e infrastrukturës së komunikimeve elektronike në të gjithë sektorët (shëndetësi, arsim, mjedis, bujqësi, turizëm, kulturë, energji, transport etj.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekti DUE MARI ka për qëllim promovimin e destinacioneve më pak të njohura turistike përmes teknologjisë së zgjuar, si dhe Zhvillimin i një turizmi të dallueshëm dhe virtual përmes kësaj platforme që do t'i bëjë turistët të dëshirojnë të shkojnë dhe të vizitojnë destinacionet turistike |  | MTM |  |  | 2019 | 2022 | 610,000 | Euro |  |  | Fondet IPA |  |  |
|  | Zhvillimi I Sistemit Kombëtar të Informacionit të Pyjeve (AlFIS) |  | MTM |  |  | 2019 | 2022 | 450,000 | Euro |  |  | Donator |  |  |
|  | Aplikimi i sistemeve të monitorimit me kamera në sipërfaqet pyjore, me synim parandalimin e zjarreve dhe evidentimin e prerjeve të paligjshme. |  | M. Mjedis, BB, bashkitë, AKP |  |  | 2016 | 2022 | 107,191,850 | ALL |  |  |  |  |  |
|  | Objektivi 1: Zhvillimi i infrastrukturës së shpejtë dhe shumë të shpejtë të komunikimeve elektronike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rishikimi i Ligjit për komunikimet elektronike me qëllim transpozimin e kodit të ri të komunikimeve elektronike të BE-së (direktiva EECC 1972/2018/EU) |  | MIE |  |  |  | 2021 |  |  |  | Buxheti i shtetit (kosto administrative e stafit) |  |  |  |
|  | Hartimi i paketës rregullatore/implementuese bazuar në ndryshimet ligjore për komunikimet elektronike |  | MIE, AKEP, AMA |  |  |  | 2022 |  |  |  | Buxheti i shtetit (kosto administrative e stafit) |  |  |  |
|  | Kryerja e studimit të fizibilitetit për zhvillimin e broadbandit rajonal |  | MIE |  |  | 2019 | 2020 | 520,000 | Euro |  |  | WBIF |  |  |
|  | Zbatimi i rekomandimeve të studimit për zhvillimin e broadbandit (skemat e financimit, projektet prioritare/etj.) |  | MIE (institucione të tjera të lidhura) |  |  | 2020 |  | n/a |  |  | n/a (priten rezultatet e studimit) |  |  |  |
|  | Hartimi dhe miratimi me VKM i Planit të ri Kombëtar të Broadbandit |  | MIE |  |  | 2019 | 2020 | n/a |  |  | Buxhet Shteti |  |  |  |
|  | Promovimi i rritjes së kërkesës për rrjetet NGN/5G nga vertikal industry |  | MIE |  |  | 2020, në vijim |  | n/a |  |  | Buxheti i shtetit (kosto administrative e stafit) |  |  |  |
|  | Krijimi i sinergjisë midis sektorëve të utiliteteve për zhvillimin e broadband: komercializimi i fibrës optike të OST për broadband |  | MIE, AKEP |  |  |  | 2020 | n/a |  |  | Buxheti i shtetit (kosto administrative e stafit) |  |  |  |
|  | Krijimi/caktimi i BCO-së Kombëtare dhe rritja e kapaciteteve |  | MIE |  |  |  | 2021 | n/a |  |  | Buxheti i shtetit (kosto administrative e stafit) |  |  |  |
|  | Ndryshimi i Planit Kombëtar të Frekuencave; |  | MIE, AKEP, AMA, MB |  |  |  | 2020 | n/a |  |  | Buxhet shteti |  |  |  |
|  | Objektivi 2: Krijimi i tregut të vetëm digjital /Krijimi i zonës rajonale pa roaming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zbatimi i RLAH në rajonin e WB6 |  | AKEP |  |  |  | 2021 | n/a |  |  | Nuk ka |  |  |  |
|  | OBJEKTIVI SPECIFIK 2A Zhvillimi i infrastrukturës së përparuar të komunikimeve elektronike dhe sigurimi i spektrit të mjaftueshëm për zhvillimet e infrastrukturës Broadband (NGN/LTE/5G etj), me qëllim mbulimin me shërbim të të gjithë territorit dhe 90% të popullsisë deri në vitin 2020; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objektivi 2 Përmirësimi i infrastrukturës TIK në administratën publike për zhvillime të harmonizuara dhe integruara sipas standardeve ndërkombëtare për e-qeverisjen në të gjithë sektorët (shëndetësi, arsim, mjedis, bujqësi, turizëm, kulturë, energji, transport etj.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objektivi 3 Digjitalizimi i sistemit arsimor për të rritur cilësinë e arsimit dhe kontribuar në krijimin e një shoqëri bazuar në dije nëpërmjet rritjes së aksesit në kurrikula digjitale dhe mundësimit të lidhjes të tyre në internet (100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objektivi 4 Përmirësimi i infrastrukturës digjitale në sektorin e Shëndetësisë me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve mjekësore nëpërmjet rritjes me 30% të e-shërbimeve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistemi informatik për menaxhimin e spitaleve (Hospital Information System) |  | Banka Botërore, MSH |  |  |  | 2022 | 4,380,000 | Euro |  |  | Të tjerë |  |  |
|  | Objektivi 5 Zhvillimi i Inovacionit dhe TIK për Bizneset e Vogla dhe të Mesme duke rritur me 50% numrin e bizneseve që përdorin TIK dhe duke shtuar me 10% numrin e bizneseve në TIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objektivi 6. Rritja e sigurisë në rrjetet e informacionit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioriteti Strategjik 3: Politika për krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të të Dhënave Gjeohapësinore (NSDI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objektivi 1. Bashkërendimi ndërinstitucional për mbledhjen, përpunimin dhe përditësimin i të dhënave gjeohapësinore si IMPUT për NSDI-n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analiza e gjeoinformacionit dhe marrja e vendimeve për përgatitjen e Standardeve në përshtatje me direktivën INSPIRE, si dhe sipas nevojës së Institucionit. |  | ASIG |  |  | 2015 | 2020 | 3,000,000 | ALL |  |  |  |  |  |
|  | Krijimi i grupeve të punës të përbashkëta për përditësimin e informacionit sipas tematikave. |  | ASIG |  |  | 2015 | 2020 | Pa kosto |  |  |  |  |  |  |
|  | Objektivi 2. Krijimi i një rrjeti unifikues gjeodezik për informacionin hartografik shqiptar duke përdorur rrjetin gjeodezik kombëtar shqiptar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e përditësimi i Kornizës Referuese Gjeodezike. |  | ASIG |  |  | 2015 | 2020 | 17,300,000 | ALL |  |  |  |  |  |
|  | Objektivi 3. Krijimi i një Sistemi të integruar gjeoinformacioni në Shqipëri sipas direktivës INSPIRE dhe përdorimi nga institucionet shtetërore dhe publiku i gjere. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rritja e ndërgjegjësimit publik për përfitimet nga gjeoinformacioni, koordinimi për zhvillimin profesional dhe mundësitë e trajnimit për ngritjen e kapaciteteve të autoriteteve përkatëse për të nxitur përdorimin e teknologjisë gjeohapësinore në një mënyrë sa më efektive, në bashkëpunim me sektorin akademik dhe privat. |  | ASIG |  |  |  | 2022 | 5,000,000 | ALL |  |  | Donator |  |  |
|  | Objektivi 4. Ndërtimi i Sistemit Kombëtar Gjeografik të Informacionit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngritjen e GIS-it Kombëtar në përputhje me standardet dhe rregullat e INSPIRE dhe OGC për të dhënë shërbimet mbi informacionin gjeohapësinor sipas tematikave. |  | ASIG |  |  | 2020 | 2022 | 70,000,000 | ALL |  | Buxheti i shtetit |  |  |  |
|  | Ndërtimi i një platforme për të dhënë shërbimet gjeohapësinore, sipas standardeve të formatit Dataexchange, standardeve mbi shërbimet e rrjeti dhe dokumentit mbi shërbimet e rrjetit që do të përdoren në GIS kombëtar nga përdoruesit e gjerë. |  | ASIG |  |  | 2015 | 2020 | 50,000,000 | ALL |  |  |  |  |  |
|  | Bashkëpunim i ngushtë me qendrat e kërkim-zhvillimit kombëtar dhe ndërkombëtar, për të mbështetur shkëmbimin e gjeoinformacionit midis autoriteteve shtetërore dhe për të përmirësuar teknologjinë e gjeoinformacionit. |  | ASIG |  |  | 2015 | 2020 | 7,000,000 | ALL |  |  | Donator |  |  |