VENDIM

Nr. 1092, datë 24.12.2020

PËR MIRATIMIN E NDËRTIMIT TË CENTRALIT GJENERUES TË ENERGJISË ELEKTRIKE EOLIKE DHE VEPRAVE NDIHMËSE NË ZONËN E SEMANIT, NJËSIA ADMINISTRATIVE TOPOJË, BASHKIA FIER, QARKU FIER, NGA SHOQËRIA “GREENTECH” SHPK

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 1, të nenit 49, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr. 7/2017, “Për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme”, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e ndërtimit të centralit gjenerues të energjisë elektrike eolike dhe veprave ndihmëse në zonën e Semanit, Njësia Administrative Topojë, Bashkia Fier, Qarku Fier, nga shoqëria “Greentech” sh.p.k., me elementet, si më poshtë vijon:

a) Emri i aplikuesit: “Greentech” sh.p.k.;

b) Numri i identifikimit personal të zyrës së taksave NIPT/NUIS: L92924402E;

c) Tipi i centralit: eolik;

ç) Kapaciteti i instaluar: 3 mw;

d) Numri i njësive gjeneruese të burimit gjenerues të energjisë dhe kapaciteti i tyre në mw: 1 (një) turbinë me kapacitet 3 mw;

dh) Afati i pritshëm i vënies në punë: Koha për ndërtimin dhe vënien në operim të parkut eolik do të jetë brenda 24 (njëzet e katër) muajve nga marrja e lejes së ndërtimit;

e) Vendndodhja e burimit gjenerues të energjisë: zona e Semanit, Njësia Administrative Topojë, Bashkia Fier, Qarku Fier;

ë) Afati i miratimit të ndërtimit: 48 (dyzet e tetë) muaj nga hyrja në fuqi e këtij miratimi;

f) Koordinatat e tokës, sipas aneksit 1 bashkëlidhur këtij vendimi;

g) Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe institucione të tjera të autorizuara prej saj kanë të drejtë të ushtrojnë mbikëqyrje të përgjithshme me afate 3-mujore gjatë realizimit dhe vënies në punë, me synimin që të verifikojnë se ecuria e punimeve, cilësia dhe konformiteti të jenë në përputhje me programin e përgjithshëm të realizimit e të dokumentacionit të projektit;

gj) Shoqëria “Greentech” sh.p.k., ka detyrimin:

i. që të paraqesë periodikisht (çdo 3 (tre) muaj), pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, informacion për ecurinë e ndërtimit të centralit eolik;

ii. që të respektojë kushtet e cituara në lejet, licencat dhe autorizimet paraprake mjedisore, lëshuar nga institucionet përgjegjëse kombëtare;

iii. e dorëzimit të sigurimit të kontratës, në masën jo më pak se 5 (pesë) % të vlerës së investimit, përpara nënshkrimit të kontratës ndërmjet shoqërisë “Greentech” sh.p.k., dhe ministrisë. Në këtë kontratë përcaktohen të drejtat e detyrimet e palëve për realizimin e këtij projekti, penalitetet, në rast mosrealizimi, si dhe çështje të tjera, që lidhen me zbatimin e saj;

iv. që t’i japë falas, në formë royalty, ministrisë përgjegjëse për energjinë, sasinë e energjisë elektrike, në masën 2 (dy) % të sasisë vjetore të prodhimit të energjisë elektrike ose konvertimin e saj në vlerë monetare. Në rast konvertimi në vlerë monetare, “Greentech” sh.p.k., duhet t’i derdhë tërësisht në buxhetin e shtetit;

v. që të përmbushë kërkesën, sipas rastit, që një pjesë e prodhimit të burimit gjenerues të energjisë t’i shitet furnizuesit publik, sipas legjislacionit në fuqi.

2. Ngarkohet Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Erion Braçe

ANEKSI 1

Koordinatat e tokës

Shoqëria “Greentech”, sh.p.k., është pajisur me kontratë “Për dhënien me qira tё tokës ranishte” nr.1617 Rep., nr. 596 Kol, datё 23.12.2019, ndërmjet Bashkisë Fier dhe “Greentech”, sh.p.k. Objekt i kësaj kontrate është marrja me qira e një pasurie shtetërore tё paluajtshme e llojit tokё pa frut (ranishte), me sipërfaqe 37,300 m2, e ndodhur nё Fshatin Sheq Marinas, Njësia Administrative Topojё, Bashkia Fier, Qarku Fier, me numër pasurie 286/6, zona kadastrale 3358,      volum 10, faqe 86, e regjistruar nё ZVRPP Fier me certifikatë pronësie, lëshuar mё 6.2.2019.

| X | Y |
| --- | --- |
| 363446.53 | 4517253.923 |
| 363926.088 | 4517253.923 |
| 363446.53 | 4516857.048 |
| 363926.088 | 4516857.048 |