VENDIM
Nr. 448, datë 26.7.2023

PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE TË SEKTORIT TË FURNIZIMIT ME UJË DHE KANALIZIMEVE 2023–2030

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e Strategjisë Kombëtare të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2023–2030, e cila i bashkëlidhet këtij vendimi.
2. Vendimi nr. 643, datë 14.9.2011, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare Sektoriale të Shërbimeve të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve”, shfuqizohet.
3. Ngarkohet Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për ndjekjen dhe monitorimin e zbatimit të kësaj strategjie, në bashkëpunim me institucionet e përcaktuara në planet e veprimit të saj.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
 
ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Belinda Balluku 
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KAPITULLI 1
[bookmark: _Toc139980173]KONTEKSTI

1. PARASHTRIM 
[bookmark: _Toc292102270]Shqipëria është një vend që e sheh veten si një komponent integral të projektit të zgjerimit evropian. Procesi i pranimit mori një zhvillim të dukshëm pas rekomandimit pozitiv të Komisionit Evropian për hapjen e negociatave, që është një inkurajim për të rritur më tej ritmin e reformave. Në këtë kontekst integrimi në BE, si një objektiv politik dhe gjeostrategjik, udhëheq hartimin e politikave kombëtare dhe ndërkombëtare. 
Shqipëria, si nënshkruese e Rezolutës së Kombeve të Bashkuara për “Aksesin me ujë të pijshëm të sigurt dhe kanalizime, si e drejtë e njeriut”, është e angazhuar të demonstrojë, përmes veprimeve, që dhe pse në një stad zhvillimi, ka vullnetin dhe forcën për t’iu përgjigjur sfidave, duke bërë atë çka i takon për të garantuar barazi për të gjithë qytetarët, për sa u përket të drejtave të njeriut në lidhje me ofrimin e shërbimit të furnizimit me ujë dhe grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura urbane.
[bookmark: _Hlk17799152]Sa më lart, një ndër prioritetet kryesore të qeverisë shqiptare është sigurimi i furnizimit me ujë të pijshëm, si dhe grumbullimi, largimi dhe trajtimi i ujërave të ndotura urbane, me qëllim përmbushjen e një detyrimi themelor në rritjen e standardeve të jetesës dhe të mirëqenies së popullsisë. 
Reforma e qeverisë synon përmirësimin e ofrimit të të këtyre shërbimeve, të cilat direkt dhe indirekt kanë një ndikim thelbësor në rritjen dhe qëndrueshmërinë ekonomike të vendit.
Strategjia Kombëtare e Sektorit të Furnizimit me Ujë të Pijshëm, Grumbullimit, Largimit e Trajtimit të Ujërave të Ndotura Urbane 2023–2030 paraqet në mënyrë të qartë, specifike, sasiore dhe kohore vizionin, misionin, qëllimin e politikave dhe planet e veprimit, në përputhje me angazhimet e vendit tonë drejt arritjes së objektivave për zhvillimin e qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara. 
Qeveria shqiptare është e angazhuar për të përmbushur detyrimin e aksesit në furnizimin me ujë dhe të kanalizimeve për të gjithë popullatën, duke qenë e vetëdijshme se sigurimi i ofrimit të këtij shërbimi kërkon një qasje dhe një vizion të ri, për mënyrën e administrimit të sektorit, sikurse dhe vëmendje të shtuar për të siguruar financimet e nevojshme për të kryer investimet madhore infrastrukturore që nevojiten në sektor.
Qëllimi i Strategjisë është të orientojë nismat dhe hapat që do të ndërmerren për të përmbushur këtë objektiv.
[bookmark: _Toc139980174]Strategjia mbështetet në gjetjet dhe analizat e kryera nga konsultimet e grupit ndërinstitucional të punës dhe aktorët e tjerë të sektorit, një parashtrim të përgjithshëm të të cilave për të vizualizuar kontekstin aktual të ofrimit të shërbimit, kuadrin institucional e organizativ, ligjor dhe rregullator, financiar, do ta gjeni në këtë kapitull të parë.
[bookmark: _Toc139980175]2. KONTEKSTI AKTUAL
2.1. Faktorë të përgjithshëm në konsideratë 
[bookmark: _Toc14091745]Në analizën e përgjithshme të faktorëve, të cilët kanë një ndikim domethënës në qasjen strategjike që do të synohet të implementohet në sektorin e furnizimit me ujë, grumbullimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura urbane, grupi i punës është ndalur në mënyrë të veçantë të analizojë tre prej tyre:
- faktori demografik;
- faktori hidrologjik;
[bookmark: _Toc139980176]- faktori zhvillimor.
2.1.1. Faktori demografik
[bookmark: _Toc139980177]Faktori i parë, i cili është marrë në shqyrtim për të analizuar skenarët ë zhvillimit të sektorit, si dhe për të dakordësuar mbi qasjen për përmbushjen e vizionit dhe misionit të Strategjisë, është ai demografik. Arsyeja e analizimit të këtij faktori ka të bëjë drejtpërdrejtë me thelbin e kësaj Strategjie, e cila ka si qëllim përmbushjen e nevojave të të gjithë popullatës me ujë të pijshëm dhe kanalizime. Gjithashtu, një element tjetër i drejtpërdrejt që lidhet me këtë faktor është edhe llogaritja e kostove të investimit, si dhe e kostove të investimit për njësi, si dhe e projeksioneve e tyre për harkun kohor të shtrirjes së Strategjisë.
[bookmark: _Toc139980178]Pra, pikësëpari, për të analizuar situatën aktuale dhe perspektivën e numrit të konsumatorëve që do të duhet të shërbehen.
Referuar të dhënave të INSTAT-it të vitit 2023, popullsia në Shqipëri: 2.761.785 banorë, ndërkohë projeksioni i popullsisë nga INSTAT-i për vitin 2031 llogaritet të jetë 2.745.996 banorë. Pra vihet re se numri i popullsisë pothuajse do të mbesë i njëjtë. Është e rëndësishme të analizohet në mënyrë krahasuese shifrat e popullsisë banuese në territorin e Shqipërisë, me atë të regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile, si dhe të popullsisë së identifikuar në zonën e shërbimit të operatorëve që ofrojnë shërbim në territorin e Republikës së Shqipërisë, në mënyrë që të kuptohet sa është popullsia që shërbehet ose/dhe ka nevojë të shërbehet me shërbimin UK, si dhe sa prej kësaj popullsie përtej shërbimit të ofruar, konsumon ujë dhe prodhon ujë të ndotur. Pra është e qartë që ky faktor është përcaktues edhe për kapacitetin e veprave UK apo të impianteve përkatëse që do të nevojiten të ndërtohen.
Një tjetër aspekt që vlen të mbahet në konsideratë në hartimin e Strategjisë është dhe numri i shtuar i shtetasve të huaj që vijnë në Shqipëri, për afate të ndryshme qëndrimi, të cilët, gjithashtu, do të jenë përfitues të këtyre shërbimeve. 
Referuar shtetasve të huaj që kanë hyrë në Shqipëri sipas të dhënave të INSTAT-it, numri i tyre përgjatë gjithë vitit 2022 ka qenë 7.543.817 shtetas. Ky numër me zhvillimin e sektorit të turizmit në vitet në vijim pritet që të ketë një trend rritës domethënës dhe kjo përbën një statistikë me vlerë shumë e rëndësishme në analizën e sektorit. Një analizë e thelluar e këtij dimensioni do të duhet të zhvillohet në mënyrë periodike dhe të përditësohet edhe në Strategji, për të kuptuar se ku dhe kur është piku i dendësisë së popullsisë në një bashki apo/dhe territor të operatorëve UK, si dhe për të ndërlidhur këtë dimension/të dhënë edhe me politikat tarifore dhe/apo të mbulimit të kostove.
Aspekt tjetër i mbajtur në konsideratë është lëvizja demografike migratore, e cila gjatë dekadës së fundit ka qenë e shtuar, duke pasur një shpërngulje nga zonat rurale, drejt atyre urbane. Ky trend gjykohet se do të vijojë i tillë dhe në vitet pasardhëse dhe do të duhet të kihet parasysh në planet zhvillimore infrastrukturore. 
Rreth 54% e popullsisë së vendit jeton në qytete. Tri bashkitë më të mëdha (Tiranë, Durrës dhe Fier) përbëjnë gjysmën e popullsisë totale, ku 30% e popullsisë totale banon në Bashkinë e Tiranës, pasuar nga Bashkia Durrës me 11% dhe Bashkia Fier me 10%. 
[bookmark: _Toc139980179]Mbi 1 milion njerëz janë të përqendruar në aksin Tiranë–Durrës, duke e bërë atë zonën më të madhe të banuar në Shqipëri.
2.1.2. Faktori hidrografik
[bookmark: _Toc139980180]Faktori i dytë i analizuar është ai hidrografik. Arsyeja e analizës së këtij faktori është e rëndësishme për të bërë një pasqyrim të qartë të potencialeve të burimeve ujore që janë në dispozicion për të furnizuar me ujë popullatën, sikurse dhe sfidat mjedisore për mbrojtjen e mjedisit dhe të cilësisë së burimeve ujore nga ujërat e ndotura urbane.
[bookmark: _Toc139980181]Burimet ujore
[bookmark: _Toc139980182]Burimet ujore në Shqipëri gjenden në formën e lumenjve, liqeneve, ujërave detare, akuifereve, burimeve gjeotermale dhe rezervuarëve artificialë. 
[bookmark: _Toc139980183]I gjithë territori përshkohet nga shtatë lumenj kryesorë nga lindja në perëndim: Drini, Mati, Ishmi, Erzeni, Shkumbini, Semani dhe Vjosa. Në ultësirën perëndimore dhe gjatë luginave të lumenjve ka akuiferë të cilët kontribuojnë me rreth 23% në rrjedhjen totale vjetore. Përgjatë lumenjve janë ndërtuar 630 rezervuar artificialë, të cilët përdoren për ujitje, hidroenergji dhe ujë të pijshëm. Pellgu hidrografik i baseneve ujëmbledhëse të Shqipërisë shtrihet edhe jashtë kufijve territorialë të vendit.
[bookmark: _Toc139980184]Liqenet zënë 4% të territorit, nga ku mund të përmendim tri liqene të mëdha: liqeni i Shkodrës, liqeni i Ohrit dhe liqeni i Prespës, si dhe 247 liqene të vogla. 
[bookmark: _Toc139980185]Shqipëria ka rreth 476 km vijë bregdetare, nga të cilat 326 km në detin Adriatik dhe 150 km në detin Jon. 
[bookmark: _Toc139980186]Volumi mesatar shumëvjeçar i ujit që shkarkohet brenda një viti është 39.22 miliardë m3/vit, nga të cilat 95% shkarkohen në detin Adriatik dhe vetëm 5% në detin Jon.
[bookmark: _Toc139980187]Furnizimi i këtyre burimeve bëhet nga reshjet atmosferike dhe regjimi i tyre është mesdhetar dhe faktorët më të rëndësishëm që ndikojnë në reshjet atmosferike janë vendndodhja gjeografike dhe topografia. Sasia më e madhe e reshjeve bie gjatë muajve të ftohtë (tetor–mars), me rreth 75% të shumës vjetore. Muaji më i pasur me reshje në gjithë territorin është nëntori, ndërsa muajt më të thatë janë korriku dhe gushti. 
[bookmark: _Toc139980188]Burimet ujore për ujë të pijshëm
[bookmark: _Toc139980189]Aktualisht, Shqipëria siguron plotësimin e rreth 90% të nevojave të furnizimit nëpërmjet ujërave nëntokësore, të cilat kanë origjinën nga burimet natyrore dhe akuiferët nëntokësore dhe vetëm në dy raste nga trajtimi i ujërave sipërfaqësore të liqeneve artificiale të Bovillës dhe të Manskurisë.
[bookmark: _Toc139980190]Shqipëria karakterizohet nga burime të shumta ujore nëntokësore, të cilat dalin në formë natyrale në sipërfaqe. Këto burime kanë karakteristika shumë të mira fiziko-kimike dhe plotësojnë kushtet për t’u klasifikuar në burime potenciale për të siguruar nevojën për ujë të pijshëm. Megjithatë, shpërndarja e tyre në hapësirën gjeografike të Shqipërisë nuk është e njëtrajtshme me përqendrimin e popullsisë. 
[bookmark: _Toc139980191]Një faktor tjetër është sezonaliteti i këtyre burimeve, të cilat në zonat që kanë origjinë karstike, kanë luhatje të mëdha të prurjeve të tyre gjatë viti, kryesisht në periudhat e thata. Kjo është në disproporcion me kërkesën për ujë, e cila në sezonet e thata, edhe për shkak të rritjes së kërkesës për ujë të pijshëm, si rezultat i turizmit, mund të kthehet në një problematikë shqetësuese.
[bookmark: _Toc139980192]Zona e ultësirës perëndimore të Shqipërisë, ku është përqendruar edhe numri më i madh popullsisë (rreth 70 %), si dhe ku shtrihet zona bregdetare e siguron ujin për furnizimin e popullatës nga ujërat nëntokësore me ngritje mekanike, nëpërmjet puseve nga akuiferet që shtrihen kryesisht në tarracat e zonave të ulëta të lumenjve tanë kryesorë.
[bookmark: _Toc139980193]Megjithëse, në bilancin vjetor të ciklit natyror të burimeve ujore, Shqipëria rezulton të ketë burime të mjaftueshme për të siguruar volumin vjetor të nevojshëm për furnizimin me ujë të popullatës, shpërndarja jouniforme e kapacitetit të burimeve dhe e nevojës për furnizim gjatë vitit bën të nevojshëm dhe domosdoshëm miradministrimin e tyre.
[bookmark: _Toc139980194]Faktor tjetër që kërkon vëmendje për sigurimin e nevojës për ujë në periudhën e pikut të kërkesës janë faktori i ndryshimeve klimatike, i cili ka zgjatur periudhat e thatësirave, duke vështirësuar mbajtjen e një balance ujore të qëndrueshme të ujërave nëntokësore, që ndikon në uljen e kapaciteteve të tyre nën mesataren shumëvjeçare.
[bookmark: _Toc139980195]Në vitet e fundit, zhvillimi i infrastrukturës dhe i turizmit ka sjellë një proporcion të zhdrejtë të kapacitetit të burimeve në periudhën e thatë të vitit: korrik, gusht, shtator kundrejt kërkesës për ujë që rritet shpesh herë përtej kapaciteteve të planifikuara nga fluksi i turistëve.
[bookmark: _Toc139980196]Për të gjitha sa më sipër, është e nevojshme identifikimi i të gjitha trupat ujorë të destinuar për konsum njerëzor, që japin mesatarisht mbi 10 m³ në ditë, ose që furnizojnë më shumë se 50 njerëz, kërkesë kjo edhe e direktivës kuadër të ujit të BE-së. Këto burime duhet të vlerësohen potencialisht nëse në të ardhmen mund të integrohen në skema të ndryshme të furnizimit me ujë të popullatës.
[bookmark: _Toc139980197]Referuar raportit vjetor të bilancit vjetor të ERRU-së për vitin 2022, vëllimi i përgjithshëm i ujit të prodhuar ishte 304,3 milionë metra kub, ndërsa kërkesa totale e vëllimit të ujit në të gjitha zonat e juridiksionit të shoqërive ujësjellës-kanalizime, për popullsinë totale, vlerësohet të jetë 100 milionë metra kub. 
[bookmark: _Toc139980198]Bazuar në sa me sipër, uji total i disponueshëm për të gjitha shoqëritë UK tejkalon shumë ndjeshëm kërkesën kombëtare nga konsumatorët. Megjithëse kjo na tregon se kapaciteti ujor është i mjaftueshëm, bazuar në raportet vjetore të bilancit të ujit të hartuara nga ERRU-ja, ka dallime të dukshme ndërmjet shoqërive ujësjellës-kanalizime dhe në raste të veçanta ka disa shoqëri UK për të cilat kërkohen burime të reja shtesë të furnizimit me ujë. 
[bookmark: _Toc139980199][bookmark: _Toc139980200]Një faktor tjetër që do të duhet të ketë vëmendje të shtuar edhe në vitet në vijim është ruajtja, jo vetëm e sasisë së ujërave, por dhe e cilësisë së tyre, nëpërmjet identifikimit të zonave të mbrojtura sanitare dhe përcaktimin dhe zbatimin e kushteve për mbrojtjen e tyre.
2.1.3. Faktori zhvillimit ekonomik
[bookmark: _Toc139980201][bookmark: _Toc139980202]Faktori i tretë i rëndësishëm për t’u mbajtur në konsideratë është dhe ai i zhvillimit social-ekonomik të vendit, ku kryesisht për efekt të këtij dokumenti strategjik, rëndësi të veçantë marrin:
[bookmark: _Toc139980203]- analiza e zhvillimit të sektorit të turizmit, duke u fokusuar më specifikisht në numrin e turistëve të huaj, të cilët do të duhet të merren në konsideratë si nevoja shtesë për volume të shtuara të sasisë së ujit të pijshëm në rrjet, sikurse dhe për të marrë masa për largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura urbane me sasi të shtuara;
- zhvillimi i vrullshëm infrastrukturor ndërtimor kryesisht dhe në zonat turistike dhe bregdetare, që është drejtpërdrejtë i lidhur dhe me sa më sipër, zhvillimin e turizmit.
[bookmark: _Toc139980204]Kriza globale financiare evidentoi dobësitë e modelit të rritjes dhe theksoi nevojën për t’u zhvendosur nga nxitja e konsumit, drejt rritjes së investimeve dhe eksportit.
[bookmark: _Toc139980205]Gjithsesi, sipas vlerësimit të Bankës Botërore, Shqipëria po zbaton reforma të rëndësishme strukturore që do të mbështesin rritjen e barabartë, do të rrisin produktivitetin dhe konkurrencën në ekonomi, do të krijojnë më shumë vende pune dhe do të përmirësojnë qeverisjen dhe ofrimin e shërbimeve publike. Lidhja dhe aksesi i përmirësuar rajonal në tregjet rajonale dhe globale, së bashku me eksportin dhe diversifikimin e tregut, mund të ndihmojnë, gjithashtu, në nxitjen e rritjes më të shpejtë.
[bookmark: _Toc139980206]Pasi i kaloi mirë pasojat e tërmetit, pandemisë dhe krizës së çmimeve, fokusi i Qeverisë është tani në rimëkëmbjen e plotë me vëmendje të veçantë në turizmin, bujqësinë dhe digjitalizimin. Është inkurajuese të shihet se ka një vëmendje të shtuar ndaj ndryshimeve klimatike dhe ndërhyrjeve miqësore ndaj mjedisit në sektorët ekonomikë.
[bookmark: _Toc139980207]Gjatë viteve 2021–2022, ekonomia përjetoi një rikthim të fortë me rritjen e rikuperimit të plotë në nivelet para pandemisë dhe rigjallërimin e udhëtimeve, ndërtimit dhe industrisë nxjerrëse.
[bookmark: _Toc139980208]Qeveria e Shqipërisë në vitet e fundit po ndjek një program të gjerë të fokusuar në qëndrueshmërinë makroekonomike dhe fiskale, stabilizimin e sektorit financiar, përmirësimin e sektorit energjetik, pensionet, administratën vendore, si dhe një fokus të veçantë ka marrë dhe sektori i turizmit dhe zhvillimi i industrisë së ndërtimit.
[bookmark: _Toc139980209]Turizmi, në vizionin e qeverisës, shihet si sektori që do të garantojë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, duke siguruar punësim, nxitje të ndërmarrjeve të vogla e të mëdha, më shumë të ardhura e më shumë mirëqenie për qytetarët.
[bookmark: _Toc139980210]Pikërisht, duke mbajtur në konsideratë këtë synim zhvillimor, një vëmendje të shtuar merr dhe përmirësimi me hapa të shpejtë të shërbimeve bazë të furnizimit me ujë me cilësi maksimale dhe të pandërprerë, sikurse dhe ato të largimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura urbane, me qëllim mbrojtjen e mjedisit.
[bookmark: _Toc139980211]Duke qenë se zhvillimi turistik i së ardhmes së afërt nuk është i fokusuar vetëm në sezonin veror dhe në frekuentimin e vijës bregdetare, por synohet të jetë gjithëvjetor dhe i shtrirë në mënyrë kapilare në të gjithë territorin e vendit, ky është një faktor tjetër që do të mbahet në konsideratë në mënyrën e shpërndarjes së investimeve në sektorin e furnizimit me ujë dhe të kanalizimeve, të cilat do të maksimalizojnë efektin që do të kenë. 
[bookmark: _Toc139980212][bookmark: _Toc139980213][bookmark: _Toc14091746]Nga studime të ndryshme të fokusuara në impaktin që ka përmbushja e Objektivit të Zhvillimit të Qëndrueshëm 6, “uji i pastër dhe saniteti”, në objektivat e tjerë të zhvillimit të qëndrueshëm del e qartë se realizimi i sigurimit të aksesit kontribuon edhe në reduktimin e varfërisë dhe në rritjen e qëndrueshme të ekonomisë (Objektivi i Zhvillimit të Qëndrueshëm 8, “Punë dinjitoze dhe rritje ekonomike”).[footnoteRef:2] [2:  Cross sectoral benefits of actions in sanitation https://washmatters.wateraid.org/publications/cross-sectoral-benefits-of-action-in-sanitation] 

2.2. Kuadri kryesor ligjor 
Disa nga aktet kryesore ligjore mbi të cilat mbështet gjithë veprimtaria e sektorit janë:
[bookmark: _Hlk13832070]- Ligji nr. 8102, datë 3.3.1996, “Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe të largimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura”, i ndryshuar. 
Ky ligj, i cili është një nga aktet më të rëndësishme të sektorit, aktualisht është në proces rishikimi dhe synohet që ligji i ri i rishikuar të propozohet dhe të miratohet së shpejti. Ky ligj synon të ndërtojë kornizën kryesore të funksionalitetit të sektorit.
- Ligji nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”
Ky ligj rregullon organizimin dhe funksionimin e njësive të vetëqeverisjes vendore dhe përcakton funksionet, kompetencat, të drejtat dhe detyrat e tyre dhe ato të organeve të tyre përkatëse.
Në të përcaktohen dhe detyrimet që kanë organet e qeverisjes vendore në ofrimin e shërbimit të furnizimit me ujë (prodhimin, trajtimin, transmetimin dhe furnizimin me ujë të pijshëm), si dhe për ujërat e ndotura urbane (grumbullimi, transportimi dhe trajtimi i ujërave të ndotura).
Në këtë ligj parashikohet dhe përcaktohet dhe forma e bashkëpunimit midis dy ose më shumë njësive të vetëqeverisjes vendore (në formën e një “Subjekti të kompetencave të përbashkëta”) për të kryer funksione specifike dhe për të ofruar shërbime në funksion dhe në dobi të banorëve të tyre (aplikuar aktualisht në sektor). Pikërisht mbi këtë përcaktim po ndërtohet dhe qasja aktuale e riorganizimit të sektorit.
- Ligji nr. 9115, datë 24.7.2003, “Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura”[footnoteRef:3] [3:  Ndryshuar sipas ligjit nr. 34/2013.] 

Ky ligj synon të mbrojë mjedisin dhe shëndetin e njeriut nga ndikimet negative të ujërave të ndotura, duke përcaktuar, gjithashtu, rregullat e trajtimit mjedisor dhe detyrimet për shkarkuesit e ndotësve. Objektivat kryesorë të zbatimit të këtij ligji janë dhe ujërat e ndotura urbane.
- Ligji nr. 111, datë 15.11.2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”[footnoteRef:4] [4:  Ndryshuar sipas ligjit nr. 6, datë 8.2.2018.] 

Ky ligj ka për objektiv kryesor mbrojtjen dhe përmirësimin e burimeve ujore (ujërat sipërfaqësore, ujërat territoriale, ujërat ndërkufitare dhe ujërat nëntokësore) për përdorimin e qëndrueshëm të këtyre burimeve, si dhe për ndarjen e duhur të këtyre burimeve ujore bazuar në përdorimin dhe qëllimin e synuar. 
- Ligji nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për shoqëritë tregtare” 
Ky është ligji kuadër për organizimin dhe për funksionimin e shoqërive tregtare, i cili është i aplikueshëm dhe për operatorët e këtij shërbimi.
Kuadri Kombëtar i Ujit në përputhje me direktivat e BE-së për ujin e pijshëm dhe për ujërat e ndotura[footnoteRef:5] [5:  Plani Kombëtar për Integrimin Evropian 2019–2021.] 

Në përputhje me detyrimet e saj në fushën e ujit dhe si pjesë e objektivit strategjik të Shqipërisë për të hyrë në BE, qeveria e Shqipërisë ka punuar për të harmonizuar legjislacionin e saj me kuadrin ligjor të BE-së dhe synon të krijojë përgjegjësi të qarta për zbatimin e acquis të BE-së. Prandaj, në fushën e cilësisë së ujit ka pasur përparim në drejtim të transpozimit të Direktivës Kuadër të Ujit me miratimin e ligjit nr. 111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”. Transpozimi i Direktivës së Ujit të Pijshëm konsiderohet i realizuar 100% me miratimin e VKM-së nr. 379, datë 25.5.2016, “Për miratimin e rregullores për cilësinë e ujit të pijshëm”.
[bookmark: _Hlk13833255]Ligji nr. 111/2012 i ndryshuar me ligjin nr. 6/2018, datë 8.2.2018 dhe VKM-në nr. 177, datë 31.3.2005, “Për normat e shkarkimeve të lejuara të ujit dhe kriteret e tyre të zonimit në mjedisin ujor të pranuar”, ka transpozuar disa nga dispozitat e Direktivës së Trajtimit të Ujërave të Ndotura Urbane. 
[bookmark: _Toc139980214][bookmark: _Ref450641302][bookmark: _Toc452465620][bookmark: _Toc454448787][bookmark: _Toc527457456][bookmark: _Toc14091747]Si pjesë e progresit në fushën e administrimit të ujit konsiderohet edhe miratimi i VKM-së nr. 1014, datë 16.12.2020, “Për miratimin e tarifave të shpenzimeve administrative për kërkesat për përdorimin, shkarkimin e ujit dhe ndërtimin e objekteve e veprave ujore,” si dhe miratimi i VKM-së nr. 993, datë 9.12.2020, “Për miratimin e tarifave për përdorimin e ujit, të ujërave ndërkufitare, pagesave administrative të shkarkimit të ujërave dhe ripërdorimit të tyre”.
2.3. Kuadri institucional 
Përgjegjësia për ofrimin e shërbimit të furnizimit me ujë të pijshëm dhe largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura urbane shtrihet në të dyja dimensionet e qeverisjes, asaj qendrore dhe asaj vendore.
Qeverisja qendrore është përgjegjëse për përcaktimin e vizionit strategjik të sektorit dhe hartimin dhe monitorimin e kuadrit rregullator mbi të cilin mbështetet gjithë sektori, ndërsa qeverisja vendore është përgjegjëse për ofrimin e këtij shërbimi. 
Më poshtë paraqitet një përmbledhje e shkurtër e kuadrit kryesor institucional, përgjegjës për të organizuar dhe për të rregulluar shërbimin e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve në Shqipëri.
- Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE)
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka si mision të saj:
- hartimin, zbatimin dhe ndjekjen e politikave të zhvillimit infrastrukturor;
- drejtimin, menaxhimin, mbikëqyrjen dhe vendosjen e standardeve teknike të infrastrukturës; 
- monitorimin e realizimit të standardeve të përcaktuara në funksion të zhvillimit të infrastrukturës, si dhe të punimeve të ndërtimit për zbatimin e rregullave për kontrollin e disiplinimin e tyre në aspektin financiar e teknik.
MIE, në bashkëpunim dhe me ministritë e tjera të linjës, ka rolin parësor të kanalizimit të fondeve të donatorëve dhe të buxhetit qendror për investime kapitale, bazuar në vlerësimin e nevojave sipas masterplanit kombëtar dhe nevojave që vijnë nga qeverisja vendore. 
- Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve (AKUM) 
AKUM-ja, si strukturë në varësi të MIE-s, përfaqëson institucionin teknik të specializuar të qeverisjes qendrore në sektorin e furnizimit me ujë dhe të kanalizimeve. Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të agjencisë përfshijnë analizën, hartimin dhe ndjekjen e planeve të veprimit në zbatim të politikave dhe strategjive të miratuara.
Në kuadër të nismës së qeverisë shqiptare për reformimin e sektorit, AKUM-ja është aktori përgjegjës për zbatimin dhe monitorimin e reformës sektoriale. Procesi i rajonalizmit të shoqërive UK kërkon angazhim të konsiderueshëm të të gjithë strukturave aktuale të AKUM-së, por edhe të strukturave të reja qeveritare. 
Referuar zhvillimeve të fundit në sektor, AKUM-ja është pjesë integrale aktive e subjektit të kompetencave të përbashkëta dhe ka rolin kryesor për të planifikuar dhe për të zbatuar siç duhet procesin e agregimit në bashkëpunim të ngushtë me të gjithë aktorët e tjerë kryesorë pjesëmarrës në këtë proces. 
- Njësitë e qeverisjes vendore
[bookmark: _Hlk17799270]Qeveria shqiptare ka zhvilluar dhe ka zbatuar me sukses reformën administrative territoriale, duke riorganizuar njësitë e qeverisjes vendore në 61 bashki. 
Në kontekstin e kësaj Strategjie, në fushën e infrastrukturës dhe të shërbimeve publike, bashkitë për territorin nën juridiksionin e tyre janë përgjegjëse, për: 
- prodhimin, trajtimin, transmetimin dhe furnizimin me ujë të pijshëm; 
- mbledhjen, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura.
Në ligjin nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, përveç saktësimit të përgjegjësisë së mësipërme, parashikohet dhe mënyra se si dy apo më shumë njësi bashkëpunojnë, duke krijuar dhe një subjekt të përbashkët.
Në maj të vitit 2022, Këshilli i Ministrave, me propozim të ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, ka miratuar vendimin nr. 302, i cili përcakton politika të reja për ristrukturimin e shoqërive të ujësjellës-kanalizimeve, mbështetur pikërisht mbi përcaktimin e mësipërm.
- Operatorët e shërbimit
Nisur nga vendimi i Këshillit të Ministrave, “Për politikat kombëtare për riorganizimin e sektorit të furnizimit me ujë, grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura urbane”, shumica e shoqërive aksionare (operatorëve) ekzistuese të ujësjellës-kanalizimeve po riorganizohen (disa tashmë të finalizuara) si subjekte me kompetenca të përbashkëta (në vijim “SKP”), sipas sistemit të administrimit me dy nivele. Procesi i rajonalizimit të shoqërive ekzistuese dhe krijimi i SKP-së, sipas hartës dhe miratuar me VKM-në nr. 302, datë 11.5.2022, kërkoi dhe po merr miratimin nga organet e vetëqeverisjes vendore. Qasja e re konsiston në krijimin e shoqërive të reja të agreguara aksionare, sipas sistemit me dy nivele administrimi, në përputhje me përcaktimet në ligjin nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar.
Njësitë e qeverisjes vendore që kanë dakordësuar, apo do të bien dakord për themelimin e SKP-UK-së, kanë nënshkruar, apo do të nënshkruajnë, marrëveshjen dhe statutin tip, të cilat shërbejnë si akte themelore për krijimin e SKP-UK-së, e cila do të kryejë veprimtarinë e shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve të ujërave të ndotura në tërë territorin administrativ që më parë mbulohej nga shoqëritë e veçanta.
SKP-UK sh.a. të krijuara deri më sot iu transferuan të gjitha të drejtat, detyrimet, si dhe veprimtaria ekonomike e shoqërive aksionare ekzistuese të ujësjellës-kanalizimeve, në pronësi të njësive të vetëqeverisjes vendore në momentin e nënshkrimit të marrëveshjes për transferimin e aktivitetit të shoqërive ekzistuese te sh.a. 
- Enti Rregullator i Ujit (ERRU)
ERRU-ja është një institucion publik i pavarur, i cili ka rol kryesisht rregullator në sektorin e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve për të siguruar mbrojtjen e interesit publik dhe për të krijuar një kuadër transparent veprimtarie të aktorëve të përfshirë. 
Disa nga funksionet kryesore të ERRU-së janë:
- të licencojë të gjithë personat fizikë dhe juridikë që u japin shërbime të furnizimit me ujë dhe/ose ujërave të ndotura për publikun;
- të sigurojë që ofruesit e shërbimeve ofrojnë shërbime cilësore dhe efikase me një çmim të arsyeshëm;
- të rregullojë tarifat e shërbimeve, në një mënyrë që siguron qëndrueshmërinë financiare të ofruesve të shërbimeve, si dhe përballueshmërinë për konsumatorët;
- të monitorojë performancën e operatorëve të shërbimit në përgjithësi, si dhe të hartojë dhe të paraqesë raporte vjetore përkatëse pranë Kuvendit të Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave.
[bookmark: _Toc452465623][bookmark: _Toc454448790][bookmark: _Toc527457459]- Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE), bazuar në prioritetet e qeverisë, është përgjegjëse për alokimin e burimeve financiare për sektorin e furnizimit me ujë dhe kanalizime për plotësimin e nevojave të shoqërisë. 
- Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTE) ka përgjegjësinë për të siguruar që të gjitha aspektet mjedisore kryesorë të ujit, si dhe direktivat e BE-së të transpozohen dhe të zbatohen në Shqipëri. Institucioni në varësi i kësaj ministrie që luan rol të rëndësishëm në çështjet e ujit është dhe Agjencia Kombëtare e Mjedisit, në të cilën përfshihet struktura e inspektoratit përgjegjës për ujin, si dhe ajo e monitorimit të cilësisë së ujërave.
- Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është përgjegjëse për zhvillimin dhe zbatimin e politikave dhe strategjive në sektorin e kujdesit shëndetësor. Bazuar në kuadrin ligjor në fuqi, ministria është përgjegjëse për inspektimin dhe monitorimin e cilësisë së ujit të pijshëm përmes institucioneve të saj si njësitë vendore të kujdesit shëndetësor, Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor dhe Institutit të Shëndetit Publik.
- Këshilli Kombëtar i Ujit (KKU)
KKU-ja është një autoritet qendror vendimmarrës në fushën e administrimit të burimeve ujore në Republikën e Shqipërisë. Ai është organi kryesor ndërinstitucional i kryesuar nga zëvendëskryeministri dhe ministritë e linjës përgjegjëse për hartimin e politikave dhe të planeve për menaxhimin e integruar të burimeve ujore.
- Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore 
Është autoriteti ekzekutiv i KKU-së dhe është përgjegjëse për zhvillimin dhe zbatimin e politikave dhe strategjive që lidhen me burimet e integruara të ujit në Shqipëri, duke siguruar funksionimin dhe monitorimin efektiv të sistemit plotësisht të integruar të ujit në vend. Agjencia luan, gjithashtu, rolin e Sekretariatit Teknik të Këshillit Kombëtar të Ujit.
- Këshillat e Baseneve Ujore 
[bookmark: _Toc14091748][bookmark: _Toc139980215]Janë ngritur sipas VKM-së nr. 696, datë 30.10.2019, “Për miratimin e kufijve territorialë dhe hidrografikë të baseneve ujore në Republikën e Shqipërisë dhe përbërjen e këshillit të tyre”, ndërsa zyrat e administrimit të baseneve ujore (4) ushtrojnë veprimtarinë e tyre në varësi të Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore. 
[bookmark: _Toc535332713][bookmark: _Toc536007236][bookmark: _Toc536009222][bookmark: _Toc536009445][bookmark: _Toc536010610][bookmark: _Toc139980216]2.4. Performanca aktuale e ofrimit të shërbimit
2.4.1. Shkalla mbulimit/aksesi në shërbim
Gjatë dekadës së fundit mbulimi i furnizimit me ujë është rritur ndjeshëm në zonat urbane, ndërkohë mbulimi me sistemin e grumbullimit dhe largimit të ujërave të ndotura ka pësuar rritje të lehtë, kryesisht në zonat urbane. Ndërkohë, pavarësisht investimeve për ndërtimin e impianteve për trajtim të ujërave të ndotura vijon të ketë nevoja të mëdha për investime në të ardhmen. 
Të dhëna të detajuara lidhur me shtrirjen e rrjeteve dhe aksesit me ujë të pijshëm dhe me kanalizime për çdo zonë shërbim, ashtu sikurse dhe në rang kombëtar, janë të aksesueshme duke iu referuar raporteve vjetore të publikuara nga të ERRU-ja[footnoteRef:6]. Sidoqoftë, leximi dhe kryerja një analize krahasimore ndër vite të këtyre raporteve, nisur nga fakti i ndryshimeve të zonave të administrimit dhe të mbulimit nga ana e operatorëve të licencuar, paraqitet i vështirë.  [6:  https://erru.al/an/raportet/] 

Më poshtë do të gjeni një përshkrim të përgjithshëm të situatës për të dhënë një kontekst të përgjithshëm të situatës aktuale.
 - Shërbimet për furnizimin me ujë
Mbulimi i përgjithshëm i furnizimit me ujë në nivel kombëtar, në vitin 2022, paraqitet në nivelin 78,12%. Referuar historikut, gjatë dekadës së fundit ka pasur një përmirësim të ndjeshëm lidhur me shërbimin e furnizimit me ujë, si rezultat i rritjes së investimeve dhe i uljes së informalitetit. Numri i kontratave me furnizim me ujë gjatë viteve të fundit ka ardhur gjithnjë e në rritje. 
- Shërbimet për kanalizimet
Gjatë dekadës së fundit mbulimi i përgjithshëm me kanalizime është përmirësuar gradualisht, ndonëse me hapa më të ngadaltë. Ky përmirësim ka ardhur për shkak të rritjes së mbulimit me kanalizime në zonat urbane, ndërkohë që mbulimi me kanalizime në zonat rurale nuk ka pasur përmirësime të ndjeshme. Bazuar në të dhënat e vitit 2022, shërbimi i kanalizimeve iu ofrohet rreth 74,17% të konsumatorëve që janë të lidhur në rrjetin e furnizimit me ujë. Kjo statistikë luhatet nga rreth 92% në zonat urbane, në rreth 28% në zonat rurale. 
- Trajtimi i ujërave të ndotura
Qeveria shqiptare, në kuadër të mbrojtjes së mjedisit, zhvillimit të turizmit dhe procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, ka në prioritetet e saj dhe ndërtimin e infrastrukturës të trajtimit të ujërave të ndotura urbane, ku fokus të veçantë janë zonat turistike. Referuar të dhënave nga AKUM-ja, aktualisht janë ndërtuar dhe janë në funksionim 12 impiante në zonat urbane dhe turistike, si dhe janë në proces ndërtimi 3 impiante të reja. Gjithashtu, janë planifikuar për t’u ndërtuar 2 impiante në zona urbane me potencial të lartë zhvillimi turistik. 
Gjatë vitit 2022, në impiantet e trajtimit, trajtohen ujërat e ndotura që gjenerohen nga rreth 20,7% e numrit total të kontratave të abonentëve. 
[bookmark: _Toc535332714][bookmark: _Toc536007237][bookmark: _Toc536009223][bookmark: _Toc536009446][bookmark: _Toc536010611][bookmark: _Toc139980217]Në këtë drejtim, gjithashtu, ofrohet shërbimi i pastrimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura për një numër i konsiderueshëm të konsumatorëve që kanë gropa septike.
2.4.2. Cilësia e shërbimit
Si rezultat i rritjes së investimeve kapitale, është rritur ndjeshëm cilësia e ofrimit të këtyre shërbimeve. Pavarësisht këtij fakti, ka ende nevojë mjaft të madhe për përmirësime cilësore për të përmbushur standardet më të mira për konsumatorët. 
[bookmark: _Hlk137824721]Të dhëna të detajuara lidhur me indikatorët ndër vite mund të gjenden në raportet periodike të ERRU-së, të cilat janë të publikuara. 
Më poshtë, në mënyrë shumë të përmbledhur, po listojnë dy indikatorë kryesorë të lidhur drejtpërdrejt me aktualitetin e cilësisë së ofrimit të shërbimit: 
- Vazhdimësia e shërbimit
Në nivel kombëtar, vazhdimësia e shërbimit është vlerësuar mesatarisht rreth 15,6 orë/ditë për vitin 2022. Si rrjedhojë e investimeve të shumta për optimizimin e sistemeve të furnizimit me ujë, vitet e fundit rezulton përmirësim në orët e furnizimit me ujë, sidomos për zonat urbane, ku sipas të dhënave në vitin 2022 janë 33 zona urbane dhe 20 zona rurale me furnizim rreth 20 orë/ditë. Gjithsesi, këto shifra theksojnë se vazhdimësia e shërbimit mbetet një sfidë e vërtetë që duhet të adresohet nga operatorët e shërbimit. Me shtimin e investimeve kapitale për vitet 2023–2025, synohet të sigurohet furnizimi i vazhdueshëm 24 orë/ditë për të gjitha zonat urbane.
- Cilësia e ujit të pijshëm
Në vitin 2022, norma mesatare e sigurisë për klorin mbetës ishte 95% dhe për koliformën 98%. Si rrjedhojë e fokusit për optimizimin e sistemeve të furnizimit me ujë, vitet e fundit rezulton se nëpërmjet investimeve të kryera në automatizimin e dezinfektimit është rritur siguria e cilësisë së ujit. Sigurimi dhe monitorimi i cilësisë, krahas automatizimit, është shoqëruar, gjithashtu, edhe me investime në pajisje laboratorike për këtë shërbim, duke rritur monitorimi i cilësisë së ujit. Në të ardhmen, në kuadër të reformës së ristrukturimit të sektorit synohet plotësimi i infrastrukturës së laboratorëve rajonalë në të gjitha shoqëritë e reja të krijuara. 
[bookmark: _Toc535332715][bookmark: _Toc536007238][bookmark: _Toc536009224][bookmark: _Toc536009447][bookmark: _Toc536010612][bookmark: _Toc139980218]Pavarësisht sa më sipër, ka ende shoqëri që hasin vështirësi në ofrimin e shërbimit me ujë të pijshëm me cilësinë e duhur për konsumatorët e tyre.
2.4.3. Eficienca e shërbimeve
Shoqëritë UK përballen me nivele të larta të humbjeve të ujit, si pasojë e amortizimit të rrjeteve dhe të nevojës për përmirësim në menaxhim. Efikasiteti i shërbimit mbetet përgjithësisht i ulët, për shkak të nivelit të lartë të ujit pa të ardhura dhe performancës së dobët në drejtim të matjes, faturimit dhe mbledhjes së faturave, eficiencës së stafit dhe eficiencës së energjisë. 
Duke pasur parasysh këtë fakt, nëpërmjet rajonalizimit të shoqërive UK synohet nxitja e një qasjeje të re për menaxhimin dhe për monitorimin e ofrimit të shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizime. Qeveria shqiptare vlerëson se sfida për të reformuar këtë sektor kërkon instrumente efektive që do të mundësojnë maksimalizimin e të gjitha përpjekjeve për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve.
Të dhëna të detajuara ndër vite, lidhur me vlerësimin e parametrave të vlerësimit të eficiencës së shërbimeve, mund të gjeni në raportet periodike të ERRU-së.
Më poshtë, në mënyrë shumë të përmbledhur, po listojnë disa nga faktorët që gjykohet se japin një pasqyrë më të qartë mbi situatën aktuale.
- Uji pa të ardhura (UPA) dhe mbulimi me matje
Në vitin 2022, niveli mesatar i ujit pa të ardhura (UPA) për sektorin në tërësi ishte i rreth 63.4%, shifër ende shumë e lartë, por me një nivel përmirësimi krahasuar me të dhënat e viteve paraardhëse. Vlen të theksohet se kjo problematikë ndryshon shumë nga një shoqëri tek tjetra, duke variuar në vlerat 25%, deri 87%. UPA-ja mbetet shumë larg standardeve dhe praktikave më të mira dhe si e tillë, kjo problematikë është një nga sfidat kryesore që duhet të adresohet për të përmirësuar efikasitetin operacional dhe ekonomik të shoqërive UK.
Të dhënat për llogaritjen e UPA-së janë kryesisht vlerësime të përafruara, duke qenë se mungon matja në puse, në stacionet e pompimit, në rezervuarë, në rrjetin e shpërndarjes, si dhe në nivelin fundor, atë të matjes te konsumatorët. 
Mbulimi me matje për të gjithë konsumatorët familjarë me gjithë përmirësimet e viteve të fundit, mbetet në nivelin rreth 82% më 2022-shin. Si i tillë, instalimi i ujëmatëseve në të gjithë sistemin e furnizimit me ujë duhet të mbetet një nga objektivat kryesorë të shoqërive UK për të shmangur abuzimet dhe keqpërdorimin e ujit, reduktimin e nivelit të ujit pa të ardhura, përmirësimin e situatës ekonomike të shoqërive.
- Eficienca e arkëtimit
Niveli mesatar i arkëtimit korrent për sektorin, në vitin 2022, ishte rreth 78.6%, ndërsa ai i përgjithshëm 94.7%. Këta indikatorë kanë pësuar përmirësime gjatë viteve të fundit, pavarësisht luhatjeve vjetore, sidomos të lidhura me COVID-19, por edhe me pasojat e tërmetit të shtatorit dhe të nëntorit 2019. Duke u bazuar në reformën e ndërmarrë pritet që ky tregues të përmirësohet ndjeshëm në të ardhmen e afërt.
- Eficienca e stafit
Në vitin 2022, eficienca e stafit për të gjithë sektorin raportohet në 4.66 staf për 1000 lidhje, duke pasur përmirësim me vitet paraardhëse. Numri aktual i stafit të shoqërive UK është mbi standardet rajonale dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. Lëvizja e stafit menaxherial pengon zhvillimin dhe profesionalizimin e punonjësve, ndaj mbështetja me politikat për zhvillimin e mëtejshme të kapaciteteve është e nevojshme për të siguruar dhe për të forcuar ekzistencën e një fuqie punëtore profesionale. Monitorimi dhe përmirësimi i këtij treguesi të performancës është i rëndësishëm, pasi kostoja e punës përfaqëson zërin kryesor të buxhetit të operimit dhe të mirëmbajtjes në shoqëritë UK, duke variuar nga 22% në 81% të OPEX-it dhe mesatarisht 34% në nivel kombëtar. 
- Eficienca e energjisë
Energjia është një tjetër çështje e rëndësishme e buxhetit të operimit dhe të mirëmbajtjes në shoqëritë UK, e cila shkon deri në 80% të OPEX-it total, dhe mesatarisht 31,8% në nivel kombëtar në vitin 2022. 
[bookmark: _Toc139980219][bookmark: _Toc535332716][bookmark: _Toc536007239][bookmark: _Toc536009225][bookmark: _Toc536009448][bookmark: _Toc536010613]Niveli i lartë i kostos së energjisë ka sjellë që vit pas viti shoqëritë të kenë vështirësi financiare dhe të akumulojnë detyrime të konsiderueshme ndaj operatorit të furnizimit me energji. Gjatë vitit 2022 situata u përkeqësua me liberalizimin e tregut të furnizimit me energji dhe rritjes së çmimit të energjisë elektrike për konsumatorët në tension të mesëm. Në këtë kuadër, adresimi i problematikës si pjesë e reformës së sektorit zgjidhi problematikën e çmimit të lartë të energjisë, duke aplikuar çmim të rregulluar për shoqëritë ujësjellës-kanalizime. Nëpërmjet vendosjes së çmimit të rregulluar gjatë vitit 2023 synohet mbulimi i faturës së energjisë elektrike në masën 95% në nivel sektorial nga 31% që ishte për vitin 2022. Në terma afatmesëm kjo masë e kombinuar me përmirësimin e menaxhimit dhe uljen e konsumit të energjisë synon mbulimin e faturës së energjisë elektrike në masën 100% në nivel sektorial. 
2.4.4. Kuadri financiar 
Situatë e përgjithshme financiare e sektorit paraqitet jopozitive. 
Kjo vështirësi financiare me të cilën ndeshen aktualisht operatorët e bën të vështirë menaxhimin e duhur dhe të qëndrueshëm të veprimtarisë, e cila si një formë spirale në drejtimin negativ vijon më pas e përkeqëson më tej situatën financiare. 
Për sa u përket të ardhurave nga tarifat ato përfaqësojnë afërsisht 46% të burimeve të financimit të përgjithshëm të sektorit. Subvencionet/taksat përfaqësojnë 32%, që kryesisht vijnë nga buxheti i shtetit, ndërsa transfertat nga donatorët e huaj përfaqësojnë deri në 22%. 
Përballueshmëria e tarifave në Shqipëri ende nuk përbën problem, për shkak të nivelit të tyre të ulët. Fatura e ujit përfaqëson rreth 2.2% të të ardhurave për një familje me nivel mesatar të ardhurash. Ky nivel mbetet nën pragun prej 5%, i cili monitorohet nga ERRU-ja.
Tarifa mesatare për konsumatorët familjarë është në nivelin 41,66 lekë/m3, e konsideruar e ulët për të mbuluar kostot e shërbimit, duke diktuar dhe analizën mbi nevojën për rishikim të tarifave. 
Gjatë periudhës 2015–2022 burimi kryesor i financimit të sektorit të ujit kanë qenë financimet nga buxheti i shtetit dhe financimi i huaj. Megjithëse ka pasur rritje të tarifave të ujit gjatë dekadës së fundit, kjo rritje për mjaft shoqëri UK nuk ka qenë në nivelin për të bërë të mundur mbulimin deri 100% të kostove direkte të operimit dhe të mirëmbajtjes. 
Shumica e shoqërive UK nuk janë në gjendje të mbulojnë kostot totale të operimit, për shkak të kombinimit të disa faktorëve, ku ndër më kryesorët mund të listojmë tri prej tyre: tarifa të ulëta shërbimi, nivel i ulët të arkëtimeve dhe niveleve të larta të ujit pa të ardhura. Mbulimi mesatar i kostos totale (U+K+ITUN) me arkëtimet është mesatarisht në masën 59%. Përveç kësaj, shoqëritë e vogla UK e kanë të vështirë të punësojnë staf të kualifikuar dhe të gjenerojnë burime të mjaftueshme të ardhurash për të siguruar teknologji moderne për operimin dhe mirëmbajtjen e aseteve të sistemeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve. 
[bookmark: _Toc139980220][bookmark: _Toc535332717][bookmark: _Toc536007240][bookmark: _Toc536009226][bookmark: _Toc536009449][bookmark: _Toc536010614]Procesi i rajonalizimit të shoqërive UK synon të përmirësojë situatën financiare të shoqërive nëpërmjet krijimit të ekonomisë së shkallës dhe një mirëmenaxhimi më kualitativ administrativ dhe financiar, i cili do të jetë dhe theksi në hartimin e planeve të biznesit për shoqëritë e reja.
2.4.5. Infrastruktura dhe Investimet 
Sektori i shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve në Shqipëri është duke u përballur me problematikën e infrastrukturës së amortizuar, si pasojë e pamundësisë financiare për të kryer të gjitha investimet madhore të nevojshme. 
Për shërbimet e ujësjellësit, asetet fikse nga pikëpamja financiare variojnë nga 0 në 157,000 lekë/banorë me një mesatare prej 16,000 lekësh/banorë, ndërsa mesatarja për ujërat e ndotura është shumë më e ulët, me 13,000 lekë/banorë dhe shkon nga 0 deri në 359,000 lekë/banor. Kjo do të thotë që kostot e amortizimit dhe kostot e mirëmbajtjes (llogaritur si pjesë e vlerës së aseteve) do të rriten me kalimin e kohës, kur infrastruktura e vjetër ekzistuese do të zëvendësohet dhe do të zgjerohet, duke përkeqësuar mbulimin e kostove operacionale për shërbimet UK.
Niveli i investimeve për periudhën 2017–2022 ka qenë në një mesatare vjetore prej 10.38 miliardë lekësh, të ndara pothuajse në mënyrë relativisht të barabartë midis furnizimit me ujë dhe infrastrukturës së ujërave të ndotura. 
Edhe pse niveli i investimeve të realizuara në vite është i lartë, përsëri mbulimi i nevojave për investime kapitale mbetet i konsiderueshëm për të arritur mbulimin e plotë me ujësjellës dhe kanalizime në rang kombëtar. 
Më poshtë, në formë tabelore, mund të gjeni nivelin e financimit të ndarë në dy zëra, financim i huaj dhe financim nga buxheti i shtetit, për periudhën 2017–2022.

Tabela 1: Financimi i sektorit UK (në 000 lek)
	FINANCIMI
	Viti 2017
	Viti 2018
	Viti 2019
	Viti 2020
	Viti 2021
	Viti 2022
	Totali

	Financimi i huaj
	6 435 508
	3 734 721
	5 133 868
	2 261 270
	2 578 312
	1 193 186
	21 336 865

	Buxheti i shtetit
	4 187 758
	3 380 970
	4 139 814
	7 904 355
	12 910 076
	8 428 226
	40 951 199

	TOTALI
	10 623 266
	7 115 691
	9 273 682
	10 165 625
	15 488 388
	9 621 412
	62 288 064



Nga analiza e burimeve të financimit dhe destinacionit të investimeve, vlen të theksohet se financimi i huaj grant ka qenë i fokusuar kryesisht në drejtim të ujërave të ndotura, ndërsa financimi në kredi ka qenë i fokusuar kryesisht për furnizimin me ujë. 
[bookmark: _Toc139980221][bookmark: _Toc527457486][bookmark: _Toc535332719][bookmark: _Toc536007242][bookmark: _Toc536009228][bookmark: _Toc536009451][bookmark: _Toc536010616]Gjithashtu, peshë e madhe në investimet për furnizim me ujë kanë qenë financimet nga buxheti i shtetit. Vëmendja e qeverisë vitet e fundit (2019–2022) është përqendruar kryesisht në investime për të mundësuar furnizimin pa ndërprerje me ujë kryesisht për zonat urbane, por pa lënë jashtë vëmendjes zonat rurale dhe bregdetare. Gjithashtu, projekte të tjera për furnizim me ujë në zonat rurale janë financuar edhe nga donatorë të huaj dhe kryesisht nga qeveria gjermane, të zbatuara përmes Fondit Shqiptar të Zhvillimit. 
2.4.6. Sfidat dhe objektivat 
Në mënyrë të përmbledhur sfidat kryesore me të cilat po haset sektori i furnizimit me ujë, grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura urbane janë nevoja, për:
- ndërhyrje të thella infrastrukturore në funksion të rritjes së shkallës së mbulimit dhe përmirësimit të cilësisë së shërbimit, sipas standardeve më të mira ndërkombëtare;
- riorganizimin sa më eficient institucional;
- rritjen e profesionalizimit të burimeve njerëzore;
- reduktimin e diferencës ndërmjet nevojës për financim të sektorit, përkundrejt mundësive aktuale, duke riinxhinieruar të gjithë mënyrën e financimit;
- miradministrimin e aseteve;
- përmirësimin e kuadrit ligjor dhe rregullator, duke pasur në vëmendje dhe përmbushjen e direktivave të BE-së. 
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KAPITULLI 2

VIZIONI, MISIONI DHE QELLIMET E POLITIKES

Njé ndér prioritetet e Qeverisé Shqiptare éshté ofrimi i shérbimeve sa mé cilésore té
furnizimit me ujé, largimit dhe trajtimit t€ ujérave té ndotura urban.

3 QASJA POLITIKE

3.1 Vizioni

Deklarata e vizionit &shté njé mesazh i thjeshté, por i fugishém qé pérshkruan
angazhimin pér ofrimin e shérbimeve té furnizimit me ujé dhe kanalizime, si shé&rbime
thelbésore dhe kritike pér njé jeté dinjitoze dhe cilésore.

Ofrimi i shérbimit t& furnizimit me ujé, largimit dhe trajtimit t& ujrave t€ ndotura pér té
gjithé popullatén né cilésiné dhe standardet optimale

3.2 Misioni

Bazuar né aspiratat e geverisé shqiptare pér zbatimin e direktivave t& BE-sé&, deklarata e
misionit pasqgyron géllimin themelor t& késaj strategjie.

Garantimi i ofrimit t& njé shérbimi gjithépérfshirés, t& géndrueshém dhe cilésor né
furnizimin me ujé, largimin dhe trajtimin e ujrave té& ndotura, me tarifa t& pérballueshme,
né respektim té shéndetit publik, mirégenies, mjedisit dhe né pérmbushje té
angazhimeve t& marra pér pé€rmbushjen e objektivave té zhvillimit t& géndrueshém

3.3 Parimet

Parimet kryesore mbi té cilat do t& mbéshtetet qasja e re e ofrimit t& shérbimeve té kétij
sektori do t& mbahen né konsideraté né hartimin e t& gjithé planit t& masave gé do té
ndérmerren.

QENDRUESHMER! Ekolqgj{kisﬂht, tz?krzikisht dhe financiarisht té qéndrueshém pérmes
mbulimit té ploté té kostos.
PERPUTHSHMER! Qasje_ univz_arsa/e qe i p/q{é_son te gjitha kérkesat rregullatore /
europiane sipas parimit ndotési paguan.
- Performancé né organizimin dhe ofrimin e shérbimit sipas praktikave
EFICIENCE S ) : ; i by
mé té mira evropiane dhe sipas parimeve té ekonomisé qarkulluese.





image2.jpg
PERBALLUESHMER! S{gurirni i ) shérbimeve pér konsumatorét me njg c¢mim té
pérballueshém.
TRANSPARENCE Sigurimi i pjesémartjes sé publikut dhe transparenca né politikat e ujit.

3.4 Qéllimet e Politikés dhe Rezultatet / Masat Prioritare

Objektivat kryeseror t&€ synuara jané bazuar né pérmbushjen e Objektivave t& Zhvillimit
Qéndrueshém, Qéllimi 6 (SDG6), qé éshté:

6.1 (si referencé&) Deri né vitin 2030, t& arrihet akses universal dhe i barabarté né ujé té
pijshém dhe té sigurté sipas rezultateve prioritare t€ parashikuara.

6.2 (si referencé&) Deri né vitin 2030, t& arrihet akses né kanalizime dhe higjiené té
pérshtatshme dhe t& barabarté sipas rezultateve prioritare t& parashikuara, duke i
kushtuar vémendje té veganté nevojave té grave dhe vajzave dhe ata qé jané né situata
té cénueshme.

Pér pérmbushjen e kétyre dy objektivave, né kété dokument strategjik jané pércaktuar
gjashté (6) Qéllime té Politikés té cilat jané mé specifike, t& matshme dhe me afate
kohore t& pércaktuara.

Mé tej, kéto gjashté Qéllime te Politikés jané pérkthyer né Rezultate / Masa Prioritare té
cilat do té detajohen népérmijet Planeve t& Veprimit.

Secila Masé Prioritare &shté shogéruar me njé objektiv t& caktuar t& performancés qé do
té arrihen né afatet kohore té parashikuara dhe do t& monitorohen gjaté gjithé periudhés
sé zbatimit t& késaj Strategjie.

Tabela 3 paraget Qéllime té Politikés dhe rezultatet e parashikuar t& performancés pér
secilén masé prioritare, sé bashku me vlerat e indikatoréve t& performancés pér secilin
vit t& periudhés sé planifikimit t&€ Strategjisé.

Pashaportat e detajuara t& indikatoréve jepen né aneksin 3 té strategjisé.

Pér t& vendosur njé referencé, si vit bazé éshté& marré 2022. Duke pérdorur vlerat vjetore
té vitit bazé pér Treguesit e Performancés, u pércaktua njé vleré e arritshme pér
Treguesin e Performancés pér vitin e fundit t& periudhés sé planifikimit, 2023-2030, si
dhe vlerat e ndémjetme pér periudhén e planifikimit.

Kéto tregues té& parashikuara pér secilén masé prioritare jané elementé kryesoré pér té
monitoruar, vlerésuar dhe raportuar progresin né zbatimin Strategjisé né& termat kohore
(2023-2025), dhe (2026-2030). Ato gjithashtu do té pérdoren pér té identifikuar ¢do
devijim né mes t& performancés sé parashikuar dhe arritieve aktuale vjetore né terren
dhe si rrjedhim t& pércaktojné veprimet korrigjuese dhe té pérditésojné Strategjingé kur
éshté e nevojshme.

Procesi i monitorimit, raportimit dhe pérditésimit t& Strategjisé &shté detajuar mé tej né
pieswn e katwrt.
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Tabela 2: VIZIONI -

MISIONI -

QELLIMET E POLITIKES — REZULTATET/ MASAT PRIORITARE

ViZIONT

‘i | sherbimit té furnizinit me ujé. argimit dhe traimit € ujrave té ndotura pér & gjihe popullatén né cilésiné dhe standardet optimale

‘Garantimi 1 OIt & HJé sharbim GIthEperishires, t& qndrueshm dhe cllEsor n& Lmizimin me UJE, largimin dhe Trafimin e jrave (8 ndolura, me tarifa t& pérballueshme, né respekim t& shandelt publi miréqenies, mjedisit dhe né pemmbushe (&

\gazhimeve t& marra pér pérmbushien

Gellimi 1 Polfikes 1

Qellimi 1 Poltikes 2

objektivave t& zhwilimi té génchueshém

"Gellimi 1 Politikes 3

Qellimi | Politikes 4

Qi 1 Poiiikes 5

Gellimi 1 Politikes 6

Zgjerimi i numrit t& konsumatoréve
¢ kané akses né sistemet e
furnizimit me ujé dhe pérmirésimi i

Zgjerimi | numrit té
konsumatoréve & kané akses né
sistemet largimit

Zbalvmll programit pér

dhe trajtimit té ujrave té ndotura

Permirésimi | qéndrueshmerisé
financiare, pérballueshmérisé s&

Rrifja e kapaciteteve dhe
i

ne
Saza rejonale agregimi)

dhe t®

Permirésimi dhe pérditésimi i
kuadritligjor dhe rregullator

Giesise sé offimitte sherbimit | urban dhepemmirésimi i cilésisé sé aseteve
ofrimit té shérbimit
REZULTATET TWASAT REZULTATET/WASAT REZULTATET TWRSAT REZOLTATET/WASAT REZULTATET T VASAT
REZUETATE WA SAT PRIORITARE, PRIORITARE PRIORITARE PRIORITARE PRIORITARE PRIORITARE
Kelind {1 baze # dnéashreae | Kl i baze i dhénas rese
jhe & besueshme dhe (& besueshme Zhitim dhe nxiga e njé Moulimi 1 kostove & mirtmbafges Hartmt 1 njé patforme di Hartmi gt te  sektortat
programi & bashkéy dhe shpenzimeve pér investi ‘ér zhvillimin e shérbimete furnizimit me U,
Rezutatet e Rezutstet  porashiuara 'NJQV pér rorganizimin Kapltale ~njohurive dhe trajnimeve pér i€ | fargimin dhe trajimin e ujrave
shoqérive egistuese né shogéri giithé aktorétsektorialé né nivel ‘ndotura
rajonale, si Subjeite & Rezultatet e parmshikuara, ‘qéndror dhe fokal.
Pl der Pl deri i 2027 Kompetencave & Perbashkéta
Mot e saktee sas dertimi nj bore <& s, reae, Rezutatete. Rezutatet o parastiuara.
zonat urbane; transparente, né kohé reae dhe té Rezultaiel e parashikuara.
Mot e sakté e sas detajaar 88 gjthe 8 dhénave ihur T8 dhéna # sokta @ panoromes P e 2071 Pl der 2024
zonat rurae; me sherbimin € qrumlim, rgimit . nancire & sextort implernenti 7 plani kormbétar e | Wivatio i porkment{ proektist o
i e e die P it Pl dené 2025 alimin ¢ kopocieteve nénivel | - shérbimet e fumiziit me f,lovgimin

administrative;

i skt | onés sé mbuiimit me e

2 kanalizime té ndaré né zona urbane/
rurale;

dering 207
Nt 0 b £ 50K, recie,

tansparente, o kobé reole die 5 detejuor
& teithé (& dhénave 1 fumizimit me vjé
{wste/in/shécbim/fonca/et

fasetebr/shérbimyfiranca/eti)

Té jend krfuac 15 shoéricojonale 6

clit do 2 cilot ot kend prgjesi

i 2 mbyuluor té gjth

kan filuar t2 performoind né ményré
efekiive dhe eficiente

evitorin dhe

Pian deri 2 2025:
Mbutimi  Kostos Totole né masén 72%

Pl deri 2 2030:
Abutimi  Kostos Totofe né masén 95%

éndror cajonal dhe iokal.
Plani deri i 207:

Ko 0 mekanigmi pée nctjen dhe

afrimin & profesionistéve (2 rinj né sektor

dhe trjtimin ¢ ujrave 18 ndotura,

Plani né vazkdimési;
Miration dhe sbatimi okteve igjore dhe
nénligjorén sbatim (2 gt por
sherbimet & funizimit me uje, forgimin
dhe trjtimin & vjrave € ndotura

REZULTATET /MASAT REZULTATET / MASAT REZULTATET / MASAT REZULTATET / MASAT REZULTATET / MASAT
R T RORTARE PRIORITARE PRIORITARE PRIORITARE PRIORITARE PRIORITARE
Ristrukturimi dhe reformim Rikonceptimi dhe unifikimi Garantimi i fondeve (€ nevojshme | Harmonizimi i ploté | kuadrit ligjor
Zgjerimi | aksesit t popullatés né Rt e aksesit & poy i institucional né funksion tarifave & shérbimit pér sektorin, pér rritlen e kapaciteteve kombétar pér shérbimet &
mjetete furnizimit me ujé & it TTR'e alaosit & fopulieien® zbatimit & programitpi duke synuar mbullmin e kostove ‘profesionale, forcimin & fargimin dhe
Esor dhe fargimit & u/mfﬁ ndotura |  Tiorganizimin e shérbimeve né dhe mbrojgen e dhe. e trajtimin e ujrave & ndotura né
‘baza rajonale eksperiencave Ppémuthje me direktivat europiane
Rezutatet o Rezulstet o parashi Rezuatel e parashituara:
i me sstemin e grombulimieahe | BeZuliatele parashiuare antder 8 2024 Rezulatet e parashikuara;
Mbuiini me shérbimin e i e gnbfinat gt e shoneptura Pl deriné 2024
Sfurnizimit me ujé gt Ve 88 Ik s urba furnizimit me ujé dhe kanalizime i "Plan afatshiurtér deri né 2024: VKM pér pérafrimin e legjisiacionit me
: P deri 18 2024 minimafisht 5 Shorive Rajanale sipas | 1% fondi 1€ pagave o ( aokotetpé | dlvektiven pér trimin  jrave 12
Pl i o der/ oS i Agincis né varés & ME | - metodologis é pércktuar na ERRU. | trjnimine vozbiueshem 8 pessoneli né | doturaurbane die pés ivktié ¢ Ut
82% e biu péraiigjur sfidave té ivei gendio, rajonai dhe iokol. £ Pishem
viorgarizimit ajonoi Piani derné 2027:
Plani deri né Plari g;n;zuzu Aplikimi  tarifave té rikonceptuara té Bashkspunim me it Pioni desi né 2027
0% okaderike iputhje & iote  egisiaciont Shatar

AKUM akeditonet pér té 15

@ithé Shogeiits Rajonaie sipas

7 jin me diektivat e BE
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“Gaminstruar fonde 18 BE par
infrastrukturen e furnizimit me ujé dhe

‘metodologisé se pércaktuar nga ERRU.

Pl fstmesam derin 2027
15 %e fondit t pagave do ¢ alokohet
nimin @ vazhduieshem t2

Plan deri né 2030:
Zoatimi  piote egjisiacionit dhe

kanaliimet
personeiné ivel géndvor, ajonat dhe montorini
Pl derine 2030: fokal
Agienco, qénder elselence dhe
novacioniper adminstrimine Plon ofatgiate deriné 2030
shérbimeqe dhe teknologjiné e 2%e fondit t pagave do t2aiokohet pér
Informaciont n seitor trgjnimine vazhdueshem t personcit né
nivel qénror, rjonal dhe okl
REZULTATET /MASAT REZULTATET/WASAT REZULTATET/WASAT REZULTATET/ MASAT REZULTATET [WASAT
REZUL TATET/ MAAT PRIORITARE PRIORITARE PRIORITARE PRIORITARE PRIORITARE PRIORITARE
Zhatimii mekanizmave pér
Nariga e njé sistem per o o melania .
pérfshien gjinore, si
emonitorimin dhe vierssimine, || 74 e performances n&arEn | - zhatimi i programit kombitar & dhe té pjesémares s
Rrida e aksesit & popullsi & procesit pé rorganizinin e Rezutatet e parashituara: Cerdldmi spas objelaivare i et
Rrita e oréve t& furniziit me ujé pér | lidhur me nfé impiant & wajumit & | i ol OIS ENT S Jané pércaktuar pér secilén shogé pérmirésimin e cilésisé s&
‘popullatén né € gjthé zonén e ujérave 1 ndotura urhan {argimin dhe tajtimin ¢ urave & Plnider e 2020: rajonale shéhimeve né sektor
shérbimit & shodtrive rajonale i i
ndotura né baza rajonale e s e Rezulfatete Rezutatet e parashikuara:
Rezuttatet e parashikuara: Rezultatet e parashikuara: e e
Rezultatef e parashikuara: e Plan ofoshkun der e 2024 Plon ofatshlurtr derini 2026
Ot e furniimit me jé 1 gjtha ronat | Adbulini e sistemin e trjtimit t irave — o Olame e - Ndonuol sk pés trajimin dhe | Stdimi kombetar pr bainé jinore né
o cfrofet shérbimi né masén @ ndotura: Lk (o) crlive fities erifkimin e punonjésve & shoceés setorine ujt

Plani deri né 2025:
1Boré/te

Plan deri né 2030
20re/dte

Plani deri i 2025:
165%

Plani deri e 2030:

tovimit dhe vierésimit
18 performancés 58 operatoréve 16
shérbimit

Sisteme témo

Plan dert né 2077
Informantizimi dhe gt ¢ njé
platforme transparence t&
monitorimit dhe vierzsimit (2 clésis?
sé shérbimeve q& ofohen dhe

githé shogérite dne
jes 56 pagesss online
hoqéité jonaie UK.

konsumatoretpe

Plan deri né 2025:
Nivel arketimit korrent: 90%

Plan deri né 2030:
Mivel arketimit korrent: 100%

rajonale LK.

Ploni afatmesém deri né 2027:
Programi j certfikimit funksional dhe i
administruar ngo Agjencia.

Pion ofatgjté derin 2030
Stafe profesionals

Plan afatmesém deri né 2025:
Pargindia e pérfagesimit 8 grave né
Keshillot Mbikayrés Eshié 50%

Plani afatqjaté deri né 2030:
Platforme funksionuie komunikimi dhe
pécfaqgsim 12 niésive die komuniteteve
okaie né proceset e planifkimit dhe

bbbt i micouministrimin  shétbimeve
Fariimi dhe zbatin] eTekin TnjE
sistemi & unifikuar & menaxhimit
S e dhe mirémbajes s& aseteve
s e e Implemetimi | strukturave Hartimi dhe zbatini i paketave &
b Krijimi i rregulloreve dhe Rezutatet o parashikuara: organizative me eficience dhe ndérgjegjésimit dhe informimit pér
ik ndjeshem ripérdorimin e tp25 | standardeve ti proceduriale & efekiivitet mé G farté né shogerité aytetarst
i parineve W kor et sk operimit Plani der né 2025 rajonale
thurs @ 3 Standarde £ oifikuor pé verSsimin 6 Rezutafet o parashiuara:

Rezutatet e parashikuara;

Rezufatet o parashikuara.

Plani deri i 2025:

Rezultatet & parashikuara:

Plani deri né 2025:

Plan deri né 2027:

Rezufatet e parashikuara.

Plani deri né 2024:
Implementiminga strukturat

yonale t&

Ploni ofatshiurtér deri né 2021
Pl kombétor pé informimin dhe.
ndérgjegiésimin

15 pa i requlore p pérdorinin ;| it ahe mirtimi imanualeve | Sisters s digitatouar e aaminitrimine | njeforme tre mé efktie che eficiente
’ . - @ proceduraveq dotermsin | aseteve funksonalné 10shoq@sajonale |  oganizmi & mbeshieturdhe mbi e Plandoftmesm devi 2027
Plan der 0 2025:60% o deriné 2080 .
Al obint e 08 PR i = fincen epembiss2 tekrologike Patformé vietore pér orgariiin
e e e detyrimeve operocionae Sohatov semstoizvesené el
o clonambs rarufime St i i b el et
aseteve funksionalné (2 githé shogérite
‘gjonaie
REZULTATETWASAT REZULTATET/ WASAT REZULTATET/WASAT REZOLTATET WRSAT REZULTATET /MASAT
REZL TATET. MASATPRIORITARE PRIORITARE PRIORITARE PRIORITARE PRIORITARE PRIORITARE
FermiGsimi | akteve ligors die

‘PErmirgsini | CISISE S8 il 18
pijshém

Rezutatet e parashikyara;

Tmplementimi | 1E qasje & re &
investimet né sektor drejt
reduktimit té konsumit t energiise,
népérmyet investimeve pér
furnizimin me energji nga

Hartimi dhe zbatimi | nje plan 18
detajuar pér transformimin digjital
dhe i i qasje t integruar pér
siguriné kibernetike pér
administrimin e shérbimeve (&

rregullatore t nevojshme pér &
lehtésuar procesin e riorganizimit
18 shérbimeve né baza rajonale.
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Plant derl 72 2025 TotovaltaIket, vendasjes e Tt 7 e gl dhe ezualel 6 perashiuars.
gt e 15 laboratorve rajonal pér citsing pompave sipas kiitereve te BE dhe in & ujrave & ndotura.
et insgalimi | programit SCADA q& it
efektshmerine e tyre Rezuatet e parashikuara: i fotshlot deri 2025:
Pl der 2 2030: Mot gjthé ket rnegulotore dhe
permbushjas fushteve pér gorantimin Rezubatet e parashikua: Pl ofotshurtée deri né 2021 standardeve
cilesise s ujtné pérputhje me standardet korceptimii nfrastrokturés TH di i funksion  aktvitett pé ofimin o
e Plani aftshkortér deriné 2024 trajnimeve 1 nevojshme sip axhendss shictimeve
Pian pé efgensén e energsé pir kombétore péc dgjtaiimine

Garantini i zonave higieno sanitare te
siqurisé

withé shogérit rojonce

Phani deri i 2025
Niféetimi sisteme alternative pér
Jurnizimin me energji elektike pic 5

Junksionai né t2 githé shoqrité rajonale

sherbimeve pée furnizimin me ojé dhe
Kanaivime

Plani ofatmesém dein? 2027:
Implementimi  platformés digjtaie pér
adminisvimin & shérbimeve né rivel
Endior, rajonal dhe fokal, g2

ndsrveprojn né menyre

Pl ofotgjot? devi n? 2030

80% ¢ sistemeve infrustrukturore pér

Sfurnizimin me ujé dhe kanaiizimet, t&
automatizvara
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Tabela 3
Objektivat Strategjike dhe Indikatorét e Performancés

Objektivat Strategjike / Indikatorét e vlerésueshém me %

Pérshkrimi i
Zgjerimi  numrit té konsumatoréve & kané akses né sistemet e
furnizimit me ujé dhe pérmirésimi i cilésisé sé ofrimit t& shérbimit
Mbulimi me Ujésjellés (Niveli Kombetar)
Mbulimi me Ujésjellés pér zonat urbane

13| Mbulimi me Ujésjellés pér zonat rurale 57.9% | 58.0% | 60.0% | 62.0% | 64.0% | 67.0% | 70.0% | 75.0% | 80.0% | 85.0%
1.4_| Vazhdimésia e Furnizimit me Ujé (oré/dite) 15 155 16 17 18 19 20 21 225 24
1.5 | Vazhdimésia e Furnizimit me Ujé (oré/dit&) né zonat urbane 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24
1.6_| Vazhdimésia e Furnizimit me Ujé (oré/dité) né zonat rurale 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24
1.7_| Reduktimi i Ujit pa t& Ardhura 65.4% | 64.0% | 63.0% | 62.0% | 60.0% | 57.0% | 52.0% | 50.0% | 48.0% | 45.0%
18 Niveli i matjes sé konsumit té ujit shprehur né numér lidhjesh 78.4% 80.0% 82.0% 85.0% 87.0% 90.0% 93.0% 95.0% 97.0% 100.0%
1o | Sisteme automatike t€ dezinfektimit té ujit té pijshém pér t€ gjitha i i 0% So% 70% so%: | 100% | a0 | 10o% T00%
shoggrité rajonale UK
1.10 | Ngritja e Laboratoreve Rajonal pér Cilésiné e Ujit té Pijshém (15) - - 30% 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%
111 | Plane pér Siguriné e Ujit 1& pérfunduara pér té gjitha Shogérité UK - - 10% 20% 0% 60% 80% 90% 100% 100%

Pérshkrimi i géllimit té politikés
2 | Zgierimi i numrit t& konsumatoréve qé kané akses né sistemet e

grumbull imit dhe trajtimit t& ujrave t& ndotura urban
dhepérmirésimi i cilésisé sé ofrimit té shérbimit

2.1_| Mbulimi me Kanalizime (Niveli Kombétar) 53.0% | 535% | 54.0% | 545% | 55.5% | 56.8% | 58.8% | 60.8% | 628% | 65.5%

2.2_| Mbulimi me Kanalizime pér zonat urbane 82.4% | 83.0% | 835% | 84.0% | 84.5% | 85.0% | 87.0% | 89.0% | 91.0% | 93.0%

23| Mbulimi me Kanalizime pér zonat rurale 12.6% | 13.0% | 135% | 14.0% | 15.0% | 18.0% | 20.0% | 22.0% | 24.0% | 26.0%

2.4_| Mbulimi me Trajtim té Ujérave té Pérdorura nga ITUP. 14.4% | 150% | 155% | 16.0% | 16.5% | 18.0% | 20.0% | 22.0% | 24.0% | 26.0%
Hartimi | planeve pér pérdorimin e ujit me efikasitet né té gjithé

25 | sektorét, duke siguruar furnizim te qéndrueshém dhe duke rritur - - 5.0% | 10.0% | 200% | 30.0% | 45.0% | 60.0% | 80.0% | 100.0%

ndjeshém ripérdorimin e tij sipas parimeve té ekonomisé qarkulluese.
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Objektivat Strategjike / Indikatorét e vlerésueshém me %

Pérshkrimi i géllimit t€ politikés

Plani
Viti
2025

Plani
Viti 2030

3 | zbatimi i programit pér riorganizimin e shérbimeve né baza rajonale
(agregimi)
Zhvillimi dhe nxitja e njé programi té bashkérenduar me NJQ pér
3.1 | riorganizimin shogérive egzistuese né shogéri rajonale, si Subjekte té . 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Kompetencave té Perbashkéta
g | S dnenshanii e tan s atse e : 30.0% | 40.0% | 50.0% | 60.0% | 70.0% | 80.0% | 90.0% | 1000% | 100.0%
programit pér riorganizimin e shérbimeve né baza rajonale
Ngritja e njé sistemi pér monitorimin dhe vierésimin e ecurisé dhe
g | AICGEEN PRGR b O R S - = 500% | 70.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%
furnizimit me ujé, largimin dhe trajtimin e ujrave t& ndotura né baza
rajonale
34 mi i rregulloreve dhe standardeve tip proceduriale t€ ményrés s oo | 100% | 100% | to0%
operimit
Pérshkrimi i qéllimit 18 politiké:
4 | Pérmirésimi i qéndrueshmérisé financiare, pérballueshmérisé s&
shérbimeve dhe administrimit t& aseteve
i mbr::'!': TKostove te Operimit dhe Mirembajties (OBM) me Arketimet | oo o1 oo T o ™ T T o | 00w | 100% | 100% | to0%
Mbulimi | Kostove Totale te Operimit (KTO perfshire shpenzimet per
4.2 | shiyerjen e kredive dhe fondet per rezervat kapitale} me Arketimet 58.3% | 60% | 6a% | es% | 72% | 75% | so% | 85% 50% 95%
Korente
43 :;f::;i"sr dhe Verdosleie tanfave tt Unifikiiaralpershogérité 2 - 35.0% | 70.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%
4.4_| Rritje e normes sé Arkétimit Korent 72.4% | 75.0% | 77.0% | 85.0% | 90.0% | 93.0% | 96.0% | 99.0% | 100.0% | 100.0%
4.5_| Sistem i unifikuar | faturimit né té gjithé shogérite rajonale UK B -~ | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%
4.6_| Leximi (aksesi) online | faturés pér té gjithé shogérité rajonale UK. - 30.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%
4.7 | sistemi i pagesés onliné pér té giithé shogrité rajonale UK. 5 - | 200% | 30.0% | 40.0% | 50.0% | e0.0% | 80.0% | %0.0% | 100.0%
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Objektivat Strategjike / Indikatorét e vlerésueshém me %

Standarte té unifikuar pér vierésimin té aseteve né té gjithé shogérite

Plani
Viti 2030

48 - | 1000% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%
rajonale UK.

a9 | Sistemi digitalizuar pér administrimin e aseteve funksional né 5o | o | G | 700 | o | oo | ooos | 60w | g0
shogérité rajonale UK.

4,10 | Auditim | Energjisé dhe plani pér eficensén e energjisé pér té giithé % 200% | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%
shoggrité rajonale UK.

441 | Ndértimi [ sisteme alternative pér furnizimin me energ]i elekirike per 5 R [Py gy, [——— p—— J— ——
shogéri rajonale UK.

412 | Programi pér eficiencén e energjise funksionale né té gjithé shogerite _ 200% | 35.0% | 500% | s00% | 700% | 00% | soo% | 100.0%
rajonale UK.

Pérshkrimi i qéllimit té politikés
5

Rritja e kapaciteteve dhe miréadministrimi i shérbimeve

54 | Pleni kombetar  hartuar pér zhvilimin e kapscieteve né nivel qendror i S | el doow. | s | domE | oo | doss: || isok
rajonal dhe lokal.

S, | Platforma pér zhvillimin e kepaciteteve funksionale dhe € administruar i i i oo | 100 | 100% | 100% | 1o0% | 00%
nga AKUM.

5.3 | Rritia e Buxhetit te slokuar per trajnimin e Staft te Shogerive UK (e _ i | 19w || e | io% | aow | m | ase 3%
shprehur si % e buxhetit total te pagave)

5.4 | Manuaiirishikuar pér trajnimin dhe certifiimin € punonjésve t& i e [Py | Em—— Ry u— o — —
shogérive rajonale UK.

55 | Programi certifikimit funksional dhe | administruar nga AKUM. . - — | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%

56 | Stafl administrues dhe operues | do shogérie rajonale éshte i trajnuar i _ [ R Ry [ —— [ —
dhe certifikuar.

57| Strukturé e unifikuar dhe e miratuar né té giithé shogérite rajonale UK. 20.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%
Plan dhe buxhet | véné né dispozicion pér infrastrukturén TIK dhe

5.8 | trajnimet e nevojshme sipas axhendes kombetare pér digiitalizimin e - | 1000% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%
shérbimeve pér furnizimin me ujé dhe kanalizime.

5o | Platforma digitale per administrimin € shérbimeve né nivel qéndror, i _ e [ oaoms:| 2505 20000 | icoioss | rooier || aonions
rajonal dhe lokal, gé ndérveprojné né ményré efektive.

5.10 | Sistemeve infrastrukturore pér furnizimin me ujé dhe kanalizimet, t& -~ | 100% | 200% | 30.0% | 40.0% | 500% | 60.0% | 70.0% | 80.0%
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automatizuara.

Objektivat Strategjike / Indikatorét e vierésueshém me %

Pérshkrimi i qéllimit t& poli

Plani

Viti
2029

Plani
Viti 2030

6
Pérmirgsimi dhe pérditésimi i Kuadrit ligior dhe megullator
6.1 | Miratim né parlament i projektligit pér sherbimet e furnizimit me uje, o | asen | 1w | doow || asme | doow | ioo% | teew %
largimin dhe trajtimin e ujrave t& ndotura.
Miratim dhe zbatim | akteve ligjoré dhe nénligjoré né zbatim té ligjit pér
6.2 shérbimet e furnizimit me ujé, largimin dhe trajtimin e ujrave té - - 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ndotura.
Harmonizimi i ploté i kuadrit igjor kombétar pér shérbimet e furnizimit
6.3 | me ujé, largimin dhe trajtimin e ujrave té ndotura né pérputhje me “ = 50% 70% 90% 100% 100% 100% 100%
direktivat europiane
6.4 | Studimi Kombétar pér té adresuar Barazing - - 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%
65 | Pérgindja e pérfagésimit té grave né Késhillat Mbikayrés &shté 50%. - - - 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%
6.6 | Plani kombétar pér informimin dhe ndérgjegjésimin. - 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%
57 | Platforme vietore pér organizimin e fushatave sensibilizuese né nivel R . . iio% || oo | aeow | oo | vieess i
kombetar, rajonal dhe lokal.
Platformé funksionale komunikimi dhe pérfagésimi t& njésive dhe
6.8 | komuniteteve lokale né proceset e planifikimit dhe miradministrimin e - - 10% 20% 50% 70% 80% 90% 100%
shérbimeve.
Aktet e nevojshme rregullatore pérkatésisht pér licencimin, vendosjen
6.9 | etarifave, rregullave uniforme etj, jané plotésisht efektive né funksion - - - 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%

té aktivitetit pér ofrimin e shérbimeve.
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Tabela 4: Projektet/Programet kombiétare té zhvillimit pér zbatimin e strategjisé

Investimet mbéshtetése te politikave strategjike; PBA 2024-2026

N& /000 Leké

Ministria e Infrastruktures dhe energjise

Furni; e uje dhe kanalizime

Totali pér programin FB + FH 124,018,254 34,188,934 14,746,246 | 15986266 | 17,557,825 | 17,081,326 | 24,457,655
06 06370 | AKUM | REFORMA EUTT %6tb ) Shhi 5666

REFORMA E UJIT (Pagesa e kapitalit per
- 06370 |AKUM | skpuk) 61.200 15.300 0 0

REFORMA F. UIIT (Fkspert per Transferimin
06 06370 | AKUM | Aiivitetit sipasVKM) 39.168 15.000 [ 0
06 06370 | AKUM | Objekte ne vazhdim 50,777,571 20,140,746 6436345 | 7348070 | 7565424 | 7202800 | 2245209
06 06370 | AKUM | Objekte te reja 13,741,285 = = 675.531 958,177 o19203 | 7529255
06 06370 | AKUM | Kosto okale . R o0 i 551666 S5t
0 | 3% |AKUM: |Twh s B 786.866 730.000 225,000 800,000
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Tabela 5: Investimet pérbérese té planeve strategjike pér zbatimin e direktivave pér ujin e pijshém dhe ujérat e ndotura

Tabela 5.1. Kosto t& investimeve kapitale — Zgjerimi i infrastrukturés (né EUR)

Total
Zonat e

Lidhje Mbrojties 1o
shérbimi Sanitare 2025-2030

Shogéri
Rajonale  (t&
reja)

Linjat e dérgimit

Prodhimi | ujit  Dizinfektimi i I Rjeti ReTE TV

(pusefburime) ujit

shpérndares (zms)

Berat 239,639 1,110,000 7,167,697 356,727 433,270 78,000 9,385,333
Diber 122,141 1,590,000 8,156,536 977,027 479,269 110,000 11,434,973
Durres 421,934 810,000 17,466,606 581,163 1,693,117 60,000 21,032,819
Elbasan 1,025,463 1,035,000 25,553,955 1,486,770 1,567,558 136,000 31,704,746
Fier 1,209,835 660,000 27,289,597 1,749,550 2,057,839 51,000 33,017,821

Gjirokaster 103,603 1,500,000 4,999,932 681,385 288,789 102,000 7,675,709

Korce 0 2,160,000 3,510,337 80,349 210,936 147,000 6,108,622
Kukes 0 1,020,000 2,165,425 77,574 125,204 71,000 3,459,203
Lezhe 355,060 750,000 10,360,371 510,204 693,737 55,000 12,724,372
Lushnje 811,814 540,000 13,624,181 823,918 953,076 41,000 16,793,990
Pogradec 0 675,000 62,075 0 3,860 47,000 787,935
Sarande 0 435,000 1,813,382 1,211 156,297 30,000 2,435,890
Shkoder 1,073,519 1,635,000 30,515,534 1,675,580 2,076,062 111,000 37,086,694
Tirane 1,018,501 1,230,000 60,406,526 1,839,744 7,204,311 92,000 71,791,083
Viore 253,840 780,000 5,712,209 353,949 400,523 54,000 7,554,611

6,635,348 16,830,000 218,804,454 11,195,150 18,343,849 1,185,000 272,993,801
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Shoqgéri
Rajonale
reja)
Berat
Diber
Durres
Elbasan
Fier
Gjirokaster
Korce
Kukes
Lezhe
Lushnje
Pogradec
Sarande
Shkoder
Tirane

Viore

Prodhimi |
ujit

2,797,399
2,501,053
911,750
4,468,102
1,917,915
5,591,505
4451373.96
2585379.89
2,111,160
1,034,795
905354.838
1675794.18
2933875
1,439,451

1,899,966

Tabela 5.2. Kosto té investimeve kapitale — Rehabilitimi i infrastrukturés (né EUR)

Dizinfektimi/
Trajtimi | ujit

90,000
60,000
560,000
90,000
120,000
30,000
60,000
60,000
60,000
30,000
30,000
0
30,000
90,000

0

Linjat e
dérgimit

7,504,018
7,137,806
14,694,584
12,200,384
14,220,486
11,504,404
13,449,159
6,132,641
5,036,850
3,050,677
677,856
3,082,453
14,136,058
8,753,540

12,006,280

Rrjeti
shpérndares

27,056,744
11,960,017
56,521,239
39,348,440
27,023,698
19,203,531
17,914,844
23,332,673
27,141,723
18,898,774

7,031,816
14,263,727
34,207,434

112,044,842

38,619,676

Stacionet e
pompimit

3,274,867
376,518
5,288,819
4,008,148
5791679
1,370,524
2,300,105
1,591,415
853,440
2126907
553062666
730,444
4,109,900
6138912

3,248,093

Rezervuare

4,242,980
2,712,500
4,901,540
4,100,000
3,496,500
4,153,450
3,163,020
1,084,440
3,102,400
1,340,500
1,193,500
1,942,500
4,779,600

13,819,400

2,973,600

Lidhje
shérbimi

3,558,690
2,058,210
11,273,310
6,379,200
4,727,070
2,484,990
4,764,060
1,063,890
2,521,620
2,644,740
1,583,820
2,527,740
3,891,870
25,106,940

6,052,320

48,614,698
26,806,103
94,151,241
70,601,365
57,297,348
44,428,403
46,102,562
35,850,439
40,827,193
29,126,394
11,975,409
24,222,659
64,088,737

167,393,085

64,799,935

37,224,875

1,310,000

133,677,197

474,659,178

41,760,833

57,014,930

80,638,560

826,285,573

Total

2025-2030
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Tabela 5.3. Investimet pérbérese té planit strategjik pér zbatimin e direktivés pér trajtimin e ujrave té ndotura urbane

- . Kosto Totale 2025-2030 2031-2040 2041-2050
Lioji/linvestimit (milion Euro) (milion Euro) (milion Euro) (milion Euro)
Grumbullim | ujrave té ndotura 1,196.91 219.04 549.89 427.99
Trajtimi | ujrave t& ndotura 670.14 139.59 326.78 203.78
Paisje laboratorike 1.00 1.00 - -
Totali Net Kosto e investimeve kapitale 1,868.06 359.62 876.67 631.77
Kosto inxhinierike dhe shtesa 467.01 89.91 219.17 157.94
Kosto totale e investimeve kapitale 2,335.07 449.53 1,095.83 789.71
Masa institucionale (Legala, Politikat etj) 19.5 8.8 10.7 0.0
Grand Totali (milion Euro) 2,354.57 458.33 1,106.53 789.71
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4. Zbatimi, pérgjegjésia e institucioneve, llogaridhénia, raportimi dhe monitorimi
Hyrje

Ky kapitull paraget disa udh&zime pé&r ményrén se si do t& zbatohet, monitorohet dhe
pérditésohet Strategjia aktuale gjaté zbatimit t& saj. Eshté krijuar njé sistem koherent
monitorimi dhe vlerésimi né ményré gé té sigurohet njé arritie efikase dhe efektive e
objektivave té strategjisé. Bashkérendimi i pérgjithshém i aktiviteteve né lidhje me
strategjiné &shté pérgjegjési e Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé.

Cdo vit, MIE do té raportojé mbi pérparimin né pérmbushjen e objektivave, sa | pérket
aspektit cilésor dhe sasior té strategjise dhe planeve pérkatése, si dhe do t& informojné
rregullisht Kryeministrin mbi zhvillimet né sektor.

Né zbatim té urdhrit t& Kryeministrit nr. 157, daté 22.10.2018 “P&r marrjen e masave pér
zbatimin e gasjes sé gjeré sektoriale/ndérsektoriale, si dhe ngritjien dhe funksionimin e
mekanizmit sektoril/ndérsektorial t& integruar’, u miratua urdhri i ministrit té
Infrastrukturés dhe Energjisé nr. 217, daté 24.05.2019 “Pér ngritjen e sekretariatit teknik,
né kuadér té funksionimit t€ grupit tematik reforma e ujesjelles kanalizimeve”, ku
Ministria e Infrastrukturés dhe Energjise luan rolin e sekretariatit teknik pér grupin tematik
“reforma né sektorin ujésjellés kanalizime”.

Me urdherin e Ministri t& Infrastrukturés dhe Energjisé nr.77, daté 20.04.2022 u ngrit
Grupi Tematik pér Reformén e Riorganizimit t& Ujésjellés Kanalizimeve sha, i cili luan
edhe rolin e Komitetit Sektorial t& Monitorimit t& IPA-s pér Reformén e Ujit, gé drejtohet
nga zévendé&sministér i infrastrukturés dhe energjisé.

4.1 Planet e detajuara té zbatimit

Si¢ paragitet Aneksin 1, ¢do Objektiv Strategjik detajohet né Masat Prioritare dhe pér
cdo Masé Prioritare pércaktohen Planet e Veprimit. Institucionet pérgjegjése, duke
pérfshiré njé Institucion Pérgjegjés kryesor (lider), gjithashtu identifikohen dhe
pércaktohen pér t& mbikgyrur zbatimin dhe monitorimin e Planeve e Veprimit pér té
arritur rezultatet e parashikuara (targetet) t& vendosura pér afate kohore té shkurtra, té
mesme dhe té gjata.

Institucioni Pérgjegjés kryesor do té hartojé njé plan zbatimi t& detajuar pér secilén prej
Masave Prioritare t& pércaktuara, ku do t& pérshkruhet né ményre té ploté si do té
realizohet arritja e rezultateve t& parashikuar. Kéto plane té detajuara t& zbatimit do t&
pérfshijné njé gasje graduale né pérputhje me rezultatet qé parashikohet t& arrihen pér
periudhat afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata. Kéto plane duhet t& pérpunohen
brenda tre muajve pas miratimit t&€ kétij dokumenti dhe do té& konsultohen né vijim me
Ministriné e Infrastrukturés dhe Energjisé.

4.2 Monitorimi dhe Raportimi i Strategjisé

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé éshté pérgjegjése pér vleresimin, monitorimin e
progresit dhe zbatimin e késaj Strategjie né bashk&punim me institucionet e ndryshme
pérgjegjése.

Monitorimi luan njé rol kyg né vlerésimin dhe raportimin e progresit né zbatimin e njé
strategjie. PE&r mé tepér, ai u ofron paléve té interesuara, né té€ gjitha nivelet, informacion
ky¢ né lidhje me pérparimin e zbatimit dhe sfidat e mundshme, duke béré t& mundur
ndérmarrjen e veprime korrigjuese sa heré gé éshté e nevojshme. Procesi i monitorimit
duhet té jeté i vazhdueshé&m, i géndrueshé&m, i fokusuar dhe i disiplinuar.
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Tabela 6: Progesi i monitorimit

| vazhdueshém Té kryhet mbi baza vjetore

| géndrueshém Té pérdoret e njéjta bazé& dhe burim t&€ dhénash né
cdo kohé

| fokusuar Té krahasohen arritjet me rezultatet e parashikuara

| disiplinuar Té ndiget njé mekanizém i veganté monitorimi

e  Proges ivazhdueshém

P&r té& monitoruar zbatimin dhe progresin e Strategjisé Kombétare, Institucioni
Pérgjegjés kryesor do t& pérgatité njé raportim vjetor qé detajon arritjet né lidhje me
Masat Prioritare t& caktuara dhe Planet e Veprimit pérkatése.

e  Progesiqgéndrueshém

Institucioni pérgjegjés kryesor do té pérdoré té njéjtén bazé dhe burim té t& dhénave pér
t& monitoruar dhe raportuar pé&rmirésimet dhe rezultatet e arritura né lidhje me masat
prioritare t€ pércaktuara dhe planet e veprimit pérkatése. N& té& vérteté, vendosja e
standardeve té qarta pér raportimin e t& dhé&nave &shté kritike pér njé monitorim efektiv.

e  Proges i fokusuar

Pé&r raportim, progresi i arritur pér ¢gdo Masé Prioritare dhe Planet e Veprimit pérkatés
duhet té jeté gartésisht t& detajuara, pér t& béré t& mundur krahasimin dhe vlerésimin
kundrejt Objektivave t& Parashikuara né& periudhat afat t& shkurtér, afatmesém dhe
afatgjaté.

e  Proges i disiplinuar

Institucioni pérgjegjés kryesor duhet t& ndjeké njé mekanizém specifik monitorimi pér
raportin vjetor né Ministriné e Infrastrukturés dhe Energjisé si¢ paraqitet né Figurén 5-1 si
mé poshté.

Procesi i Monitorimit

—  Planet e Veprimit

Strategjia Kombérare UK: Zbat_imi nga Monitorimi  dhe raportimi vjetor
—  Objektivat Strategjiké Institucioni kryhet nga Institucioni Pérgjegjés
—  Masat Prioritare Pergjegjes Kryesor  pér  Ministring e

Infrastrukturés dhe Energjetikés
duke pérdorur t& dhénat dhe

—  Objektivat

parashikuara burimet e pérshkruara mé lart

4.3. Pérditésimi i Strategjisé

Qéllimi pérfundimtar i procesit t& monitorimit dhe raportimit t& Strategjis€, i pérshkruar
mé sipér, 8shté qé té sigurohet se zbatimi i Strategjisé dhe pérmirésimet e arritura jané
realizuar né ményré efektive si¢ éshté planifikuar.

Kur raporti i pérgatitur nga Institucioni Pérgjegjés kryesor tregon njé devijim ndérmjet
rezultateve t& parashikuar t& ndérmjetem dhe progresit t& realizuar, duhet té kryhet njé
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analize e thellé pér t& evidentuar shkakun dhe arsyet pér devijimin e vérejtur. Kjo
diagnozé duhet gjithashtu t& pérfshijé dhe t& pérshkruajé veprimet e pérshtatshme
korrigjuese qé duhen ndérmarré pér t'iu pérgjigjur problemeve eventuale dhe ¢éshtjeve
qé jané evidentuar dhe ende sigurojné arritjen e rezultateve té parashikuara. Kur &shté e
nevojshme, rezultatet e parashikuar pér afat t& shkurtér, t&€ mesém ose té gjaté mund té
rregullohen, duke guar ké&shtu né njé pérditésim té Strategjisé. Eshté e réndésishme t&
dallohen veprimet korrigjuese nga pérditésimi i Strategjisé. Veprimet korrigjuese nuk
synojné té& modifikojné Objektivat Strategjiké t& Strategjisé Kombétare, por t&€ modifikojné
Planet e Veprimit pér t& siguruar arriten e Objektivave Strategjike. Strategjia duhet té
pérditésohet vetém kur veprimet korrigjuese mendohet t& jené t& pamjaftueshme pér té
lejuar gé Institucionet Pérgjegjése té arrijné Rezultatet e Parashikuar né kohé&n e duhur
dhe né koston e parashikuar.

Analiza e progresit dhe propozimi i veprimeve korrigjuese do té pérgatitet nga Institucioni
Pérgjegjés kryesor dhe mé pas do té& diskutohet, rishikohet dhe vierésohet me Ministriné
e Infrastrukturés dhe Energjisé gjaté njé takimi pune p&rmbledhés té strategjisé.

Né fund té ¢do viti, Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé do té konsolidojé raportimin
e béré nga Institucionet Pérgjegjése pér té zhvilluar njé¢ dokument operacional, duke
theksuar progresin e béré pér té arritur t& gjitha rezultatet e parashikuara t& ndérmjetme
dhe identifikimin e boshllégeve té parealizuara si dhe veprimet korrigjuese té€ miratuara
dhe té zbatuara. Ky dokument pércjellés do t& ndihmojé né vlerésimin e efektivitetit t&
Planeve t& Veprimit pér t& arritur Rezultatet e Parashikuara dhe do té pérdoret pér té
hartae ¢do vit njé version té pérditésuar té Strategjisé Kombétare.
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Procesi i ploté i pérditésimit pérshkruhet si mé poshté nw mwnyrw skematike.

Procesi i Pérditésimit

e Veprimet Korrigjuese, Identifikimi i
dhe/ose ndryshimeve -
o Pérditésimi i Strategjisé i
Kombeétare té Sektorit UK
Rezultatet e ndérmjetme
té parashikuara te PA
arritura
A
Strategjia Kombétare e < Monitorim &
Sektorit UK Raportim Vjetor
Zbatimi
1 Rezultatet e ndérmjetme

E té parashikuara te
arritura
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Tabela 7: Pashaporta e Indikatoréve qé do Raportohen nga MIE né Kuadér té SKZHI 2023-2030 dhe g€ lidhen me SGD 6

Lidhur me indikatorét né kuadér t&é SKZH| 2023-2030 , dy jané indikatorét pér té cilat duhet té raportohet nga sektori UK:

1. Aksesi né Furnizimin me ujé té pijshém

2. Aksesi né Trajtimin e ujérave t& ndotura sipas zonave urbane dhe rurale
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Tabela 7.1: Aksesi né Furnizimin me ujé té pijshém

Inventari i Indikatoreve

Furnizimi me Ujé

Mlera e fundit e Synimi Synimi
Viibazei2021 disponueshme 2025 2030
Dokumenti
Srateqik | Sektorst | Nr. | Treguesit Instituciont Pércaktimitatia Burimi — Perlodic
Referues Pergjegles duhet t iteti
| e | e Viera Viera | Mera
pervitin 2021
2021
Mbulimi me % e popullsisé qe furnizohet
11 | Ujesellés (Niveli ME me ujé né zonaturbane dhe | MIE 77.7% 202 | 783% | 82.0% | 90% | vietore
Kombétar} rurele
Mbulimi me i o coouisn aaintsthai
s % e popullsisé qé furizoet
12 U]ESJEH?S pér zonat e Uit né zonat urbane 92.0% 93.0% 95.0% | 99.0% | vietore
urbane
Strategiia | ¢ mizimi Mbulimi me o =
KombetareP<r | meuieche | 1.3 | Ujésjellés pér zonat ME e G 57.9% 2022 58.0% | 64.0% | 85.0% | vietore
Integrim 2023- | kanalizime rurale
2030 2021
Vazhdimésia e Mesatarja e oréve t& furnizimit
14 | Furnizimit me Ujé mE me ujé té pishem né zonat | MIE 15 2022 155 18 28 | vietors
(oré/dité) urbane dhe rurale
Vazhdimésia e 2021
izir & Mesatarja e oréve t& furnizimit
itg |t me) ME me ujé & pishém né zonat | MIE 16 2022 17 20 24 | vietore

(oré/dité) pér zonat
urbane

urbane
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Vazhdimésia e
Furnizimit me Ujé

Mesatarja e oréve té fumizimit

2021

1.6 . ME me ujé té pijshém né zonat MIE 12 2022 13 16 24 vjetoré
(oré/dité) pér zonat irale
rurale
2021
Reduktimi i Ujit pa t& % e UPA si pasojé e
17 | prdhors MIE e o MIE 65.4% 2022 64.0% | 60.0% | 45.0% | vitore
2021
Niveli i maties sé
konsumit t& ujit % e popullsisé g& matet
4 ME i i 02 X X X ¢
B8 | O erie o niw e E 78.4% 2022 80.0% | 87.0% | 100.0% | vetor
lidhjesh
2021
S‘séem_e:tiunjaﬂfe % e operatoréve/shogérive qé
e bladllly kané sisteme automatike t&
19 | ujit té pijshém pér 1& MIE dezinfektimit té ujit t& MIE 3 2022 e 70% | 100% | vietore
giitha shogérité pijshém
rajonale UK
2021
Ngritja e 9% e operatoréve/shogérive g&
Laboratoreve kent laboratareve rajonal
2 ME i 2 MIE : 2022 g 3 tore
10 Rajonal pér Cilésiné pér cilésing e ujit té 100% 100% | vietors
e Uit 1é Pijshém (15) pijshém
2021
E‘f(“f Ligh f‘g‘;" el % e operatoréve/shogerive qé
g | W2 perunduiara ME kane Plane pér Sigurinée | miE < . 0% | 100% | vietore

pér té gjitha
Shoqgrité UK

Ujit

Inventari i Indikatoreve

Kanallzime
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Tabela 7.2: Aksesi né Trajtimin e ujérave t& ndotura sipas zonave urbane dhe rurale

Inventari i Indikatoreve

Kanalizime
Viera e fundit ¢ Synimi | Synimi
WRIBAZE 2021 disponueshme 2025 | 2030
Sta Sektorst | Nr. | Treguesit ';‘:r‘g“;;""e': Pércaktimi/Matja iera
—— 2021 dunette viti Viera Viera | Viera
pércaktohet
per vitin 2021
2021
Mbulimi me % ¢ popullsisé mbuloet me
21| Kanalizime (Niveli MIE shérbimin ¢ kanalizimeve ME 53.0% 2022 53.5% | 555% | 65.5% | vietore
Kombétar) Zonat urbane dhe rurele
Mbulimi me
Kanalizime pér zonat % ¢ populsisé mbulchet me
22| urbane shérbimin e kanalizimeve 82.4% 83.0% | 84.5% | 93.0% | vieto
Zonat urbane
Mbulimi me % e popullsisé mbulohet me 20
Strategiia 23 | Kanalizime pér zonat MIE shérbimin ¢ kanalizimeve ME 12.6% 2022 13.0% | 15.0% | 26.0% | vietors
Kombetars per ale zonat rurale
Zhvilim che
Integrim 2023- 202
2030 Fumizimi Mbulimi me Trajtim % ¢ populsisé mbulchet me
me ujé dhe : shérbimin ¢ trajtimit & ujérave
Dekiaratat e | Kemizime | 24 | € Ujérave t& MIE bt ME 14.4% 2022 15.0% | 165% | 26.0% | vietore
Poifikave te Pérdorura nga ITUP urbane dhe rurale
Programeve
DPP, PBA B : 50
g —
HE 22 o % e operatoréve/shogerive g¢
pErdorimine Witme Kené plane pér pérdorimin
E":fs‘{f‘;‘e“e giithe e ujit me efikasitet né t&
sektorét, duke
2 ithe sektorét, duke
sieuruarfumbzite) gsjiguvuav furnizim te
25 :e:druisherg.dh: MIE géndrueshém dhe doke | ME 2022 200% | 100.0% | vietors
uke rritur ndjeshém
. 4 = rritur ndjeshém
"_F‘E"d“”’"‘" el ripérdorimin e tij sipas.
el parimeve t& ekonomisé
:ﬂfpjm‘:; qarkulluese.
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Plani i veprimit dhe burimet financiare pér zbatim
5. Planet e Veprimit né mbéshtetje té Masave Prioritare

Ky kapitull i Strategjisé Sektoriale paraget Planet e Veprimit pér zbatimin e Masave
Prioritare té identifikuara si kusht pér arritien e Objektivave Strategjike. Céshtjet e
méposhtme adresohen si méposhté:

Cfaré kérkohet pér zbatimin e masés priotitare

Kush &shté pérgjegjés pér zbatimin e masés prioritare
Kur duhet (dhe mund) té zbatohet masa prioritare, dhe
Sa do té kushtojé zbatimi i masave prioritare

Sa do mbulohen nga PBA e rradhés;

Sa eshte hendeku fiianciar.

Plani i veprimit i detajuar paragitet né aneksin 1 té strategjisé.
5.1. Nevojat dhe Burimet e Financimit

Ky kapitull i Strategjisé Sektoriale paraget shpérndarjen e burimeve sipas Vizionit,
Misionit, Qéllimet e Politikés dhe Masave Prioritare, té cilat jané trajtuar mé paré né kété
dokument, si dhe ndikimet e tyre né lidhje me nevojat pér financim né té& ardhmen. Kéto
nevoja pér financim mund t& mbulohen drejtpérdrejt nga Thesari i Shtetit, nga Donatorét
si grante, kredi apo ¢do kapital tjetér i parashikuar dhe fondet pér asistencé teknike.

Strategjia Sektoriale tashme pérfagéson njé angazhim pér shpérndarjen e shpenzimeve
publike né koordinim t&€ plote me buxhetin vjetor ose afatmesém. Roli i Strategjisé
Sektoriale, sa i pérket pércaktimit t&€ nivelit t& parashikuara t& shpenzimeve kapitale,
éshté té shérbejé si njé¢ dokument referimi qé orienton planet e ardhshme pér
shpenzimet buxhetore. Megjithaté, Strategjia Sektoriale shérben pér t& paragqitur
prioritetet né ményré té garté. N& kété ményré, né ndikimet fiskale t&€ politikave té
ndérmarra dhe Masave Prioritare jané marré parasysh té gjitha burimet e mundshme té
financimit si dhe eshte percaktuar hendeku financiar.

5.2. Nevojat Kapitale pér arritjen e Qéllimeve té Politikés dhe Masave Prioritare

Pas pércaktimit t& Treguesve t& Performancés, t&€ dhénat e vitit baz& dhe niveli
Treguesve t€ Performancés i pércaktuar si target i arritshém né vitin 2030, u bé e
mundur t€ pércaktohej nése do té kishte nevojé pér shpenzime kapitale dhe korente pér
té arritur nivelet e synuara. Né rastet ku kishte nevojé pér shpenzime kapitale, u vendos
njé nivel i matshém pér pércaktimin e kétyre shpenzimeve. Pér secilén Masé Prioritare
gé ndikon né shpenzime kapitale, merret né konsideraté né ményré té arsyeshme
konvertimin e nivelit &€ synuar né njé kosto kapitale, p&r shembull: rritia e mbulimit me uji
né zonat urbane. N& kété shembull, numri i lidhjeve té reja t&€ nevojshme pér té arritur
nivelin e synuar té treguesit t& performancés né secilin vit, shumézohet me njé kosto
kapitale pér njési té vilerésuar pér ¢do lidhje té re té shtuar.

Tabela e méposhtme paraqet kostot kapitale pér njési t& pérdorura né Modelin Financiar
me géllim llogaritjen e kostove té investimeve kapitale pér secilin Objektiv Strategijik:
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Tabela 8: Kostot Kapitale pér Njési té pérdorura pér llogaritjen e
Nevojave Kapitale

Kosto Pér lidhje | Pér person
Euro Euro
Rrieti Ujgsjellés 2,000 600
Rrjeti i Kanalizimeve 4,000 1000
Impianti i Trajtimit 1,000 270
Ujematés Familjar 100 100
Ujematés Prodhimi 5,000 -
Ujematés Zonal 1,000 -

Kostot pér njési pér Rrjetin e ri t& Furnizimit me Ujé/Kanalizime dhe Lidhjet e
Kanalizimeve té lidhura me ITUN jané bazuar né Projektet e Investimeve Kapitale té
realizuara kohét e fundit né Shqipéri nga Banka Botérore dhe KfE.

Kosto pér njési pér Ujématésit Familjar, Ujematésit e Prodhimit dhe Ujématésit Zonal
jan& bazuar né Raportin “Plani Kombétar i Veprimit p&r Reduktimin e Ujit pa t& Ardhura
né Shqipéri” hartuar né vitin 2018 nga Qeveria e Shqipérisé me mbéshtetien e USAID.

Niveli i Shpenzimeve Kapitale t€ parashikuara pé&r Rehabilitimin e Rrjetit t& Furnizimit me
Ujé, éshté kryesisht rezultat i Planifikimit pér Reduktimin e Humbjeve Teknike. Bazuar né
"Strategjiné e Financimit t& Sektorit t& Ujésjellés Kanalizimeve né Shqipéri" supozohet se
pér reduktimin e Humbjeve Teknike me 1%, nevojitet rehabilitimi i 93km rrjet ujésjéllési.

Pér té& parashikuar Shpenzimet Korente dhe Kapitale t& nevojshme pér té arritur
Objektivat Strategjiké, jané marré né konsideraté normat e méposhtme:

o Norma vjetore e rrities sé& popullésisé (INSTAT) éshté 0.0% (té& dhénat e INSTAT
referojné trend né ulje té& popullsisé 2017-2020).

o Njé lidhje e furnizimit me ujé dhe kanalizimeve pérbé&het nga 4.1 persona (bazuar
né té dhénat vjetore té vitit 2021 nga AKUM)

o Njé ujématé&s zonal (DMA) pér 1,500 lidhje

e Popullsia totale né juridiksionin e bashkive 4,355,649 banoré sipas té dhénave té
AKUM (2021) té rakorduara edhe me té dhénat e Rregjistrit t& Gjéndjes Civile.

5.3. Nevojat Korente dhe Kapitale

Duke pasur parasysh faktin se Shqipéria nuk ka kapacite t& mjaftueshém né burime
njerézore né institucionet e saj, pér t& ndérmarré disa nga planet e veprimit gé¢ nuk
kérkojné kapital, do t& nevojiten shpenzime kapitale shtesé né formén e asistencés
teknike dhe shpenzime kapitale t& patrupézuara. Kéto shpenzime té veganta jané
pérshkruar né disa prej Planeve t& Veprimit dhe jané pérmbledhur mé& poshté né
Tabelén 9 sipas afateve kohore dhe objektivave t&€ parashikuara gjaté periudhés sé
planifikimit.
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5.4. Nevojat Korente dhe Kapitale Totale té Investimeve pér Periudhén e
Planifikimit

Né Tabelwn 9 jané paraqgitur nevojat korente dhe kapitale totale té investimeve né
afatshkurtér, afatmesém dhe afatgjaté, duke marré né konsideraté:

o Investimet kapitale "t& reja" pér arritjen e objektivave strategjike t& pércaktuara;

o Kapitali i nevojshém pér investimet e "rinovimit, riparimit dhe zévendésimit"

o Investimet kapitale né formén e asistencés teknike.

Investimet “e reja” dhe investimet pér “rinovim, riparim dhe zévendé&sim" jané grupuar
dhe quajtur “kosto té infrastrukturés” né tabelén e méposhtme.

Né Strategjiné Kombétare té& Sektorit Ujésjellés Kanalizime 2023-2030, kosto e
pérgjithshme arrin né rreth 161,832,691,076 Leké, ku kostot kapitale z&ne 92% té totali
dhe kostot korente 8%.

Struktura pérbérése e kostove té strategjise sipas Tabeles 9 mé poshté:

STRUKTURA E KOSTOVE TE STRATEGIJISE

M Kosto e planifikuar PBA 2023-2025

B Tavanet Buxhetore pér vitin 2026-
2030

M Hendeku Financiar pér vitin 2026-
2030
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Tabela 9: Nevojat Korente dhe Kapitale (n& Leks)

Kosto e Tavanet Tavanet Tavanet Tavanet Tavanet Hendeku
s Planifikuar Buxhetore Buxhetore Buxhetore Buxhetore Buxhetore Financiar
Liojii Planifikuar per  Planifikuar per  Planifikuarper  Planifikuar per  Planifikuar per
ioetos ST RG] vitin 2026 vitin 2027 vitin 2028 vitin 2029 vitin 2030 ST
Buxhati dho Buxheti dho Buxheti dhe
Donatoret Donatoret Sisnelldhe Dunaloret Donatoret
Zgjerimi dhe pérmirésimi | cilésisé s | _Korente 7,134,646, 912 4.933.125.209
4382166797 | 4382166797 | 4382166767 | 47382166797 | 4382166798 | 1,138,767452
Sherbimitts umnizimitime U Kapitale 63,644,206.620 42796,126.883
1 aksesit 06 | orente 4,488.690,740 1328575756
glstomet, pEgrambullimin; fargknin {6 12317385228 | 12317.385228 | 12317385228 | 12317,385,228 | 12317385227 | 14,364,821,848
trajtimin e ujrave t6 ndotura pér
populsing. Kapitale | 84,748,814.804 11,957,181,800
Zbatimi | programit pér riorganizimin e | Korente 28,500,000 16,500,000
shérbimeve t8 furnizimit me ujé, largimin
ihe trajmin o ulrave 8 ndotura 16 328 | aptole — N 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2400000 2,400,000 0
rajonale. = :
Korente 551,495,000 0
. I 190,050,519 190,050,519 190,050,519 190,050,519 190,050,519 127,742,408
ujrave té ndotura sipas parimeve té
Kontrollit dhe mbulimit té ploté té kostove | Kepitale 526,500,000 o
operacionale.
Riitja o kapaciteteve dhe miradministrimi | Korente 534,105,000 0
I sherbimeve té furnizimit me uje, 99,984,456 99,984,456 99,984,456 99,984,456 99,984,456 34,182,720
largimin dhe trajtimin e ujrave té ndotura. | Kapitale o o
Korente 130,732,000 89,080,000
Pérmirésimi | qeverisjes dhe kuadrit 7324 i
Nakoriaguttaior s sekior Kapice . 5 8,013,000 8,013,000 8,013,000 8,013,000 8,013,000 1,587,000
TOTALI [Leke] 161,832,691,076 | 61,165,589,648 | 17,000,000,000 | 17,000,000,000 | 17,000,000000 | 17,000,000,000 | 17,000,000,000 | 15,667,101,428
TOTALI [Euro]
144,934,742 546,121,336 151,785,714 151,785,714 151,785,714 151,785,714 151,785,714 139,884,834
1 euro 112 Leke
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5.5. Burimi i Financimit

Rritja e nivelit t& shé&rbimit ndaj pé&rdoruesve nénkupton kosto mé té larta operimi dhe
mirémbajtje dhe pér investimet né shérbimin e furnizimit me ujé. Kéto kosto mund té
financohen pérmes tarifave, taksave dhe transfertave, e ashtuquajtura korniza “3T”
hartuar nga OECD (2009).

o Taksat: Fonde t& mbledhura nga taksat kombétare (buxheti i shtetit) g& pérdoren
pér té& financuar sektorin UK. Pér shkak té kufizimeve domethé&nése fiskale,
fondet e disponueshme gé vijné nga taksat pér té& financuar sektorin UK jané
gjithnjé e mé té reduktuara.

o Tarifat: tarifat e konsumatorit ose pagesat (shé&rbimi i furnizimit me ujé - tarifa pér
lidhje dhe shérbimin e ofruar — tarifa aforfe / volumetrike) pérdoren pér té
financuar sektorin UK. Ky &shté burimi mé i géndrueshém i financimit t& sektorit.
Megijithaté, ¢éshtja e pérballueshmérisé dhe pérqasja politike e tarifave duhe té
merren parasysh.

e Transfertat: grandet nga burime té huaja, asistenca teknike pér zhvillim mund té
sigurojné fonde pér sektorin UK. Kryesisht kéto transferta bé&hen pérmes
programeve dypaléshe dhe pérmes Instrumentit t& Bashkimit Evropian pér
Programin e Para-aderimit Il (IPA Il). Transferta t& tilla mund té financojné& njé
pjesé té& shpenzimeve kapitale, por nuk mund té& pérdoren pér té& financuar
shpenzimet operacionale. Vlen té theksohet se kredité shérbejné vetém pér té
zhvendosur pagesat e parave né kohé. Pérfundimisht kredité duhet t& paguhen
nga taksat ose tarifat. Kredité nuk pérbéjné njé burim pérfundimtar financimi, por
jané meé tepér njé marréveshje pér té shtyré pagesat nga taksat ose tarifat.

Bazuar né Strategjiné Financiare t& Sektorit UK, shpérndarja e burimeve t& financimit
pér t& mbuluar té gjitha shpenzimet kapitale t& nevojshme, sipas kategorive té
mésipérme, do té jeté si mé poshté:

Tabela 10: Burimet e Financimit

Taksat 25%
Transfertat 30%
Tarifat 45%

Né Tabelén 10 paragitet shpé&rndarja e Financimit pér té gjithé sektorin duke pérfshiré
OPEX dhe CAPEX. Shpenzimet Kapitale t& nevojshme pér t& arritur objektivat strategjik
té késaj Strategjie do té financohen kryesisht nga Taksat dhe Transfertat. Tarifat do té
jené& burimi kryesor pér financimin e Shpenzimeve Operative dhe t& Mirémbaijtjes né
periudhén afatshkurtér. Mé pas, gradualisht niveli i mbulimit t& O&M me té ardhurat do té
arrijé 100%, ké&shtu qé tarifat do té& pérdoren si burim financimi shtesé pér CAPEX.

5.6. Struktura e Tarifave dhe Pérballueshméria

Strategjia Kombétare e Sektorit UK pérfshin gjithashtu pérmirésime né vendosjen e
tarifave né& pérputhje me parimet e méposhtme:
o Nivelin e mbulimit t& kostove nga tarifat.
o Tarifa g& bazohen né kosto.
o Politikat tarifore dhe pércaktimi i tarifave do té sigurojné gé& shérbimet UK té jené
té pérballueshme né pérputhje me praktikat mé t& mira ndérkombétare, ku thuhet
se "Tarifat duhet té jené té pérballueshme duke patur parasysh qé fatura ujit dhe
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kanalizimeve duhet té jeté jo mé shumé se 5 pér gind e té€ ardhurave familjare
pér familjet me té ardhurat mé té ulta”

Aktualisht, situata financiare né shumé shoqgéri &shté e paké&naqshém pasi té ardhurat e
tyre nuk mbulojné as shpenzimet direkte t& operimit. Eshté e nevojshme gé ¢do shogéri
UK t& mbulojé té& paktén kostot direkte operative, por edhe amortizimin dhe pagesat e
interesit né rastet kur ato mund té kené pérfituar grante dhe hua pér investime.

Efekti i kombinuar i masave prioritare &shté t& sigurojné géndrueshméri afatgjaté né
shoqérité UK. Kjo pérfshin rritien e tarifave, rritien e efikasitetit operacional, si dhe
financimin e investimeve. Pér shkak se investimet né infrastrukturé nuk kané& pérfunduar
dhe mirémbajtja e aseteve deri mé tani kushton shumé, é&shté e nevojshme té
planifikohet qé njé pjesé e madhe e investimeve té& ardhshme té financohen nga té
ardhurat tarifore (Tarifat). Pér kété arsye, raporti i t&€ ardhurave me kostot operacionale
direkte duhet té jeté shumé mé i larté se 100% pér disa vite derisa shogérité UK t& kené
krijuar rezervat e tyre kapitale.

Duke marré né konsideraté té gjithé faktorét e mésipérm, Figura 4-1 tregon ndikimin e
rrities mesatare té tarifave UK né pérballueshméring e tyre pér familjet me té ardhura mé
té ulta.

Tarifat mesatare té€ kombinuara té ujit dhe kanalizimeve né té ardhmen né Shqipéri
(leké/m?®) krahasuar me pérballueshmeriné sipas nivelit té té ardhurave

Perballueshmeria e Tarifave
500.00

400.00

= 300.00

LEK/m

200.00

100.00

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
——Tarifa e Perballueshm e nga decili i fundit (pop me te ardhura me te ulta) LEK/m?
Tarifa e Perballueshme nga decili i trete LEK/m?
——Tarifa e Perballueshm e nga Familjet me te ardhura mesatare LEK/m*
Tarifa Totale Aktuale (U+K+F)

Burimi i té dhénave: Strategjia e Financimit t& Sektorit UK né Shqipéri (pérditésuar né 2018)

Strategjia Financiare parashikon njé rritie prej 75% té tarifés sé& ujit nga viti 2020 deri né
vitin 2030 me géllim rritien e géndrueshmérisé financiare t€ shogérive UK. Sidoqofté,
rritia mesatare e tarifave nuk e prek ¢éshtjen reale t& pérballueshmérisé pasi tarifa
mbetet nén pragun e pérballueshmérisé (vija e kuge) gjaté gjithé periudhés, madje
mbetet e tillé edhe pér 10% e popullsisé me t& ardhura mé t& ulta (vija e zez&). P&r mé
tepér, tarifa mesatare (vija blu) mbetet tre heré mé e ulét se pragu i pérballueshmérisé,
duke theksuar se ka ende hapésiré pér té rritur tarifat me géllim pérmirésimin e
performancés financiare té shoqérive, pa shkaktuar probleme t& pérballueshmérisé.
Késhtu gé, tarifat mund t& bé&hen njé burim financimi i réndésishém pér sektorin né té
ardhmen dhe té& mbéshtesin zbatimin e Strategjisé Kombétare té Sektorit UK.




image28.jpeg
Tabela 11: Kostimi | Detajuar sipas Qéllimit t& Politikés

Qaltmi ot
Zgjerimidh i  ksesi o sltemet e furniziit me ui pi popullsing,

Tt 3 e e Tavanet Buxftore per & panikuar (Buxhet SN + Fnancim 1z &
e Wi bl drt e 202 =
Hnsitet | il Hendeku
ant Koo ndative (1 Leké) i " financiar
[r— Bt St 45 Vit o 148 2008 - o 09 om0t | re
Som . . 2026-2030
%)
Korcate | Kapitake | TotutKosto | Koreate | Kapitae | Totarnsu | Koremte | Kapivate | Towapur | KorenterKap | Karenterkap | Koretterkap | Korerieviap | Korerte iap
St
omIEKTIVI Ragome
SPECIFIK 11 Basie
Boiws el ok s | saazetsn | Lsse, | o, [ 1sases, | Lsssis, | 150, | 1emie, 16678727
| o | 20s0 . POTT | 1SGT0, | 1R, | ISSSRS, | LTS | 1026360, | ORI | 3 754047s0 | 2754694750 | LTEAGOTED | 3754694750 | 3754604750 | 1967
Szt e et S
o il
st
o | 28
OBIEKTIVE 2
Sk 12 Rajnle
Rt néve s
funizit me vje g 5817, 758,493, 2 B2 2,39
verpopulsineni e | AKUM. | ot 2030 ISATSS0;) s S | S 60123060 | GESALO | g pnase | asamase | asamase | asamgse | asamos | 26642062
B et " o 5 i 3 ; 2
shirbimit 5
o e Hilin
UK. ks
stz
75
ot
?
it me cllasiet e
155 ekt e
oot ot o
iz Ak | pond 0 [ oo | o msmnom |0 0 o |!mowe| o | memm 0 0 0 o o 0
dendbusshi e B, o e
S it il
padoinin e e
ey ]
st
perie
OBIERTIVE S | 088
SPECIFIK 1.4 ¢
Tt e Rajonle
sbeimiplnse | e | UK . L | a2 i . e 7 . a0
Zulaiiil e | UK 0 7 3 o o o o o | swamms | smsonns | swaens | stsns | stasre | S5
e v o
Ui Puts s
Aty i





image29.jpeg
T
rstizn
)
B
Rajone
oBEKTIVI -
SPECIFIK 15 Bk
Pz x| Jod o | s | ssrsom | s | o o " o o o | s | sses | ssess | swsass | ssss | e
Jire e i
b i
rstizin
Tortotatae
et Pusklpti 7,134,646,9 | 63,644,206, | 70,778,853, | 2317263, | 20,855,367, | 23,172,630, | 2,615,862, | 21,340,759, | 24,556,621, 1138.767.4
et s - s o = s s ok P52 | aswa166797 | o,302.166,797 | 8 362,066,757 | 4392166797 | a 32268798 | V1%
B
Gl ol
e dh pémirési | aksest n sstemet ot grumbullmin, g dhe ofimi e ulrave t ndotur ey populsi
e i ki B ovane BT e AN AT S + ST UG
Tt | s o
- 0| ast | Ani Kosto indikative (o6 Leké) . . financiar
ot e | PR | s | | Bt Skt ko Fioanc ) e L&) 2025 e oz oz w0 | Lo
(Udhehe | se it 20262030
g | , ,
Korate | Kaplile | Toal Kowo | Korente | Kapitle | TowiBSl | Korewte | Kapiwle | TowEu | <Oeerkap | Koreplerkap | KorerterKap | Korenferkian | Korenierkap
Segirt | 25
:
omIEKTIVI Rajore
SPECIFIK 24 ;
Rio e lonst s Dotk
rplS sl | ey | bond i 534908519 | 669058445 27808602 | 10965058 | #7018 | 43000268 | 4SBT | o530 201 | gasrrme | spsramms | sasimm | sasyzme | 1266556
e soapir b &) p 5 o 0 b 3
et e :
T e 2 il
frn i«
sz
gt | 2
ORJIEKT Raorule
SPECIFIK 2 x
Rritia & ksesit 12 i = 2 57 7,921 202 2 s,
b el | ko | S o | 0TS e 200 | ATeRL | 206 I | SIS | 3450614407 | 30614087 | 30merar | samsrsasn | sesmerasss | TET
b sap 5 [3 » o ) 0 (1 £
ot 2 i 1z
o il
wstizn
Korto e
Qe oliis aassoonr | sagansa, | soa3rses, | 51603 [ 4505y | sasnsmso | staassa | 75123780 | s12ueas | 1231738522 | 12svrsssaa | 2arrawsaz | 12ar7ssaz | 125522 | e,
(oviecinspcitie saa o6 B 55 s s 5 s s s 7 3
Sl





image30.jpeg
2t programit s i

Q@timi1 Potikes -

Onektit speciik

Tastitucionet

pirl

Tttt

pirgicsi

wane
)

Kosto indikatve (1 1eké)

Korente

Kapiale

Total Kosto

Burimi § mbliit deci ne 2025

aniimin e shérblmeve t furnizimit me ué, larginin dhe traftmn e alave € ndotura né baza ajonale.
At

avanet Buxhetors per & planiTikuar (Buxhet Shist + Financim 1 Huaj &

Korente

Bt Shtei (06 Lkt
s

Kapiale

Totat BSH | Korente

W2

Kapitale

Financim i (o Lok

Totat i1t

Rorerierap
tale

2027

Roreri+iap
el

2028

Roreria+iap
e

228

Roreria+iap
itale

Rerarte=Kap

Hendeku
financiar
(né Leks)
20262030

GIIERTIVT
SPECINIK 3.1
T e
progranite
bustkrencda e
NIV gt
o A ¢ 1
i e
eazistuese UK 02
o e i
Supiters
Rowpelencare 5
Porshit UK

i
AL

Eon

OBITKTIVT
SPECINIK 32
Kisruklrimi e
refmm nériésor
qnckre e
Huisionts
shatmit iz

progami i
sorganiznin e

e —
Sunizni e

kUM

s

e

30000

o

165000

15,000,000

15000

e

240000

240000

2400000

Zamgwo

16 procesi 1
bimevete

KU

B

MIE

Kostototaie
@l 1 polhies 1
obiekiia specike
3143233

28,500,000

45,000,000

73500000

1650000
o

45000000

s1500000

2400000

2400000

2400000

2400000

2400000

Pirmiresimi’ qéndrueshmérisé finaniare dhe pis

58 sherbimeve 1@ fumizmit me 2, largimin dhe traimin ¢ ujrave € ndotura spas pat

Bl  poftias v

v t kontrolit dhe mbulinit 5 plts & kostove |





image31.jpeg
S EEr—— i
Hendeku
5 = At Kosto adikative (5§ Lekd) " financiar
; plrgie | Konirin et St . eke) Vi Huaj (ne 1.kd) i
Ok pocic | Pgi) | bont Mo  Shic (o e Ry 2026 207 202 225 w0 | elekd)
(Udhihe | inse i 20282000
o |
v | vomse | votarmote | woreme | wapre | tomm e | toten | KO | Koerieran | KarrierKap | Kanoriap | Koromkan
Korente | Kapite | Totat Koo | K wapite | toutsn | Koreme | Kupiote | romen | FOOeT s = i e
ORIV T
SPECIFIK 4.1 st
Vimi ot ;i
st | o | M o [ s | o s |0 o " o o " E N B R e (T
e Diie
Tl
QBRI T
SPECIFIK 42
Zivilii e
i g
wilaesipos St
sl @
e | wo [ s | o | s |0 o " o o " susemsy | oamam | seanr | sewns | semas | esieans
i,
b s o
et ks
s miiien
Komuntactoe ¢
i £ i
GRIKTIV |2
SPECIFIK 4. ™
et .
i ke | o | Pte 0 o | somaw | o o o 0 Suesa0 | e | e | Seesao | sesao | serasm
S i ms
nikembice
onKTIV w5
SPECIFIK 4.4
e Enmn | fkum 2030 s |0 o " o 0 nouess | mouwen | smomen | anomest | nsnese | 2079675
st Baiie
- .
ey
pr— o | B
SPECIFIK 4.5 ol
i Tojoe
eneie e
et KM | o 2030 | S0 o w000 | 0 a 0 a a 0 26065955 | 2606595 | 26065985 | 26065955 | 26065985 | 1752028
menuaxbireil dhe bt i
mirembajtiss ¢ !
sisenta avin
shoqgrté rajorale .
i rsiizn
QRRTIV gzt | 2085
SPECIK 46 :
vl | g [ Ml a0 | 1sseon | s2050000 | ssotmane | 0 f 0 o f o | s | s | wssen | s | s | moeo
seoor e





image32.jpeg
AT
Kot
eneogist s
Shogerils nmls
UK uspeuet
r——

[ty
anscgise s
ol
UK wspermet
s g
furiimine

pompavs spas
erevs o BE de
it i
proaranit
e
ettt ¢

ADA

Kosto totale
Q@i Poliiks

2 190050519 | 190,050519 | 130050519 | 190050519 | 190050519 | T
ety
P .
P N ek
rgig | i | Sy s 20 2o 22 w0 | el
T e TR (R [
I o
Tartimi i nje s
e
it k[ U asi | e | sanen | e | e | sese
e
,
STECIFIR 82 s
vazhdueshém i e
o[ o | UK sasuen | mssew | ssssew | s2sme | assee | e
et [
et S

UK pirmiene





image33.jpeg
T
o,
.
OmERTT |75
SPECIFIK 5.3 i ot
Zhaini ogrnic :
fonteiate Raple
gomtmisgns | s | UK w0 [ semagsa |0 [ swsom | o p o o . o | soasens | seasns | o | wsus | osus | ssse
Gjivve e .
SRA
s
S | 5
Implemetim | mia Rl
e x| UK s | wowe |0 | asses | o . o o | sumes | oasmans | owseos | swsees | swmws | s
e o
S i Sk
L5
s
i et
i s :
et |y | Riowle I T I e o f o o o | e | seeam | suesam | sueem | sseeme | nmee
Ko e B
v TR
e
it
i
i s e
i
oeowraie
Qalin otk
Miabia i 534,105,000 0 sw05000 | 0 o o o o ° 9998455 | 9%dSE | 2IASS | WSs | 9996446 | HISLIN
it
5
Qi ot i
ermiesidh peritesim e o, regulstos o s i shibimevs it o, g dh trapimin et ot opuline.
e Tavanet Buxhotrs par & planiTiuar (BUxfor SHIS * Financim T HUAI TG
i it L ——
e
Tt Hendetu
Ok ek | Kot it (55 ki) fimancir
vorgens i, e St 021k P ) (e L) - _ - - .
s s freioe)
Noronte | i | o Noso | Korente | Kapite | fout s | Noronte | apitate | o yu_| KooK | Koo ¥ap | Kpte s | Kaapte G | Kavrte





image34.jpeg
GETERTIV
SPECIFIK 6.1
Pimmissims dhs
agjeri Lakteve
Higorsch
sl
nevejline i
Iehtr progsin
gz
ez
Rt s i,
Lagimin
i e et
nlolur, e b
e
ORIEKTIVI
SPECIFIK 62
o i g e 5
sktonl pir
Shtimer &
iz e i,
Tggimin o
e ¢ e
ot me qellin
neiiEe

wie

it

AKUM
gt

FRRU

Alorin
leyescn

st

g0

EE)

m

00

19,200,000

6200000

1200000

120000

L3

1200000

130,000

1000000

3590000

1000000

3590000

1000000

3530000

1000000

ass00m

1000000

ODIEKTIV
SPECIFIK 6.3
Faemorizina
it igior
Keanbéta v
pr—
izt e e,
Lagimin
i e e 16
nlolura
perenie
drsiivar s BT
ORIV
SPECIFIK 6.4
o e
Zostii ) Paleave
e Naigjegieunit
e o
o,

i

WY
AMBU

ARU
Sogsit

o

030

86350000

14040000

65%0.000

14040000

50

86,550,000

2308000

250800

2508000

280800

2805000

GLIEKITVT
SPECIFI 6.5
Zoatimi 1
neksatzznve e
v che
pehisengiinose
tin o it

200

@som

@m0

asmn

s

osto sotle
Qi Poftkes
W

etipicia specike
511521531505
5l

130732000

130732,000

89080,00
o

83080000

8013000

013000

8013000

8013000

8013000

1557000





image35.jpeg
Kostototslee stateg]i6 = QP 1+QP 11+ QP+ QPIV + PV + | 12,868,169, | 108,950,521 | 151832,01 | 233,352, | 2550078, | 28,333,523, | 353328, | 29298137, | 32,632,086, | 17,000,000,00 [ 17,000,000,00 | 17,000,000,00 | 17,000,000,00 | 17,000,000, | 1567103,
apvitteke) 52 Z 076 357 4 ot o 0 78 o o o 3 o
P1+P I+ QRIS QP IV + QPV+
arvi tasmes | 1300003 | astgses | 2samm | 2nssons | asaamas | ssaes | setsonst | 81038 | ey | ssymse | sumse | assmsoe | assse | 5588458





image36.jpeg
ANEKS! 1 FORMATI | PLANIT TE VEPRIMIT TE KOSTUAR DHE DETAJUAR

1. GBI | PolitikEs I Zgjerimi dne pérmirésimi | aksesitné sistemet & fumizimt me Ui per populné.

I PROGRAMI BUXHETOR: Programi buxhetor | MIE “Ujesjelles Kanalizime”

e T E—— P —— Tavene Bushatas s 1 hnihur st i » Firancim
pérgjeqjése zbatimit Kosto indikative (n& Leké) N el i Huaj né Leké) Hendeku
o T o
St it (6 Lokl [y — Jofe
varge | tonen | 1" | A0
S | e | i | e — N - £
i | Ouge | | | oot | amtos | 19 | oot | kit | roams | kromn | aptle | Tomirw | Komten | Kornes [ orete | oot | Korrterapt
e .
STV PSR TTAiS
44 | & st e
Ll Pt
[rep——
Wi, menicmtice
Pins o e s 821
Flns drt e a0 301
v 7
e |
P —— o
e o I3
prubgliniiel sante
1.1, | oo s e sexso0 s | e | s | B semse2
3| st oo pl | o | 88 oo [59500 | o |semao| o | o s | o | o o | sers | s | swss | swws | amers | 95
P gt AT S
ek & e o
s b e i
ot
b
3
Percaitin fondove shtese o Refon
14| nevahme néee ki ngnanae | s | U 20| 5980 | o |semow | o o o o 0 o aars | sawers | s s | 0
Srogee UK o s i 3
cbjekivet e synuara t muliit #
¥ i s
ez
o
o |
o o
ot e 4 o . "
1| T moimeqeso | mun | 0% | | 0| 22500 | o |2sges| o | o | o | oo o | tessmen | rogsso | rassno | 15emmo0 | gesan | 15020
el e sack
itk o
"
e
T — T
ke e » il g
14, | merariecporere e Rt | 20| g | 472055 | 4728050 | s1sssss | 155876 | 1aszss [ 553700 | 170801 | 150280 | 17ssss0s | a7aoceo | srav0o | sra000 | srawsse, | o, st
|t | aw | RN 2o | 475005 | TS0 | SR | TEEC | WP ST ae | e | T w0 | *asen | “aom | *ogo | areoomon | Y
s
e S





image37.jpeg
3
Fshiz
1

v sz | g | oS [ Ee Ay ST [ s Tsems e S s oo
et s i A 3,408 4,081 7,489 9,570 26,132 5,703 8,076 62,686 2 4,750 750 cthse 274,
12| Sovins e g onane
o
Remtatte parsniara
SR
St e W28 36 e
Fian den n 208 24 vt
|
Hartimi dhe zoati trategjive te L
2 |drumsreamtision | o | 3 | faon | 52 . o | assrom | 55100 | 852100 | ssion | gssroen | 2
i
5
)
|
oA o o
| e | ko | Uk | [0 | 59250 526000 B o | soss | s | ssmers | swsrs | seers | 962
bttt soane
e
i
- |
e —
né zonat me naiem m t mach Rapn
12 | nemn oo miimzmine | uny | U8 | [ a0 | 502500 52000 y o | wesrs siors | woms | saesms | 367E02
e o s K 3 5
e e e
it e
i
- |
Projektimi, zbatimi dhe- R’(”"
1.2, | mbieqyia e proecteve te e 142740 | 1427200 | 1570140 | 7o0405, | os5aa | 708450 | e3m0as, | 501238 o1s | 2500000 | 250,000, | 250000, | 2600000 | 85,022,
& | infrasuktures per riten & A [ o 2030 | o060 | 0000 Qo0 261 1151 512 102 Gotg | 0080441015 © a0 000 %0 0000800, | “gr2;
Kapaciteteve % burimeve. ‘?‘i’
L
i
TS T TS | TS S T s | 60 o7z [T | w {wT T
Kosto oo speai 12 T |G| TR | T | PR | T R SRR | oo g | SR RO [ (W | e | PR
CEIERTVTEFECIFTS
et
1| St e g haainte

qendrucensm dho duko i
ndshem rpérdorimn ot Spss
parimeve te skonomise
aurkluese





image38.jpeg
R o
Vit o e e Rsgaore
T st i
e ety i
P soasparmeve d
Sonomie g
Pl e e gl
kb ket et i
R e L imess
St
e
PR Feramirinte hegbe i 3
i e e Shos
bt o
e e o
ruajne burimet che eliminojne MIE UK 2801 000 o0 o 000 17:500,000 o o L} Ll o L
po e seme
s oo s
— )
o A,
EaED
o |
i neques per o
minimale per ripgrdorimin e uitne | MIE UK 20 o 2s0000 L [] 250N s e L L] e s
st icribi sae
=
e
T o T
Kosto Ok specii 13 s [, [T 5 | o o [T o | oo | o T s s s
STV SPECFIRTA
i e st arese
sl
ittt
R py—
Ui apars
Plahederi g 555 80%
Pt o e 250 4%
i Farie
R ieg
i
K
o
T T—
et revat e, | s | S || oo | 150808 | o | 10000 . o | saow | ssaoo | sssoco | smaoro | saom | 10250
o irteeintitith S
=
e
Sox |7
Instalimi | matésve inteligient né 2L | %
18 gt burimet o jtdestinuar e s15350 | at53500 | asags50 a0 | marno | warea | marsoe sta7es,
perkoreum pusi, Sacinete | AKUM | D 2 | 415590 | 4168 pis ° o o 0 0 ° 1 4182 | 2 1924 | gaaraaar | SIS
By A s daar s
e e O =
e





image39.jpeg
D
3

1.3 | konsumatoret e pamatur (F) B, 2090, 45 48 92 ° o 0 000 000 00 1zei0000 £
;
1| Ko e mspotimeve o tren
14| e s | a mo| o . . o | e . . o
bl b s
o
B
B T—
14, |l e w0000 00000 a7en00 | 570200 | 41y ’ s
14| meegeamiianser T | 2000 | 5933 a sasaoon | 378200 | 373200 | g psz00 | sren000 | 138
i
Kontoli d . 3
S ——
1 | el oo
14 | Pamoruae anene e e | Ak mo| o . . o | e . . o
i
o
B
14, | g e e e 0 | S7785 | o78am0 | Tarze | . 1450000 | 145,000, | 169000, | 1450000 | 1 cnpcn0 | 27228
i | problema o A e I o ° 500 | | o | 232
e ——
ben ol i i
14| B o 2 | g | 577500 -_— cissos | sisos | susaos | sess | ssms | 806597
e ot 1 5 5 ¥
e e s
o
14| Reduktimi i Humbj
2 eauimi 1 Humbiows Teknike . s | e . . o
T = 5
sty
14 [T | ol w | @ " " i | % 5 g 2
P sl
R T
b B , - .
14 | Rt g seanets | wom o | 2500 | o | 25000 Lammgcn | 1| 1D | cocon | qsmscn | 10328

i20luara nga yra fjota (OMA)
dhe g do % mundesojé audiimin





image40.jpeg
SR T e
Sl ot s zons H
EN
ey
S st i
.| P A A 120000 | 1200000 | 120000 az00 | s200 ’ woiso
2.3 | kontroliit aktiv te mjedhjeve che Aum | 2030, 00 00 00 8210,400 o 0 8210400 810,900 00
Taiom e
o
B
Soq [
o |3
Zbat delimit hidraulik t& Rain
7 0 e i i ale 107,055, 107,055,0 o 665882 | 665682 - 737608
T o | T | o e sssaaz | 5% 582 | sossart | oot | L%
it et oo
o
N
ST | TR | 22 ST ST e e XD
Kesto Ok speciti 14 el D ST 0807 | STORF, | SOST | Sragrrre | oA
RIERTVISFECFIK TS i
18| misaiol bbb
e
Rezuaet parsshGars
B o e 25 N 15
ot Ao o
Pt
e ot 050zt
Pianevs pr Sigare e Uyt e
Pianin hgs & ajina shosin
Felnate UK
EERED
S —— :
e s e | s
dhe zhvillimi | kapaciteteve ne e
K mesmie < parkper | e/ , . I s
15| Somroe Uits prremom | e | U< | [0 | TS0 | o | o000 20msc0 | 29290 | 23290 | papen | nanseo | BETS
i et o SR ol B
P e s
ot s s i i
) ERRU
oo [T
e | %
iratim i pirqasi per Rafon
1o | monaiin Craadae | wes | 2
5 | Do rons ko | s | K| || o . . . o | o . . o
e Simec U Eemnete. | "o | A
v progrart e it M
o
BN
Shoq [T
e i siseni e prookol Gl
et montorimin @ ciesise sé it ion
 bam e e o | e
15| bl s we | | Lo 22000 5| 2o e T I o P
o T | o
Srtimevs, itnconees "
St e e





image41.jpeg
o %
4
s .
3| s S s % 112500 | 2250000 | 2082500 4500000 | 450000 | 250000 | ssomoso | 12500
4| Dedinveismtts Uit e pishern. | MM | sk 250 | T 0 3 ° ° o © 00 o 4800000, | T
o
seee
i
ey
Ragm
15, | i oene O mae. | et | 5
5 | ndergegeamtte publiutrbi | MEM | sy 20| 0, o e U U o @ L} 0 o o
= N
saae
o
ey
e T8
o |5
Ragn
9
W diiles heone: | WIE . . . .
15| laboratoreve rajcnal per lonzolin | s | YK 2080 | 219575 [ 4387500 | 46.068.75 L] o 2865476 | 208547 | 286547 | 5 aaq 476 2865476 7413
: 0 3l b il 4
e e 3|
sae
5
E
e —— sy e e [ o | e o[ [ | w3 [ | goana | OET
Vosto ol U ol | Tasass |sssuan | orraes | 2srmas | dssss | 2011260 | 281586 | avnr | 2esseearrr | aseases, | 4ssads | 430215 | 439215, | 4samrenres | 15676
0 e 6912 6,620 3532 3032 67.284 0315 2178 59,600 8 797 6,797 6797 797 * 7452
e
1B PoligsI: Zjrin v e ki oot gl i dh 2t dh i sksask i siiome i rambolirin, g dh i e 1 et ppulin.
1 PROGRANI BLXHETOR: Frogram buchtor | WIS “Useles Kanalas®
a1 | st poptis e ey
e Saurgaiton dhe
e rote e et
N s Lo s
Srammi e gt
Jreveta o
B e 5 5554
o den n 2030 655
R e e T
bl oo [ 3
e s m e
Kambitare prioizaese e i
2.1, | infrastruktures (Master Plani . 562500 " - " 174937
1. | st asr wow | & | [ 203000 sasan . . sis | mses | meies | s | e |7
Progideue Prostare , Planet s e
e vandae, o ahe &
duke u bezuar né fondete o
P





image42.jpeg
B0
3
24, | nevojshme (nese k) nga ara o o -
A+ | Shallk pir e i objedvate | AKUM 2030 | 5825 o | ssso00 o o 775125 | 77525 | 77z | 775z | 77028 74
£
3
21, |F 225000, 25,0000 3100500 | 31,0050 | 31,0050 | 31.008,00 99750
3" | francimin e projekteve ce dote | axum 2030 | 2500 o i o o > o 5 o 31,005,000 o
Kontibuoiaé na rrien & mbulmt
B2
3
21 317474 | 6320455 | 65,05959 | 309,653 3086535 | 487401, | 436742 00 | 9225215, | 022521 | 922821 | 8225215 | g e 125720
2 el 20| Tyegr | g0 | aser 555 o 50| eaan | 4874918700 | Mg 5aa1 | Bas E R Xy
341099 | 6349485 | 66,505,84 | 308653, 3096535 | 467491, | 438742 257,770, | $25777 | 925777 | 9257770, 28455
s | S | s | “ate | *ama | seramene | ST | SRS | OGSRTT [ PAR™ | sastroren | BESS
OBJEKTIVI SPECIFIK 22 R
22 | © aksesit @ populliss & lahur
Hbulimi me sistemin  trajtimit
72| impiantc & tajtimt € ujérave
% | # naotur pér agiomenime > se
D
3
22 750000 7500000 ) 1033500 | 103350 | 103350 | 10335,00 o 22,3250
22 kUM 2030 | 80 o x o o 5 "3 55 A 10,335,000 =
2gjorim dneiose por rivele mo 1
m
3
22 375000 3750000 o0 | 519750 | 516750 | oo o S 116025
a2 kUM 2030 | 755 o o o o 5167500 | 515 %50 | 5167500 | 5167500 vt
Pergatitja e inventaritté cendrave 122
22 ki o | 2500 | o | 2em00 . o 300500 | 910980 | 310050 | 4100500 | gronan0 | 89970





image43.jpeg
o
-
)
Sher
Pergattia e e ist &t gha Rapa
)
Sher
s mme | o | Ok || | M4 | 1508808 | 167681 | zo0s. | g7 | 2064087 | 2000 | 2005 | spans s | 2290ZL | 22002 | 220082 | 2L | smampnses| o
‘mbulimi me impiante rajtimi & Bashk e o = 5 5 o o
i
>
e
rsctuconal dhe pérgtti ¢ aion
F
Sefmm
PELLE Soiesier e 269250, | 6:205.000 | 5528250, 717928 | 761,792, | 701,792, | 7617928 171828
projektiminizbatimin 1 sisterneve | AKUM UK 2030 e ol o o - 7 1 761,792,850 5 7¢
£ vogla dhe indwiduale té Fajtimit Bashk 000, 008 20 L2 850 L L 6750
7
Ko Onleleiv spocii 22 8143 | 2es3 oGy 20| St oo 8 22 0 oo 20 S8 R385 05 2001 6 20 | 70 | g il |4 0 | 255,108 B,
Yoo toaie GBI P Samncs [ sursns | Bzt | stsomm | 4ses0 | ai0mms | 91400 | T1237 | graesmason | R | 1217 | Tzeirs | Tasiram | reavsmaz | Tasess
e oo s o | e | g | oo [ g e i | 73 s | 2000 | 2D |00 | R | R | e
W | i | oo e ot surm e o ns Loka)
varge | ko | | Ao
gjés | bues | Filli | %% Total Total Korente i | Korentes | Korente+ | Korertetk | Korenterkapit





image44.jpeg
OBJEKTIVI SPECTFIK .1
Zhilimil rje programi &
bashkerenduar me NIV per
forganzimin e t gitné shogéiive
egzistuese UK né shogen
rafonale si Subjekce o
Kompatoncave te Perhashkota
Uk,

Rezulafet ¢ parashikiara:
Plan der| né 2025 15 Shogéri
rajonale jan krjuar dho
fregjistruar ne QKB.

34

Nanshkiimi | martéveshiave mes
bashkive plesmariése ne
strukturen e shoqerve (2 reja
iajonalo me Miistring o
niastrutures dre Energjsé

iE
AKUM

Shoa

et

Ralon
ale

Bashkc

Kriimi | shoggrve rsjonsle UK
dhe regfistimi no CKB sipas.
cendimi té qeverse.

e
KU

Shoq

erte

Rajon
ale

Uk
Bashic

Kosto Objektivi specifik 34

OBUEKTVI SPECIFIK 3.2
Ristrukturimidhe reformim:
rénjesor institucioneve oendrore
né funksion % Zhatimt e
programit pér iorgarizimin &
Shérbimeve {é furizimit me .
‘rgimin dho traimin o Litave 16
ndotura ne baza rgonale.

Rezultatet  parashikuara:
Plani deri na 2025: AKUM
alreditohet pér té &
administruar fonde té BE_se
per infrastrukturan o furnizimit
e ujE dhe kanalizmet.

Plan deri ne 2030: AKUM,
qéinder ekselence dhe
inovacioni pér administririn &
shérbimeve dhe teknologjing
informacionit

Propazimi| sukiuibs 56 10 por
AKUM né funision t&
perclegjbsive 16 rea por
administrimin e shérbimere UK

AKUM

ME

200000
0

2000000

2,000,00
0

2000000

Rishikm [ manuali 16
procedurave t AKUM

Ak

ME

200000
0

2,000,000

200000
[

2000000

Rishidm | panit strategjic
zhvilmor per AKUM (2020-2025)

AKUM

ME

205

200000
0

2000000

2,000,00
[

2000000

Semies | TasuRu
operacional dhe digjtale t&
AKUM

AKum

e

205

450000
0

2500000
o

4950000
o

450000
o

45,0000
©

42,500,000

o

Trajuimi | vazhdusshern | stafit 8
AKUM (ASP, Donators ef

Ak

MiE

200000
o0

2000000
0

8,000,00
0

5000000

2,400,000

240000
o

240000
o

2,400,000

2400000





image45.jpeg
Kosto Objelaiispeciflk 32 00 W0 T TE00 XD [ or00000 | 2400000

TR0 200 |00 | zmaws | o

“CBJERTIVI SPECTFIK 33 Nori
& e ssten per montorimin dhe
Vieresimin @ sourise @ zbatmil s
33 | prosest pér rorganizmin e
Sherbimeve & furnzimit me ui,
g dne rafiin e ufiave té
ndotira ne baza raonale.
Rezultate e parashikuara:
Plani dori ng 2025 Raporte
yetore per monitorimin ahe
Vierésimin & ndlimit né
cilésiné e shérbimeve dhe
gEndrueshmérin financiare.
Gl | S7uKkres 5 Gealkuar per
3.3, | montorivin che vieresimil 1o
| R e | M | iz | |20
et
Fart | raports VoG 7o
33, | montorimn ahe vierésimin & ERRU m
2 | ndidmitne clesine e shebimeve | kU | ME | 73 | 2030 ° ° ° ° o o o ° °
dho endiusshimerind fnanciaro

Kosto Objektivi speiik 3.2 [ o ) o 3 o o

Kosto totalo Gallimi | Poltikes
i objsktiva specifike 23000 | 500000 | 2000 | ® o | 1esmo | asow0
31132433)

TRl T PoltRs IV

stsooon | 2asnono | 2480 | 240000 | gy | g0 | o

e Tnanciare dhe pé 758 58 Sherbimeve & FurnizImit me U, Tarimin dhe Trajtimin & ujrave {& ndotura sipas parimeve {8 Kontrollt dhe mBUTTE & pIoté & Kostove operacionale.
Foreimi gt financiare dhe pErtallueshmrisé s& shérbimev t furnizimit me ujé che Kanalizme nda) parimeve t& kontrollit 8 KoStos dhe mbulim 1 pioté t kostos

11, PROGRAMI BUXHETOR: Program buxhetor | MIE “Ujesjelles Kanaiizime"
Institucionet | Afat [

osta indikative (ni yurimi | mbulim Tavanet Buxhetore pér té planifikuar {Buxhet Shteti + Financim
Tirgegie | mmaum | Kosto ndkatie (1 Leke) Burimi | moutimt e Ly

Hendeku
fnanciar
u i (né Leke] inancim i Huaj (ne Leke) 2026 00 | meLeks)
il Buet shteti (né Leké) i Huaj (ne Leke) 200 | 2 | 02 s Lok
Wb

Tstitu | Tosat
N, Emertimi cioni | ucion | Afa
pergie | kontr |t
aies | bues | i | M2

se | mit [ "™ | Korente o | ol | korente | Kapitale | 2! | Korente | Kapitale | Tota Korerleic | 1
e | e | R Korente | Kapiwie | 1O | Korente | Kapitae | 98| korente | Kapitale | Tomipn | Koerter

Korenter | Korenterk | Korerteskanic
Kaptale | sptale aie

CEJEKTIVI SPECTFIR 4.1
44 | Mosiimi Kosfoue & mirémbates
dhe sapenzimeve kapile per
iparime dhe zevencésime.
Rezultaft o parashikuara:
Plani deri né 2025: Mbulimi |
Kostos Totale ne masén 72%;
Plani deri né 2030: Mbulimi |
Kostos Totale né masén 95%

Apliomi | rakticavo 0 rtjos s0
ecences <@ sttt cé
1. | korrespondoine me praktcat
1 | nderkombetare 51 cne snmangia e
SunsSImt 16 stalt 5 bazuar ne
fuencat politke.

20| o o o o 0 o o o o o o

Recuimider & slemnin &
sagesave nga Qeveria Gendrore
067 Quorts Lokelo, 16 costinuara | AKUM | o 28| o o o o 0 o o 0 o o 0
207 16 kompensuar hurbiol

operatie t shocgrve UK

e
3





image46.jpeg
e
o
it i e e
o ikl g ol ale | m 1,755,00 P ¥ 3 3 "
araar s O erte s
frwesbs it s
B
osto Ok specit 4.1 e 7o o [ sonsor | sonsor | sosaor | soodor | smmar | zwrsen
BTV SPECFIRAZ
oo spas rove e s
1 | i o g
Pttt 8
s ke eyt e o
ok b
it
e AT
Pt o e 25015 oo
il gl 8
e mesgte
pércaktuar nga ERRU.
B i oo e
e o e i
forfmtr g
iy i vogporrd s sreq
o e evgte i
oo 24 i
i 3
2 | et | exey | UK | 22| s o o . o | o . . o
i s s
St 0
ot 6 i i
Ch o mime o obe W
e ol s o
et o s
b et
[ ——
el
v o
| e e e e | ey 22 | s | 234900 2040000 o | sese | e | sase | aeee | anse | 2
e
e o o
Tiari PR Baneats
SeEauh st ¢ s E
‘2 | savion Ao [ e | 247 | 2oz | B2 e o oasp105 | B219 | 9Z219 | 507105 | g2mt05 5
- Rinovimet Kapitale / Interesat - . -
s
Py e
it e o .
Rezerva te mjaftueshme Kapitale sl
Kosto i speci 4.2 e S o [sevarar | ST 9 | gasaar | sesarwr | SORS





image47.jpeg
1 | itk et oo o
i e
o]
P pp——
P o 303
i st et 50
et
e gt oot 100%
Sior
Zhviim e zbatmi Refen
e o e s | 3| | a0 o o | o | o | o o o
rmehand el iy
W
e
S
vt e s o
i
43 | oo s cnbere | | 3¢ || aos0 | 900 o200 nosaoeo | 196598 | 1608 | 4 oesn0 | qosson0 | 794700
it s
Fovmess o
e
ot Tr
|
4 | Zhviini dne zbatin ushatae Ran 6 P - —
2 | ot et < | s | 8¢ || o | 20 e w0 | 42 a0 | asaw | 292
rtjen e nvelt e arketrieve. o 9
r
iy
ovto oo speoN 33 w0 D s | T | T | asssee | sassao | TR
ORIEKTVTSPECITR A4
o et s
P ooty
oot
o)
oot parsavaa
P o o
Ut s amino s
o haamata ot s
Shoqints o 0%
P o k0%
Sl mgesets ol s
i ot ot
Srvim v prioi e
omraa s bacguar ot P
e e o o
aa | Kersinim % 97500 775000 502 | 184705 | 18403 | 157032 b | tosms
i eiae | #om | 3% | % |20 55 f el I R e L
ey o s
ot ool r
g oo ey
o
[ — -
44, | mundéson akses onliné t&. - 87,7500 87,750,00 15.470,32 | 154703 | 154703 | 15.470.32 5 103983
ettt Y





image48.jpeg
ERRU

Kemt oo spac 4 1755090 o 503005 | 058955 | 05000 | P17
CREKTVTSFECIIES
e et e
15| Vi vk
e i se seaer o
oo e %
et ST
B don i 38
St ez
oo s s
e o Shaer
Bt sz
Siurt v e
it et
i ® s
feleriobo i
e |
T — i
a8 | ST = 250000 s | 14070 | 440750 | 4 o )
1 | vieresimin e aseteve to fumizimt | A<UM | Uk ] 0 s o o b .
oot st
r
e
e T
4, | Hartmi dhesbetim | progamt hg 122850 1228500 2ngsnss | 210584 | 216584 | 2165845
Pt e N Kl - e < il - s
r
iy
T s Fosses | agsss | zeuEEs | 20 sz
Kesto bioi specii 43 7 5 5555 | 260859 | 70655 | 5 | pugesess | T
REKTVTSFESIIES
Irolmeni e G e vt
et sk g
vt
i s seale
B e i
et et
s | B ki B vt

1 energ s nga snogerie
rejonale UK, neperrmjet
ivestimeve per fumzinin me
energ rga fofovoliaket
vencos;es se pompave sipas
Kiterswe te BE dne instaimi |
programt SCADA, g ot
shmerine o tre.





image49.jpeg
e s
e S lmatve
etz
o
P snonsin o
P A
e oo, oo |
6 | Tecthonin kestos so anerise | AkuM | % 2005 | $77% = 0 3 i plh ok 7052 | s arozas | 1030
planifikimit & investimeve :
kapitale. i
o1 [
2 | fumizimin me energj elekirike per | AKUM | Uk 2030 | “og o o0 L b o 30 30 3 060,450 50
T
P frpiryellicion 5200 | 5000 | 1035500 sicsart | swgsir | sgss7 | s s
3 | fumizimit me ug dhe AROM UK 2080, 00 [ 00 @ 4 5 15 15 5 S 25
2
D I oeS—— s ke 3
Ty | T e
" i . P wE——p—— B e e R
{Udhsh | (nése | mit It | Kerente | Kaprale Kosto ] e BSH Horente®| Kopiale Tobd P apitale. Kapitale | Kapitale apitale. ale.
e | G

Aohurve dhe trnimeve pér e
althe aktoret sekioralo 1@ nivel
géndror she okl

Rezultatet & parashikuara:
Plani der né 2025: Platforma
pér zhvillimin e kapaciteteve
funksionale dhe ¢ administruar
nga AKUM.





image50.jpeg
e
arin anazes aho percakcri| Ralon
5.1, | Nevolave pér trajnim {8 start Uk | 02 35,1000 35,100,00 657072 | 657072 2.286.40
1| oty napamaomit| s | QUS| 92| s | 35100 00 asmorm | 957072 | 05072 | grgran | ooz | 228
S ol i et
ol i
ik
P
S
e
K otz e artelace Raba
e g pr—
83| Varimane s | | (U | 22 | ag | 81000 ss10000 astorao | 57072 | 85972 | g7 | asome
G peradnal s o et
e i s iy
Ei
i
P 70200 Tomow | T | B | S | e | 08
CRUERTV SFECIEZ
Soatm ey
s
e e orsle
52 | (I pér rtjen e kepacteteve.
el
Fovmapineane shensirin s
Rebaimr prashiars
P s,
T e Tanat  pagavedo 16
oksher it e
Ventiether el e
ot g et v
P dor 2
B ot tapogavodots
Sokonarpir im0
Ventseshem paronati e
g, e .
S
e |
T m— Ragn
83| funesiporsonell nspermat UK 702000 70,200,00 1314144 | 131414 | 131414 | 1314144 4,492,830
2 | P ane it ossenat | | o, || s | 7020 o | 1o | ot | 195004 | qrarg | 492
18 vazhdueshém né shoqerite i
ot 0y
S0k
he
Sy T
"y
P [ — 70200 00 i [ a0 | 1o | 1aoes a0
2 | trajnimit né distancé (e-learning) Ao 20 00 o o 40 40 0 1341440 o





image51.jpeg
Sve [ 07
e |3
Harin dh oerdtesini Ralon
5z, | Miiiuiie D enin a0t UK 234000 234000 43045 | 43048 145700
2 | nga kekoss ahe nevo o aaom [ ]| 2 | 2 o az0ao | 4% 04 | ssaa0 | asosen | 14T
aclogiss dhe mitave .
e
pirter s
SHUC
Ae
Shoq [ 20
e |3
et e Raen
P L6 tirhequn profssorielt i
 Eor e OV B R P sss00 1050 [ 199512 | 108572 | g5 10 | soesa20 | arsaoo
Kerire i sekorin rnizmit .
ma e dhe anatzime. ey
B
ALS
Shoq [ 207
o |3
Promosimi punésimt e Ralor
B ’ .
sz|f oswome. | wam | U | [ amo | 585000 ses0000 toss120 | 195512 | 198572 | g5 | rossiz0 | arasoo
e bazuara i mert o ciat e B
& pavarura nga i polk. s
SHIK
Ae
7550, 755600 W2ER | W2 | 2ERE | 2 2520
Kosto Objektiv specik 52 o 5 o A o % Sl I
CEERTIVISPECIFR 53
Zhtimt programt komostar 1
53 | et spes obieldvave q¢
Jone et i sl
Shoge ajonle UG
Rezultatet ¢ parastikiar
Planideri né 2026
Programi  gertifkimit
funksionsi dhe | seminisiruar
nge AR
Plantdori i 203
Siaf administios dhe oporues
i gdo shogérie rajonale éshré i
e dhe seerifhvar.
Sioq [ 202
i |3
Fordii i kapasteteve né seorin Rk
ez me o dhe . &
53 | G aperse | axna | (K || a0 | 23280 2500 asaso | 492904 | 42804 | Loz | qmmoun | 195480
nepaiTet st ¢ g i
et 6 bzt né tesom -
Sk
A5
Sve | 207
e | 3
5.3, | Pitinii procesi 6 tesim, st Relon
3| st < Progranit Komser Ao | e 230 2240000 smoan | amous | amoms | wmow | a0 | et
Gt per ShalK o
e
erry





image52.jpeg
SHUK

i
EEaET
e
=
2t v s Programit ) ; 2ot | 4o
53| e otk & e rresim. | swom [ QUS| | 2o | 2250 ez asmnoa | 492804 | 492804 | 4onso | asmsoie | 190
e S T vt Shi
e
g
A
srs S Tozsa Tz | oz oz [T T
Kosto O sper 3 = = R EETTR
SEIERTVTSPEGIICET
e | s s sk
B | e i
bty
ot parashkias
B o e 02
S unharanse
i v 18 g shosrts
i o
e
e
R
. -4
b e wam | 26 | %2 | g | 5750 T sara | 21340 | 821040 | sggy | gorae | 26800
renal o
ikl
Sk
i
o
e
R
=
54| T st mesocsauate |y | UK | 22 | oy | s2500 sassom wsssos | casece | ossos | wssecs | wseos | e
ety
K
pi
Kesie GupAv Srea A w1 wTEw arenes | 19500 | SO0 |y omg | sussovs | 214
SEERTVSPECFRES
Vi sk i
55| o e e s

Siquin kbernice pér
acminstrimin @ sherbimeve té
fumizimt me uje, argimin che
rafimin e uave té ndotura





image53.jpeg
Rezatatete paraghiar
PG 2
P gl
il -
L Jonar s o
S ratrveang ot manars
S
o s 230
ot
ey —
e dne e
R coar T
et e henien s B
S oo
o e e oo
Vit dagas it e s s
ok
s e | | || a0 | s00000 somom sssseo | sssooo | sssooe | sosoco | eaeen | samom
et
s Sl sae
v
kapaciteteve t& avancuara t& ERRU
e vt
e
kD
|
Harmonzn srave i Ran
53| hababeoris s % 500000
.| misatuconsipe O | 3 || 2 | 500 so00000 ssoco | sanao | ssnon0 | seco | sseco0 | smmoco
it et
r
ey
o |
o
P P T—, o w0000 w0000 Tosis00 | 10se80 | teasno [ 10sas00 57000
3 | rajonale pilot UK AUM UK 12830, 00 0 [) 0 00 o naen []
et
r
cihu
oo |
|
[ —. o
5. | e Ocper dgiane r s a0 1ocen | 100
. | ol Usragriizmne |y | S || s | 573 5775000 tenan | 1988 | 19298 | o | qenan | sere
e e e e sao
r
i
o
e |
3 |t e qert | | 36 | | oo | T3S0 59 s000 | aagsas | 2o | 2268080 | gy ecqan | 1122
e cmeve e oy
r
i
a0 v e | | | T
Kosto O specitis s 2 z A B[S | iz |

—




image54.jpeg
1. @8IIim | PolitikBs VI Permiresimi dhe perdtesini kuad o, regulator G& mundeson offin e Shérbimeve fumizimit e u, argimin dhe tafimin @ wave ta ndotura pér populsing.

L PROGRAMI BUXHETOR: Programi buxhetor | MIE "Ujesjelles Kanalizime*

e | T oo Bhre e e et S
pérsiegiése | zoatimit | Osto indikative né Leke) S imbdlini i Huaj né Leke) Hendeku
. e ] von P——— Pt e o | o | o | e | mme | o |
e | i | | s
il I ek e e R e
|
B e
s
e i,
e,
e o e
et e s
e
M
Foaaeve s sk s
[ el e | Rl | 22 | gz | 120000 120000 o | 1o 120w | o o | o o o o
e
oo
P
2 | per shogérite rajonale UK. »e ale. e L = L L ) L L 8 L b
b
T
B
st
e b





image55.jpeg
Roordim me donaioret & selort
UK dhe insétucionet inanciare ne
Iidhje me prortetet e setori.
hartiin o projoklovo, Zoaimin
dne montarimin ¢ rezulateve té
e

Kosto Objektiv speciflk 6.1

3

Aldor
et
aayes

Sektor

2025

520000
o

6200000

720600
o

1,200,000

1,000,000

0000
0

00000
0

1,000,000

1,000,000

CBJEKTIVI SPECIFIK 62
Fearlimi g e 1 sektoril se1
sherbimst e fumizimit me e,
Iergimin che rjtimin  urave te
62 | ndotura, me ol ngrtjen o

ekanizmave pér
bashkerendimin e poltikave dhe
| pergiegesive & atorave
layesors soidorile

Rezutatot o parashileiara
Plani deri 2023: Hiratim né
ertament i projekiigit por
shérbimet & furnizimit me /é,
fargimin dhe wajtimin o urave
£ ndoturs,
Plani deri & 2025: Miratim dhe
2batim i aktet lgjore dne
‘nénligjord né zbatim @ lgjt pér
shérbimet e furnizimit me ujé,
| targimin ane wsjtimin  wirave
16 ndoturs.

Zhvilii  Ligit pér Sektorin UK
he kayerja e konsulimeve per ts
ariur konsensuin che mitatmin
nga Paramenti

.

ME

%[

120000
]

1200000

120000
[

1,300,000

Hartimi i akteve nénigiore dhe
udnezimoyo pér 16 mbésriotur
2batimin = Ligit pér sektonn UK.

3

202 | 2024

117000
©

1170000
o

2340000

234000
0

234000
0

2340000

2,340,000

[Trearafint pBr harimin @ norrmave.
Kodeve 1 etkes ose dokumentet
| ot ncegriotin cho wansoaroncon
1 nivel kombetar ose vendor, i

e ontorim | zbatinitt yre

3

=ektor

202 | 2024

820000
o

6200,000

1240000

124000
o

124000
o

1,240,000

Kosto Objektiv specifik 6.2

1572000
00

76720000
o

730500
o

1,300,000

380,000

356000
0

358000
0

3,580,000

3,580,000

OBJEKTIVI SPECIFIK 6.3
Fearmonizim | kuadrt igjor
Kombetar per sherbimet e
furmizimit me ug. argimin dne
ainin o uravo 1o ndotura no
pérputtie me direkivat e 52 pér
uin

Reziftatet & parashikuara
Plani dert né 2025:

VKM pér pérafrimin o
Jegiisiacionit me direhiivén pér
Irajtimin & ujrave 1 ndotura
urpane.

Plani deri & 2025:

Pérputhje e piot e
legjisiactont shapar pér ujin
mo dircktivat o BE.





image56.jpeg
Plani dari né 2030:
ZBaimi 1 pioté ! regjisiactonit
‘dho monitorimi.

e w
oot 750 dre v |
o3| Eann e hamvengie e 7000 7000 70 "
1| legiislacionit kombetar se basnku HIE u 12028 o0 0 o0 11:700,000
e o e
o
et T b
o3, | M s v |2 o _—
3 | iiene e | A 20z | 254 240000 o 230000
g .
b
e
P —— 5
B | e we | A8 |5 | ags | S5%000 sss00m sss000 sas0000
o ol
T T
Cercpmatn sk B
53, |t sohs s por e 7000 1700 70
| e ssratnne! e | A 2028 | 1178 ke 7 170000
e e opezat
wearime konkrets pér 18 mby lur ERRU
kil
RE
[ PT— e | Ts00 175000 17300 3
5 | objektivave s u - 00 P) 00 7i330000;
ey
e
oo o eseea e »
83| zbatmicte dreives do'e mE | AMB |3 gnpg | 234000 2340000 il 2340000
5| Eevane i patean voeors iy o o
oy el b
o3| oSt rgavirears N w1000 a510000 551000
2. etog i metanirs nanciic | e | A 20 | 5 o 1 5510000
S5 Braras oo g
e )
Kosto Ol speci 63 e e = sess0o
SEENTVISPESFIRE
.
Nasgiesrsave s
i S
Resuloret e arasiiora

Plani dori né 2023:
Plani Kombéter pé informimin
dhe ndsrgjegiésimin.

"Plani deri né 2025;

Platforme vietore pér.
organizimin  fushatave
sensibilizuese né nivel
kombtar, rajonal dhe fokal.





image57.jpeg
i1 Planeve

Pergata dhe Zo
Vtore 16 Marredhernieve dhe

™
3

84 | Ko me Publan duke | g | RN 2000 | 351000 3510000 702000 | 702000 | 702000 | 702000 | 702000
perare ohkbeet che aktete . L
Soectie shoserne UK) i
e
erry
ENETS
M |3
Sheq
Zntin ks avsmre ere
84, dreiime SrannE CoBtet | e (30 2000 | 351000 3510000 702000 | 702000 | 702000 702000
iy K
Basihic
e
eRRy
CONET
w |3
Inkuraims ingrtes 6 paneieve Sheq
Kesniuese e e
84| bensursioreliimetolimest: | e | Ralon 200 | 351000 31000 702000 | 702000 | 702000 | 702000 | 702000
promovuar pergjegjshmering ne K
e s s
e
eRry
CONET
|y
Angaztimi dhe ks o
64, | aoreve por micsimate B
3| Banihura kaptoi ne e | For o000 | 702000 | 702000 72000
e U s e
Basic
e
eRry
A [
M|y
Sheq
Pérgattja dhe publikimi i o
84 | Koporare vebe e we | R0 || o o o o | o o o
Paramincis nga shos@rls UK o
Basic
e
erry
Kosta Objektivi specifik 6.4 Es R 2808000 | 25000 | 220899 [ 2508000 | 2.808.000
CBJEKTIVI SPECIFIK 65
a5 | Zomim | ek per

forcimin che pérfshijen giinore 1
sekiotine ut





image58.jpeg
Rezuarer s parashikiara;
Plani dori né 2025

Pérgingja e pérfaqésimit (&
grave ne Keshillat Mbikqyrés
&snié so%.

Plani deri né 2030:

Platformé funksionale
Komunikim dhe pérfaqésimi &
ydsive dhe komunitereve
lokale i proceset e planifikimit
dhe miraamiistrimin o

et
|
B
i
Zhil i
B — £
s | i | e || |0 | sv20m ww20m o [ a0 | 60000 | w000 | w0000 | sz
a =
oo
"
Y
e
B
T — sea
s | o e ST £ -
s | St | e [RaEn | | | 120 Lo o [ o500 [ 165000 | sesom | w500 | om0
o= =
petebeld S
m
s
o
T
B — S
e ess S ey
o5 | B Mo e | e | g | 2000
e OV L Y P 2as00m so00m | 5000 | 300 | stooo0 | a0 | sso0m
STt e P e i
et i RN
m
e
Kest On e speies w7 arem| o s | sznann | sznoeo | gm0 | oo | 10





image59.jpg
ANEKSI 2 FORMATET E MASAVE PRIORITARE

NR EMERTIMI PJESE E PAKETES | PERSHKRIM PROJEKTI VLERA

PROJEKTIT KOMBETARE TE
PROJEKTEVE
STRATEGJIKE (NSPP)

1 Reforma e Né pérputhje me Ky projekt bazohet né studimin e This investment is
sektorit te ujit: prioritetet e Qeverisé bere ne kuader te Programit t& estimated based on
a) Pérmirésimii pér reformén ujit, Reformés né Sekiorin e Ujit, njg GIZ calculation for

efikasitetit t& bazuar né: program i asistencés teknike i E, VKM Nr. 354
konsumit te financuar nga Qeveria gjermane date 11.05.2016
energjisé dhe zbatuar nga GIZ (Gesellschaft | Manual of service
elektrike pér fur Internationale tariffs for planning,
prodhimin Zusammenarbeit), trajtuar vetém design and
dhe me shaqyrtime energjetike / kosto- | supervision:
shpérndarjen pérfitim-analizé ne 21 ndermarrje 1. Preparatory
e ujit; ujesjellesi nga 58 né Shqipéri ne activities
b) Reduktim i ujit 2013-2014-2015. 725,340 euro
pa te ardhura Situata aktuale né sektorin e ujit ;
pérmes instalimit Perkunder faktit se Shqipéria 2 ?onstrucnon
té ujematesave éshté e bekuar me burime té COTKS,
ne pjesen me te bollshme ujore, sektori po 31,400,000
madhe, zonimit perballet me sfida té réndesishme euro
(DMA) dhe ne drejtim t& ofrimit te sherbimeve | 3. Supervision
optimizimimi i té sigurta, té pérballueshme dhe té 216660 euro
konsumit. géndrueshme té ujit té pijshém '
dhe kanalizimeve. Sfidat e
tanishme jané shpjeguar mé seé | Total investment
miri  duke shikuar disa fakte | estimated
kryesore qé theksojné | 32,342,000 euro
performancén e sektorit (Autoriteti
Rregullator i Ujit, Raporti i Sektorit
té Performancés sé Sektorit 2013).
Mesatarisht, ndermarrjet
komunale furnizojné vetém ujé pér
rreth 12 ore / dite¢ dhe ne 2013
vetem 9/58 shérbimet ishin née
giendje té ofrojné shérbime té
rregullta mé shumeé se 20 oré né
dité (objektivi: té gjitha shérbimet)
> duhet té sigurojé> 20 oré
deri né 2017);
> Mesatarja e Ujit pa té
ardhurave (NRE) per te
gjitha shérbimet éshte
68.1+% (objektivi: <40%
deri né 2017);
» Neé 2013 vetem 18/58
ndermarrjet ishin né gjendje
té plotésojné kostot e tyre
té drejtpérdrejta operative
(objektivi: té gjitha
ndermarrjet duhet té
plotésojné koston e tyre
operative deri né vitin
2017).

2 Projekti i Né pérputhje me Faza e dyté - zona e shérbimit Vlera Totale

Permiresimit te prioritetet e Qeverisé pércaktohet si mé poshté: 10,308,497,000
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sistemit te per reformeén ujit, 1) Zona Qendrore dhe Veriore e Leke.
Kanalizimeve bazuar né: Bashkisé sé Tiranés (MOT);
ujrave te zeza 1) Strategjing 2) Zona strategjike peréndimore e
per pjesen Kombétare pér réndésishme e MOT, dhe
veriore te Zhvillim dhe 3) Komuna Paskugan, e cila pritet
Tiranes se Integrim (SKZH]), té zhvillohet sé bashku me MOT
Madhe. Strategjine e pergjate Bulevardit Qendror dhe
(Kashar SD Sektorit, Programi lumit té Tiranés.
Phase I i Sektorit Kéto zona gjenden né gendér té
Project). Kombétar, grupi Zonés sé Tiranés sé Madhe dhe
"Uji pér njerézit", pérmirésimi mjedisor i zonés zé
procesi i pranimit njé pérparési té larté.
né BE dhe Periudha e ndértimit pér projektin
detyrimet Kashar Faza Il pritet té jeté nga
ndérkombétare té 2016 - 2021 (6 vjet), dhe projekti i
Shqipérisé. zgjerimit éshté nga 2024 - 2026 (3
2) vjet).
Impianti i trajtimit té ujérave té
zeza (STP) per projektin Faza Il
nuk ka dhome grithése pasi ujérat
e zeza pompohen nga Stacioni i
Pompés sé Kasharit (PS) dhe njé
pjesé e madhe e griteve higen né
PS.
3 Mbeshtetje per Né perputhje me Qellimi kryesor i programit éshté te | Vlera Totale

Rrjetin Hidrik te
Tiranes (AT
fin.per NUK,
Per nderhyrjet e
metejshme ne
rrjetin ujesjelles
kanalizime 20.3
+32.9 mid IT)
Faza e Dyte

prioritetet e Qeverisé

pér reformén ujit,

bazuar ne:

1) Strategjing
Kombétare pér
Zhvillim dhe
Integrim (SKZH]),
Strategjine e
Sektorit, Programi
i Sektorit
Kombétar, grupi
"Uji pér njerézit",
procesi i pranimit
né BE dhe
detyrimet
nderkombétare te
Shqipérisé.

sigurojé popullsing e
aglomeracionit né Tirané shérbime
moderne dhe efikase té ujit nga
njé UKT gé mund té arrijné te
arrijné géndrueshmeéri té ploté té
vitit dhe zhvillim té ardhshem te
sistemit té ujit, balancimin e
kostove dhe té ardhurave me
kriteret e biznesit .

Faza e dyté e kétij projekti
konsiston ne:

A: Bovilla / furnizimi me ujé i
Kamzes

1. Rehabilitimi i 3 burimeve
ekzistuese (shatérvanit) té Bovilla
2. Ujésjellés pér Kamzén.

3. Ndérhyrje pér mbrojtje urgjente
pér linjen e transmetimit MPO1 DN
900 mm Bovilla.

4. ETP-Bovilla. Rehabilitimi i pusit
kryesor té daljes sé dy tubave
transmetues MP03, DN1200 dhe
DN1000 té caktuar pér shérbimin
e bashkisé (Kamza, Paskuqgan,
Babru efj.)

B: Ndérhyrje né linjén kryesore t&
tubit t& transmisionit.

1. Tubacioni i transmetimit MP04:
ETP Bovilla - Kinostudio
DN1000mm / 2.655m,

2. Tubacioni i transmetimit MPO3:

1,350,056,000
Leke.
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ETP-Siri Kodra, DN1200mm /
3.500m;
3. Tubacioni i Transmisionit:
Tirana Kinostudio-DN 700 mm /
2500m;
4. Tubacioni i Transmisionit Shen
Meri-Qafe Molle DN700 /
14.600m.
C: Sistemi i modelimit hidraulik.
D. Instalimi i GIS pér rajonin e
Tiranes.
E: Kontrolli i ligenit t& Bovilla.

4 Projekti i Né pérputhje me Projekti “Furnizimi me Ujé i Vlera Totale
furnizimit me uje prioritetet e Qeverisé Zonave Rurale I1I”, parashikon 5,176,649,000
Il (Faza pér reformén uijit, ndérhyrje né shkallé té gjeré nété | Leke.
Il)/Kombetare bazuar né: gjithé vendin me ndertimin e

1) Strategjing sistemeve te ujesjellesave dhe
Kombétare pér masave emergjente sanitare. Ky
Zhvillim dhe projekt financohet nga KfE, IPA
Integrim (SKZHI), 2018 dhe Qeveria Shaqiptare.
Strategjine e Qellimi eshte ndertimi rreth 20
Sektorit, Programi skema ujesjellesash dhe nga ky
i Sektorit program te perfitojne mbi 75,000
Kombétar, grupi banore me uje higjenikisht te
"Uji pér njerezit", paster 24 ore. Keto skema do te
procesi i pranimit implementohen ne te gjithe
né BE dhe Shgiperine. Puna né terren pér
detyrimet ndértimin e ujésjellésave eshte
ndérkombétare té organizuar né 4 Lot-e sipas
Shqipérisé. ndarjeve rajonale.

2)

5 Programi i Né pérputhje me Programi ka t& b&jé me Vlera Totale
Infrastruktures prioritetet e Qeverisé pérmirésimin e sistemit té 6,287,556,000
Bashkiake IlI pér reformén uijit, furnizimit me ujé dhe kanalizimeve | Leke.
dhe IV per bazuar né: né bashkité e zgjedhura né
qytetet Librazhd, 1) Strategjing Shqipéri, duke gené komunat
Prrenjas, Kombétare pér Librazhd, Prrenjas, Delvine,

Delvine, Zhvillim dhe Gjirokaster, Lushnje, Berat, Kurse,

Gjirokaster,
Lushnje, Berat,
Kugove, Kamez

Integrim (SKZH]),
Strategjine e
Sektorit, Programi
i Sektorit
Kombétar, grupi
"Uji pér njerézit",
procesi i pranimit
ne BE dhe
detyrimet
nderkombétare te
Shqipérisé.

Kaméz. Ky Program i
Infrastrukturés Komunale 11l & IV
ndjek parimin e Programit t&
Infrastrukturés Komunale te KfE-
se | & Il. Qellimi i Programit eshte
té sigurojé njé furnizim me ujé té
besueshém dhe higjenikisht t&
sigurt pér popullatén e gyteteve té
programit me mbulim té kostove
dhe tarifa t& pérballueshme nga
shogéria, si dhe té sigurojé njé
higjiené té pérshtatshme pér
zgjidhjen pérmes largimit té
ujérave té zeza. Kjo do t&
kontribuojé né njé pérdorim efikas
té burimeve ujore dhe mbrojtjes sé
mjedisit me pérmirésimin paralel t&
Kushteve té jetesés, punés dhe
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shéndetit pér popullatén.

6 Programi i Né pérputhje me Programi ka té b&jé me Vlera Totale
Infrastruktures prioritetet e Qeverisé pérmirésimin e sistemit té 16,345,890,000
Bashkiake V pér reformén ujit, furnizimit me ujé dhe kanalizimeve | Leke.

bazuar né: né komuna gé do té zgjidhen
1) Strategjineé sipas pérparésive té Masterplanit
Kombétare pér Kombétar té Ujésjellés
Zhvillim dhe Kanalizimeve. Ky Program
Integrim (SKZHI), Komunal i Infrastrukturés V vijon
Strategjine e né Programin Komunal té
Sektorit, Programi Infrastruktures s¢ KFE-sé | & Il &
i Sektorit 111 & V. Qellimi i Programit éshte
Kombétar, grupi té sigurojé njé furnizim me ujé té
"Uji pér njerézit", besueshém dhe higjenikisht t&
procesi i pranimit sigurt pér popullatén e qyteteve té
né BE dhe programit me mbulim té kostove
detyrimet dhe tarifa té pérballueshme nga
ndérkombétare t& shogéria, si dhe té sigurojé njé
Shqipérisé. higjiené té pérshtatshme pér
2) zgjidhjen pérmes largimit t&
ujérave té zeza. Kjo do té
kontribuojé né njé pérdorim efikas
té burimeve ujore dhe mbrojtjes sé
mjedisit me pérmirésimin paralel t&
kushteve té jetesés, punés dhe
shéndetit pér popullatén.

7 Furnizimi me uje Né pérputhje me Projekti Furnizimi me Ujé i Zonave | Vlera Totale
dhe kanalizimet prioritetet e Qeverisé Rurale 1V, parashikon ndérhyrje t&¢ | 6,150,000,000
ne bashkine pér reformén ujit, plota né té gjithé sistemin e Leke.
Himare dhe bazuar né: furnizimit me ujé dhe ate te
fshatrat e bregut 1) Strategjineé ujérave té zeza, ndértimin e njé

Kombétare pér impianti pér trajtimin e ujérave té
Zhvillim dhe zeza né Bashkiné Himare dhe
Integrim (SKZHI), qytetin e Orikumit. Ai do té
Strategjine e financohet nga KfE, EBIF, Qeveria
Sektorit, Programi Shgiptare, me vleré té pritshme
i Sektorit financimi 45.15 milione Euro.
Kombétar, grupi Projekti parashikohet té béhet
"Uji pér njerézit", efektiv né 2019 dhe té keté
procesi i pranimit kohézgjatje 6 vjegare.
né BE dhe Programi do te zgjasi 6 vjet duke
detyrimet filluar nga viti 2019 deri ne 2024.
ndérkombétare t& Nepermijet ketij programi do te
Shqipérisé. behet pergatitja e projektit dhe
2) . zbatimi per té gjithé sistemin e
furnizimit me ujé dhe ateé te
ujérave té zeza, ndértimin e njé
impianti pér trajtimin e ujérave té
zeza né Bashkiné Himare dhe
qytetin e Orikumit.
8 “Planifikimi Né pérputhje me Né kuadér té Marréveshjes sé 1.87 milion Euro

sektorit té ujit
pér negociata
me BE”

prioritetet e
Qeverisg per
reformén ujit,
bazuar ne:

1) Strategjiné

Grantit firmosur ndérmjet
Qeverisé Shqiptare dhe asaj
Suedeze né daté 16.10.2019,
me nr 674, né lidhje me
planifikimin e sektorit té& ujit pér

82
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VLERA

Kombétare pér
Zhvillim dhe
Integrim (SKZHI),
Strategjine e
Sektorit, Programi i
Sektorit Kombeétar,
grupi "Uji péer
njerézit", procesi i
pranimit né BE dhe
detyrimet
ndérkombetare te
Shaqipérisé.

negociatat me BE-ng, kjo e
fundit ka vendosur té financojé
Qeveriné Shqiptare me nje
shumé prej 20 mil Sek (korona
suedeze) né grant, projektin
“Planifikimi i sektorit té ujit pér
negociatat me BE-n&” me
objektivin kryesor zhvillimin e
kapaciteteve strategjike dhe
planifikuese né Sektorin e Ujit
pér zbatimin e standarteve me
BE-ne.

Punimet né kuadér té kétij
projekti kané filluar zyrtarisht
né datén 12 Prill 2021 dhe
kohezgjatja e projektit eshte
36 Muaj (pérfshiré dhe fazén e
prokurimeve) nga momenti i
hyrjes né fuqi té késaj
marréveshje (pas botimit né
fletoren zyrtare). Pérshkrimi i
Pérgjithshém i Projektit

Qeéllimi i projektit eshte:

« Té sigurojé ndihmé teknike
pér Ministring e Infrastrukturés
dhe Energjisé pér té zhvilluar
dokumentet kryesore
strategjike té Sektorit té Ujit.

« Té sigurojé ndihmé teknike
pér Ministring dhe AKUM pér
té rritur aftésing e tyre pérte
zbatuar politikén e investimeve
né Sektorin e Ujit.

Rezultatet e projektit :

1. Raport i Pérgatitur pér
Grupimet e
Identifikuara pér Zonat
e Ujérave té Ndotura
dhe Furnizimit me Ujé
dhe Zonat Sensitive

2. Plane t& Zhvilluara te
Zbatimit t& Direktives
Specifike (PZDS) pér
DTUNU (Direktiva e
trajtimit te ujérave t&
ndotura urbane) dhe
DUP (direktiva e uijit t&
pijshém

3. Strategjia e Zhvilluar e
Menaxhimit te Liumit

4. Program i Zhvilluar pér
Furnizimin me Ujé dhe
Mbledhjen dhe
Trajtimin e Ujérave t&
Ndotura 2021-2027

83
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dhe 2028-2034.
5. Legjislacionii hartuar
pér té& mundésuar
pérfundimin e
transpozimit t&
Direktivés sé Ujit t&
Pijshém (DUP) dhe
Direktivés sé Trajtimit
té Ujérave té Ndotura
Urbane (DTUNU)
6. Njé Plan zhvillimi
kapacitetesh pér té
mbéshtetur zbatimin e
PZDSs.

9 “Programi Né pérputhje me Objektivat e zhvillimit t& Hua IBRD: 75
Kombétar i prioritetet e programit: Pérmirésimi i milion dollaré
modernizimit te Qeverise per performances operative dhe financim PforR
sektorit t& reformén ujit, financiare té shogérive té BB
furnizimit me ujé bazuar né: ujésjellésit dhe kanalizimeve Granti i IBRD:
dhe kanalizime 1) Strategjiné (UK) dhe rritja e aksesit né 6.3 milion USD
né Shqipéri” Kombétare pér shérbimet e ujit t& menaxhuar IPF pér

Zhvillim dhe né ményré té sigurté né Asistencé
Integrim (SKZH]), Shqipéri. Teknike
Strategjine e Fusheéveprimi: Shtrirja (financuar nga
Sektorit, Programi i gjeografike e Programit éshté SECO)
Sektorit Kombeétar, kombeétare pasi né parim ¢do Kontributi
grupi "Uji per ndermarrje e NJQV/UK mund geveritar: 60
njerézit", procesi i té marré pjesé nése respekton milion dollaré
pranimit né BE dhe kérkesat e Programit. amerikané
detyrimet Sidogofté, Programi do té Agjencia
ndérkombétare t& pérfshijé vetém ato ndérmarrje Zbatuese:
Shqiperise. te NJQV/UK té cilat Ministria e

pérfundimisht do t& marrin Infrastrukturés

pjesé né bazé té kérkesés dhe dhe Energjisé

pajtueshmérisé me kérkesat e dhe AKUM

Programit.

Objektivat e Zhvillimit té

Programit jané:

i) pérmirésimi i

performancés operacionale

dhe financiare té shérbimeve

te ujit dhe kanalizimeve (ESS)

dhe

i) rritja e aksesit né

shérbimet e ujit t& menaxhuara

né ményre té sigurt né

Shqipéri.

10 Furnizimi me Né pérputhje me Ky projekt synon mbéshtetjen Hua AFD: 60
Ujé né Rajonine prioritetet e e Shogérisé Ujésjellés 000 000 Euro
Durresit Qeverise per Kanalizime Durrés né

reformén ujit, pérmirésimin e performacés sé Grant AFD: 1
bazuar né: saj Operacionale népérmjet 3 000 000 Euro
1) Strategjiné akseve té zhvillimit té

Kombétare pér géndrueshém: Agjencia
Zhvillim dhe Boshti Social: pérballja me Zbatuese:
Integrim (SKZHI), kérkesén né rritje té Ministria e
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PROJEKTIT KOMBETARE TE
PROJEKTEVE
STRATEGJIKE (NSPP)
Strategjine e vazhdueshme pér ujé né Infrastrukturés
Sektorit, Programi i zonén e shérbimit t&¢ UKD-sé, dhe Energjisé
Sektorit Kombeétar, duke pérparuar drejt ofrimit té dhe AKUM

grupi "Uji pér
njerézit", procesi i
pranimit né BE dhe
detyrimet
nderkombétare te
Shqipérisé.

vazhdueshém té shérbimeve,
duke nxitur né kété menyre
zhvillimin e aktivitetit social
ekonomik té Rajonit.

Boshti mjedisor: mbrojtja e
burimeve ujore né sasi dhe
cilés, né njé kontekst té rrities
sé cénueshmeérisé, e
pérforcuar nga ndikimet e
ndryshimeve klimatike.

Boshti ekonomik: rritja e
performacés operative dhe
financiare t&¢ UKD-s¢ dhe
potenciali i rajonit t& Durrésit
pér zhvillimin ekonomik.

Projekti ndahet né 4
komponenté&, 2 kompnenté pér
punimet dhe 2 komponenté
pér ndihmén teknike.





